Додаток 10

до прогнозу бюджету

Первомайської міської

територіальної громади

**Обсяги капітальних вкладень бюджету Первомайської міської територіальної громади у розрізі**

**інвестиційних проєктів**

### 14552000000

### (код бюджету) (грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код Програмної класифікації видатків  та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування інвестиційного проекту | Загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення) | Загальна вартість проекту | 2020 рік  (звіт) | 2021 рік  (затверджено) | 2022 рік  (план) | 2023 рік  (план) | 20 24 рік  (план) | Очікуваний рівень готовності проекту  на кінець 20\_\_року (план), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1217310 | 7310 | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській м. Первомайськ  Миколаївської області (коригування проєкту), субвенція коригування | 2018-2024 | 52794730 | 23811185 | 1000000 | 9327848 | 9327848 | 9327849 | 100 |
| Х | Х | УСЬОГО | Х | Х | 52794730 | 245437 | 547458 | 685000 | 761555 | 828133 | Х |

Начальник фінансового управління міської ради Сергій ШУГУРОВ