

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА

Миколаївської області

61 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

**РІШЕННЯ**

від 06.03.2024 року № 12

м. Первомайськ

Звіт про виконання за 2023 рік Програми

енергозбереження та розвитку альтернативних

джерел енергії Первомайської міської

територіальної громади на період до 2024 року

Відповідно до підпункту 1 пункту а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 28.09.2023 року № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм» та з метою покращення контролю за належним виконанням Програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади на період до 2024 року, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт про виконання за 2023 рік Програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади на період до 2024 року взяти до відома, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

06.03.2024 № 12

Звіт

про виконання за 2023 рік Програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади на період до 2024 року

Раціональне та свідоме використання енергетичних ресурсів, застосування технологій, правил, залучення інвестицій, і зміна поведінки людей формує енергетичну політику Первомайської міської територіальної громади.

З метою підтримки національної ініціативи, спрямованої на раціональне використання енергії, енергоефективності, адаптації до змін клімату, використання відновлювальних джерел енергії, у квітні 2023 року Первомайська міська територіальна громада приєдналась до Європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії» (рішення Первомайської міської ради № 6 «Про приєднання до Європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії»).

З метою забезпечення впровадження систем енергетичного менеджменту у Первомайської міській територіальній громаді та визначення індикативних цілей систем енергетичного менеджменту, дбаючи про скорочення використання первинної енергії, витрат на комунальні послуги та зменшення викидів СО2 прийнято рішення міської ради від 25.05.2023 року № 5 "Про впровадження системи енергетичного менеджменту та затвердження Декларації енергетичної політики виконавчого комітету Первомайської міської ради".

На виконання вимог Закону України «Про енергетичну ефективність» від 21.10.2021 року № 1818-ІХ зі змінами та постанови КМ України від 23.12.2021 року № 1460 «Про впровадження систем енергетичного менеджменту»: розпорядженням міського голови від 21.04.2023 року № 80-р визначено відповідального за впровадження та функціонування систем енергетичного менеджменту у виконавчому комітеті Первомайської міської ради та виконувача функцій енергоменеджера.

З метою забезпечення достовірних даних щодо споживання енергетичних ресурсів, технічного стану будівель, систем опалення, вентиляції, освітлення, водопостачання/водовідведення установ та закладів бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади проведено інвентаризацію будівель установ та закладів бюджетної сфери, результати якої затверджені рішенням виконавчого комітету міської ради від 11.08.2023 року № 372 «Про результати проведення інвентаризації технічного стану будівель установ та закладів бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади у 2023 році».

Продовження додатка

Для забезпечення виконання зобов’язань в рамках Європейської ініціативи «Угода мерів щодо Клімату та Енергії» та «Угода мерів – Схід» про щорічне проведення заходів з популяризації ощадного ставлення до енергоресурсів та клімату серед населення та інформування громадян розроблені та прийняті рішення виконавчого комітету міської ради від 13.10.2023 року:

1. № 479 «Про затвердження Положення про проведення Днів сталої енергії та створення організаційного комітету з підготовки та проведення Днів сталої енергії в Первомайській міській територіальній громаді».

2. № 480 «Про затвердження Положення про конкурс «Енергоменеджер - професія майбутнього».

З метою підвищення поінформованості населення щодо економного споживання енергоресурсів та обізнаності з питань сталого енергетичного розвитку у Первомайській міській територіальній громаді з 04 по 08 грудня 2023 року проведено заходи Днів сталої енергії 2023.

З метою співпраці у сфері енергозбереження та альтернативних видів енергії, адаптації до змін клімату та залучення фінансових ресурсів:

1. налагоджено співпрацю з Громадською організацією «Екоклуб» (м. Рівне), в рамках якої:

1.1 підготовлено та 08 червня 2023 року направлено на грантовий конкурс заявку на підготовку техніко-економічних обґрунтувань на встановлення сонячної електростанції на очисних спорудах водопостачання комунального підприємства «Первомайськводоканал».

1.2 закладам медицини направлено інструкцію для медичних закладів щодо встановлення сонячних електричних станцій та опитування (заповнення анкети) для співпраці з ГО «Екоклуб».

1.3 отримано благодійну допомогу сонячні павербанки, які направлено на передову для Первомайських тероборонівців.

2. 25.10.2023 року направлено проєктну заявку: "Розробка проєктно-кошторисної документації з реконструкції будівлі за адресою бульвар Миру, 41, м. Первомайськ, Миколаївської області" з метою розміщення відділення реабілітації КП "Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" для надання послуг з медичної реабілітації та кваліфікованої фізичної допомоги населенню громади з ураженнями опорно-рухового апарату, нервової системи, серцево-судинної системи в амбулаторних умовах.

3. 22.11.2023 року направлено проєктну заявку на конкурс "Відновлювальні джерела енергії для стійкої України" для втілення проєкту відновлювальної енергетики "Встановлення гібридної сонячної електростанції на насосній станції другого підйому очисних споруд водопостачання № 1 (ОСВ-1) за адресою: вул. Павла Поповича, 123а.

4. Підготовлено пакет документів та 27.10.2023 року направлено заявку щодо участі у конкурсі на отримання та встановлення геліосистем у закладах дошкільної освіти України (ЗДО № 15 "Пізнайко") в рамках спеціального

Продовження додатка

проєкту «Енергія сонця для діточок».Ініціатива по безперебійному забезпеченню гарячою водою дитячих садочків в територіальних громадах в різних куточках України буде реалізовано у рамках тристороннього партнерства Держенергоефективності із проєктомGIZ «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» та НАК «Укрсвітлолізинг».

5. В напрямку сталої енергетики розроблена проєктна ідея, попередня назва проєкту: «Сонячна енергетика як складова надання інтегрованих послуг». Мета: Підвищення рівня енергетичної та кліматичної сталості Первомайської міської територіальної громади шляхом встановлення сонячної гібридної станції для заміщення власного енергоспоживання у Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Первомайська за адресою: вул. Варварівська, буд. 87.

Протягом 2023 року за рахунок коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади та інших залучених коштів в закладах та установах бюджетної сфери громади проведено заходи:

1. Виконавчий комітет міської ради:

1.1. Проведено заміну 8 віконних блоків на металопластикові в кількості 8 одиниць на суму 22,5 тис. грн.

2. Фінансове управління міської ради:

2.1. Освітлювальні прилади замінено на енергозберігаючі в повному обсязі ( 25 одиниць на суму 5,9 тис. грн).

3. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради:

3.1. Підготовлено об'єкти до опалювального сезону.

3.2. Здійснено поточний ремонт із заміною віконних блоків та дверей на енергозберігаючі на суму 506,2 тис. грн (КЗ "Дитяча школа мистецтв" на суму 81,7 тис. грн , замінено 9 вікон, палац культури "Фрегат" на суму 270,6 тис.грн, замінено 5 дверей та 12 вікон, КЗ "Дитяча музична школа" сума 153,9 тис.грн, замінено 16 вікон).

4. Управління освіти міської ради.

4.1. Проведено заміну 241 вікна та 48 дверей на металопластикові за кошти бюджету громади на загальну суму 3950,0 тис. грн (241 одиниця вікон та 48 одиниць дверей).

4.2. За рахунок бюджетних коштів у сумі 684,5 тис. грн проведено поточні ремонти систем опалення.

5. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади.

5.1. Здійснено заміну дверних та віконних блоків на загальну суму 649,5 тис. грн (31 вікно та 156 дверей), за рахунок бюджету громади - 410,0 тис. грн та інші кошти 239,4 тис. грн.

5.2. Проведено роботи з капітального ремонту покрівлі відділення

Продовження додатка

стаціонарного догляду по вул. Михайла Волкова, 44 на загальну суму 1508,4 тис.грн: за власні кошти розроблено проєктно-кошторисну документацію - 10,0 тис грн, за рахунок бюджету громади проведено експертизу - 6,6 тис.грн, капітальний ремонт покрівлі - 1469,9 тис. грн, авторський нагляд - 4,6 тис грн та технічний нагляд - 17,3 тис. грн.

5.3. Забезпечено поступовий перехід на використання енергоефективних ламп, замінено 100 ламп на загальну суму 3,5 тис. грн (за рахунок бюджету громади 0,7 тис. грн, інші кошти - 2,8 тис. грн.

6. КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" Первомайської міської ради.

6.1. За рахунок інших залучених (власних) коштів замінено 430 одиниць ламп розжарювання на енергозберігаючі на суму 6,4 тис. грн.

6.2. За рахунок бюджетних коштів замінено на металопластикові 41 вікно на суму 32,9 тис. грн та 218 дверей на суму 131,0 тис. грн.

6.3. Утеплено 220 одиниць вікон методом заклеювання.

6.4. За кошти бюджету громади здійснено поточний ремонт даху з утепленням технічного поверху лікувального комплексу № 2 по вул. Федора Толбухіна, 128 в сумі 1946,6 тис.грн.

6.5. Модернізовано водопровідні та каналізаційні труби (180 метрів погонних), теплові мережі (158 метрів погонних) та електричні мережі (208 метрів погонних).

6.6. Безоплатно отримані та введені в експлуатацію дизель-електростанції (6 одиниць), проведено їх підключення за рахунок бюджету громади в сумі 615,2 тис. грн.

6.7. З метою систематизації обліку енергоресурсів за власні кошти придбано електричний лічильник на суму 14,0 тис. грн.

7. КНП "Первомайська центральна районна лікарня" Первомайської міської ради.

7.1. Завершено роботи з реконструкції котельні по вул. Академіка Миколи Амосова, 28 та введено в експлуатацію за рахунок бюджетних коштів 610,3 тис. грн.

7.2. За власні кошти розроблено проєктно-кошторисну документацію по об'єкту: "Капітальний ремонт з термосанацією фасадів головного корпусу КНП "Первомайська центральна районна лікарня" по вул. Академіка Миколи Амосова, 2/8 у м. Первомайську Миколаївської області" - 98,4 тис.грн на сьогодні проєкт проходить експертизу.

7.3. Проведено заміну 7 одиниць вікон та 5 одиниць дверей на металопластикові за рахунок інших коштів на суму 99,7 тис. грн.

7.4. Проведено заміну 216 ламп на енергоефективні за рахунок інших коштів.

8. КП "Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги".

Продовження додатка

8.1. Проведено заміну 49 вікон на металопластикові на суму 443,0 тис.грн за рахунок інших коштів.

Заклади та установи бюджетної сфери постійно проводять контроль за дотриманням норм споживання енергоресурсів, періодично в приміщеннях очищення поверхонь освітлювальних приладів, перед початком опалювального періоду проведено утеплення неметалопластикових вікон, постійно здійснюється контроль за відключенням електроприладів в разі їх невикористання та заборонено застосування електронагрівальних приладів.

Аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами Первомайської міської територіальної громади згідно додатку 1 до щорічного звіту про виконання за 2023 рік Програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади на період до 2024 року показав, що у 2023 році порівняно із 2022 роком збільшилось споживання паливно-енергетичних ресурсів, через відновлення діяльності бюджетних установ освітньої та культурної сфер, окрім водопостачання/водовідведення.

У 2023 році порівняно із 2022 роком загальні витрати на оплату за спожиті енергоресурси збільшились на 14771,9 тис. грн або на 24,0% та склали 76318,9 тис. грн.

У загальній вартості спожитих у 2023 році енергоресурсів питома вага витрат на оплату теплоенергії становить 53,9%, електроенергії – 26,8%, природного газу – 12,2%, вугілля – 4,1%, води та стоків – 3,0%.



Продовження додатка

Економія коштів, сплачених з бюджету міської територіальної громади за спожиті енергоресурси бюджетними установами та закладами протягом 2023 року порівняно з 2022 роком, зокрема за вугілля (брикети торфяні, пелети, тощо) становить 434,2 тис. грн.

У 2023 році порівняно з 2022 роком для установ та закладів бюджетної сфери підвищились тарифи на енергоресурси: електроенергія на 32,3%, теплоенергія на 10,3%, водопостачання та водовідведення на 43,4%.

Таким чином загальні витрати коштів бюджету міської територіальної громади за споживання енергоресурсів зросли за рахунок підвищення тарифів на енергоресурси.

Основними проблемами розвитку галузі є зростання вартості енергоресурсів, брак коштів у бюджеті міської територіальної громади на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері,низький рівень енергетичної ефективності будівель бюджетної сфери.

Інформація про виконання заходів за 2023 рік Програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади на період до 2024 року відображена у додатку 2 до щорічного звіту про виконання за 2023 рік Програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади на період до 2024 року.

Додаток 1

До звіту про виконання за 2023 рік Програми

енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади на період до 2024 року

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживання енергоресурсів бюджетними закладами та установами Первомайської міської територіальної громади | | | | | | | | | | |
| Вид  енергоресурсів | Одиниці виміру | Споживання енергоресурсів | | Вартість спожитих енергоресурсів (тис. грн) | | Відхилення 2023 року до 2022 року | | | | Питома вага вартості спожи-ванняенерго-ресурсів |
| 2022 рік | 2023 рік | 2022 рік | 2023 рік | одиниць виміру | | вартості споживання | |
| (+/-) | % | (+/-) | % | % |
| Електроенергія | тис.кВт/год | 2887,8 | 3053,0 | 16519,5 | 20 459,0 | 165,2 | 105,7 | 3 939,5 | 123,8 | 26,8 |
| Газ природний | тис. м3 | 452,2 | 490,0 | 8591,3 | 9 340,3 | 37,8 | 108,4 | 749,0 | 108,7 | 12,2 |
| Водопостачання/водовідведення | тис. м3 | 79,3 | 49,1 | 2145,2 | 2 271,6 | -30,2 | 61,9 | 126,4 | 105,9 | 3,0 |
| Вугілля (брикети торфяні, пелети, тощо) | тонн | 437,9 | 508,5 | 3574,1 | 3 139,9 | 70,6 | 116,1 | -434,2 | 87,9 | 4,1 |
| Теплоенергія | Гкал | 6694,8 | 8 146,0 | 30716,9 | 41 108,1 | 1 451,2 | 121,7 | 10 391,2 | 133,8 | 53,9 |
| Загальна вартість спожитих енергоресурсів | тис. грн | х | х | 61547,0 | 76 318,9 | х | х | 14 771,9 | 124,0 | 100,0 |

Продовження додатка 1 до звіту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживання електроенергії закладами та установами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади | | | | | | | | | |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | |
| Загальна площа, м2 | спожи-вання, тис.  кВт\*год | загальна вартість, тис.грн | споживання на 1 м2 | Загальна площа, м2 | спожи-вання, тис.  кВт\*год | загальна вартість, тис. грн | спожи-вання на  1 м2 |
| Виконавчий комітет міської ради | | 1826,0 | 195,0 | 871,8 | 106,8 | 2772,2 | 180,0 | 1039,7 | 64,9 |
| Фінансове управління міської ради | | 155,3 | 4,1 | 21,7 | 26,4 | 155,3 | 5,1 | 34,8 | 32,8 |
| Управління житлово-комунального господарства міської ради | | 236,3 | 6,1 | 32,3 | 25,8 | 435,9 | 7,3 | 35,3 | 16,7 |
| Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | | х | х | х | х | 142,2 | 4,6 | 31,7 | 32,3 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | | 11613,9 | 117,3 | 616,9 | 10,1 | 12959,5 | 134,9 | 885,4 | 10,4 |
| Управління освіти міської ради | | 87212,6 | 947,3 | 5608,4 | 10,9 | 108203,7 | 1181,2 | 7680,1 | 10,9 |
| Управління соціального захисту населення міської ради | 404,1 | 31,7 | 166,7 | 78,4 | 666,2 | 18,5 | 127,9 | 27,8 |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади | 1789,6 | 91,3 | 495,1 | 51,0 | 2760,9 | 151,3 | 1057,2 | 54,8 |
| Первомайський центр соціальних служб | 311,6 | 15,5 | 85,7 | 49,7 | 311,6 | 17,9 | 123,5 | 57,4 |
| Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | х | х | х | х | 206,0 | 3,0 | 21,0 | 14,6 |
| КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" | 32467,1 | 691,4 | 3912,8 | 21,3 | 29171,7 | 626,3 | 4561,1 | 21,5 |
| КНП "Первомайська центральна районна лікарня" | 11578,3 | 556,3 | 3436,4 | 48,0 | 12100,8 | 496,4 | 3303,2 | 41,0 |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 3528,4 | 231,9 | 1271,7 | 65,7 | 6089,1 | 226,5 | 1558,1 | 37,2 |
| Разом: | 151123,2 | 2 887,9 | 12779,1 | 24,9 | 175975,1 | 3 053,0 | 20 459,0 | 17,3 |

Продовження додатка 1 до звіту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживання природного газу закладами та установами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади | | | | | | | | |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | |
| Площа опалення, м2 | спожи-вання, тис.  м3 | загальна вартість, тис. грн | спожи-вання на 1 м2 | Площа опалення, м2 | спожи-вання, тис.  м3 | загальна вартість, тис. грн | спожи-вання на  1 м2 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 252,0 | 6,9 | 114,8 | 27,4 | 315,0 | 5,9 | 94,1 | 18,7 |
| Управління освіти міської ради | 27028,8 | 374,5 | 7089,1 | 13,9 | 48 204,5 | 418,9 | 7 935,3 | 9,0 |
| Територіальний центр соціального обслуговування міської ради | 317,2 | 5,1 | 101,5 | 16,1 | 948,3 | 1,9 | 75,5 | 2,0 |
| Первомайський центр соціальних служб | 311,6 | 4,8 | 93,1 | 15,4 | 239,7 | 3,3 | 68,0 | 13,8 |
| Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | х | х | х | х | 206,0 | 3,1 | 58,4 | 15,0 |
| КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" | 21175,7 | 27,8 | 566,5 | 1,3 | 5 682,7 | 22,6 | 475,8 | 4,0 |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико- санітарної допомоги» | 2464,2 | 33,2 | 626,3 | 13,5 | 5 059,2 | 34,3 | 633,2 | 6,8 |
| Разом: | 51 549,5 | 452,2 | 8 591,3 | 8,7 | 60 655,4 | 490,0 | 9 340,3 | 8,1 |

Продовження додатка 1 до звіту

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водокористування закладами та установами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади | | | | | | |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | Водопостачання/Водовідведення | | | | | |
| 2022 рік | | 2023 рік | | | |
| спожива-ння,тис.м3 | загальна вар-тість, тис. грн | кількість працівників | спожива-ння, тис.м3 | загальна вартість, тис. грн | середньо - річне спожива-ння на 1 особу |
| Виконавчий комітет міської ради | 0,6 | 47,5 | 118 | 0,8 | 41,5 | 6,8 |
| Фінансове управління міської ради | 0,1 | 3,6 | 13 | 0,1 | 4,2 | 7,7 |
| Управління житлово-комунального господарства міської ради | 0,3 | 7,0 | 22 | 0,1 | 7,5 | 4,5 |
| Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | х | х | 10 | 0,1 | 4,8 | 10,0 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 0,4 | 20,0 | 131 | 0,7 | 35,9 | 5,3 |
| Управління освіти міської ради | 11,1 | 441,1 | 1561 | 14,0 | 545,4 | 9,0 |
| Управління соціального захисту населення міської ради | 0,2 | 8,3 | 35 | 0,2 | 10,9 | 5,7 |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади | 2,5 | 68,3 | 115 | 2,4 | 76,2 | 20,9 |
| Первомайський центр соціальних служб | 0,2 | 6,9 | 12 | 0,2 | 7,7 | 16,7 |
| Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | х | х | 12 | 0,1 | 3,4 | 8,3 |
| КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" | 38,7 | 934,3 | 554 | 18,1 | 916,0 | 32,7 |
| КНП "Первомайська центральна районна лікарня" | 20,0 | 478,5 | 269 | 9,4 | 476,0 | 34,9 |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 5,3 | 129,7 | 298 | 2,9 | 142,1 | 9,7 |
| Разом: | 79,4 | 2 145,2 | 3150 | 49,1 | 2271,6 | 15,6 |

Продовження додатка 1 до звіту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживання теплоенергії установами та закладами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади | | | | | | | | |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | |
| Площа опалення, м2 | спожива-ння, Гкал | загальна вартість, тис. грн. | спожива-ння на 1м2 | Площа опалення, м2 | спожива-ння, Гкал | загальна вартість, тис. грн. | спожива-ння на 1м2 |
| Виконавчий комітет міської ради | 1679,8 | 185,0 | 616,5 | 0,11 | 2587,2 | 128,1 | 735,7 | 0,05 |
| Фінансове управління міської ради | 137,2 | 10,2 | 52,0 | 0,07 | 137,2 | 8,8 | 48,6 | 0,06 |
| Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | х | х | х | х | 142,2 | 10,1 | 57,0 | 0,07 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 3456,8 | 211,8 | 1089,2 | 0,06 | 3565,4 | 273,6 | 1 593,8 | 0,08 |
| Управління освіти міської ради | 51373,2 | 2959,0 | 15149,7 | 0,06 | 55 343,3 | 4 310,0 | 24 170,5 | 0,08 |
| Управління соціального захисту населення міської ради | 404,1 | 22,7 | 115,8 | 0,06 | 450,5 | 19,0 | 107,0 | 0,04 |
| Територіальний центр соціального обслуговування міської ради | 1075,1 | 122,9 | 628,3 | 0,11 | 948,3 | 86,9 | 512,5 | 0,09 |
| Управління житлово-комунального господарства міської ради | 185,9 | 12,8 | 65,1 | 0,07 | 250,0 | 12,2 | 69,0 | 0,05 |
| КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" | 3 623,3 | 2926,4 | 11826,7 | 0,12 | 23 522,1 | 3 050,4 | 12 484,0 | 0,12 |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2533,0 | 244,0 | 1173,6 | 0,10 | 5 059,2 | 246,9 | 1 330,0 | 0,05 |
| Разом: | 64 468,4 | 6694,8 | 30716,9 | 0,10 | 92005,4 | 8 146,0 | 41 108,1 | 0,09 |

Продовження додатка1до звіту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Споживання вугілля/пелетів закладами та установами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади | | | | | | | | |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | 2022 рік | | | | 2023 рік | | | |
| Площа опалення, м2 | споживання, тонн | загальна вартість, тис. грн | споживання на 1м2 | Площа опалення, м2 | споживання, тонн | загальна вартість, тис. грн. | споживання на 1м2 |
| Управління освіти міської ради | 2065,4 | 88,1 | 688,5 | 0,04 | 4 189,9 | 106,6 | 1 140,0 | 0,03 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 909,1 | 7,5 | 74,2 | 0,01 | 830,1 | 14,3 | 169,1 | 0,02 |
| Управління житлово-комунального господарства міської ради | 30,1 | 2,1 | 18,3 | 0,07 | 185,9 | 2,2 | 23,7 | 0,01 |
| КНП "Первомайська центральна районна лікарня" | 11578,3 | 340,2 | 2793,1 | 0,03 | 10 834,8 | 385,4 | 1 807,1 | 0,04 |
| Разом: | 14582,9 | 437,9 | 3574,1 | 0,03 | 16 040,7 | 508,5 | 3 139,9 | 0,03 |

Продовження додатка 1до звіту

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тарифи на енергоносії для закладів та установ бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади (грн) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | на 01.01.2023 року | | | | | | на 01.01.2024 року | | | | | | | | | | | |
| електро-енергія | Природ-ний газ | водопос-тачання | водовід-вдення | тепло-енергія | вугілля/пелети | електро-енергія | Природ-ний газ | водопостачання | водовідведення | тепло-енергія | вугілля/пелети | Відхилення відносне,  % | | | | | |
| ЕЕ | ПГ | ВП | ВВ | ТЕ | В/П |
| Виконавчий комітет міської ради | 6,32 | - | 27,30 | 20,25 | 5141,64 | - | 8,07 | - | 42,50 | 25,70 | 6595,86 | - | 27,7 | - | 55,7 | 26,9 | 28,3 | - |
| Фінансове управління міської ради | 6,32 | - | 27,30 | 20,25 | 5141,64 | - | 8,42 | - | 42,50 | 25,70 | 6595,86 | - | 33,2 | - | 55,7 | 26,9 | 28,3 | - |
| Управління житлово-комунального господарства міської ради | 6,32 | - | 27,30 | 20,25 | 5141,64 | 13300/7670 | 8,07 | - | 42,50 | 25,70 | 6595,86 | 13300/7670 | 27,7 | - | 55,7 | 26,9 | 28,3 | 0 |
| Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 6,32 | - | 27,30 | 20,25 | 5141,64 | - | 8,07 | - | 42,50 | 25,70 | 6595,86 | - | 27,7 | - | 55,7 | 26,9 | 28,3 | - |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 6,00 | 15,57 | 27,30 | 20,25 | 5141,91 | 13300/  12000 | 9,07 | 16,55 | 42,50 | 25,70 | 6595,86 | 13300/ 11500 | 51,2 | 6,3 | 55,7 | 26,9 | 28,3 | 0/  -4,2 |
| Управління освіти міської ради | 6,05 | 18,93 | 27,30 | 20,25 | 5141,91 | 15403 | 8,31 | 18,94 | 27,30 | 20,25 | 6595,86 | 8600 | 37,4 | 0,1 | 55,7 | 26,9 | 28,3 | -44,2 |
| Управління соціального захисту населення міської ради | 6,32 | - | 27,30 | 20,25 | 5141,93 | - | 8,42 | - | 42,50 | 25,70 | 6595,86 | - | 33,2 | - | 55,7 | 26,9 | 28,3 | - |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади | 6,32 | 16,55 | 27,30 | 20,25 | 5141,64 | - | 8,07 | 16,55 | 42,50 | 30,84 | 6595,86 | - | 27,7 | 0 | 55,7 | 26,9 | 28,3 | - |
| Первомайський центр соціальних служб | 6,14 | 18,89 | 27,30 | 20,25 | - | - | 7,40 | 13,80 | 42,50 | 25,70 | - | - | 20,5 | -26,9 | 55,7 | 26,9 | - | - |
| Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | 6,43 | 18,86 | 27,30 | 20,25 | - | - | 8,31 | 18,94 | 42,50 | 25,70 | - | - | 29,2 | 0,4 | 55,7 | 26,9 | - | - |
| КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" | 6,26 | 18,94 | 27,30 | 20,25 | 5141,64/ 3966,62 | - | 8,04 | 18,94 | 42,50 | 25,70 | 6595,86/ 4000,0 | - | 28,4 | 0 | 55,7 | 26,9 | 28,3/0,8 | - |
| КНП "Первомайська центральна районна лікарня" | 5,73 | - | 27,30 | 20,25 | - | 4235 | 8,36 | - | 42,50 | 25,70 | - | 4235 | 45,9 | - | 55,7 | 26,9 | - | 0 |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 6,30 | 18,94 | 27,30 | 20,25 | 5141,64 | 14540 | 8,11 | 18,94 | 42,50 | 25,70 | 6595,86 | 14540 | 28,7 | 0 | 55,7 | 26,9 | 28,3 | 0 |

Додаток 2

до звіту про виконання за2023 рік Програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади на період до 2024 року

Інформація про виконання заходів за 2023 рік

Програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії Первомайської міської територіальної громади на період до 2024 року

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування заходу | Інформація про виконання заходів за 2023 рік |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Завдання 1. Проведення організаційних та інформаційних заходів для реалізації енергоефективної політики | |
| 1.1 | Проведення інвентаризації технічного стану будівель та споруд бюджетних установ | Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 11.08.2023 року № 372 "Про результати проведення інвентаризації технічного стану будівель установ та закладів бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади у 2023 році" |
| 1.2 | Систематизація обліку енергоресурсів бюджетними установами та закладами за рахунок впровадження комп’ютерних програм | Станом на 01.01.2024 року у місті Первомайськ для моніторингу споживання енергоресурсів установами бюджетної сфери використовується програмне забезпечення «Енергоплан 2.1» |
| 1.3 | Проведення Днів сталої енергії (організація заходів, тематичних семінарів, конференцій, дискусій, «круглих столів») | З04 по 08 грудня 2023 року проведено Дні сталої енергії 2023 у Первомайській міській територіальній громаді відповідно до розпорядження міського голови від 29.11.2023 року № 251-р, з метою виконання завдань Європейського союзу щодо підвищення обізнаності жителів Первомайської міської територіальної громади у сфері енергоефективності, використання відновлювальних джерел енергії, виконуючи зобов’язання, взяті на себе в рамках «Угоди Мерів – Схід» |
| 1.4 | Розробка Плану Дій Сталого Енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади до 2030 року | Станом на 01.01.2024 року проводиться збір даних, необхідних для розробки та написання Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади до 2030/2050 року та Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади до 2030 року |
|  | Завдання 2. Забезпечення проведення технічних заходів в установах та закладах бюджетної сфери | |
| 2.1 | Забезпечення згідно із Законом України «Про енергетичну ефективність будівель» проведення обов’язкової сертифікації енергетичної ефективності будівель з опалюваною площею понад 250 квадратних метрів, у всіх приміщеннях. в яких розташовані органи місцевого самоврядування (у разі здійснення ними термомодернізації таких будівель) | На реалізацію заходу у 2023 році Програмою передбачено 330,0 тис. грн  Станом на 01.01.2024 року роботи не проведені -не є першочерговою необхідністю у виконанні у зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні |
| 2.1.1 | Проведення енергетичного аудиту та енергетичної сертифікації закладів освіти | Первомайська міська територіальна громада приймає участь у конкурсі "Енергоефективні громади" від Greenpeace Зелене відновлення України на фінансову підтримку громадам у проведенні енергоаудиту та подальшій розробці Енергетичного сертифікату по будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) № 5 "Золота рибка" по вул. Корабельна, 21А в м. Первомайськ Миколаївської області. |
| 2.1.2 | Проведення енергетичного аудиту та енергетичної сертифікації закладів охорони здоров’я | На реалізацію заходу у 2023 році Програмою передбачено 130,0 тис. грн.  Станом на 01.01.2024 року роботи не проведені -не є першочерговою необхідністю у виконанні в зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні |
| 2.2 | Забезпечення на підставі сертифікації енергетичної ефективності, реалізації заходів з термомодернізації будівель за рахунок коштів місцевих бюджетів, державного бюджету фонду енергоефективності, інвестиційних ресурсів енергосервісних компаній (ЕСКО - механізм) | На реалізацію заходу у 2023 році Програмою передбачено 43466,2 тис. грн, станом на 01.01.2024 року роботи проведені на суму 1946,6 тис. грн |
| 2.2.1 | Капітальний ремонт та утеплення огороджувальних конструкцій ЗДО № 5 | Не є першочерговою необхідністю у виконанні в зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні |
| 2.2.2 | Капітальний ремонт та утеплення огороджувальних конструкцій ЗДО № 9 | Не є першочерговою необхідністю у виконанні в зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні |
| 2.2.3 | Капітальний ремонт та утеплення огороджувальних конструкцій лікувального комплексу № 2, вул. Федора Толбухіна, 128 | Проведено поточний ремонт даху з утепленням технічного поверху лікувального комплексу № 2 по вул. Федора Толбухіна, 128 на суму 1946,6 тис. грн |
| 2.2.4 | Капітальний ремонт 2-х поверхової будівлі гінекологічного відділення, вул. Богопільська, 43 | У 2023 році капітальний ремонт будівлі гінекологічного відділення не проводився |
| 2.2.5 | Капітальний ремонт приміщення палацу культури «Фрегат» вул. Корабельна, 30-а (виготовлення проєктно-кошторисної документації) | Протягом 2023 року кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації не виділялись |
| 2.2.6 | Капітальний ремонт приміщень КЗ "Дитяча музична школа", вул. Театральна, 41 | У 2023 році капітальний ремонт приміщень КЗ "Дитяча музична школа" по вул. Театральна, 41 не проводився |
| 2.2.7 | Капітальний ремонт приміщень КЗ "Дитяча музична школа", вул. Театральна, 24 | У 2023 році капітальний ремонт приміщень КЗ "Дитяча музична школа" по вул. Театральна, 24 не проводився |
| 2.3 | Проведення реконструкції, капітальних ремонтів, утеплення  Покрівель будівель закладів та установ бюджетної сфери | На реалізацію заходу у 2023 році Програмою передбачено 7410,3 тис. грн, , станом на 01.01.2024 року роботи проведені на суму 2282,7 тис. грн, що становить 30,8 % від запланованого |
| 2.3.1 | Капітальний ремонт даху ЗДО № 14 | Капітальний ремонт даху ЗДО № 14 не проводився |
| 2.3.2 | Капітальний ремонт даху Первомайської гімназії № 3 | Капітальний ремонт даху Первомайської гімназії № 3 не проводився |
| 2.3.3 | Реконструкція котельні в КНП «Первомайська ЦРЛ», місто Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області | Проведено реконструкцію котельні на заплановану суму 610,3 тис. грн, в результаті зменшено обсяги придбання паливних гранул та збільшено КПД котлів |
| 2.3.4 | Капітальний ремонт покрівлі акушерського відділення,  вул. Богопільська,43 | Капітальний ремонт покрівлі акушерського відділення не проводився |
| 2.3.5 | Капітальний ремонт покрівлі консультативної поліклініки, вул. Івана Виговського, 9 | Розпочаті роботи з капітального ремонту покрівлі консультативної поліклініки на суму 2282,7 тис. грн, при запланованому обсягу фінансування 1950,0 тис. грн. Виконано не в повному обсязі з вини підрядника. Договір пролонговано на 2024 рік |
| 2.4 | Проведення поточних ремонтів будівель закладів та установ бюджетної сфери | Важливими заходами з покращення експлуатаційних показників житлових будинків до капітального ремонту є своєчасні планово – попереджувальні поточні ремонти.  На реалізацію заходу у 2023 році Програмою передбачено 3095,0 тис.грн, станом на 01.01.2024 року роботи проведені на суму 1644,2 тис. грн |
| 2.4.1 | Проведення поточних ремонтів будівель гімназій | Проведено поточні ремонти будівель гімназій на суму 811,9 тис. грн при плані 950,0 тис.грн |
| 2.4.2 | Проведення поточних ремонтів будівель закладів дошкільної освіти | Проведено поточний ремонт будівель закладів дошкільної освіти на суму 575,9 тис. грн при плані 1300,0 тис. грн |
| 2.4.3 | Поточний ремонт акушерського відділення по вул. Богопільська, 43 | Проведено поточний ремонт акушерського відділення по вул. Богопільська, 43 на суму 11,5 тис. грн при плані 50,0 тис. грн |
| 2.4.4 | Поточний ремонт закладів управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Проведено поточний ремонт з використанням енергозберігаючих технологій на загальну суму 216,8 тис.грн. при плані 100,0 тис. грн:  Палац культури "Фрегат" на суму 47,7 тис. грн.  Кінецьпільська дитяча школа мистецтв на суму 34,4 тис. грн, КЗ "Дитяча музична школа" на суму 69,4 тис. грн, КЗ "Дитяча школа мистецтв" на суму 65,3 тис. грн |
| 2.4.5 | Проведення поточного ремонту приміщення філії міського центру культури і довкілля ім. Є. Зарницької мікрорайону «Гілея» по бульвару Миру, 41 | Проведено придбання господарчих допоміжних матеріалів для ремонтних робіт на суму 28,1 тис. грн |
| 2.5 | Приведення у відповідність до вимог Кодексу газорозподільних систем, Кодексу систем  розподілу технічних параметрів комерційних вузлів обліку природного газу та електроенергії: | На реалізацію заходу у 2023 році Програмою передбачено 300,0 тис. грн., станом на 01.01.2024 року роботи не проведені |
| 2.5.1 | Встановлення комерційних вузлів обліку природного газу та електроенергії в закладах освіти | Протягом 2023 року встановлення комерційних вузлів обліку природного газу та електроенергії в закладах освіти не проводилось |
| 2.6 | Поточні ремонти систем опалення закладів бюджетної сфери | На проведення поточних ремонтів систем опалення закладів бюджетної сфери у 2023 році Програмою передбачено 320,0 тис. грн., станом на 01.01.2024 року роботи проведені на суму 6,2 тис. грн |
| 2.6.1 | Перехід на індивідуальне електроопалення АЗПСМ «Трудова Слава», вул. Трудової Слави, 13 | У 2023 році перехід на індивідуальне електроопалення АЗПСМ «Трудова Слава» не проводився |
| 2.6.2 | Поточний ремонт системи опалення акушерсько – гінекологічного стаціонару, вул. Богопільська, 43 | У 2023 році проведено поточний ремонт системи опалення акушерсько- гінекологічного стаціонару,  вул. Богопільська, 43 на суму 6,2 тис. грн |
| 2.7 | Придбання та заміна  ламп розжарювання на енергозберігаючі | На реалізацію заходу у 2023 році Програмою  передбачено 97,4тис.грн, станом на 01.01.2024 року використано 9,0 тис. грн |
| 2.7.1 | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в закладах управління освіти міської ради | Придбано та проведено заміну 145 одиниць енергозберігаючих ламп на суму 9,0 тис. грн |
| 2.7.2 | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в закладах управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Станом на 01.01.32024 року у закладах управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради використовуються енергозберігаючі освітлювальні прилади |
| 2.7.3 | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в приміщеннях виконавчого комітету та фінансового управління міської ради | Отримано 1100 одиниць енергоефективних ламп в якості благодійної допомоги |
| 2.7.4 | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в будівлях КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Протягом 2023 року заміна ламп не проводилась |
| 2.7.5 | Придбання та заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі в будівлях КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Не є першочерговою необхідністю у виконанні у зв'язку з введенням з 24 лютого 2022 року воєнного стану в Україні |
| 2.8 | Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі | На заміну вікон та дверей на металопластикові профілі у бюджетних закладах у 2023 році програмою передбачено 1500,4тис.грн, станом на 01.01.2024 року використано 4946,4 тис. грн |
| 2.8.1 | Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі у закладах освіти міської ради | Проведено заміну 241 одиниці вікон та 48 одиниць дверей на металопластикові профілі у закладах освіти міської ради на суму 3950,0 тис. грн |
| 2.8.2 | Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі в закладах управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Проведено заміну вікон та дверей на металопластикові профілі в закладах на загальну суму 382,8 тис. грн при плані 253,0 тис. грн:  КЗ "Дитяча музична школа"" 6 одиниць вікон на суму 58,3 тис. грн,  КЗ "Публічна бібліотека" 5 одиниць вікон на суму 89,7 тис. грн, КЗ "Дитяча школа мистецтв" 2 одиниці дверей на суму 35,0 тис. грн та КЗ "Центр культури та дозвілля ім. Є.Зарницької на суму 199,8 тис. грн |
| 2.8.3 | Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі в будівлях КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Розпочата заміна вікон та дверей в будівлях консультативної поліклініки, хірургічного комплексу та адмінбудівлі на суму 613,6 тис. грн, при плані 970,0 тис. грн |
| 2.8.4 | Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі в будівлях КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі у 2023 році не проводилась |
| 2.9. | Придбання до комунальної власності Первомайської міської територіальної громади майно (окремі електричні установки, газову котельню, обладнання для постачання тепла, тепломережі тощо) | На реалізацію заходу у 2023 році Програмою передбачено фінансування в межах фінансового ресурсу бюджету громади, станом на 01.01.2024 року роботи приведені в повному обсязі на суму 12100,0 тис. грн  Очікується зменшення навантаження за рахунок економії коштів за спожиту теплову енергію.  За рахунок надання в оренду електричних установок бюджет громади щомісячно отримає 121,7 тис.грн надходжень орендної плати |
|  | Завдання 3. Забезпечення проведення технічних заходів у житловому фонді Первомайської міської територіальної громади | |
| 3.1 | Оснащення кімнат гуртожитків комунальної форми власності індивідуальними комерційними приладами обліку електроенергії для створення умов по укладанню прямих договорів з постачальниками електричної енергії будинки № 3 та № 20 по вул. Корабельна | На реалізацію заходу у 2023 році Програмою передбачено фінансування в сумі 780,0 тис. грн, станом на 01.01.2024 року роботи не приведені у зв’язку з відсутністю фінансування та ініціативи з боку співвласників |
| 3.2 | Здійснення заходів з сертифікації енергетичної ефективності для об’єктів будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту), що за класом наслідків (відповідності) належить до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками, а також будівель в яких здійснюється термомодернізація, на яку надається державна підтримка | На реалізацію заходу у 2023 році Програмою передбачено фінансування в сумі 250,0 тис.грн, станом на 01.01.2024 року роботи не приведені у зв’язку з відсутністю фінансування та ініціативи з боку співвласників. |
| 3.3 | Реконструкція внутрішньо- будинкових мереж електропостачання багатоквартирних житлових будинків з проведенням квартир на електроопалення вул. Ф. Достоєвського, 32, Корабельна, 20, Гвардійська,4. | На реалізацію заходу у 2023 році Програмою передбачено фінансування в сумі 780,0 тис.грн, станом на 01.01.2024 року роботи не приведені у зв’язку з відсутністю фінансування та ініціативи з боку співвласників. |

Перший заступник

міського голови Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ