ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

61 СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  06.03.2024 року № 72

м. Первомайськ

Про уповноваження міського

голови на підписання Меморандуму

щодо розроблення техніко-економічного

обґрунтування з назвою «Будівництво

станції очищення стічних вод в місті

Первомайськ»

Відповідно до статті 25, пункту 14 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, з метою реалізації проєкту «Техніко-економічне обґрунтування очищення стічних вод у місті Первомайськ»  міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Меморандум щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування з назвою «Будівництво станції очищення стічних вод в місті Первомайськ».

- Уповноважити міського голову Первомайської міської територіальної громади Олега ДЕМЧЕНКА на підписання Меморандуму (Додаток).

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань етики, регламенту, законності, запобігання корупції та врегулювання конфлікту інтересів, міжнародного співробітництва, взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, інформаційної і регуляторної політики та розвитку територій громади.

Міський голова                                                                       Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

06.03.2024 № 72

| Меморандум щодо розроблення ТЕО (технічно-економічного обгрунтування) з назвою «Будівництво станції очищення стічних вод в місті Первомайськ» Сторони Меморандуму: місто Первомайськ в особі міського голови Олега Демченка Компанія «КОНЕКО» в особі генерального директора Олдржиха Казди (разом «Сторони») - На підставі контракту між Міністерством промисловості і торгівлі Чеської Республіки (далі «Замовник») та компанії «КОНЕКО» (далі «Розробник») Розробник прийняв на себе зобов'язання виконати роботу з розробки ТЕО з назвою «Будівництво станції очищення стічних вод в місті Первомайськ» (далі «ТЕО») для міста Первомайська (далі «Клієнт»). - Клієнт зобов'язується сприяти Розробнику під час виконання окремих робіт з метою успішного виконання ТЕО. При цьому зобов'язується: - Забезпечувати гнучку комунікацію між представниками Розробника та Клієнта; - Відповідати на питання Розробника стосовно необхідних даних, інформації щодо водоочисної інфраструктури та іншої інформації, яка відповідає меті виконання ТЕО; - Сприяти представникам Розробника під час їх особистих візитів до м. Первомайська (забезпечити доступ до водоочисної та водовідведеної інфраструктури, забезпечити присутність відповідальних представників міста (Додаток № 2 дійсного Меморандуму «Контактні особи Сторін»); - Призначити 2-3 представників Клієнта для відвідування Чеської Республіки (Додаток № 1 дійсного Меморандуму «План дій по проєкту», дія № 7); - Забезпечити переклад робочих та остаточної версії ТЕО з англійської на українську мову для потреб Клієнта і надати цю версію Розробнику; - Після отримання остаточної версії від Розробника надати свою оцінку виконання ТЕО згідно з вимогами Замовника. У випадку, якщо в оцінці наявні претензії, Клієнт зобов'язується докладно вказані претензії пояснити та надати Розробнику додатковий час (як мінімум 1 робочий тиждень) для виправлення цих претензій. - Розробник зобов'язується: - Розробити ТЕО на експертному рівні згідно вимог Замовника; - Враховувати претензії та прохання Клієнта у зв'язку із цим, якщо вони не суперечать вимогам Замовника та/або не дуже ускладнюють виконання ТЕО в межах визначеного періоду та бюджету; - Надавати Клієнту інформацію про хід виконання робіт та іншу інформацію, що стосується проєкту; - Здійснити за свій рахунок мінімум один візит до міста Первомайська з метою збору необхідної інформації та даних для розробки ТЕО; - Організувати за свій рахунок (окрім транспортних витрат за межами території Чеської Республіки) відвідування 2-3 представників Клієнта Чеської Республіки (Додаток № 1 дійсного Меморандуму «План дій проєкту», дія № 7); - Надати робочі та остаточну версії ТЕО клієнту у строки, передбачені в Додатку № 1 дійсного Меморандуму англійською та чеською мовами. 4) Сторони узгодили план дій для виконання ТЕО та зобов'язуються діяти відповідно до нього. У випадку неможливості дотримуватися даного плану дій Сторони погодились докласти необхідні зусилля для того, щоб здати остаточну версію ТЕО у строки, передбачені Замовником. 5) Сторони заявляють, що успішна розробка ТЕО за вимогами та строками, передбаченими в контракті між Розробником та Замовником, являється їх спільною метою і що вони готові прикласти необхідні спільні зусилля для її досягнення. Підписи сторін: ____________________________ Клієнт, Первомайський міський голова Олег Демченко ____________________________ Розробник, генеральний директор команії «КОНЕКО», Олдржих Казда | Меморандум о разработке ТЭО (технико-экономического обоснования) с названием «Постройка станции очистки сточных вод в городе Первомайск» Стороны Меморандума: Город Первомайск в лице Мэра Олега Демченко Компания «КОНЕКО» в лице директора Олдржиха Казды (вместе «Стороны») - На основании контракта между Министерством промышленности и торговли Чешской Республики (далее «Заказчик») и компании «КОНЕКО» (далее «Разработчик») принял Разработчик на себя обязательство выполнить работу по разработке технико-экономического обоснования с названием «Постройка станции очистки сточных вод в г. Первомайск» (далее: «ТЭО») для города Первомайск (далее «Клиент»). - Клиент обязуется оказывать Разработчику во время выполнения отдельных работ содействие с целью успешного выполнения ТЭО. При этом обязуется: - Обеспечивать гибкую коммуникацию между представителями Разработчика и Клиента; - Отвечать на вопросы Разработчика, касательно необходимых данных, информации по водоочистной инфраструктуре и прочей информации, соответствующей с целью выполнения ТЭО; - Оказать представителям Разработчика содействие при их личных визитах г. Первомайск (обеспечить доступ к водоочистной и водоотводной инфраструктуре, обеспечить присутствие ключевых представителей города (см. приложение № 2 настоящего Меморандума «Контактные лица Сторон»); - Назначить 2-3 представителей Клиента для посещения Чешской Республики (приложение № 1 настоящего Меморандума «План действий проекта», действие № 7); - Обеспечить перевод рабочих и итоговой версией ТЭО из английского на украинский язык для нужд Клиента и предоставить эту версию Разработчику; - После получения итоговой версии ТЭО от Разработчика предоставить свою оценку выполнения ТЭО согласно требованиям Заказчика. В случае, если в оценке имеются претензии, Клиент обязуется подробно данные претензии объяснить и предоставить Разработчику дополнительное время (минимум 1 рабочую неделю) для исправления этих претензий. - Разработчик обязуется: - Разработать ТЭО на экспертном уровне согласно требованиям Заказчика; - Учитывать претензии и просьбы Клиента в этой связи, если они не противоречат требованиям Заказчика и/или не слишком затрудняют выполнение ТЭО в рамках поставленного периода и бюджета; - Предоставлять Клиенту информацию о ходе выполнения работ и прочую информацию, касающуюся проекта; - Осуществить за свой счет минимум один визит в город Первомайск с целью сбора необходимой информации и данных для разработки ТЭО; - Организовать за свой счет (помимо транспортных расходов вне территории Чешской Республики) посещение 2-3 представителей Клиента Чешской Республики (приложение № 1 настоящего Меморандума «План действий проекта», действие № 7); - Предоставить рабочие и итоговую версии ТЭО клиенту в сроках, предусмотренных в приложении № 1 настоящего Меморандума на английском и чешском языках - Стороны согласовали план действий для выполнения ТЭО и обязуются поступать в соответствии с ним. В случае невозможности соблюдать данный план действий стороны согласились приложить необходимое усилие, чтобы успеть сдать итоговую версию ТЭО в сроках, предусмотренных Заказчиком. - Стороны заявляют, что успешная разработка ТЭО по требованиям и срокам предусмотренным в контракте между Разработчиком и Заказчиком является их совместной целью и что они готовы приложить необходимое, совместное усилие для ее достижения. Подписи Сторон: ____________________________ Клиент, Первомайский городской голова, Олег Демченко ____________________________ Разработчик, генеральный Директор компании «КОНЕКО», Олдржих Казда |
| --- | --- |

Додаток 1 до Меморандуму

| # Додаток № 1: План дій проєкту |  |  |  | Приложение № 1: План действий проекта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реалізатори: KONEKO spol s r.o. – Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОДНИЙ ПРОЕКТ» |  |  |  | Реализаторы: KONEKO spol s r.o. – Общество с ограниченной ответственностью «ВОДНЫЙ ПРОЕКТ» |  |  |
| Наміри проєкту: Концепція водопостачання та водовідведення у місті |  |  |  | Намерение проекта: Концепция водоснабжения и водоотведения города |  |  |
| Мета проєкту: ТЕО |  |  |  | Цель проекта: ТЭО |  |  |
| Етапи (результати) проєкту | Дії в рамках проєкту | Очікувані дії від міста Первомайськ, примітки |  | Этапы (результаты) проекта | Действия в рамках проекта | Ожидаемые действия от города Первомайск, примечания |
| Результат 5.2.1 Розвідувальні роботи Строки досягнення результату 1-ша половина квітня 2024 року | Дія № 1 Відвідування міста Первомайська | - Організація зустрічі у виконавчому комітеті. Знайомство з представниками водоканалу 2) Відвідування об'єктів очищення стічної води, водопостачання - Отримання даних від виконавчого комітету та від водоканалу (або досягнення домовленості щодо строків отримання даних) |  | Результат 5.2.1 Разведочные работы Сроки достижения результата: 1-я половина апреля 2024 года | Действие № 1 Посещение городе Первомайск | - Организация встречи в мэрии. Ознакомление с представителями водоканалов - Посещение объектов очистки сточных вод, водоснабжения - Предоставление данных от Мэрии и от Водоканалов (или достижение договоренности, когда будут данные предоставлены) |
|  | Дія № 2 збір даних – виконавчий комітет Первомайської міської ради, комунальне підприємство «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Действие № 2 Сбор данных – Мэрия Первомайска, коммунальное предприятие «Первомайское управление водопроводно-канализационного хозяйства» |  |

| Результат 5.2.2 Аналіз даних Строки досягнення результату червень 2024 року |  | Дія № 3 Оцінка даних | Проводить Конеко. Місто Первомайськ відповідає на можливі запитання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дія № 4 Рекомендації |  |  | Результат 5.2.2 Анализ данных Сроки достижения результата: Июнь 2024 года | Действие № 3 Оценка данных | Проведет Компания «КОНЕКО». Город Первомайск отвечает на возможные вопросы |
|  |  |  |  |  |  | Действие № 4 Рекомендации |  |
| Результат 5.2.3 ТЕО. Розробка варіантів Строки досягнення результату серпень 2024 року |  | Дія № 5 Технічна частина ТЕО | Проводить Конеко. Місто Первомайськ відповідає на можливі питання |  | Результат 5.2.3 ТЭО. Разработка вариантов Сроки достижения результата: Август 2024 года | Действие № 5 Техническая часть ТЭО | Проведет компания «Конеко». Город Первомайск отвечает на возможные вопросы |
|  |  | Дія № 6 Економічна частина ТЕО |  |  |  | Действие № 6 Экономическая часть ТЭО |  |
| Результат 5.2.4 Підбір підходящего варіанту ТЕО Строки досягнення результату вересень 2024 року |  | Дія № 7 Обговорення з містом Первомайськ. Відвідування представниками Чехії м. Первомайськ, розгляд робочих варіантів на практиці. Вибір варіанту, який підходить | Бажано у вересні 2024 року візит до Чехії представників міста Первомайськ (2-3 особи від виконавчого комітету та водоканалу, 1 особа Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОДНИЙ ПРОЕКТ»). Витрати на транспорт (поїзд Львів-Прага/Острова) та проживання відшкодувує Конеко. Тривалість візиту – 2 дні на території Чехії. Конеко сприятиме організації зустрічі з представником Міністерства промисловості і торгівлі Чеської Республіки |  | Результат 5.2.4 Подбор подходящего варианта ТЭО Сроки достижения результата: сентябрь 2024 года | Действие № 7 Обсуждение с городом Первомайск. Посещение представителей Первомайска Чехии, осмотр рабочих вариантов на практике. Выбор подходящего варианта | Желательно в сентябре 2024 года посетят представители (2-3 чел. от Мэрии и водоканалов, 1 чел. от Водного проекта) г. Первомайск Чехию. Расходы на транспорт (поезд Львов-Прага/Острова) и проживание оплачивает компания «Конеко». Продолжительность посещения – 2 дня на территории Чехии. Компания «Конеко» постарается организовать и встречу с представителем Министерством промышленности и торговли Чешской Республики. |
|  |  | Дія № 8 Обговорення з Замовником (Міністерство промисловості і торгівлі Чеської Республіки) |  |  |  | Действие № 8 Обсуждение с заказчиком (Министерство промышленности и торговли Чешской Республики) |  |
| Результат 5.2.5 Доработка підібранного варианта ТЕО Строки досягнення результату жовтень-листопад 2024 року | Дія № 9 Впровадження зауважень від м. Первомайська та Міністерства промисловості і торгівлі Чеської Республіки |  | Первомайськ надає свої зауваження. Допомагає з перекладом українською мовою. Після впровадження зауважень м. Первомайськ підтверджує отримання ТЕО. Оцінює якість роботи. Можливі відповіді: - Задовільна якість (з можливими зауваженнями) Незадовільна якість (з обов'язковими зауваженнями та переліком питань, на які потрібно відповісти). У такому випадку Розробнику знадобиться додатковий час для доопрацювання суперечливих питань. |  | Результат 5.2.5 Доработка подобранного варианта ТЭО Сроки достижения результата: Октябрь-ноябрь 2024 года | Действие № 9 Внедрение примечаний от г. Первомайск и Министерства промышленности и торговли Чешской Республики | Первомайск дает свои примечания. Помогает с переводом на украинский язык. После внедрения примечаний г. Первомайск подтверждает получение ТЭО. Оценивает качество работы. Возможный ответ: - Удовлетворительное качество (с возможными примечаниями) Неудовлетворительное качество (с обязательными примечаниями и перечнем вопросов, на которых надо ответить). В таком случае понадобится разработчику дополнительное время для доработки спорных вопросов |
|  | Дія № 10 Передача остаточної версії ТЕО, англійською, українською та чеською мовами. |  |  |  |  | Действие № 10 Передача финальной версии ТЭО. На английском, украинском и чешском языках. |  |
| Підписи сторін: ___________________________ ____________________________ Клієнт, Первомайський Розробник, генеральний директор міський голова Олег Демченко команії «КОНЕКО», Олдржих Казда |  |  |  |  | Подписи Сторон: ________________________ ____________________________ Клиент, Первомайский Разработчик, генеральный Директор городской голова, компании «КОНЕКО», Олег Демченко Олдржих Казда |  |  |

Додаток 2 до Меморандуму

Додаток № 2 - «Контактні особи Сторін»

Koneko (Zpracovatel)/Конеко (Розробник)                                                                                                                                     «Контактные лица Сторон»

Koneko (Zpracovatel)/Конеко (Разработчик)

| Name and Surname Ім’я, Прізвище | Email address Адреса електронної пошти | Phone number Номер телефону | Position Посада |  | Name and Surname Имя, Фамилия | Email address Адрес электронной почты | Phone number Номер телефона | Position Должность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oldřich Kazda/Олдржих Казда | oldrich.kazda@koneko.cz | +420603437993 | Генеральний Директор компанії |  | Oldřich Kazda/Олдржих Казда | oldrich.kazda@koneko.cz | +420603437993 | Генеральный Директор компании |
| Jiří Pytlíček/Іржи Петлічек | jiri.pytlicek@zimatechnik.cz | +420703141755 | Проєктний менеджер |  | Jiří Pytlíček/Иржи Пытличек | jiri.pytlicek@zimatechnik.cz | +420703141755 | Проектный менеджер |
| Sergej Gorbunov/Сергій Горбунов | sergej.gorbunov@koneko.cz | +420603834685 | Головний технічний спеціаліст |  | Sergej Gorbunov/Сергей Горбунов | sergej.gorbunov@koneko.cz | +420603834685 | Главный технический специалист |
| David Suski Давид Сускі | david.suski@oyn.cz | M: +420 603 754 444 Skype: david_s1868 | Financial Expert Фінансовий експерт |  | David Suski Давид Суски | david.suski@oyn.cz | M: +420 603 754 444 Skype: david_s1868 | Financial Expert Финансовый эксперт |

| Контакти спеціалістів комунального підприємства «Управління водопровідно-каналізаційного господарства» та Первомайської міської територіальної громади по проєкту «Техніко-економічне обґрунтування будівництва станції очищення стічних вод в Первомайську» |  | Контакты специалистов коммунального предприятия «Управление водопроводно-канализационного хозяйства» и Первомайского городского территориального общества по проекту «Технико-економического обоснования строительства станции очистки сточних вод в Первомайске» |
| --- | --- | --- |

| ПІБ | Посада | Телефон, електронна адреса |  | ФИО | Дожность | Телефон, електронный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дмитро Петрович МАЛІШЕВСЬКИЙ | Перший заступник міського голови Первомайської міської ради | +380675124191 +380993332470 investperv@ukr.net |  | Дмитрий Петрович МАЛИШЕВСКИЙ | Первый заместитель городского головы Первомайского городского совета | +380675124191 +380993332470 investperv@ukr.net |
| Володимир Іванович ГАВВА | Директор комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | +380675127631 pervovodokanal@gmail.com |  | Владимир Иванович ГАВВА | Директор комунального предприятия «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | +380675127631 pervovodokanal@gmail.com |
| Тетяна Володимирівна ЗАРИЦЬКА | Начальник управління економіки апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради | +380501885655 investperv@ukr.net |  | Татьяна Владимировна ЗАРИЦКАЯ | Начальник управления экономики апарата исполнительного комитета Первомайского городского совета | +380501885655 investperv@ukr.net |

| Олександр Григорович ЛИСИЙ | Начальник управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради | +380679325715 gkhpervomaisk@ukr.net |  | Олександр Григорович ЛИСИЙ | Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Первомайского городского совета | +380679325715 gkhpervomaisk@ukr.net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контактні дані компанії «Водний проект» - Консультант проєкту                           Контакты компании «Водный Проект» - Консультант проекта

| Ім’я, Прізвище | Посада | Телефон, електронна адреса |  | Имя, Фамилия | Должность | Телефон, електронный адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Юрій Пацай | Директор ТОВ «Водний проект» | +380669408068 WhatsApp, Telegram, Signal +380978303168 patsay24@gmail.com patsay@seznam.cz |  | Yuriy Patsay Юрий Пацай | Ředitel společnosti Water Project LLC Директор ТОВ «Водный проект» | +380669408068 WhatsApp, Telegram, Signal +380978303168 patsay24@gmail.com patsay@seznam.cz |
| Сергій Базурін | Заступник директора з технічних питань | +380964466642 WhatsApp, Telegram, Signal aib.rivne@gmail.com |  | Sergiy Bazurin Сергей Базурин | Zástupce ředitele pro technické záležitosti Заместитель директора по техническим вопросам | +380964466642 WhatsApp, Telegram, Signal aib.rivne@gmail.com |
| Підписи сторін: ___________________________ ____________________________ Клієнт, Первомайський Розробник, генеральний директор міський голова Олег Демченко команії «КОНЕКО», Олдржих Казда |  |  |  | Подписи Сторон: ________________________ ____________________________ Клиент, Первомайский Разработчик, генеральный Директор городской голова, компании «КОНЕКО», Олдржих Казда Олег Демченко |  |  |

______________________________________________