ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

84  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  25.09.2025 № 4

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за І півріччя 2025 року Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженої рішенням міської ради від 23.12.2024 № 1

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.09.2023 № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», враховуючи інформацію структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома звіт про виконання за І півріччя 2025 року Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік (Додаток).

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та фінансів, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, послуг та розвитку підприємництва.

Міський голова                                                                          Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

25.09.2025  № 4

ЗВІТ

про виконання за І півріччя 2025 року

Програми

економічного і соціального розвитку

Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік,

затвердженої рішенням міської ради

від 23.12.2024 № 1

м. Первомайськ

2025 рік

|  | Зміст |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вступ |  |  |
| 1. | Розвиток реального сектора економіки |  |  |
| 1.1. | Інвестиційна діяльність |  |  |
| 1.2. | Промисловість |  |  |
| 1.3. | Транспорт |  |  |
| 1.4. | Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва |  |  |
| 1.5. | Агропромисловий комплекс |  |  |
| 1.6. | Житлова політика та житлово-комунальне господарство |  |  |
| 1.7. | Енергозабезпечення та енергозбереження |  |  |
| 1.8. | Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |
| 1.9. | Адміністративні послуги |  |  |
| 2. | Фінансові та матеріальні ресурси |  |  |
| 2.1. | Бюджетна політика |  |  |
| 2.2. | Управління об’єктами комунальної власності |  |  |
| 2.3. | Управління земельними ресурсами |  |  |
| 3. | Соціальна сфера |  |  |
| 3.1. | Демографічна ситуація та гендерна політика |  |  |
| 3.2. | Зайнятість населення та ринок праці |  |  |
| 3.3. | Соціальне забезпечення |  |  |
| 4. | Гуманітарна сфера |  |  |
| 4.1. | Охорона здоров’я |  |  |
| 4.2. | Освіта |  |  |
| 4.3. | Культура |  |  |
| 5. | Екологія, безпека життєдіяльності людини |  |  |
| 5.1. | Охорона навколишнього природного середовища |  |  |
| 5.2. | Техногенна безпека |  |  |
| Додатки: | 1. | Основні показники економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади за І півріччя 2025 року |  |
|  | 2. | Виконання заходів «Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік» за І півріччя 2025 року |  |
|  | 3. | Перелік програм, які фінансувались протягом І півріччя 2025 року з бюджету Первомайської міської територіальної громади |  |
|  | 4. | Перелік об’єктів, які фінансувались за рахунок коштів бюджету розвитку Первомайської міської територіальної громади протягом І півріччя 2025 року |  |
|  | 5 | Орієнтовний перелік інвестиційних проєктів на 2025 рік |  |

Вступ

Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік (далі – Програма), затверджена рішенням міської ради від 23.12.2024 року № 1, зі змінами та доповненнями розроблена згідно зі статтею 143 Конституції України та статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головною метою Програми є створення умов для сталого розвитку соціально-економічного потенціалу громади, підвищення конкурентоспроможності економіки громади, посилення інвестиційної привабливості, покращення добробуту та соціальної захищеності населення.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є закони України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державні цільові програми», постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №780 «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки».

У складанні Звіту про виконання за І півріччя 2025 року Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік, заходів з її реалізації взяли участь заступники міського голови, управління, відділи міської ради, комунальні та промислові підприємства територіальної громади. Звіт про виконання Програми є комплексом економічних і галузевих показників і відображає головні підсумки соціально-економічного розвитку громади за І півріччя 2025 року.

Оцінка виконання програмних завдань за І півріччя 2025 року здійснена на підставі щоквартального моніторингу соціально-економічної ситуації у громаді.

1.Розвиток реального сектора економіки

1.1. Інвестиційна діяльність

Первомайська міська територіальна громада приймає активну участь у проєктах різної сфери життєдіяльності громади, співпрацює з міжнародними організаціями та фондами, а саме:

У рамках програми дій «Відновлення об’єктів критичної інфраструктури  Україна (Компонент 2)» реалізується проєкт «Реконструкція системи водопостачання міста Первомайськ». Фінансується північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО). Загальна сума проєкту становить 3065,0 тис.євро. Затверджено договір про грант № EU04-2024-105 від 02 липня 2024 року між НЕФКО та ПМР; визначено переможцем тендерного відбору ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Екософт» (укладена контрактна угода від 06.12.2024 № PER-1 між управлінням житлово-комунального господарства і «Екософт»; в свою чергу ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «Екософт» уклало договір з субпідряду на виконання проєктних робіт  №27/12/2024-ПКО від 27.12.2024 року з ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «АРХСІТІ»; 30.01.2025 року проєкт зареєстровано в Секретаріаті Кабінету Міністрів України; авансовий запит відправлено та погоджено на отримання авансу.

Систематично відбуваються важливі робочі зустрічі щодо реалізації даного масштабного інфраструктурного проєкту. Обговорються організаційні та технічні аспекти реалізації проєкту, найближчі етапи будівництва, механізми контролю якості та безпеки. Оглядається хід будівництва, іде ознайомлення з уже виконаними роботами, технічною документацією та робочими журналами. Експертами від НЕФКО відзначається належний рівень організації процесу та зацікавленість громади в довготривалому ефекті інвестицій. Цей проєкт, який впроваджується у Первомайській міській територіальній громаді, є одним із наймасштабніших серед усіх поточних ініціатив в Україні.

У рамках співпраці з Міжнародною організацією з міграції (МОМ) з проєкту «Відновлення та підтримка громад» ведеться робота щодо реалізації проєкту «Зміцнення реабілітаційних послуг у Первомайській міській територіальній громаді шляхом створення стаціонарного реабілітаційного відділення на базі терапевтичного відділення КНП «Первомайська центральна районна лікарня» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, місто Первомайськ, вулиця Амосова Миколи Академіка, будинок 28».

У січні 2025 року делегація від Первомайської міської територіальної громади здійснила офіційний візит до муніципалітету міста Вайле (Королівство Данія). Головною метою зустрічі стало зміцнення партнерських відносин та підписання меморандуму про співпрацю між громадами. Кульмінацією зустрічі стало підписання Декларації про співпрацю та взаємовідносини між Первомайською міською територіальною громадою та муніципалітетом Вайле. Документ закріплює галузеві напрями співпраці, а саме: розвиток технічної інфраструктури (обмін досвідом і знаннями щодо рішень у сфері водопостачання, водовідведення та поводження з відходами); культурний обмін та розвиток туризму (культурний обмін знання про місцеві історичні цінності муніципалітетів); міський розвиток, орієнтований на майбутнє та сталий розвиток (розбудова міських територій у сучасні, функціональні та привабливі для майбутніх поколінь простори). Під час візиту данська сторона ознайомила з організацією роботи очисних споруд та діяльністю місцевого підприємства Vejle Spildevand, яке спеціалізується на управлінні водними ресурсами та презентувала сучасну систему управління водним господарством муніципалітету Вайле, що ґрунтується на високих екологічних стандартах та передових технологіях. Представники Первомайської громади отримали детальну інформацію щодо стратегій оптимізації використання водних ресурсів, модернізації інфраструктури та інноваційних рішень, які забезпечують ефективне функціонування комунального сектору.

У січні 2025 року, в рамках активної співпраці з міжнародними партнерами, відбулася онлайн-зустріч між представниками Первомайської міської територіальної громади та міста-побратима Аугсбург (Федеративна Республіка Німеччина). У зустрічі взяли участь представники адміністрації Аугсбургу, зокрема: Якоб Білмайер — уповноважений з міжнародних справ, Ясмін Німар — фахівчиня з питань догляду за дітьми управління у справах дітей та молоді, Луїза Куглер — спеціалістка з міжнародних справ Європейського офісу міста Аугсбург. Партнери з Німеччини представили ініціативу щодо спільної реалізації проєкту «Міжнародний молодіжний табір – 2025», який має відбутися в Аугсбурзі (Німеччина) та місті Бурж (Франція). Проєкт передбачає організацію літнього табору для дітей і молоді з трьох країн — України, Німеччини та Франції — з метою спільного відпочинку, обміну досвідом, розвитку міжкультурного діалогу та налагодження дружніх міжнародних зв’язків.  Під час зустрічі сторони обговорили першочергові організаційні питання, визначили напрями подальшої взаємодії, обмінялися необхідною інформацією та контактами для координації наступних етапів роботи в межах проєкту.

У січні 2025 року громада подала до платформи DREAM проєкт «Реконструкція хлораторних станцій ОВНС – 1, ОВНС – 2 у м. Первомайськ» (коригування) для участі у конкурсному відборі в межах Програми відновлення України III, яку фінансує Європейський інвестиційний банк (ЄІБ). У березні відбулося засідання експертної робочої групи Мінрегіонрозвитку, яка займається відбором і реалізацією проєктів. Захід проходив онлайн, що дозволило громадам з усієї країни представити свої ініціативи. До складу експертної групи увійшли представники Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства фінансів, Міністерства освіти і науки, а також муніципальні партнери. Робота групи тривала з 13 до 21 березня. 19 березня було оголошено, що проєкт нашої громади не пройшов відбір, однак причини рішення не уточнили. Водночас експерти наголосили, що проєкти Миколаївської області потребують окремого розгляду, адже регіон зазнав найбільших проблем із водопостачанням після підриву Каховського водосховища.

Загалом на платформі DREAM від Первомайської МТГ зареєстровано 44 проєкти.

13.02.2025 року відбулася робоча зустріч з представниками та керівником Офісу Посольства Королівства Данії у Миколаєві Якобом Хансеном, який окреслив стратегічні напрями підтримки, які надає данський уряд громадам Миколаївської області. Обговорено ключові аспекти міжнародного співробітництва, включно з фінансуванням програм з відновлення інфраструктури, реалізацією екологічних ініціатив та підтримкою енергетичної незалежності регіону.

У ході зустрічі обговорили низку актуальних для Первомайської громади проєктів, серед яких:

-  Впровадження сучасних енергозберігаючих технологій у закладах охорони здоров’я, що сприятиме оптимізації енергоспоживання, зменшенню витрат на утримання та підвищенню якості медичних послуг.

-  Модернізація критичної інфраструктури, включно з встановленням сонячних електростанцій на об’єктах соціальної сфери та комунальної власності.

-  Реконструкція системи водопостачання та водовідведення, зокрема оновлення очисних споруд, що підвищить екологічну безпеку громади та забезпечить стабільне водопостачання у разі кризових ситуацій.

-  Підтримка внутрішньо переміщених осіб та молодих профільних спеціалістів, що передбачає створення нових житлових об’єктів, у тому числі можливість будівництва модульного житла за скандинавським зразком («данські будиночки»).

-  Розвиток відновлюваних джерел енергії, зокрема можливість використання вітрових електростанцій у межах громади для забезпечення незалежного енергопостачання, особливо в умовах воєнних загроз.

18 лютого 2025 року відбулася чергова робоча зустріч представників міжнародної організації "Інженери без кордонів – Данія". Зустріч стала черговим етапом у співпраці з данськими партнерами, які активно підтримують відновлення українських громад у складний воєнний період. Попередньо вже відбулося кілька консультацій із представниками "Інженери без кордонів – Данія", під час яких були окреслені напрями можливої технічної допомоги та впровадження екологічних ініціатив на території громади. Від громади представлено ключові інфраструктурні проєкти, які мають стратегічне значення для громади:

1. Підвищення енергоефективності медичних закладів.

2. Будівництво когенераційної установки на полігоні твердих побутових відходів та можливість створення сміттєпереробного комплексу.

3. Модернізація системи водопостачання та водовідведення.

4. Встановлення вітряних електростанцій на об’єктах критичної інфраструктури.

Данська сторона зацікавлена у детальному вивченні об'єктів, на яких планується реалізація запропонованих ініціатив. Наразі триває обмін інформацією для виконання розрахунків та оцінки вартості впровадження рішень.

19.02.2025 року направлено лист-прохання голові громадської організації «Південний захист» Надії Ганношиній щодо допомоги у проведенні ремонту кімнат у гуртожитку по вулиці Нацгвардійська, 4 для подальшого розміщення там внутрішньо переміщених осіб.  Очільник Первомайської громади Олег Демченко провів виїзний огляд приміщення зазначеного гуртожитку, визначено стан будівлі, необхідного обсягу ремонтних робіт, проведено аналіз вільного житлового фонду, аби визначити можливість розподілу кімнат між різними категоріями мешканців.

Також 19.02.2025 року відбулася онлайн-зустріч, присвячена впровадженню масштабного інфраструктурного проєкту «Нове будівництво насосної станції III-го підйому з резервуарами запасу води по                           вул. Кам’яномостівській у м. Первомайськ, Миколаївської області». Проєкт реалізується в рамках Програми «FELICITY II – Східне партнерство та Центральна Азія» за підтримки Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). Під час зустрічі представники Програми FELICITY II в Україні, закордонні архітектори та проєктанти презентували план реалізації проєкту, обговорили ключові етапи його впровадження. Зокрема, було розглянуто: -  проведення експертизи технічної документації; -  визначення технічних та економічних параметрів будівництва; -  залучення міжнародних експертів для супроводу проєкту; -  обмін досвідом щодо взаємодії з міжнародними фінансовими установами, зокрема Світовим банком; -  опрацювання можливостей залучення міжнародних інвестицій для реалізації соціально важливих ініціатив у Первомайській громаді. Це стратегічно важливий проєкт для громади, адже приблизно третина мешканців отримує водопостачання саме через цей об’єкт. Його реалізація дозволить: забезпечити безперебійне водопостачання населення; знизити ризики аварійних ситуацій; зміцнити комунальну інфраструктуру громади.

05 лютого 2025 року між Комунальним некомерційним підприємством «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради та Представництвом Датської ради у справах біженців в Україні (ДРБ) було підписано Меморандум про взаєморозуміння. У межах цього Меморандуму планується реалізація проєкту «Підтримка енергетичної безпеки об’єктів критичної інфраструктури» в Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Зокрема, у місті Первомайськ по вулиці Академіка Миколи Амосова, 28 датська сторона встановить гібридну сонячну електростанцію. Це включає:

- вибір підрядника;

- розробку проєкту та технічних завдань;

- поставку, монтаж і введення в експлуатацію обладнання;

- експертний супровід;

- погодження проєктно-кошторисної документації;

- передання всіх документів власнику СЕС;

- електромонтажні та будівельні роботи.

Наразі КНП «Первомайська ЦРЛ» направила до Кабінету Міністрів України лист з проханням про державну реєстрацію проєкту міжнародної технічної допомоги.

У квітні 2025 року відбулася перша зустріч з експерткою та координаторкою нового проєкту «Відновлення та посилення спроможностей громад (HREF)» у Миколаївській області — Ольгою Леонтьєвою. Координатором проєкту виступає Асоціація учасницького розвитку громад, яка є виконавчим партнером Міжнародної організації з міграції (МОМ). У межах співпраці, протягом квітня–жовтня 2025 року, заплановано проведення низки заходів, зокрема: навчань, робочих зустрічей, консультацій, а також надання експертної підтримки у розробці Плану розвитку туристичного напряму громади. У ході обговорень із представниками громади та фахівцями проєкту були визначені пріоритети розвитку. За результатами голосування, найбільшу кількість голосів отримала ініціатива «Облаштування пляжної зони зі спортивним обладнанням та дитячим майданчиком», яка посіла перше місце серед запропонованих ідей.

Також, в рамках співпраці з містом Аугсбург протягом березня-квітня 2025 року проведено онлайн-зустрічі з представниками від Аугсбурга (працівники комунальних служб місцевих водоканалів) та консультантами Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ). GIZ планує укласти договір з комунальним підприємством Аугсбурга про надання фінансового сприяння. Для Первомайської МТГ планується саме закупівля насосів (2 одиниці) на суму 120,0 тис. євро. Реалізацію проєкта заплановано завершити у квітні 2026 року.

17 травня 2025 року до громади завітала голова спілки українців Аугсбурга (Німеччина) Катерина Матей — активна представниця української діаспори, волонтерка. У межах зустрічі було обговорено можливості подальшої співпраці між Первомайською громадою та українцями Аугсбурга: гуманітарну допомогу для внутрішньо переміщених осіб, підтримку родин військовослужбовців, сприяння в пошуку партнерів для відновлення інфраструктури. Громаді передано потужний генератор, а також іграшки й солодощі для однієї з родин переселенців із тимчасово окупованих Олешків.

У листопаді 2025 року заплановано візит дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, до міста Аугсбург (Німеччина). Метою поїздки є обмін досвідом, налагодження нових контактів, соціальна адаптація, розширення світогляду учасників, а також створення для дітей умов тимчасової зміни обстановки в безпечному та підтримуючому середовищі. Захід сприятиме розвитку міжкультурного діалогу, підвищенню емоційного стану дітей, які потребують особливої уваги, та формуванню нових партнерств для подальшої підтримки у соціальній сфері.

05.03.2025 відбулася робоча зустріч із командою фахівців Данської ради у справах біженців (DRC). Основною темою зустрічі стало обговорення реалізації проєкту зі створення «Центру допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі». Визначено пріоритетні завдання та першочергові етапи реалізації проєкту.  Первомайський центр соціальних служб бере участь у реалізації проєкту з Представництвом Фонду ООН в галузі народонаселення (UNFPA) в Україні «Міста і громади, вільні від домашнього насильства» на 2024-2026 роки. Проводяться зустрічі, консультації, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Первомайською міською радою та  Представництвом Датської Ради у справах біженців в Україні. Виготовлено технічне завдання, проведено відкриті торги з особливостями з метою відбору підрядника на розробку ПКД та проведення експертизи по об’єкту «Реконструкція нежитлової будівлі закладу дошкільної освіти №4 «Дельфін» під спеціалізовані служби для осіб постраждалих від домашнього насилля та/або насильства за ознакою статі по вулиці Корабельна, 8 а» (переможець ТОВ «Укрбудпроєкт»). Реалізація цього проєкту є важливим кроком у забезпеченні безпеки та соціального захисту жителів Первомайської громади.

У рамках реалізації проєкту «Підтримка відновлення місцевого самоврядування  та відбудови і реконструкції громад в Україні: ФАЗА ІІ», що є частиною  програми «Сталий розвиток через вдосконалене місцеве врядування», яка реалізується Агентством міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерландів VNG Іnternetional у партнерстві з Асоціацією міст України, та за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів спеціалісти виконавчого комітету та структурних підрозділів міської ради приймають участь у навчальних сесіях за різними напрямами діяльності: «Місцевий економічний розвиток та управляння проєктами». Тема заходу «Розвиток компетенції фахівців місцевих рад у сфері фандрейзингу: залучення позабюджетних коштів для відновлення та сталого розвитку територіальних громад»; «Безпека, захищеність та стійкість». Тема тренінгу «Загальний огляд кризового управління з усіма рівнями GRIP»;  «Консультації з розроблення Фандрейзингових стратегій»; «VNG Іnternetional. Основні висновки Функціонального аналізу громад, рекомендації Планів організаційного розвитку». На сьогодні спеціалістами Первомайської міської ради розроблено та представлено Франдейзингову стратегію. У травні 2025 року відбувся візит спеціалістів ПМТГ до Нідерландів, що був присвячений знайомству з найкращими практиками виробництва, підтримки місцевого бізнесу, міжнародній співпраці, відновленню громад та залученню бізнесу до процесів відновлення та розвитку. Особливу увагу було приділено обміну досвідом між Нідерландськими муніципалітетами та представниками українських територіальних громад. Українська делегація презентувала розроблені Інвестиційні атласи, вони стали основою для подальшого обговорення потенціалу муніципального та бізнес-партнерства, пошуку можливостей для співпраці з потенційними іноземними (зокрема нідерландськими) донорами та інвесторами. У травні 2025 року відбувся візит відповідальних осіб від громади до Королівства Нідерландів.

09 квітня 2025 відбулася онлайн-зустріч з експертами Організації Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО). Зустріч була присвячена обговоренню проєкту «Зелена індустріальна відбудова через розвиток міських громад в Україні», що реалізується у межах Програми зеленої індустріальної відбудови України на 2024–2028 роки за підтримки німецького агентства GIZ. Основою для обговорення стали попередньо надіслані опитувальники, які громада заповнила відповідно до своєї поточної ситуації, викликів і потреб. У ході зустрічі експерти ЮНІДО презентували загальну концепцію проєкту, його цілі та стратегічні напрямки, серед яких — сталий розвиток інфраструктури, підвищення енергоефективності, підтримка малого та середнього підприємництва, а також посилення ролі громад у процесах «зеленої» реконструкції країни.  У результаті зустрічі ЮНІДО здійснить аналіз зібраної інформації, що надійшла з різних громад України, та підготує діагностичний звіт щодо найбільш критичних потреб муніципалітетів. На основі цього звіту буде сформовано кілька пілотних проєктів, які матимуть практичне значення для конкретних громад. Первомайська громада має всі шанси стати однією з перших територій, де ці ініціативи будуть реалізовані за підтримки міжнародних партнерів.

15.04.2025 відбулася зустріч з представниками незалежної німецької гуманітарної організації CADUS. Організацію було створено у 2014 році в Берліні. Вона спеціалізується на наданні медичної та технічної допомоги в кризових зонах, застосовуючи інноваційні та сталi підходи. В Україні CADUS почала працювати з березня 2022 року — одразу після початку повномасштабної війни, зокрема допомагаючи з медичною евакуацією у Дніпрі та на Донеччині, а також співпрацюючи з лікарнями й гуманітарними організаціями. Німецькі фахівці зазначили, що їхній приїзд до Первомайської МТГ має на меті оцінити потребу місцевого населення в технічній освіті. Йдеться про підготовку фахівців за напрямами первинної обробки деревини, з’єднання дерев’яних конструкцій, зварювання та обробка металу. Оскільки одним із напрямів діяльності CADUS є саме технічна освіта, їм важливо зрозуміти, наскільки така ініціатива буде затребуваною серед мешканців громади. Наприкінці візиту відвідали Первомайський професійний промисловий ліцей — заклад, де вже навчається молодь за технічними спеціальностями. Він має необхідне обладнання, що потенційно дозволить реалізувати їх ініціативу.  На сьогодні представники CADUS зібрали всю потрібну інформацію. Її передадуть до головного офісу організації, де приймуть рішення — чи буде розпочато співпрацю з нашою громадою.

Також, 15 квітня 2025 року відбулася зустріч представників управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради з представниками UNICEF. За результатами зустрічі було підписано Меморандум про співпрацю. Згідно з цим Меморандумом, заплановано надати допомогу на суму 12222,2 тис. грн (без ПДВ). Податок на додану вартість — близько 2544,7 тис. грн — буде оплачено управлінням ЖКГ. Загальна вартість проєкту становить 15948,1 тис. грн. Проєкт передбачає будівництво нових елементів системи централізованого водопостачання з 10 квітня 2025 року до 09 квітня 2026 року. Завдяки цій підтримці послуги водопостачання буде покращено для приблизно 20 тисяч мешканців. Будівельні роботи розпочато.

- квітня 2025 року відбулася зустріч із представниками благодійної організації «Благодійний фонд «Посмішка ЮА». Під час зустрічі обговорили можливість реалізації в громаді кількох важливих ініціатив:

- Створення або оновлення гінекологічного кабінету на базі одного з медичних закладів громади. Планується закупити нове обладнання, провести навчання та надати супровід медичним працівникам щодо роботи з випадками сексуального насильства. Також буде закуплено необхідні медикаменти.

- Облаштування «Кризової кімнати» в Первомайському центрі соціальних служб. Вартість проєкту — близько 6,5 тисяч євро.

- Надання соціальної підтримки постраждалим від насильства (психологічна допомога, продуктові набори тощо) на суму близько 200 євро на людину.

- Організація мобільної бригади з міста Миколаєва, яка зможе виїжджати на виклики до Первомайська.

Проєкт триватиме 1,5 роки. Підписано Меморандум про партнерство та співпрацю між Первомайською міською радою та Благодійною організацією «Благодійний фонд «Посмішка ЮА».

У квітні 2025 року відбулася онлайн зустріч з данськими партнерами, які окреслили ключові умови проєкту, в ході реалізації якого Фонд «GAUFonden» (в межах співпраці з Королівством Данія), розглядає можливість встановлення у Первомайській міській територіальній громаді модульних будинків для проживання родин внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Від громади потрібне здійснення повного комплексу робіт із розміщення цих будинків, їхнього підключення до всіх необхідних комунікаційних мереж (електропостачання, водопостачання, каналізації, тощо), а також проведення благоустрою прилеглої території: облаштування пішохідних доріжок, озеленення, забезпечення загального впорядкування простору для комфортного проживання людей, та багато іншого. 23 травня 2025 року підписано Меморандум про співпрацю від між Фондом Відбудови України та Первомайською міською радою. 03 червня 2025 року керівництво Первомайської міської територіальної громади здійснило робочий візит до Доманівської селищної громади для  ознайомлення з ходом реалізації аналогічного проєкту з облаштування житла для внутрішньо переміщених осіб шляхом встановлення модульних будинків. Цей проєкт — яскравий приклад ефективної взаємодії громади з донорською організацією та швидкої адаптації до нових викликів, які постали внаслідок війни. Первомайська громада також активно включена в реалізацію подібного проєкту і тому такий обмін дозволяє врахувати вже напрацьовані алгоритми та уникнути типових помилок.

Станом на сьогодні систематично відбуваються онлайн зустрічі з фахівцями від данської сторони, де обговорюється створення функціонального та безпечного простору: зонування території, забезпечення доступу спеціалізованої техніки, благоустрій дворів, прокладання пішохідних маршрутів, облаштування зелених зон і місць для спілкування.  Окремий акцент зробили на інклюзивності — новий район має бути зручним для людей з інвалідністю, літніх мешканців та сімей із дітьми. Також обговорили розташування житла поруч з об'єктами соціальної інфраструктури — медичними закладами, центрами допомоги, зупинками громадського транспорту. Адже важливо не лише надати дах над головою, а й створити умови для повернення до повноцінного життя в громаді. Проєкт передбачає будівництво 50 індивідуальних будинків, що будуть передані у дар Фондом GAU, на території площею близько 50 000 м².

14 травня 2025 року відбулася важлива зустріч, спрямована на зміцнення міжнародної співпраці та подальший розвиток стратегічних проєктів з  керівницею сектору Міністерства закордонних справ Королівства Данія,  незалежним консультантом, представником консалтингової компанії HN, а також експертом і членом правління ГО «Агенція відновлення та розвитку». Обговорено двосторонню співпрацю між Первомайською громадою та Королівством Данія, зокрема — з муніципалітетом Вайле. Учасники зустрічі зосередили увагу на результатах нещодавнього візиту делегації з Первомайська до Данії, під час якого були підписані документи про співпрацю та проведені візити на об’єкти комунальної інфраструктури — підприємства з водопостачання, водовідведення, поводження з побутовими відходами. Також обговорювалися приклади організації громадських просторів, сприятливих для розвитку малого бізнесу. Обмінялися контактами для подальшої комунікації та координації дій.

04 липня 2025 року відбулася важлива ознайомча зустріч з представниками благодійного фонду «Посмішка» та міжнародної гуманітарної організації JERU (Joint Emergency Response in Ukraine). Організація JERU — це ініціатива низки міжнародних гуманітарних організацій, які працюють в Україні з 2022 року, забезпечуючи невідкладну допомогу населенню, яке постраждало від війни. Одним із напрямів її діяльності є підтримка підприємництва, працевлаштування та навчання населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Під час зустрічі презентовано ініціативу, яка передбачає надання грантів та мікрогрантів українським підприємцям на розвиток бізнесу, закупівлю необхідного обладнання та оновлення матеріально-технічної бази. Цей підхід дозволяє не лише підтримати економічну активність у громадах, але й стимулює створення нових робочих місць, зокрема для ВПО. Обговорили можливість реалізації короткострокових курсів для внутрішньо переміщених осіб та інших категорій населення, які прагнуть здобути нову професію або перекваліфікуватися.

Щороку Посольство Німеччини у Києві надає фінансову підтримку обраним заходам, які реалізуються місцевими організаціями і не можуть бути повністю профінансовані організацією-заявником: громадські організації, групи самодопомоги, органи місцевої влади. Завдяки мікропроєктам, Посольство Німеччини у Києві має можливість гнучко, швидко та ефективно допомогти покращити умови життя соціально найменш захищених верств населення та реагувати на конкретні випадки скрутного становища українців. Особлива увага приділяється проєктним пропозиціям з підтримки жінок та дівчат, дітей та вразливих груп населення. Максимальна сума фінансування, що надається Посольством, становить 10 000 євро. Від Первомайської міської територіальної громади подано такі пропозиції:

- «Придбання побутового обладнання та інвентаря для надання якісних соціальних послуг  особам з інвалідністю та одиноким особам похилого віку в Територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (УСЗН);

- «Підвищення якості та ефективності надання медичних послуг пацієнтам на основі покращення матзабезпечення (відділення реабілітації)» (КНП «ПМЦПМСД»);

- «Облаштування гінекологічного кабінету безбар’єрного доступу, а саме відповідного кріслі, кушетки з регулюванням висоти та відеокольскопа» (КНП «Первомайська центральна районна лікарня»).

На сьогодні Первомайською міською територіальною громадою підписано Угоди про співробітництво та співпрацю, а саме, 13 Угод щодо  допомоги за підтримки іноземних донорів:

- Угода про наміри з DAI Global LLC щодо Проєкту USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» («ГОВЕРЛА»).

- Меморандум про взаєморозуміння щодо організації відпочинку українських дітей у 2023 році з  Асоціацією департаменту Francas du Finistere та Бельгійською організацією «Бібліотеки без кордонів».

- Меморандум щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування з назвою «Будівництво станції очищення стічних вод в місті Первомайськ» між Первомайською міською територіальною громадою і чеською компанією «КОНЕКО».

- Меморандум про  взаєморозуміння між Агентством  міжнародного співробітництва Асоціації муніципалітетів Королівства Нідерландів VNG International,  Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» та Первомайською міською радою.

- Договір про грант між Північною екологічною фінансовою корпорацією (НЕФКО) по проєкту «Реконструкція системи водопостачання міста  Первомайськ, Миколаївська область».

- Тристоронній Меморандум про взаєморозуміння між GIZ, ГО «Школа Енергоефективності» та Первомайською міською радою .

- Меморандум про співпрацю щодо реалізації Проєкту міжнародної  технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка України» між Первомайською міською територіальною громадою і Dai Global LLC.

- Меморандум про співробітництво між Первомайською міською радою та Міжнародною організацією з міграції (МОМ).

- Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю в рамках  реалізації програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) 2 фаза (далі – Програма ЕГАП), що реалізується за фінансової підтримки Швейцарської агенції з розвитку та співробітництва в Україні між Первомайською міською радою Миколаївської області та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа» щодо впровадження Єдиної платформи місцевої електронної демократії «e-DEM» та Конструктора сайтів та чат-ботів територіальних громад «СВОЇ».

- Меморандум про взаєморозуміння між Первомайською міською радою  та Представництвом Датської Ради у справах біженців в Україні.

- Меморандум про співпрацю в рамках проєкту МТД Міжнародна кліматична ініціатива (ІКІ) «Фінансування низьковуглецевої інфраструктури в містах – Програма Східної та центральної Азії (FELICITY II) між Первомайською міською радою і управління ЖКГ та Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ.

- Меморандум про співробітництво щодо реалізації проєкту «Відновлення та Посилення Спроможностей громад (HREF)» між  місцевою Асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація учасницького  розвитку громад» та  Первомайською міською радою.

- Меморандум про співпрацю між Фондом Відбудови  України та Первомайською міською радою (встановлення модульних будинків для ВПО).

Чотири договори з містами-побратимами іноземних міст:

- Проєктна угода про партнерство з  містом Аугсбург.

- Декларація про дружбу з берлінським округом Нойкельн.

- Договір про дружбу і співпрацю з містом Добрич (Болгарія).

- Декларація про співпрацю та взаємовідносини між Первомайською міською територіальною громадою та муніципалітетом Вайле (Королівство Данія).

Дві угоди про співпрацю з українськими громадами та фондами/організаціями:

- Угода про партнерську співпрацю з Первомайською міською територіальною громадою Харківської області.

- Меморандум про взаємодію, співпрацю і партнерство між благодійною організацією «Благодійний фонд «Посмішка ЮА».

Дві угоди з місцевими установами:

- Меморандум про співпрацю Між ПМР і редакцією інтернет-видання Гард.City в особі ГО «Агенція розвитку локальних медіа «АБО».

- Угода про співпрацю між Первомайською МТГ та Первомайським навчально-науковим інститутом Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Дві угоди між структурними підрозділами Первомайської міської ради та міжнародними організаціями:

- Меморандум про взаєморозуміння між КНП «Первомайська центральна районна лікарня» та представництвом Датської ради у справах біженців в України.

- Договір про співпрацю ЮНІСЕФ (UNICEF) з управлінням житлово-комунального господарства Первомайської міської ради.

Спеціалісти управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради систематично проходять навчання, приймають участь у семінарах, вебінарах та тренінгах, які стосуються написання грантових заяв, пошук донорів, контактів.

1.2. Промисловість

За І півріччя 2025 року відповідно до інформації основного кола промислових підприємств Первомайської міської територіальної громади обсяг виробленої продукції та наданих послуг промислового характеру становить 708,94 млн грн, що на 7,82 % більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Динаміка показників розвитку промисловості

|  | І півріччя 2024 року | І півріччя 2025 року | Відхилення (+,-) | Темп росту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг реалізованої продукції у діючих цінах, млн грн | 585,86 | 806,99 | 221,13 | 137,74 |
| Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб | 1385 | 1303 | -82 | 94,08 |
| Фонд оплати праці штатних працівників, млн грн | 77,29 | 105,86 | 28,57 | 136,96 |
| Середньомісячна заробітна плата, одного штатного працівника, грн | 9300,79 | 13540,39 | 4239,6 | 145,58 |
| Фінансовий результат до оподаткування, тис. грн | -16644,8 | -16933,6 | -288,80 | - |

Обсяг реалізованої продукції промисловими підприємствами основного кола за І півріччя 2025 року збільшився на 221,13 млн грн або 37,74 % та склав 806,99 млн грн.

Середньооблікова кількість штатних працівників на основних промислових підприємствах громади за звітний період склала 1303 особи і зменшилась порівняно з І півріччям 2024 року  на 82 особи або на 5,92 %.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в галузі промисловості за І півріччя 2025 року склала 13540,39 грн.

Фінансовий результат до оподаткування в галузі промисловості за І півріччя 2025 року склав 16933,6 тис. грн збитку, який порівняно з минулим роком збільшився на 288,8 тис. грн.

Основні проблеми, з якими зіштовхнулися  підприємства протягом І півріччя 2025 року, пов’язані з нестабільною ситуацією в країні внаслідок військових дій з боку російської федерації, а саме:

- відсутність замовлень по основним видам продукції;

- постійне зростання цін на енергоресурси, паливно-мастильні матеріали, матеріали для виконання поточних ремонтів основних засобів, податкове навантаження;

- дефіцит кваліфікованих кадрів робочих професій.

1.3. Транспорт

Транспорт є важливою сферою інфраструктурного забезпечення населення громади.

Станом на 01.07.2025 перевезення на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади здійснюють 5 юридичних осіб: ТОВ «Голта Автотранс», ПП «Автореал», ПП «Граф», ПП «Євротранс Юг», ПП «Талісман» та фізична особа – підприємець Люхнич П.П.

Основні економічні показники діяльності

автотранспортної галузі Первомайської міської територіальної громади*

| Показник | І півріччя 2024 року | І півріччя 2025 року | Відхилення (+/-) | Темп росту, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг перевезень пасажирів, тис.пас. | 1122,8 | 1438,2 | 315,4 | 128,1 |
| Середньооблікова чисельність штатних працівників (та/або за трудовим договором), осіб | 58 | 56 | -2 | 96,6 |
| Фонд оплати праці штатних працівників (та/або за трудовим договором), тис.грн. | 2508,8 | 2958,0 | 449,2 | 117,9 |
| Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, грн | 7209,2 | 8803,6 | 1594,4 | 122,1 |
| Заборгованість із виплати заробітної плати | - | - | - | - |
| Дохід від перевезень, тис. грн | 11007,3 | 13667,5 | 2660,2 | 124,2 |

*Основні економічні показники наведено згідно зі звітами перевізників через відсутність статистичних даних. З 01.01.2020 управління статистики не надає інформацію щодо транспортної галузі по місту Первомайськ (Первомайській міській територіальній громаді).

Середньооблікова чисельність штатних працівників в автотранспортній галузі за І півріччя 2025 року порівняно з відповідним періодом 2024 року зменшилась на 2 особи і склала 56 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника за І півріччя 2025 року склала 8803,6 грн та збільшилась проти І півріччя 2024 року на 1594,4 грн або на 22,1%.

Дохід від надання послуг з пасажирських перевезень в автотранспортній галузі за І півріччя 2025 року склав 13667,5 тис. грн і збільшився порівняно з І півріччям 2024 року на 2660,2 тис. грн або  на 24,2%.

3a даними автотранспортних підприємств Первомайської міської територіальної громади загальний обсяг перевезень пасажирів за І півріччя  2025 року порівняно з І півріччям 2024 року збільшився на 315,4 тис. пас. або на 28,1% та склав 1438,2 тис. пас., із них 1229,1 тис. пас. перевезено на міських автобусних маршрутах загального користування та 209,1 тис. пас. на приміських автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади.

Сума податків, сплачених перевізниками, станом на 01.07.2025 становить 1642,5 тис. грн.

На території Первомайської міської територіальної громади здійснюють діяльність 8 відділень поштового зв’язку  АТ «Укрпошта».

Інформація щодо діяльності поштових відділень, розташованих на території міста Первомайськ, є комерційною таємницею  підприємства             АТ «Укрпошта» та у цьому звіті не наведена (лист керівника Миколаївської дирекції АТ «Укрпошта» від 21.10.2020 № 22/07-99).

На території Первомайської міської територіальної громади здійснюють діяльність кур’єрські служби:

Логістична компания «Делівері»;

«Автолюкс»;

«КСД»;

«Ін-Тайм»;

«Нова Пошта»: 6 відділень та 46 поштоматів;

Поштомат Приватбанку;

«САТ»;

«Нічний експрес»;

«Meest».

Послуги мобільного зв’язку надають такі оператори: «Київстар», «Vodafone», «Life».

Інтернет-провайдери: «Київстар», «Всесвіт», «Netmix», «Голта», «X-city», «Мегапростір», ТОВ «Фобос-Телеком», АТ «Укртелеком».

1.4. Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва

Підприємництво є одним з найважливіших чинників розвитку громади, має суттєвий вплив на підвищення надходжень до місцевого бюджету, зниження рівня безробіття. Рішенням міської ради від 21.12.2023 № 2 затверджена Програма розвитку малого та середнього підприємництва Первомайської міської територіальної громади на 2024-2026 роки.

Попри воєнну агресію росії проти України, бізнес прилаштовується до нових викликів, торгівельна галузь громади продовжує розвиватись – відкриваються нові магазини, ресторани та кафе, розширюється фірмова мережа підприємств-виробників продовольчих товарів. Результатом чого є створення нових робочих місць. Сфера торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування є важливою складовою внутрішнього ринку і відіграє значну роль як у формуванні загального економічного потенціалу, так і у забезпеченні потреб населення необхідним обсягом товарів, робіт, послуг. На виконання розпорядження начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 15.03.2022 № 89-р проводиться щодекадний моніторинг цін на основні продукти харчування в торгівельній мережі та на визначенні постановою лікарські засоби та паливно-мастильні матеріали.

За даними Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області в громаді зареєстровано 5382 суб’єктів господарювання, у тому числі: юридичних осіб  - 1317, фізичних осіб – 4065.

За видами економічної діяльності найбільша кількість підприємств малого та середнього бізнесу зосереджена у сферах послуг, гуртової та роздрібної торгівлі, ресторанного господарства.

Не зважаючи на воєнний стан громада демонструє економічну стійкість. Заклади торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення забезпечують життєдіяльність громади.

Протягом І півріччя 2025 року було відкрито:

- 4 непродовольчих магазини;

- 8 продовольчих магазини;

- 5 об’єктів ресторанного господарства;

- 3 аптеки;

- 1 об’єкт СТО та шиномонтажу;

- 2 об’єкти побутового обслуговування населення.

На території Первомайської міської територіальної громади станом на 01.07.2025  кількість діючих об’єктів торгівлі 865, із них – 458 непродовольчих, 310 продовольчих магазинів, 97 підприємств ресторанного господарства, 52 аптеки, 24 автозаправні станції, 37 об’єктів СТО та шиномонтажу, 11 об’єктів автомийок. Побутові послуги надають 125 об’єктів побутового обслуговування.

Харчова промисловість громади забезпечує населення широким асортиментом молочної, хлібопекарської продукції, кондитерськими виробами тощо. На території громади діють 16 підприємств переробної та харчової галузі.

У структурі за видами діяльності такий розподіл виробництва: молочних продуктів –1, олії – 2, хліба та хлібобулочних виробів – 5, кондитерських виробів – 2, ковбасних виробів - 1, рибної продукції – 2, органічної консервації – 1, переробки сої - 2.

Значне місце у задоволенні потреб населення в продовольчих та непродовольчих товарах і сільськогосподарської продукції продовжує належати ринкам, на яких мешканці громади мають можливість придбати якісні продукти харчування за цінами виробників та безпосередньо від домашніх господарств.

На території громади функціонують 3 ринки, 3 комплекси торгових павільйонів та 5 об’єктів з торговими місцями. На ринках облаштовано  4735 торгових місць.

Для інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності на офіційному сайті Первомайської міської ради у розділі «Економіка» створено і функціонують сторінки: «Розвиток малого та середнього підприємництва», «Агропромисловий комплекс» та «Куточок споживача», які постійно оновлюються.

Ярмарково - виставкові заходи сприяють поширенню інформації про діяльність товаровиробників. Протягом І півріччя 2025 року видано 40 погоджень на здійснення ярмаркової діяльності на території Первомайської міської територіальної громади.

Надходження коштів до цільового фонду спеціального фонду бюджету Первомайської міської територіальної громади від здійснення підприємницької діяльності становить  189,4 тис. грн (ярмаркова та дрібно роздрібна торгівля).

Реалізація державної регуляторної політики виконавчими органами Первомайської міської ради упродовж І півріччя  2025 року була спрямована на виконання завдань, визначених нормами Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», метою яких є прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих  позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

До інспектора по захисту прав споживачів за період січень-червень 2025 року за консультацією та допомогою звернулося 128 споживачів та 32 суб’єкти господарювання, з них 97 споживачам (або 75,8%) питання вирішено позитивно на користь споживачів на суму понад 61 тис. грн. (повернення грошових коштів, заміна товарів, виконання робіт, надання послуг).

У рамках проєкту «Діалог влади та бізнесу» забезпечено участь представників бізнесу в 15 онлайн семінарах та навчаннях.

Здійснюється консультаційна підтримка підприємців (індивідуальні зустрічі, допомога в підготовці документів).

Для сприяння залученню підприємців громади до пошуку, підготовки та участі в грантових і фінансово-кредитних програмах проводиться моніторинг та пошук грантів, конкурсів, програм на інвестиційних платформах, соціальних мережах. До суб’єктів підприємницької діяльності постійно доводиться інформація (телефонограми, оголошення на офіційному сайті Первомайської міської ради) щодо актуальних міжнародних та державних програм підтримки підприємництва.

1.5. Агропромисловий комплекс

Аграрний сектор є одним із основних бюджетоутворюючих секторів економіки громади. Важливим питанням цьогоріч було забезпечення проведення посівної та збиральної кампаній сільгоспвиробниками, які є запорукою продовольчої безпеки як країни, так і нашої територіальної громади.

Усього на території громади здійснюють діяльність 33 фермерських господарства, з них основного кола (які мають площу угідь більше 50 га) – 12.

За інформацією сільгоспвиробників під урожай 2025 року засіяно 8537 га.

Більше половини зайнятих посівами площ (60,2%) відведено під зернові та зернобобові культури – 5138 га. Порівняно з 2024 роком збільшено площі під озиму пшеницю (на 4,1%), кукурудзу (на 22,6%) та ячмінь (в 2,2 рази), натомість зменшено посіви соняшника (на 3,9%), ріпаку озимого (на 23,2%), гороху (на 36,8%).

Загалом у 2025 році підлягають до збирання:

пшениця озима  – 2014 га;

ячмінь озимий   – 533 га;

жито озиме   – 561 га;

кукурудза на зерно – 1661 га;

горох  – 369 га;

соя      – 6 га;

ріпак  – 1049 га;

соняшник – 2344 га.

Станом на 01.07.2025 деякі аграрії громади розпочали роботу зі збору врожаю ранніх зернових та зернобобових культур. Збір проведено на площі 413 га, що в 3,8 рази більше рівня попереднього року. Нового врожаю намолочено 1386 т зерна. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 33,6 ц зерна (торік – по 62,6 ц).

Зокрема:

пшениці озимої – 1046 т з площі 317 га, врожайність 33 ц/га;

ячменю озимого – 230 т з площі 56 га, врожайність 41,3 ц/га;

гороху озимого – 110 т з площі 40 га, врожайність 27,6 ц/га.

1.6. Житлова політика та житлово-комунальне господарство

У 2025 році на розвиток житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади заплановано бюджетні кошти  всього на загальну суму  – 43 518,307 тис. грн, або 83,87 % від коштів, які були виділені в 2024 році, у тому числі:

У тому числі:

-по загальному фонду виділено – 30625,859 тис. грн, з них профінансовано – 14161,643 тис.грн, або 46,24 %;

– по спеціальному фонду виділено – 12742,448 грн, з них профінансовано – 1013,104 тис. грн, або 7,95 %;

- по фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 150,0 тис. грн, з них профінансовано – 0 грн.

Робота управління житлово-комунального господарства в частині проведення публічних закупівель та публікації інформації на електронному закупівельному майданчику: протягом І півріччя 2025 року було проведено  105 закупівель  на загальну суму 15162,37 тис.грн.

З них проведено закупівлю:

-  робіт поточного ремонту доріг та вулиць Первомайської міської територіальної громади на суму 6768,37 тис.грн;

-     матеріалів для забезпечення функціонування благоустрою становила 29,27 тис. грн;

-   послуг з утримання об’єктів благоустрою (крім кладовищ) на суму 6207,6 тис.грн;

-   послуг з утримання кладовищ на суму 564,43 тис. грн;

-   інших витрат на суму 1592,7 тис. грн.

Щодо питання залучення приватних підприємств до управління, утримання та обслуговування житлового фонду на сьогодні здійснює діяльність чотири управителя: ТОВ «Еталонсервіс» - 61 будинок, ТОВ «Комунтехбудсервіс» - 31будинок, ФОП Горбенко І.І. – 19 будинків, ФОП Гураль Л.С. - 18 будинків.

Станом на 01.07.2025 року в громаді створено 94 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, які включають 128 будинків.

Співвласники восьми будинків обрали самоуправління без створення юридичної особи, 21 будинок – житлово-будівельні кооперативи.

Згідно зі статтею 7 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», який набув чинності з 01 липня 2015 року, обов’язки із забезпечення належного утримання спільного майна багатоквартирного будинку (у тому числі покрівлі), забезпечення належного санітарного, протипожежного і технічного стану, забезпечення технічного обслуговування та, у разі необхідності, проведення поточного і капітального ремонту покладено на співвласників багатоквартирного будинку.

Враховуючи складність для співвласників самостійно вирішувати проблеми їх будинку, виконавчим комітетом міської ради розроблено Положення про фінансування капітального ремонту спільного майна багатоквартирних житлових будинків, яке 14 квітня 2023 року, затверджене рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради № 146 «Про затвердження Положення про фінансування капітального ремонту спільного майна багатоквартирних житлових будинків».

Положення передбачає фінансову підтримку місцевого бюджету у вигляді співфінансування робіт у відсотковому розмірі очікуваної вартості робіт згідно з прогресивною шкалою за рахунок коштів співвласників багатоквартирного будинку та решти вартості робіт – за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади.

Пропозиції щодо участі у заходах по залученню державних коштів на проведення робіт з переоснащення та капітального ремонту будинків, модернізації та диспетчеризації ліфтового господарства, та на заходи з енергоефективності і енергозбереження від співвласників багатоквартирних будинків протягом 2024 року не надходило.

Водопостачання та водовідведення

На розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення міської територіальної громади протягом січня - червня 2025 року були виділені кошти бюджету територіальної громади на загальну суму  8055,87 тис. грн, у тому числі:

1. на придбання електричного двигуна для насосної станції І підйому по вул. Павла Поповича,87а – 199,0 тис. грн, з них придбаний насос на суму 186,0 тис. грн.

2. на поточний ремонт фільтрів на ОСВ-1 по вул. Павла Поповича,123а по заміні запірної арматури та трубопроводу – 590,0 тис. грн, з них придбані матеріали на суму 589,8 тис. грн;

3. на придбання насоса К 100 65 200 для насосної станції І підйому очисних споруд водопостачання № 3 по вул. Кодимській,40а – 38,26 тис. грн;

4. на придбання насоса 2СМ 100-65-200/2 для насосної станції каналізації «Польова» по вул. Польовій, 70а – 38,5 тис. грн.

5. на придбання  робочого колеса насоса 2СМ200-150-500 для насосної станції каналізації «Головна» по вул. Береговій, 55 – 28,5 тис. грн, з них придбане робоче колесо для насосу - 19,5 тис. грн;

6. на придбання засувки діаметром  600 мм. для очисних споруд водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а – 165,83 тис. грн, з них витрачено на придбання засувки - 119,0 тис. грн;

7. на поточний ремонт  очисних споруд  водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123а – 1219,71 тис. грн, з них виконаний ремонт та сплачений на 1109,75 тис. грн;

8. на архітектурні, інженерні та планувальні роботи (збір та виготовлення матеріалів вихідних даних для проєктування) для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція будівлі насосної станції водопостачання  з улаштуванням побутових приміщень, приміщення акумуляторів, з технічним переоснащенням електрощитової по вул. Київська, 125б в місті Первомайськ Миколаївської області – 95,84 тис. грн;

9. на архітектурні, інженерні та планувальні роботи (збір та виготовлення матеріалів вихідних даних для проєктування) для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво сонячної електростанції (СЕС) потужністю 80 кВт  по вул. Київська, 125б в місті Первомайськ Миколаївської області – 13,26 тис. грн;.

10. на придбання  частотного перетворювача для насосної станції каналізації «Головна» по вул. Береговій, 55 – 295,09 тис. грн;

11. на придбання  частотного перетворювача для насосної станції каналізації «Південна» по вул. Дачній, 44в – 295,09 тис. грн;

12. на поточний ремонт водопровідних мереж по населених пунктах територіальної громади – 199,8 тис. грн;

13. на придбання  валу для насоса АТН – 14 насосної станції І підйому  очисних споруд водопостачання № 2 по вул. Січових Стрільців, 46 – 45,0 тис. грн;

14. на придбання  фланцевого кульового зворотного клапана діаметром 200 мм. для насосної станції каналізації «Південна» по вул. Дачній, 44в – 25,57 тис. грн, з них профінансовано – 15,87 тис. грн;

15. на придбання  корпусу насоса 2СМ200-150-500 для насосної станції каналізації «Головна» по вул. Береговій, 55 – 74,52 тис. грн, з них придбано корпус насоса на суму 64,20 тис. грн;

16. для поточного ремонту (відновлення дебету) свердловини № 1 питної води в селищі міського типу Підгородна Первомайської міської територіальної громади – 199,0 тис. грн;

17. для поточного ремонту (відновлення дебету) свердловини № 2 питної води в селищі міського типу Підгородна Первомайської міської територіальної громади – 199,0 тис. грн;

18. на фінансову підтримку комунального підприємства "Житло-Плюс" Первомайської міської ради Миколаївської області на погашення заборгованості по ЄСВ – 200,0 тис. грн, з них сплачено в ЄСВ – 99,7 тис. грн;

19. на придбання вікон металопластикових для насосної станції очисних споруд водопроводу №3 по проспекту Праці, 12а – 76,72 тис. грн;

20. на фінансову підтримку комунального підприємства «Первомайське водопровідно-каналізаційне господарство» на погашення заборгованості за спожиту електроенергію – 1200,0 тис. грн;

21. на проєкт «Нове будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам'яномостівській. Коригування» – 75,0 тис. грн. Ведеться робота з розробкия проєкту«Нове будівництво насосної  станції ІІІ-го підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській в             м. Первомайську Миколаївської області» за рахунок міжнародної допомоги у межах програми Східного партнерства та Центральної Азії/FELICITTY II, який реалізується німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ)

22. на проєкт «Реконструкція системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області» - 2544,77 тис. грн;

23. на придбання  насоса Д320-50 для насосної станції «Контррезервуари» по вул. Київській, 125б – 108,54 тис. грн, з них придбаний насос на суму 99,0 тис. грн;

24. на виконання архітектурних, інженерних та планувальних робіт (збір та виготовлення матеріалів вихідних даних) для виготовлення проєктно-кошторисної документації будівництва об’єкту: «Реконструкція системи тепло-, електропостачання будівлі ОСВ-3 з улаштуванням когенераційної установки по проспекту Праці, 12а в м. Первомайськ Миколаївської області» - 128,85 тис. грн.

Підрядником ТОВ «Екософт» продовжуються будівельні роботи по об’єкту: «Нове будівництво лінії очисних споруд водопостачання продуктивністю 7000  м3/добу ОСВ – 1 по вулиці Павла Поповича, 123а в місті Первомайськ Миколаївської області» за рахунок коштів  НЕФКО всього  в сумі 3,065 млн. євро.

Підрядником ТОВ «Архітектурно-будівельна компанія «АРХСІТІ» розпочаті та продовжуються будівельні роботи по об’єкту: «Реконструкція  системи водопостачання мікрорайону «Фрегат» по вулиці Корабельній в місті Первомайськ Миколаївської області» за рахунок ЮНІСЕФ в сумі 12222,17 тис. грн та співфінансування з бюджету міської територіальної громади в сумі 2544,77 тис. грн.

За рахунок бюджету територіальної громади розпочата розробка детального плану території земельної ділянки орієнтовною загальною площею 3,2 га по вул. Корабельній в місті Первомайську для можливості розміщення  модульних будинків для проживання внутрішньо переміщених осіб по об’єкту: «Нове будівництво підвідних мереж централізованого водопостачання, водовідведення та електропостачання в місті Первомайськ, Миколаївської області».

Благоустрій

Рішенням міської ради від 23.02.2023 № 1 затверджено Програму поводження з твердими побутовими відходами на території Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

Рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 28.07.2022 № 245 «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади» визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Коммунсервіс» як таке, що пройшло конкурс.

Для недопущення утворення несанкціонованих сміттєзвалищ на території Первомайської міської територіальної громади, увага приділяється питанню укладання договорів з мешканцями, організаціями, підприємствами на вивіз побутового сміття. Рівень охопленості населення договірними відносинами послугою зі збирання та вивезення побутових відходів становить 22357 договорів.

На території Первомайської міської територіальної громади обслуговується 115 контейнерних майданчиків, на яких розміщено 417 контейнерів. Вивезення відходів проводиться щоденного згідно з графіком. Зібрані відходи зберігаються на тимчасовому полігоні побутових відходів, розміщеному по вулиці Богопільській, загальна площа полігону становить       3,8 га на відстані від житлової забудови 1 км. Для належного утримання полігону побутових відходів вжито такі заходи: здійснюється ущільнення завезених побутових відходів спецтехнікою; проводиться постійна технологічна пересипка ґрунтом ущільнених відходів, ведеться постійний облік надходження відходів, в наявності резервуар запасу води ємкістю 20 м3, для обслуговування тимчасового полігону твердих побутових відходів наявна техніка: ЗІЛ 431412, цистерна – 6 м3, бульдозер Т – 130, компактор, запас ґрунту – 300 м3.

Для підтримки чистоти здійснено відшкодування витрат за утримання майна, переданого на баланс, а саме вивіз негабаритного сміття з контейнерних майданчиків здійснено на суму 1351,5 тис. грн. Проведено ліквідацію 24 (двадцяти чотирьох) несанкціонованих сміттєзвалищ.

Відповідно до укладених договорів надаються послуги з підмітання, прибирання вулиць та утримання зелених зон уздовж доріг. Станом на 01.07.2025 надано послуг на загальну суму 1 631,49грн.

Контроль за належним виконанням правил благоустрою та дотримання вимог законодавства у сфері поводження з побутовими відходами здійснюється інспекторами відділу муніципальної варти апарату виконавчого комітету міської ради, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення по ст. 152 КУпАП. За 1 півріччя 2025 року складено 30 протоколів, накладено штрафів 6840 грн., з них стягнуто 1020 грн.

Рішенням міської ради від 28.01.2021 № 29 затверджено Програму розвитку та збереження зелених насаджень Первомайської міської територіальної громаді на 2021-2025 роки.

Озеленення території Первомайської міської територіальної громади займає важливе місце у вирішенні екологічних проблем. Зелені насадження виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій.

Для створення привабливого дизайну клумб Первомайської територіальної громади придбано 9490,00 шт. розсади квітів на загальну суму 161,16 тис. грн. Оновлено насадження вздовж дороги до мосту через р. Південний Буг (Уманський узвіз). З послуг по догляду та утриманню зелених насаджень упродовж першого півріччя освоєно 278, 91 тис. грн.

З метою підвищення громадської свідомості щодо забезпечення та збереження чистоти рідного міста, залучення підприємств, установ, організацій та жителів Первомайської міської територіальної громади до участі у спільній роботі з благоустрою, озеленення та покращення зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою і прилеглих територій, щорічно проводиться конкурс «Чисте місто», присвяченого черговій річниці міста Первомайська, з визначенням переможців конкурсу. Конкурс проводиться на підставі рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради  від 17.06.2025 № 328 «Про проведення конкурсу «Чиста громада», присвяченого 349-й річниці м. Первомайська.

Рішенням міської ради від 24.06.2021 № 9 затверджено Програму контролю за утриманням домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами в Первомайській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки.

Для вирішення питань по регулюванню чисельності тварин гуманними методами було укладено договір з  ФОП Левкович Олександр Павлович (Ветеринарна клініка «Абсолют»). За І півріччя 2025 року простерилізовано тварин на загальну суму 99170,00 грн. (54 кішки, 31 собака).

Вуличне освітлення

Рішенням Первомайської міської ради «Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік» передбачені видатки на виконання робіт по утриманню зовнішнього освітлення вулиць міської територіальної громади  у 2025 році, а саме:

- 2000,0 тис. грн на обслуговування та ремонт мереж зовнішнього вуличного освітлення, з них станом на 01.07.2025 виконано робіт з обслуговування та ремонту освітлення на загальну суму 1982,75 тис. грн;

-  3000,0 тис. грн на оплату електричної енергії, спожитої вуличним освітленням та світлофорними об’єктами, станом на 01.07.2025 сплачено за спожиту електроенергію – 1301,83 тис. грн.

Всього обслуговується світлоточок по населених пунктах міської територіальної громади – 3266 штук  та приладів обліку -  47 штук, та 146,0 км електричних мереж, з них повітряних – 141,1 км, кабельні мережі – 4,9 км.  Вуличним  освітленням  споживається  за  рік (орієнтовно)  282,0 тис. кВт/год електроенергії, у тому числі у середньому однією світлоточкою – 87,65 кВт/год.

Вуличне освітлення працює згідно зі встановленим графіком, позапланових відключень не було.

Дороги

У 2025 році на поточний ремонт, утримання та грейдерування доріг міської територіальної громади передбачено кошти у загальному обсязі 9 603,68 тис. грн, у тому числі:

- Поточний ремонт міських доріг на загальній площі 6 778 м² – 7 553,78 тис. грн. Станом на 01.07.2025 роботи виконані в повному обсязі.

- Зимове утримання комунальних доріг у період з січня до березеня – 1 600,0 тис. грн. Роботи завершено.

- Утримання та обслуговування засобів регулювання дорожнього руху (включаючи світлофори та дорожні знаки) – передбачено 250,0 тис. грн, з яких станом на 01.07.2025 освоєно 124,6 тис. грн.

У червні 2025 року проведено роботи з грейдерування та підсипки дорожнього покриття комунальних доріг у місті Первомайськ на вулицях: Василя Стуса, Путівна, Січових Стрільців, Трудової Слави, а також у селі Кінецьпіль – на вулицях Перемоги, Космонавтів і Центральній. Загальна площа виконаних робіт склала 11 34 м², на суму 544,43 тис. грн.

З метою підготовлення до осінньо-зимового періоду 2025–2026 років створено запас протиожеледного матеріалу для утримання комунальних доріг у кількості 600 тонн. Також сформовано матеріальний резерв паливно-мастильних матеріалів для ліквідації можливих надзвичайних ситуацій, зокрема: 11,62 тис. літрів дизельного пального та 6,11 тис. літрів бензину.

Станом на 01.07.2025 зазначені резерви не використовувалися.

1.7. Енергозабезпечення та енергозбереження

Енергозабезпечення та енергоощадність є одним із ключових стратегічних пріоритетів, спрямованих на раціональне використання енергоресурсів і зменшення витрат на комунальні послуги. Реалізація енергоефективних рішень не лише стимулює економічний розвиток Первомайської міської територіальної громади, а й сприяє зниженню екологічного навантаження на навколишнє середовище.

Важливим кроком до побудови енергетично незалежної, екологічно безпечної та економічно конкурентоспроможної громади є прийняття на сесії міської ради 24.04.2025 рішень міської ради: № 8 «Про затвердження Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади на 2025–2030 роки» та № 9 «Про затвердження Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025–2030 роки». Їх реалізація стане основою для залучення інвестицій, міжнародної технічної допомоги та подальшого сталого розвитку території громади.

З метою забезпечення виконання Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади, досягнення встановлених індетикативних показників цілей сталого енергетичного розвитку громади рішенням міської ради від 24.04.2025 № 9  затверджено програму сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки.

Триває активна фаза формування Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади до 2030/2050 року (далі - ПДСЕРК). Документ розробляється відповідно до зобов’язань громади в рамках участі в Європейській ініціативі «Угода мерів Схід», до якої Первомайська МТГ приєдналася 04.04.2023. Планується винесення проєкту ПДСЕРК на розгляд та затвердження міською радою до 01 жовтня 2025 року.

У рамках реалізації проєкту «Підтримка постраждалих міст в проєктах підвищення енергоефективності» та демонстраційного проєкту «Модернізація насосного обладнання комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» триває робота з установлення чотирьох частотних перетворювачів. Завершення відповідних робіт заплановано до 31 жовтня 2025 року на:

- Насосній станції водопроводу 1-го підйому очисних споруд водопроводу -1 (ОСВ-1), за адресою: м. Первомайськ,  вул. Павла Поповича, 87а  (1 одиниця мінімальної потужності частотного перетворювача 200 кВт).

- Насосній станції водопроводу 2-го підйому очисних споруд водопроводу -1 (ОСВ-1), за адресаю: м. Первомайськ, вул. Павла Поповича, 123а  (2 одиниці мінімальної потужності частотного перетворювача 250 кВт).

- Насосній станції водопроводу 2-го підйому очисних споруд водопроводу -2 (ОСВ-2), за адресою: м. Первомайськ, вул. Січових Стрільців, 46  (1 одиниця мінімальної потужності частотного перетворювача 160 кВт).

У межах другого етапу проєкту MATRA «Внесок у децентралізацію енергетичної системи, безпеку та стабільність через підвищення потенціалу місцевих громад», що реалізується DiXi Group розроблено Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) «Реконструкція насосної станції ІІ підйому ОСВ-1 по    вул. Павла Поповича, 123а, м. Первомайськ, нове будівництво сонячної електростанції потужністю 1000 кВт та впровадження автоматизованої системи управління».

Триває участь у проєкті  «Стала мережа кліматично нейтральних міст України» (SUN4Ukraine), планом реалізації якого передбачена підтримка територіальних громад у плануванні кліматичної нейтральності та розбудови потенціалу Первомайської міської ради у цій сфері.

З метою підвищення ефективності використання енергоресурсів та раціонального планування витрат на утримання закладів бюджетної сфери проведено Рейтингову оцінку енергоефективної діяльності установ та закладів Первомайської міської територіальної громади у 2024 році (рішення виконавчого комітету міської ради від 17.06.2025 № 316).

Показники споживання всіх видів енергоресурсів бюджетними закладами та установами

Первомайської міської територіальної громади

| Споживання енергоресурсів бюджетними закладами та установами Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Вид енерго-ресурсів | Оди-ниці ви-мі-рю-ван-ня | Споживання енергоресурсів |  | Загальна вартість спожитих енергоресурсів (тис. грн) |  | Відхилення І півріччя 2025 року до І півріччя 2024 року |  |  |  |
|  |  |  | І півріч-чя 2024 року | І півріч-чя 2025 року | І півріч-чя 2024 року | І півріч-чя 2025 року | (нат.од.) |  | (грош.од.) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (+/-) | % | (+/-) | % |
| 1 | Електро-енергія | тис. кВт* год | 1510,25 | 1799,34 | 12102,77 | 17399,06 | +289,09 | 119,2 | +5296,29 | 143,8 |
| 2 | Газ природ-ний | тис. м3 | 290,13 | 326,62 | 5080,71 | 6560,83 | + 36,49 | 112,6 | +1480,12 | 129,1 |
| 3 | Водо-постачан-ня | тис. м3 | 26,70 | 28,20 | 1075,96 | 1216,62 | + 1,50 | 105,6 | +140,66 | 113,1 |
| 4 | Водо-відведен-ня | тис. м3 | 21,57 | 20,63 | 529,60 | 642,17 | - 0,94 | 95,6 | +112,57 | 121,3 |
| 5 | Вугілля | тонн | 65,53 | 71,85 | 692,60 | 549,79 | + 6,32 | 109,6 | - 142,81 | 79,4 |
| 6 | Пелети | тонн | 293,39 | 278,14 | 1352,70 | 1392,20 | - 15,25 | 94,8 | +39,5 | 102,9 |
| 7 | Тепло-енергія | Гкал | 5587,12 | 5419,56 | 27237,43 | 36470,35 | - 167,56 | 97,0 | +9232,92 | 133,9 |
| 8 | Всього: | х | х | х | 48071,77 | 64231,02 | х | х | +16159,25 | 133,6 |

Аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами Первомайської міської територіальної громади свідчить, що у І півріччі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024 року зафіксовано зростання споживання електроенергії на 289,09 тис. кВт*год (на 19,2 %), природного газу — на 36,49 тис. м³ (на 12,6 %), вугілля — на 6,32 тонни (на 9,6 %) і водопостачання — на 1,5 тис. м³ (на 5,6 %). Водночас спостерігається зниження обсягів використання пелет на 15,25 тонн (на 5,2 %), теплової енергії — на 167,56 Гкал (на 3,0 %) і водовідведення — на 0,94 тис. м³ (на 4,4 %).

У І півріччі 2025 року порівняно із І півріччям 2024 року загальні витрати на оплату за спожиті енергоресурси збільшились на 16159,25 тис. грн або на 33,6% та склали 64231,02 тис. грн.

У загальній вартості спожитих у І півріччі 2025 року енергоресурсів питома вага витрат на оплату теплоенергії становить 56,8%, електроенергії – 27,1%, природного газу – 10,2%, пелети  – 2,1%, вугілля – 0,9%, води – 1,9% та стоків – 1,0%.

Економія коштів, сплачених з бюджету Первомайської міської територіально громади за спожиті енергоресурси бюджетними установами та закладами протягом І півріччя 2025 року порівняно з І півріччям 2024 року за вугілля становить 142,81 тис.грн, або 20,6%.

У І півріччі 2025 року порівняно з І півріччям 2024 року для установ та закладів бюджетної сфери підвищились тарифи на енергоресурси: електроенергія на 3,8 %, теплоенергія на 76,4 %, водопостачання на 32,3 %, водовідведення на 48,6% та пелети на 8,6%.

Загальні витрати бюджету Первомайської міської територіальної громади за споживання енергоресурсів зросли за рахунок підвищення тарифів.

Серед основних проблем галузі є зростання цін на енергоресурси, обмеженість бюджетних коштів на енергоефективні заходи та низька енергоефективність будівель. Головні виклики включають фінансові, технічні та регуляторні бар’єри. Забезпечення стабільного енергопостачання, впровадження енергозберігаючих технологій та підвищення обізнаності населення є ключовими умовами сталого розвитку громади.

1.8. Зовнішньоекономічна діяльність

Повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну позначилось як на внутрішній економічній ситуації в нашій країні, так і на поставки української продукції за кордон.

Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів за І півріччя 2025 року відповідно до інформації основного кола промислових підприємств Первомайської міської територіальної громади склав 2300,6 тис. дол. США. У загальній сумі торговельного обороту переважає експорт, частка якого становить 99,22 %. За І півріччя 2025 року експорт товарів склав 2282,6 тис. дол. США. У загальному обсязі експорту переважає продукція промисловості, а саме: продукція харчової промисловості (молочні консерви, масло вершкове), котки польові, дорожні огорожі. Протягом звітного періоду за межі України експортували товари такі промислові підприємства, як: ПрАТ «Первомайський МКК», ПрАТ «Завод «Фрегат», ДП «Ливарний завод».

Обсяг імпорту за І півріччя 2025 року  склав 18,0 тис. дол. США.

Сальдо зовнішньої торгівлі за звітний період позитивне і склало 2264,6 тис. дол. США.

1.9. Адміністративні послуги

З метою забезпечення прав громадян на отримання якісних адміністративних послуг в Первомайській міській територіальній громаді функціонує управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради, яке результативно взаємодіє з суб'єктами надання адміністративних послуг. Основними завданнями та функціями управління є реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг для мешканців громади, основними принципами якої є: єдиний відкритий простір, ввічливе ставлення персоналу, зрозумілі процедури, стислі та чітко визначені строки, комфортні умови для клієнтів, максимальна результативність. Основними пріоритетами роботи є висока якість обслуговування та забезпечення доступності до адміністративних послуг, навіть у найвіддаленіших куточках громади.

В управління адміністративних послуг та реєстрації входить три відділи: ЦНАП, відділ з реєстрації місця проживання, оформлення та видачі паспортів громадянина України та відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Відповідно до рішення міської ради від 28.11.2024 № 13 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» управління адміністративних послуг та реєстрації  апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради» кількість адміністративних послуг  становить 287 одиниць.

При складанні звіту використані: журнали обліку звернень для отримання адміністративних послуг; звіти з показниками роботи, що надходили від суб’єктів надання адміністративних послуг.

На сьогодні спеціалістами управління ведуться роботи в:

- Реєстрі територіальної громади;

- Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

- Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- Порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;

- Порталі «Дія»;

- Єдиній інформаційній системі соціальної сфери;

- Електронних сервісах земельного кадастру;

- Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Протягом І півріччя 2025 року управлінням надано 18262 послуги, що на 6709 послуг або на 58,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У звітному періоді за платні послуги, з яких стягується адміністративний збір, до місцевого бюджету надійшло коштів на суму 831,1 тис.грн.

Найбільше коштів отримано від послуг: з оформлення паспортів громадянина України у формі ID-картки та паспортів громадянина України для виїзду за кордон – 153,5 тис.грн.; з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – 97,1 тис. грн.

19 грудня 2024 року державні реєстри України та сайт Міністерства юстиції України зазнали наймасштабнішої зовнішньої кібератаки за останній час. Як наслідок, було призупинено роботу Єдиних і Державних реєстрів Міністерства юстиції України. Близько 60 різних реєстрів виявились недоступними. 20 січня 2025 року роботу всіх реєстрів було відновлено. Наразі, державні реєстратори відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців активно надають адміністративні послуги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. За І півріччя 2025 року надано 416 послуг, на загальну суму – 57,6 тис.грн.

Також після кібератаки повністю відновив роботу відділ реєстрації місця проживання, оформлення та видачі паспортів громадянина. За звітний період спеціалісти надали 11346 адміністративних послуг. До місцевого бюджету надійшло коштів на суму 76,5 тис.грн.

Управління постійно рухається вперед, особливо в питаннях застосування новітніх технологій, які спрощують отримання адміністративних послуг мешканцям громади. Відтепер у ЦНАПі можна оплатити адміністративний збір онлайн, використовуючи QR-код. Це дає можливість заощаджувати час клієнта та сплачувати адмінзбір за платні послуги всього у кілька кліків. Також в управлінні використовується технологія Дія.QR. Це дозволяє більше не ксерити свій паспорт-книжечку чи ID-картку, а просто відсканувати розміщений QR-код в управлінні та поділитися копією цифрового документа через застосунок Дія, щоб отримати  необхідні послуги.

У відділі «ЦНАП» обслуговування ветеранів війни, членів сімей ветеранів та членів сімей загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України здійснюється за принципом «Єдиного вікна». Спеціалісти центру забезпечують комплексний підхід під час надання адміністративних послуг ветеранам війни, членам сімей ветеранів. Кількість ветеранських послуг у відділі «ЦНАП» становить 30 одиниць. За звітний період було надано 445 адміністративних послуг ветеранам та членам їх сімей.

З початку поточного року в управлінні почав діяти сервіс з видачі (обміну) посвідчення водія на право керування транспортними засобами. Цією послугою вже скористувалися 16 осіб.

У Первомайській громаді триває робота виїзного Мобільного Центру надання адміністративних послуг, який наближає необхідні сервіси до мешканців віддалених населених пунктів, що входять до складу Первомайської міської територіальної громади. Зазначений мобільний центр забезпечує надання якісніших послуг для жителів нашої громади та маломобільних груп населення, дозволяючи їм отримувати основні адміністративні послуги без необхідності поїздок до наших стаціонарних ЦНАПів. З початку року спеціалістами управління було надано близько 140 послуг та консультацій на базі Мобільного «ЦНАП».

З метою підвищення кваліфікації та отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалісти управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради постійно приймають участь у вебінарах, тренінгах, нарадах та курсах з підвищення кваліфікації. Так, в червні працівники управління  проходили навчання по роботі в системі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, по завершенню якого отримали доступ до зазначеної системи. З 17 до 20 червня поточного року брали участь у літній школі дієвих центрів: «від ЦНАПів до Дія. Центрів», яка проходила у місті Києві. Захід проводився з метою підвищення професійної компетентності посадових осіб органів місцевого самоврядування, шляхом удосконалення знань і навичок у сфері надання адміністративних послуг, цифровізації, безбар’єрності та ефективної комунікації.

Постійне вивчення думки громадян є одним із важливих індикаторів якості роботи управління та дозволяє забезпечити зворотній зв'язок із громадськістю, показує сильні та слабкі сторони діяльності, та виявляє суспільні очікування щодо роботи виконавчих органів на основі загально прийнятих критеріїв. З метою аналізу відгуків, щоб зробити відвідування ще зручнішим та комфортнішим, в управлінні запроваджений «Модуль оцінки рівня задоволеності суб’єктів звернення», який є складовою Системи онлайн-моніторингу та оцінки якості послуг. Також однією з важливих складових підвищення якості надання послуг та оптимізації процедурних дій є впровадження в управлінні попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до спеціалістів.

Активними отримувачами послуг є батьки з дітьми. З метою покращення якості умов їх очікування, в приміщенні управління створений дитячий куточок, де відвідувачі можуть залишити свою дитину під час спілкування з адміністратором.

Постійне вивчення думки громадян є одним із важливих індикаторів якості роботи управління та дозволяє забезпечити зворотній зв'язок із громадськістю, показує сильні та слабкі сторони діяльності, та виявляє суспільні очікування щодо роботи виконавчих органів на основі загально прийнятих критеріїв.

Отже, наша робота спрямована на підвищення рівня задоволеності заявників під час звернення до управління.

2. Фінансові та матеріальні ресурси

2.1. Бюджетна політика

За І півріччя 2025 року до бюджету Первомайської міської територіальної громади надійшло коштів у сумі 422 105,1  тис. грн, у тому числі:

- до загального фонду  -  389 501,3 тис. грн;

- до спеціального фонду – 32 603,8 тис. грн.

Загальний фонд

При плані на  звітний період 380 544,3 тис. грн фактичні надходження склали  389 501,3 тис. грн., перевиконання планових показників становить  8957,0 тис. грн або 2,4 % за рахунок перевиконання планових показників:

-по податках і зборах  - на  11 328,8 тис. грн або на 5,0% га недовиконання планових показників по офіційних трансфертах на 2 371,7 тис. грн  або на 1,6%, а саме:

- по субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів» - на 2 102,1 тис. грн (кошти до бюджету в звітному періоді не надходили);

- по іншим субвенціям з місцевого бюджету – на 13,1 тис. грн або на 0,5%;

- по субвенції з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – на 256,5 тис. грн або на 83,5%.

До загального фонду місцевого бюджету надійшло податків та зборів в сумі 239 205,0 тис. грн при плані 227 876,2 тис. грн, план перевиконано на 11 328,8 тис. грн або на 5,0%. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження по податках i зборах  збільшились   на  42 816,2 тис. грн або на 21,8% .

По податку на доходи фізичних осіб  при  плані 105 411,1 тис. грн фактично надійшло 110 081,7 тис. грн, перевиконання становить 4 670,6 тис. грн. або 4,4%, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 15 551,1 тис. грн або на 16,5%.

У І півріччі 2025 року  планові завдання по  податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку у вигляді заробітної плати, перевиконано на 4 322,6 тис. грн або на 4,4%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 15 107,4 тис. грн або на 17,4%, у тому числі по слідуючих платниках:

- ТОВ «Первомайський МКК» - в 3,3 рази;

- ПрАТ «Первомайський МКК» - на 83,4%;

- ПрАТ «Завод «Фрегат» - на 41,7%;

- АТ «Миколаївобленерго» –на 32,5%;

-Управління освіти –на 10,9%;

-ТОВ «АТБ-маркет» - на 31,3%;

- АТ «Укрзалізниця» - на 13%;

- ДП «Ливарний завод» - на 76,6%;

- ТОВ «Первомайський Райагробуд» - в 2,4 рази;

- ПСП «Відродження» - в 2,1 рази.

По податку на прибуток при плані 19,8 тис. грн фактично надійшло 359,8 тис. грн, планові показники перевиконано на 340,0 тис. грн, або в 18,2 рази. Порівняно з відповідним періодом 2024 року надходження  збільшились на 322,1 тис. грн або в 9,5 рази. Планові завдання за І півріччя 2025 року перевиконані за рахунок КП «Житло» - в 2025 році підприємством сплачено до бюджету 344,6 тис. грн, у відповідному періоді минулого року підприємством податок не сплачувався.

По акцизному податку з виробленого в Україні пального  надійшло 2 295,4 тис. грн  при плані 1 720,1 тис. грн, планові показники перевиконані на 575,3 тис. грн або на 33,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 932,3 тис. грн або на 68,4%.

По акцизному податку з ввезеного на митну територію України пального надійшло 11 654,3 тис. грн при плані 11 124,9 тис. грн, планові показники перевиконані на 529,4 тис. грн або на 4,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 4 125,2 тис. грн або на 54,8%.

По акцизному податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України  надійшло 26 980,6 тис. грн  при плані 24 713,2 тис. грн, тобто на 2 267,4 тис. грн або на 9,2% більше планових  показників, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 15 323,4 тис. грн або в 2,3 р.

По акцизному податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) надійшло 7 298,2  тис. грн при плані 7 109,5 тис. грн, тобто на 188,7 тис. грн. або на 2,7% більше планових показників, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 651,8 тис. грн або на 9,8% за рахунок наступних платників:

- ТОВ «Євро Аква» - на 9,7%;

- ТОВ ОТК «Європлюс» - на 50,7%;

- ТОВ «АТБ-маркет» - на 5,8%;

-ПП «Апельсин-Т» - на 1,4%;

-ТзОВ «ОККО-ДРАЙВ» –на 29,2%

- ТОВ «Траш» - в 26,2 рази.

По платі за землю при  плані 25 641,9 тис. грн фактично надійшло 26 495,9 тис. грн, тобто на 854,0 тис. грн або на 3,3% більше планового показника. Порівняно з аналогічним періодом минулого року  надходження збільшились на 1 977,0 тис. грн або на 8,1% за рахунок збільшення надходжень по:

- земельному податку з юридичних осіб на 628,3 тис. грн або на 9,8% за рахунок таких платників:

- ТОВ «Грін Солар Парк» - в 2,6 рази;

- АТ «Укрзалізниця» - на 1,1%;

- ПП «Глобус» – на 88,9%;

- ПП «Зевс» – на 25,4%;

- КП «Орлик КП» – на 78,9%;

- ПрАт «Санта Україна» - на 55,2%;

- орендній платі з юридичних осіб на 616,3 тис. грн або на 5,2% за рахунок наступних платників:

- ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙАГРОБУД» - на 25,4%;

- МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО АТ – в 3,4 р;

- ТОВ «Флора» – на 10,9%;

- ТОВ «БФ ПМК-226» – в 3,0 р;

- ФГ «Золота рибка» - в 2,4 р.;

- орендній платі з фізичних осіб на 804,3 тис. грн або на 14,3%.

По податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості: при плані 5 725,7 тис. грн фактично надійшло 5 962,3 тис. грн, тобто на 236,6 тис. грн або на 4,1% більше планових показників, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 243,7 тис. грн або на 3,9% за рахунок зменшення надходжень:

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченому фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості – на 205,0 тис. грн. або на 44,2%;

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченому фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості  на 334,2 тис. грн або на 14,0%.

Надходження по податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченому юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, збільшились в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 269,3 тис. грн або на 8,0% за рахунок наступних платників:

-ПП «ЄВРО-ЛІДЕР» – в 2,0 рази;

-АТ «МИКОЛАЇВГАЗ» – в 2,3 рази;

-ВАТ «ПIДГОРОДНЯНСЬКЕ» -  на 11,0%;

-ПП «ЄВРОТРАНС ЮГ» – на 76,0%;

-ПрАТ «Первомайський МКК» – в 4,5 рази;

-ТОВ «ПРЕЗЕНТ+» – на 71,0%.

По збору за місця для паркування транспортних засобів  надійшло 17,1 тис. грн  при плані  16,0 тис. грн, планові показники перевиконані на 1,1 тис. грн або на 6,9%. Порівняно з минулим роком надходження збільшились  на 1,5 тис. грн або на 9,4%.

По  туристичному збору  надійшло 119,6 тис. грн, що було заплановано в І півріччі 2025 року, планові показники виконано на 100%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились  на 4,1 тис. грн або на 26,6% за рахунок наступних платників:

-ПП «Євро-Лідер» - на  19,4%;

-ПП «Гард-Тур» - в 2,7 р;

По єдиному податку: при плані 40 090,7 тис. грн фактично надійшло 40 426,8 тис. грн, планові показники перевиконані на 336,1 тис. грн або на 0,8%, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились  на 2 830,3 тис. грн  або на 7,5%  за рахунок збільшення надходжень по єдиному податку з фізичних осіб на 2058,8 тис. грн або на 6,6%.

По  платі за надання адміністративних послуг за звітний період при плані  3 283,8 тис. грн фактичні надходження склали 3 407,7 тис. грн, планові   показники перевиконані   на 123,9 тис. грн або на 3,8%. Порівняно з відповідним періодом минулого року збільшення надходжень складає  556,0 тис. грн або 19,5%.

По надходженнях від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, при плані 582,3 тис. грн фактично надійшло    614,2 тис. грн,  тобто на 31,9 тис. грн або на 5,5%  більше  планових  показників. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 363,2 тис. грн або на 37,2% за рахунок наступних суб’єктів господарювання, які не сплачували орендну плату в 2025 році, так як закінчився термін дії договору (в 2025 році договори не укладалися) :

-ТОВ КОМУНСЕРВІС ТЕПЛО - на 511,5 тис. грн ( не платник в 2025 році);

-ТОВ "Авіон+"-  на 20,0 тис. грн (не платник в 2025 році).

По адміністративних штрафах та інших санкціях   при плані 10,6 тис. грн  фактично    надійшло  10,6 тис. грн, план виконано на 100%. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 70,9 тис. грн або на 87,0%. Зменшення надходжень по адміністративних штрафах в І півріччі 2025 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року пояснюється тим, що в І півріччі 2024 року по зазначеному джерелу, крім надходжень,         згідно з рішенням адміністративної комісії виконкому ( в сумі 8,3 тис. грн) надійшли кошти в сумі 50,1 тис. грн від Державної виконавчої служби (стягнуто згідно з постановою суду) та за актами перевірок контролюючого органу  в сумі 23,0 тис. грн.

По державному миту  при плані 554,4 тис. грн фактично надійшло 631,4 тис. грн, план перевиконано  на 77,0 тис. грн або на 13,9%. Порівняно з відповідним періодом 2024 року надходження збільшились на 127,2 тис. грн або на 25,2%.

По «Інших надходженнях» при плані 1752,9 тис. грн фактично надійшло 2 255,5 тис. грн, план перевиконано на 502,6 тис. грн або на 28,7%. Порівняно з І півріччям 2024 року надходження збільшились на 991,6 тис. грн  або на 78,5%.

Спеціальний фонд

До спеціального фонду бюджету громади за звітний період при плані 20 528,4 тис. грн фактично надійшло 32 603,8 тис. грн, планові показники перевиконані на 12 075,4 тис. грн або на 58,8%, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 44 211,7 тис. грн або на 57,6%.

Планові показники перевиконані за рахунок:

- власних надходжень бюджетних установ - на 10501,3 тис. грн або в 2,0 рази, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшились на 52 089,3 тис. грн або на 71,6%;

- бюджету розвитку - на 1450,7 тис. грн або на 20,5%, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження до бюджету розвитку збільшились на 5 646,5 тис. грн або в 2,9 рази, в тому числі по :

- надходженнях від продажу землі – при запланованих 3 598,2 тис. грн фактичні надходження становлять 4 817,3 тис. грн, планові показники перевиконано на 1 219,0 тис. грн  або на 33,9%, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 2 274,3 тис. грн або на 89,4%;

- надходженнях від відчуження майна – при запланованих 3 492,0 тис. грн фактичні надходження становлять 3 723,7 тис. грн, планові показники перевиконано на 231,7 тис. грн або на 6,6%, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 3 372,3 тис. грн або в 10,6 рази;

- екологічного податку – при плані 74,8 тис. грн фактичні надходження склали 174,1 тис. грн, план перевиконано на 99,3 тис. грн або в 2,3 рази, порівняно з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 102,3 тис. грн або в 2,4 рази. Зростання показників по екологічному податку пояснюється  надходженням в І півріччі 2025 року до бюджету громади коштів  від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти від КП "Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства" в сумі 102,4 тис. грн, з яких 97,0 тис. грн - стягнення боргу згідно з рішенням ГУ ДПС у Миколаївській області;

- цільового фонду соціально-економічного розвитку громади - при плані 171,1 тис. грн фактично  надійшло 191,7 тис. грн, планові показники перевиконані на 20,6 тис. грн або на 12,0%, порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 16,7 тис. грн або на 9,5%.

Показники по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти, заплановані в сумі 1 241,4 тис. грн, виконані на 100%, за відповідний період минулого року надходжень такої субвенції не було.

Планові показники по субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в сумі 1 783,9 тис. грн виконані на 100%, за відповідний період минулого року надходжень  такої субвенції не було.

Видатки

Видаткова частина загального фонду  бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2025 року виконана на 95,8%, при уточненому плані на звітний період 377 184,9 тис. грн  виконано 361 188,5 тис.грн.

Спеціальний фонд бюджету громади виконано на 31,9% від  уточненого річного плану (план – 96 054,6 тис. грн,  виконано – 29 754,4 тис. грн).

Видаткова  частина загального фонду бюджету  мала соціальну направленість. Основну питому вагу склали:

- зарплата з нарахуваннями – 246 780,4 тис.грн  або 68,3% від загальної суми фінансування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 43 485,6 тис.грн або 12,0% від загальної суми фінансування;

- поточні трансферти – 34 307,6тис. грн або 9,5% від загальної суми фінансування;

- соціальне забезпечення – 7 152,6 тис.грн або 2,0% від загальної суми фінансування;

- медикаменти та продукти харчування – 9 043,0тис. грн або  2,5%  від загальної суми фінансування.

У розрiзi галузей фінансування проводилось таким чином:

- освіта – 231 224,4тис.грн або  64,0% загального обсягу фінансування;

- охорона здоров’я – 31 382,9 тис.грн або 8,7% загального обсягу фінансування;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 23 586,8 тис.грн або 6,5%  загального обсягу фінансування;

-  культура –  9 911,0 тис.грн або 2,7% загального обсягу фінансування;

- житлово-комунальне господарство – 11 365,3 тис.грн  або 3,2%  загального обсягу фінансування.

На фінансування захищених статей видатків  бюджету Первомайської  міської  територіальної громади мобілізовані всі наявні фінансові ресурси.

Станом на 01.07.2025 забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери згідно з термінами,  що визначаються трудовими угодами  та оплату за спожиті енергоносії  та надані  комунальні послуги.

Прострочена кредиторська заборгованість із зазначених видатків відсутня.

Бюджетні установи громади здійснюють жорсткий режим економії споживання енергоносіїв. Розрахунки за спожиті енергоносії проводяться у межах доведених лімітів асигнувань. Розпорядниками коштів  бюджету Первомайської  міської  територіальної громади  складені договори  за кожним видом енергоносіїв, що споживаються  в межах установлених відповідним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання  з урахуванням необхідності  жорсткої економії коштів.

З метою забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни  розпорядженням міського голови від 02.04.2018 № 105-р “Про внесення змін до розпорядження міського голови від 23.02.2015 № 55-р «Про заходи щодо наповнення бюджету м. Первомайська та економного  використання  бюджетних коштів»”  затверджені заходи щодо наповнення   бюджету та економного використання бюджетних коштів.

Бюджетним установам громади було рекомендовано організувати роботу щодо:

- збільшення власних надходжень у частині плати за послуги (оренда майна, господарська діяльність, тощо) та спрямування їх, в першу чергу, на фінансування захищених статей видатків;

- спрямування понадпланових обсягів надходжень  на заходи, необхідні для виконання основних функцій, які не забезпечені коштами загального фонду.

Власні надходження бюджетних установ у частині плати за послуги станом на 01.07.2025 складають 5 213,8 тис.грн, з них  на  харчування  та медикаменти спрямовано    3 638,7грн.

Станом на 01.01.2025   вільний залишок коштів по загальному  фонду бюджету становив 16 869,6 тис.грн. Протягом І півріччя  2025 року проведене залучення залишку в обсязі 16 841,6 тис.грн на збільшення видатків:

- заробітна плата з нарахуваннями – 4 347,4тис.грн;

- придбання продуктів харчування – 10,0 тис.грн;

- соціальне   забезпечення – 6 810,4 тис.грн;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2 450,4 тис.грн;

- підтримка сил безпеки і оборони – 1 979,7 тис.грн;

- проєктування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення –  200,0 тис. грн;

- інші видатки –  1 043,7 тис. грн.

Фінансовим управлінням Первомайської міської ради з метою підвищення контролю за виконанням документів вищого рівня та забезпечення моніторингу виконання  бюджету  громади в І півріччі 2025 року проводилась контрольно-економічна робота.

За звітний період проведено 45 перевірок. Встановлено фінансових порушень на загальну суму  2 340 259 грн.

Станом на 01.07.2025  усунуто фінансових порушень у сумі  482 087 грн.

2.2. Управління об’єктами комунальної власності

Протягом січня – червня 2025 року через електронну торгову систему «Прозорро» проведено два аукціони з приватизації об’єктів комунальної власності Первомайської міської територіальної громади:

- комплекс нежитлових будівель по вул. Миколи Вінграновського, 20 в       м. Первомайську Миколаївської області;

- нежитлова будівля – котельня по вул. Олександра Коротченка, 19-А в        м. Первомайську Миколаївської області.

Надходження до місцевого бюджету від приватизації вказаних об’єктів становлять 3 510 699,00 гривень.

Протягом І півріччя 2025 року надходження до місцевого бюджету від оренди нерухомого майна комунальної власності територіальної громади, орендодавцем якого є управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради, становлять 614 199,05 грн.

Рішенням міської ради від 25.06.2010 року № 13 затверджено Положення про облік і використання безхазяйного майна та відумерлої спадщини у місті Первомайську.

За січень – червень поточного року за Первомайською міською територіальною громадою зареєстровано 7 об’єктів відумерлої спадщини, поставлено на облік як безхазяйне майно 1 об’єкт.

Від реалізації відумерлого майна до місцевого бюджету надійшли кошти у розмірі 206 833,33 грн.

2.3. Управління земельними ресурсами

Протягом січня – червня 2025 року управлінням проведено 15 земельних торгів у формі електронних аукціонів, в тому числі 6 - з продажу землі та  9 - з продажу права оренди.

Від продажу на аукціоні 6 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 0,4957 га до місцевого бюджету міської ради надійшли кошти у розмірі 2546,82 грн.

У результаті проведення земельних торгів з продажу права оренди 9 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 0,2111 га до місцевого бюджету міської ради надійшли кошти у сумі 440,88 тис.грн.

Протягом вказаного періоду продано 17 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальною площею 0,8405 га, на яких розташовано об’єкти нерухомого майна, які належать на праві приватної власності орендарям земельних ділянок, на загальну вартість 3123,29 тис.грн.

За період січень-червень поточного року укладено 35 договорів оренди земельних ділянок.

Надходження до місцевого бюджету від оренди землі за зазначений період складають 18971,64 тис. грн.

3.Соціальна сфера

3.1. Демографічна ситуація та гендерна політика

В Первомайській міській територіальній громаді станом на 01.07.2025 зареєстровано 64162 осіб.

Протягом 6 місяців 2025 року державну допомогу при народженні дитини до 3-х років отримували 206 осіб.

Померло в Первомайській міській територіальній громаді протягом І півріччя 2025 року – 817 осіб.

Одинокопроживаючих - 12078 осіб та одиноких- 2741 особа.

Особи пенсійного віку  – 13274 особи.

Осіб з інвалідністю – 5101 особа, дітей з інвалідністю – 326.

3.2. Зайнятість населення та ринок праці

За даними Первомайської філії Миколаївського обласного центру зайнятості на ринку праці станом на 01.07.2025 року знаходиться 117 безробітних, в тому числі 22 внутрішньо переміщених осіб. Протягом  2025 року працевлаштовано 180  осіб, в тому числі 17 внутрішньо переміщених осіб.

Постійно здійснюється інформаційне забезпечення з питань відкриття власної справи зайнятого та незайнятого населення шляхом виїздів до територіальних громад, надання групових та індивідуальних консультацій, відвідування профінформаційного сектору та ресурсно-інформаційного центру, де розміщено багато цікавої та корисної інформації, буклетної продукції, а також розповсюджується безкоштовно інформаційно-роздаткова література, яка надходить централізовано із Державного центру зайнятості.

Протягом І півріччя 2025 року  профорієнтаційні послуги для незайнятого населення з метою адаптації до нових економічних умов та орієнтації щодо можливостей здобуття нової професії отримали 261 особа. Протягом звітного періоду 12 осіб брали участь у виконанні громадських робіт.

У зв’язку зі змінами в законодавстві, а саме перерозподілу повноважень і функцій центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері праці, зайнятості населення, трудової міграції, трудових відносин, соціального діалогу, промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю та зайнятість населення між Міністерством соціальної політики та Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, які передбачені в постанові Кабінету Міністрів України від 11.09.2019 року № 838 «Питання Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства» управління соціального захисту населення не здійснює роботу у сфері зайнятості населення.

3.3. Соціальне забезпечення

У Первомайській міській територіальній громаді діє комплексна програма соціального захисту «Громада, де зручно всім», яка спрямована на підтримання найуразливіших верств населення, удосконалення системи соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності, посилення адресності.

Протягом І півріччя 2025 року з місцевого бюджету виділено: адресну матеріальну допомогу на лікування 177 особам на суму 527 000 грн.

Територіальним центром  соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади  проводиться робота з виявлення осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, громадян похилого віку, які  потребують поліпшення матеріально-побутових умов і потребують соціального обслуговування. Протягом І півріччя 2025 року надано послуг 1614 особам.

З 24 лютого 2022 року територіальний центр додатково  працює в режимі пункту приймання/надання допомоги для потреб територіальної оборони, військових, осіб, переміщених з місць ведення активних бойових дій.  Для надання благодійної та гуманітарної допомоги з метою її подальшого розподілу налагоджена співпраця з релігійними та благодійними  організаціями,  навчальними закладами,  волонтерами. підприємцями та небайдужими громадянами  Первомайської територіальної громади.

У відділенні організації надання адресної допомоги територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади надаються послуги соціальної адаптації, консультування, прокату технічних та інших засобів реабілітації, надання натуральної допомоги (продукти харчування, уживані речі, перукарські та швацькі послуги), ремонтна бригада надає ремонтно - побутові послуги.

Так, протягом І півріччя 2025 року надано послуг у  відділеннях:

- соціальної допомоги вдома -  417 осіб;

- стаціонарного паліативного догляду - 19 особам;

-	стаціонарного догляду  для постійного або тимчасового проживання одиноких непрацездатних громадян  та осіб з інвалідністю  - 41 особі;

- інтегрованих послуг - 45 осіб;

- «Ветеранський сервісний офіс» - 116 осіб, надаючи інформаційно-консультативні послуги та соціальний супровід ветеранів;

- організації надання адресної натуральної допомоги  - 618 особам, надавши  допомогу у вигляді продуктів, речей першої необхідності, одягу, а також забезпечили надання послуг – швацьких, перукарських,  побутових,  ремонтних.

Приміщення територіального центру з березня 2022 року  (вул. Михайла Волкова, 44 та вул. Варварівська, 87) використовуються  для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб.  Станом на 01.07.2025 там проживає 24 особи (відповідно 18 та 6), які мають статус ВПО.

Для створення комфортних  умов для проживання ВПО  у відділеннях територіального центру здійснено ремонт  приміщень, облаштовано кухні, вбиральні, санітарно-побутові кімнати,  встановлено опалення, приміщення забезпечені відповідним інвентарем, меблями, посудом, побутовою технікою та ін.

З 2024 року функціонує окремий підрозділ, орієнтований на потреби військовослужбовців, ветеранів, членів їхніх сімей та родин загиблих.
Послуги: консультування, супровід, адаптація до мирного життя, психосоціальна допомога, захист прав.

У лютому 2025 року Первомайську міську територіальну громаду  було відібрано для участі у пілотній ініціативі Проєкту «Миколаїв відновленний»,  що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні та  фінансується Урядом Королівства Данії .

Метою такого проєкту  є створення Мобільної соціальної служби на базі  територіального центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади.

Проєкт включає експертний супровід процесу створення мобільної соціальної служби  від команди громадської організації «Ліга соціальних працівників.  До  вересня  2025 року передбачено закупівлю та передачу у власність громади в якості міжнародної технічної допомоги вантажно-пасажирського автомобіля, укомплектованого спеціальним інвентарем та обладнанням, необхідним для  надання соціальних послуг згідно з державними стандартами.

Це дозволить фахівцям надавати послуги безпосередньо у віддалених населених пунктах, де відсутнє транспортне сполучення, що забезпечить рівний доступ до підтримки для жителів усієї громади.

У 2025 році Територіальний центр продовжує виконувати важливу соціальну функцію, забезпечуючи широкий спектр послуг для соціально вразливих категорій населення громади. Завдяки роботі усіх відділень, установа охоплює не лише фізичний догляд, а й психологічну, інформаційну, матеріальну та соціальну підтримку.

Окрему увагу варто звернути на ефективну взаємодію з громадськими організаціями, благодійними фондами та органами місцевого самоврядування, що дозволяє розширювати спектр допомоги та оперативно реагувати на потреби громади, включаючи запити на тимчасове розміщення евакуйованих осіб.

Рішенням міської ради від  31.10.2024 № 7 «Про внесення змін до рішення міської ради  від 28.01.2021 № 28 «Про затвердження структури Первомайського центру соціальних служб» було об’єднано 2 Центри: Первомайський центр соціальних служб та Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. Центр дитячої реабілітації увійшов до складу центру соціальних служб з 04 грудня 2024 року.

Протягом І півріччя 2025 року діяльність Первомайського центру соціальних служб була спрямована на надання соціальних послуг різним категоріям населення: сім’ям та особам, які опинились в складних життєвих обставинах; внутрішньо переміщеним сім’ям/особам; ветеранам війни, військовослужбовцям та членам їх сімей; сім'ям опікунів/ піклувальників; прийомним сім’ї/ДБСТ; сім’ям/ особам постраждалим від жорстокого поводження та насильства; сім’ям, які мають дітей з інвалідністю, інші.

За звітний період Центром охоплено соціальними послугами:

- денного догляду    - 8 сімей/осіб;

- соціальної адаптації - 700 сімей/осіб;

- соціальна інтеграція та реінтеграція - 151 сім’я/осіб;

- екстрене (кризове) втручання – 61 сімей/осіб;

- консультування - 425 сімей/осіб;

- соціальний супровід – 70 сімей/осіб;

- представництво інтересів- 27 сімей/осіб;

- посередництво - 4 сімей/осіб;

- соціальна профілактика – 350 сімей/осіб;

- натуральна допомога - 30 сімей/осіб;

- інформування – 364 сімей/осіб;

- психологічної допомоги – 303 сімей/осіб;

- юридичної допомоги – 169 сімей/осіб.

Під соціальним супроводом центру за 1 півріччя 2025 року перебували 53 сім’ї/осіб, в яких виховується 140 дітей. Супровід здійснюється відповідно до потреб родини та Плану. У ході соціального супроводу надано 1252 індивідуальні послуги.

Загальна кількість клієнтів центру за 1 півріччя 2025 рік становить 253 сімей/осіб, яким надано 4174  індивідуальних послуг  різного характеру: психологічні, соціально – педагогічні, соціально – економічні, соціально-медичні,  юридичні, інформаційні.

На сьогодні під соціальним супроводженням Центру перебувають 3 ДБСТ та 9 ПС,  в яких виховується 46 дітей  та 16 опікунських сімей, в яких виховується 25 дітей.

Крім того, мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства здійснено 151 виїзд, якими охоплено 276 сімей/осіб постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Надано 223 консультації різного характеру.

Також надаються соціально – психологічні та фізичні послуги, денного догляду, супроводу під час інклюзивного навчання для дітей з інвалідністю. Протягом звітного періоду надано 2642 послуги  різного характеру для реабілітації дітей з інвалідністю.

4. Гуманітарна сфера

4.1. Охорона здоров’я

Медичне обслуговування мешканців громади здійснюється комунальним некомерційним підприємством «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня», комунальним некомерційним підприємством «Первомайська центральна районна лікарня» та комунальним підприємством «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»

Ліжковий фонд медичного закладу  262 ліжка цілодобового перебування.

Середня  кількість працівників  у медичному закладу за І півріччя 2025 року склала 521 особу, середньомісячна заробітна плата одного працівника дорівнює  14616  грн.

На 2025 рік підписаний договір з Національною Службою Здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій по 18 (вісімнадцяти) пакетам надання медичної допомоги.

У КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» за рахунок місцевого бюджету поточний ремонт  ліфта лікувального комплексу  № 2 по вул. Федора Толбухіна, 128 на суму 6,3 тис.грн, а також знежирення та монтаж кисневого трубопроводу на суму 65,0 тис.грн

Протягом І півріччя 2025 року лікарня працювала у стабільному режимі.

У межах участі в грантовому конкурсі КНП «ПЦМБЛ» уклало договір із Благодійною організацією «Українська освітня платформа». Отримано фінансування в сумі 490,0 тис. грн. На сьогодні розпочато підготовчі роботи до проведення поточних ремонтів, зокрема з облаштування санітарних кімнат у терапевтичному та хірургічному відділеннях.

Комунальне  підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради

Медичне обслуговування мешканців громади здійснюється комунальним  підприємством «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради.

Ліжковий фонд медичної установи  становить 78 ліжок денного стаціонару.

Середньооблікова  кількість штатних працівників  на підприємстві за I півріччя 2025 року склала 268 особи і зменшилась порівняно з минулим аналогічним періодом на 9 осіб або на 3%; середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника порівняно з минулим аналогічним періодом зменшилась на 1348 грн. або на 7% і склала за I півріччя 2025 року 17209 грн.

З Національною службою здоров’я України  на 2025 рік підприємством підписано договори по 5 пакетам.

Пакет «Первинна медична допомога»

Пакет «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям»

Пакет «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах»

Пакет «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних умовах»

Пакет «Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини (та підозрою на ВІЛ)».

Cтаном на 01.07.2025 підписаних декларацій 55 912, що становить 81% від  населення громади.

Підприємством  за I півріччя 2025 року за кошти місцевого бюджету було придбано:

- спеціальне харчування для дітей з орфанними захворюваннями на суму 304,141 тис.грн;

- технічні засоби для людей з обмеженими можливостями на суму 573,375тис. грн;

- суміши для дітей до  1 року від Віл-інфікованих матерів на суму 25,228 тис. грн;

- наркотичні засоби (знеболювальне) для онкохворих на суму 375,356 тис.грн.

За I півріччя 2025 року підприємством здійснювався відпуск пільгових рецептів на загальну суму 533,218 тис.грн.

Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради.

Ліжковий фонд медичних закладів громади становить 168 ліжок цілодобового перебування та 8 ліжок денного стаціонару.

Протягом І півріччя 2025 року у стаціонарних відділеннях лікарні проліковано 2 145 хворих.

У КНП «Первомайська ЦРЛ» проведено такі заходи:

- Розпочато роботи з ремонту підлогового покриття у відділеннях лікарні. Роботи виконуються працівниками лікарні. Матеріали для виконання зазначених робіт придбано за кошти, виділені з місцевого бюджету. Вартість матеріалів становить 400,0 тис. грн.

- Проведено монтаж та налагодження обладнання, придбаного у грудні 2024 року за кошти місцевого бюджету (операційна лампа, апарат холтерівського моніторування ЕКГ та електрохірургічний апарат).

- Розроблено проєктно-кошторисну документацію для реалізації проєкту «Реконструкція даху лікувального корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н, м. Первомайськ,                   вул. Академіка Амосова Миколи, 28». Вартість документації — 157,39 тис. грн, кошти виділено з місцевого бюджету. Вартість отримання позитивного експертного висновку покрито за рахунок власних надходжень лікарні.

- Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Комунальним некомерційним підприємством «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради та Представництвом Датської Ради у справах біженців в Україні.

Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль сторін задля забезпечення функціонування об’єктів системи охорони здоров’я шляхом організації та реалізації заходів, спрямованих на встановлення гібридної сонячної електростанції за адресою: вул. Академіка Амосова Миколи, 28,         м. Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 55214. У межах Меморандуму визначено підрядну організацію та укладено тристоронній договір на виконання проєктних і електромонтажних робіт. Сума договору становить 57 922,90 доларів США. Термін виконання робіт відповідно до календарного плану — 66 днів. Наразі тривають проєктні роботи.

- Завершено ремонтні роботи у двох боксах інфекційного відділення. Приміщення відремонтовано та оснащено за кошти благодійника.

- Реалізовано низку заходів та проведено кілька зустрічей, спрямованих на планування розташування та створення стаціонарного реабілітаційного відділення й центру ментального здоров’я.

Крім того, протягом І півріччя 2025 року з місцевого бюджету було виділено фінансування в обсязі 301,5 тис. грн на забезпечення соціальних виплат у розмірі до двох мінімальних заробітних плат молодим спеціалістам лікарям.

У 2025 році пріоритетними напрямами роботи лікарні є:

- розвиток кадрового потенціалу закладу;

- забезпечення вимог Програми медичних гарантій (далі — ПМГ) на 2025 рік;

- запровадження та розвиток нових напрямів лікування, які у майбутньому дадуть змогу розширити перелік пакетів у межах ПМГ;

- забезпечення енергетичної незалежності закладу, зокрема шляхом встановлення сонячних електростанцій;

- впровадження заходів з енергозбереження.

Протягом 2025 року планується реалізація низки заходів з енергозбереження. На постійній основі здійснюється пошук потенційних донорів для встановлення сонячних електростанцій та впровадження енергоощадних технологій.

Проводиться робота з пошуку та залучення медичних фахівців різних спеціальностей, допомога за якими надається не в повному обсязі або не надається зовсім.

Основними джерелами фінансування КНП «Первомайська ЦРЛ» у 2025 році залишаються кошти Програми медичних гарантій та місцевого бюджету.

4.2. Освіта

Станом на 01.07.2025 мережа закладів освіти Первомайської міської територіальної громади становить 42 заклади й установи освіти (дошкільної освіти – 18 (+ 1 дошкільний підрозділ), середньої освіти – 18 (одна початкова школа, 14 гімназій та 3 ліцеї - «Лідер», «Престиж», «Ерудит»), позашкільної освіти – 4, Інклюзивно-ресурсний центр та Центр професійного розвитку педагогічних працівників).

В умовах сьогодення заклади освіти громади навчалися за такими формами освіти, як: інституційна (очна, дистанційна) та індивідуальна (екстернат, сімейна, педагогічний патронаж). У змішаному форматі організовано освітній процес у гімназіях № 1, 2, 4, 5, 8, 10, Грушівській, ліцеях «Лідер, «Ерудит», в очному форматі – гімназії № 3, 6, 7, 9, Кінецьпільська, Підгороднянська, Чаусівська, Початкова школа № 11, ліцей «Престиж».

В освітній галузі громади станом на 01 липня 2025 року працювало 1514 працівників, із них педагогічних – 769.

Станом на 01.07.2025 було охоплено дошкільним вихованням 1810  дітей від 1-го до 6-ти років. Завдяки наявності найпростіших укриттів освітній процес в усіх дошкільних закладах освіти громади відбувався в очному режимі, залучено 1745 вихованців.

У 2024/2025 навчальному році в закладах загальної середньої освіти територіальної громади в 291 класі навчався 6901 учень, 327 з яких  перебувають за кордоном. До першого  класу було зараховано  613 дітей. Середня наповнюваність 1-11-х класів становила 23,6 учня.

Учні 1-4-х класів працювали за новим Державним стандартом початкової школи, учні 5-7-х класів – за новим Державним стандартом  базової середньої освіти, у тому числі 24 класи  – за програмою «Інтелект України». Два 8-х класи ліцею «Лідер» є учасниками всеукраїнського експерименту «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти».

Ефективно функціонує комунальний заклад «Інклюзивно-ресурсний центр», який надає корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами та організаційно-консультативну допомогу педагогам з питань інклюзії. У І півріччі 2025 року до колективів однолітків в інклюзивних класах та групах успішно інтегровано 74 школярі та 57 дошкільників. У ЗДО    № 2, 3, 5, 6, 9, 10, 14, Підгороднянському, гімназіях № 2, 5, 10, ліцеї «Ерудит» для таких дітей облаштовано ресурсні кімнати. У Початковій школі № 11, гімназіях № 3, 9, Кінецьпільській для ресурсних кімнат використовуються пристосовані приміщення з певним набором обладнання.

У червні 2025 року свідоцтво про початкову освіту отримали 701 здобувач освіти 4-х класів, свідоцтво про базову середню освіту – 687 випускників 9-х класів, свідоцтво про повну загальну середню освіту – 260 випускників ліцеїв. Крім того, 19 випускників 9-х класів отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою, 14 11-класників отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.

Протягом І півріччя 2025 року для поповнення матеріально-технічної бази, придбання господарчих, будівельних, канцелярських товарів було залучено 912,2 тис. грн позабюджетних коштів.

Використано 5782,041 тис.грн бюджетних коштів, зокрема: придбання паперу офісного та класних журналів – 212,86 тис.грн; миючі засоби – 196,869 тис.грн; дезінфікуючі засоби – 98,41 тис. грн; гігрометри та водонагрівачі для кабінетів фізики – 13,17 тис.грн; обладнання та посуд для харчоблоків – 66,95 тис.грн; повірка вагів – 85,71 тис. грн; столи та стільці для їдальні (ліцей «Престиж») – 198,60 тис. грн; бак розширювальний для опалення (гімназія № 9) – 8,7 тис.грн; електричний лічильник (ЗДО № 10) – 11,7тис. грн.

Здійснено капітальний ремонт пожежної сигналізації (системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, системи блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій покрівлі) в ЗДО № 13 – 676,24 тис.грн.

Проведено поточні ремонти у закладах освіти – 202,771 тис.грн (ЗДО), 1272,59 тис.грн (ЗЗСО), 99,94 тис. грн (ЗПО).

Розроблено проєктно-кошторисну документацію та проведена експертиза по об’єкту «Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ліцею «Ерудит», гімназії № 2, 4 на загальну суму 960,0 тис. грн. Здійснено коригування проєктно-кошторисної документації по капітальному ремонту харчоблоку під опорну кухню (гімназія № 4) – 80,33 тис.грн.

Технологами управління освіти міської ради розроблено 4-тижневе меню на весняний та літній періоди окремо, яке затверджено Головним управлінням Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

4.3. Культура

Протягом І півріччя 2025 року діяльність у галузі культури здійснювали 23 заклади культури: 5 закладів клубного типу, 1 філія клубного типу, 3 мистецьких школи, 5 філій мистецьких шкіл, 1 Публічна бібліотека та 9 її філій. 15 закладів культури громади розташовані в міській місцевості, 8 закладів – в сільській.

У черговий рік особливого режиму воєнного стану в країні заклади культури громади здійснювали ефективну роботу для підвищення якості культурних послуг, забезпечення їх доступності для усіх мешканців громади. Проведено низку заходів, спрямованих на збереження та популяризацію культурної спадщини, утвердження духовності, національної ідентичності, єдності, патріотизму, а також згуртованості мешканців громади.

На базі клубних закладів Первомайської міської територіальної громади діє 69 аматорських формувань, 37 з яких – для дітей, 8 творчих колективів носять звання «народний», 2 колективи – звання «зразковий». Загальна кількість учасників формувань – 1368.

У звітному періоді підтвердили звання «народний»:

- театр «Рефлекс і Я» (керівник Тетяна ГАВРИЛЮК);

- вокальний ансамбль української пісні «Червона калина» (керівник Ольга ПОПОВА);

- вокальний ансамбль «Райдуга» (керівник Олексій КАРАБУЗА);

Підтвердили звання «зразковий»:

- вокальний ансамбль «Симфонік» (керівник Людмила ЯРМОШЕНКО).

13 лютого 2025 року відбулася зустріч з Первомайською міською громадською організацією «Товариство польської культури імені Яна Павла ІІ». Голова товариства та представники організації ознайомили про свою роботу.  Були озвучені пропозиції та ідеї щодо створення спільних проєктів на наступні роки у співпраці з управлінням культури, нацональностей, релігій, молоді та спорту міської ради.

14 лютого 2025 року в Центрі культури ім.Є.Зарницької проведено бал до Дня Святого Валентина для молоді громади.

20 лютого 2025 року відбулась зустріч з представниками релігійних організацій Первомайської громади. На зустрічі обговорили прийняту Постанову Верховної Ради України від 12 лютого 2025 року № 4243-IX «Про встановлення Національного дня молитви», а також майбутню співпрацю з місцевою владою.

У лютому 2025 року до Палацу культури «Фрегат» завітали зіркові гості з м. Києва, які провели майстер-класи з хореографії.

До учасників ансамблю сучасного танцю «Dance WaY» (керівник – Анна – Марія Дратковська) завітав Богдан Урхов, суперфіналіст телепроєкту «Танцюють всі» 9 сезон, фіналіст проєкту «Танці World of Dance» на СТБ, режисер артиста Melovin, учасник балету Наталі Могилевскої та переможець WORLD OF DANCE UKRAINE 2024.

До вихованців народного ансамблю бального танцю «Натхнення» (керівник – Віталій Бесараб) – Дмитро Чорній, чемпіон України з 10 танців у категорії «Дорослі».

01 березня 2025 року був проведений регіональний фестиваль «Другари Фест», на який були запрошені представники болгарської культури. У рамках фестивалю проведений майстер-клас з виготовлення болгарського оберегу, оформлені інформаційні виставки, виставки виробів декоративно-ужиткового мистецтва, представлені національні болгарські страви.

07 березня 2025 року в Центрі культури ім. Є.Зарницької пройшли урочистості, присвячені Міжнародному жіночому дню.

09 березня 2025 року відбулось покладання квітів до погруддя Тараса Григоровича Шевченка з нагоди 211-ї річниці від дня народження письменника.

17 квітня 2025 року на площі Тараса Григоровича Шевченка відбулось нагородження переможців конкурсу-виставки «Дивограй до Великодня – 2025», який проводився з 20 березня до 11 квітня 2025 року. На конкурс-виставку подавалися роботи Великодньої тематики, виконані у різних техніках образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Усього на розгляд журі 113 робіт від 94 учасників.

01 червня 2025 року з нагоди Дня захисту дітей у міському парку «Дружба народів» відбулась розважальна програма для дітей громади. Також в цей день відбулось нагородження учасників та переможців конкурсу дитячої творчості «Первомайське джерельце». В цілому в конкурсі прийняло участь 464 учасники, з них 67 учасників з інших областей.

Влітку 2025 року кожні вихідні для жителів громади проходять літні вечори: щосуботи в  міському парку «Дружба народів» та щонеділі на площі перед Палацом культури «Фрегат».

У мистецьких школах Первомайської міської територіальної громади відбулись урочисті збори та звітні концерти до закінчення 2024-2025 начального року. Усього в мистецьких школах 132 випускника: в комунальному закладі «Дитяча музична школа» 56 випускників, в комунальному закладі «Дитяча школа мистецтв» 63 випускники, в комунальному закладі «Кінецьпільська дитяча школа мистецтв» 13 випускників.

Щороку аматорські колективи клубних закладів та учні мистецьких шкіл свою виконавську майстерність презентують на мистецьких конкурсах та фестивалях. З початку 2025 року нашу громаду було представлено  на 9 обласних конкурсах (отримано 2 Гран-Прі, 17 нагород за І місце, 22 нагороди за ІІ місце та 5 нагород за ІІ місце), 14 всеукраїнських конкурсах (отримано 1 Гран-Прі, 28 нагород за І місце, 24 нагороди за ІІ місце, 11 нагород за ІІ місце) та 14 міжнародних конкурсах  (отримано 6 нагород за І місце).

Протягом січня-червня 2025 року проводились заходи з охорони об’єктів культурної спадщини.

Так, на виконання Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії» управлінням культури, національностей, релігій, молоді та спорту проведено роботу з перекладу інформаційних таблиць, які розміщені на  об’єктах культурної спадщини, з російської на українську мову. На звітний період замінено таблиці таких пам’ятників:

1. Братська могила будівельникам мосту (вул. Полковника Василя Совачіва).

2. Братська могила мирних жителів (північно-західна околиця                                     м. Первомайська).

3. Пам'ятний знак (вул. Вознесенська).

4. Братська могила радянських воїнів, що загинули при визволенні                              м. Первомайська в березні 1944 року.

5. Братська могила радянських воїнів (вул. Одеська).

6. Місце боїв за звільнення міста Первомайська від фашистських загарбників (вул. М. Грушевського).

Фізичне виховання та спорт

У місті Первомайську функціонує інфраструктура для фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи за місцем проживання населення та продовжується робота з її покращення. В місті Первомайську розвинута інфраструктура для фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи за місцем проживання населення, мережі дитячо-юнацьких спортивних закладів, їх утримання, ремонт, використання за призначенням. У місті функціонують: 1 стадіон, 46 спортивних майданчиків, 7 футбольних полів, 27 спортивних залів.

З метою створення належних умов для зміцнення здоров’я людини засобами фізичної культури та спорту в громаді діє Міська комплексна програма “Спортивна громада” на 2021-2025 роки та цільова комплексна Програма розвитку футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки.

У рамках реалізації завдань програм  звітного періоду 2025 року проведені  такі  спортивно-масові заходи:

Перший обласний куміте-марафон «Хоробрі серця». Спортивна подія, яка об’єднала навколо себе спортсменів з трьох доджо:

- Миколаївська федерація з карате кіокушинкай ІКО-1, м. Первомайськ;

- Миколаївська федерація з карате кіокушинкай ІКО-1, смт Врадіївка,

- Первомайська федерація з кіокушин карате ІКО, м. Первомайськ.

За участі  60 спортсменів віком від 8 до 38 років.

Чемпіонат Первомайської міської територіальної громади  з  загально-фізичної підготовки серед веслярів на байдарках і каное, присвяченого  пам’яті героя АТО Гуцаленка Миколи.

Відкрите тренування спортсменів Первомайської Федерації кіокушин карате ІКО-1 (президент Олександр Крістін) на території Молодіжного парку.

Відкрите тренування Первомайського фізкультурно-оздоровчого клубу з греблі на байдарках і каное ім. А.Дмітрієва.

Відкритий всеукраїнський турнір IKO-І серед дітей, юнаків, юніорів та жінок у розділі “куміте” за участю команд з Києва, Київської області, Одеси, смт Врадіївка та Первомайської громади.

З нагоди відзначення Дня Героїв України на міському пляжі “Райдуга” відбувся патріотичний заплив “До Перемоги разом із ЗСУ” за участю вихованців фізкультурно-оздоровчого клубу «Первомайський міський спеціалізований клуб греблі на байдарках і каное та інших водних видів спорту ім.А.Л.Дмитрієва».

Відкриття нового сучасного футбольного майданчика та проведення турніру відкриття з міні-футболу.

Змагання з сімейного туризму «Тато, мама, я – туристська сім’я”.

На пляжі «Райдуга» відбувся Відкритий чемпіонат міста Первомайська з веслування на байдарках і каное, присвячений початку літнього сезону, за участю команд Первомайська, Миколаєва, Гайворона, Вільшанки та Новоархангельська.

На спортивному майданчику ДЮСШ відбулися спортивні змагання “До Перемоги разом із ЗСУ» за участю військовослужбовців змін-футболу, гирі, канату та підтягування на брусах.

Протягом червня, щосуботи, проведені турніри з міні-футболу серед дітей та юнаків «ТОРПЕДО СUР 2025».

Турнір з бочча, корнхолу та морського більярду  серед людей з обмеженими можливостями (майданчик Фрегат).

Починаючи з січня 2025 року громада має: Чемпіонів та призерів Європи та України з хортингу  та  кіокушин карате. А також,  143 призера обласних та всеукраїнських змагань.

Влада  максимально сприяє та підтримує розвиток усіх видів спорту в нашій громаді. Всі звернення щодо допомоги в організації проведення спортивних змагань чи наданні фінансової допомоги для участі в змаганнях підтримані повністю.

Молодіжна політика

У Первомайській міській об’єднаній громаді здійснюється підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на розвиток культурно-просвітницької роботи, здорового способу життя. Також була затверджена та діє міська цільова комплексна  Програма «Молодь громади» в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки.

19 січня в міському центрі культури ім. Є. Зарницької було проведено «Дитячий казковий  квест» - розважальний захід для дітей від 4 до 12 років.

22 січня відбувся молодіжний захід для молоді 14-20 років, направлений на розроблення нових ініціатив від молоді - «Upgrade громади».

25 січня голова Молодіжної ради Анна Чумак була учасницею Столичного молодіжного форуму «Вітер змін», на якому представляла молодь Первомайської міської територіальної громади.

05 лютого відбулася зустріч з представниками ГО «Молодь України» для обговорення запитів та проблем місцевих мешканців задля їх подальшого вирішення.

14 лютого в міському центрі культури ім. Є. Зарницької Молодіжною радою було проведено «Молодіжний бал» для молоді громади, приурочений до Дня святого Валентина.

19 лютого в рамках «тихої» акції «Ангели пам'яті» за участю Молодіжної ради та молоді громади був проведений майстер-клас з виготовлення ангелів, приурочений до річниці повномаштабного вторгнення російської федерації в Україну. Ангели будуть розміщені на Дереві Пам’яті в Сквері Небесної Сотні.

20 лютого в рамках «тихої» акції «Ангели пам'яті», задля вшанування пам’яті захисників України, молоддю громади були розміщені символічні ангели на Дереві Пам’яті в Сквері Небесної Сотні. Вічна пам’ять героям! Слава Збройним силам України! Разом до Перемоги!

20–23 лютого представники Молодіжної ради пройшли чотириденне навчання в тренінгу «Створення та впровадження програми для молоді» від об'єднання молодіжних організацій НУМО.

22-24 квітня член молодіжної ради Дарія Бондар пройшла тренінг «Молодіжний працівник»

11 травня молодіжна рада взяла участь в толоці «Зробімо наше місто чистішим», яка пройшла в мікрорайоні Коротченко.

22 липня в м. Первомайську молодіжна рада громади взяла участь у фасилітаційній сесії, яку проводила молодіжна рада Миколаївської обласної військової адміністрації.

01-03 серпня члени молодіжної ради пройшли тренінг в м. Миколаєві «Молодіжні ради як вони є: навчання та спільнотворення».

Туристично-рекреаційна галузь

Організація спортивно-туристичної роботи серед дітей, підлітків та молоді міста здійснюється відділом у справах молоді, спорту та фізичної культури управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради спільно з міськрайонним клубом туристів-мандрівників «Романтик» (керівник Горюнов М.П.). У школі туризму клубу «Романтик» займаються підготовкою учасників змагань з техніки туризму, гірських та пішохідних спортивних походів. Навчання в школі безкоштовне для дорослих та молоді з 14 років.

Організовуються та проводяться щорічні змагання з особисто-командної першості по техніці туризму, присвяченій Всесвітньому дню туризму в урочищі «Чорне озеро» с. Грушівка. Розроблені спортивні туристичні маршрути вихідного дня та 9 паспортів туристсько-спортивних маршрутів по рідному краю. Традиційно щороку  проводиться спортивно-туристичне свято «Тато, мама і я – туристична сім’я».

5. Екологія, безпека життєдіяльності людини

5.1. Охорона навколишнього  природного середовища

Для зменшення забруднення довкілля, удосконалення системи природокористування за рахунок виконання природоохоронних заходів підприємствами та населенням громади, рішенням виконавчого комітету Первомайської міської ради від 28.07.2022 № 245 «Про визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади» визначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Комунсервіс». Кількість договірних відносин послугою зі збирання та вивезення побутових відходів становить 22357 договорів. Зібрані відходи доставляються та зберігаються на тимчасовому полігоні побутових відходів, розміщеному по вулиці Богопільській.

Контроль за належним виконанням правил благоустрою та дотримання вимог законодавства у сфері поводження з побутовими відходами здійснюється інспекторами відділу муніципальної варти апарату виконавчого комітету міської ради, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення по ст. 152 КУпАП. За 1 півріччя 2025 року складено 30 протоколів, накладено штрафів 6840 грн, з них стягнуто 1020 грн.

На території Первомайської міської територіальної громади обслуговується 115 контейнерних майданчиків, на яких розміщено 417 контейнерів. Вивезення відходів проводиться щоденно згідно з графіком. Зібрані відходи зберігаються на тимчасовому полігоні побутових відходів, розміщеному по вулиці Богопільській, загальна площа полігону становить       3,8 га на відстані від житлової забудови 1 км. Для належного утримання полігону побутових відходів вжито такі заходи: здійснюється ущільнення завезених побутових відходів спецтехнікою; проводиться постійна технологічна пересипка ґрунтом ущільнених відходів, ведеться постійний облік надходження відходів, в наявності резервуар запасу води ємкістю 20 м3, для обслуговування тимчасового полігону твердих побутових відходів наявна техніка: ЗІЛ 431412, цистерна – 6 м3, бульдозер Т – 130, компактор, запас ґрунту – 300 м3.

Озеленення території Первомайської міської територіальної громади займає важливе місце у вирішенні екологічних проблем. Зелені насадження виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій.

Для створення привабливого дизайну клумб Первомайської міської територіальної громади придбано 9490,00 шт. розсади квітів на загальну суму 161,16 тис.грн. Оновлено насадження уздовж дороги до мосту через р. Південний Буг (Уманський узвіз). З послуг по догляду та утриманню зелених насаджень упродовж першого півріччя освоєно 278, 91 тис. грн.

З метою підвищення громадської свідомості щодо забезпечення та збереження чистоти рідного міста, залучення підприємств, установ, організацій та жителів Первомайської міської територіальної громади до участі у спільній роботі з благоустрою, озеленення та покращення зовнішнього вигляду об’єктів благоустрою і прилеглих територій, щорічно проводиться конкурс «Чисте місто», присвяченого черговій річниці міста Первомайська, з визначенням переможців конкурсу. Конкурс проводиться на підставі рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 17.06.2025 № 328 «Про проведення конкурсу «Чиста громада», присвяченого 349-й річниці м. Первомайська.

Проводиться інформаційна робота щодо екологічного виховання мешканців громади: на офіційному сайті Первомайської міської ради розміщуються статті щодо правильного сортування сміття, щодо поводження з рослинними рештками, щодо поводження з безпритульними тваринами, про заборону спалювання побутових відходів та рослинних решток і дотримання протипожежних правил, про видалення та знищення карантинних рослин.

Вирішується питання по регулюванню чисельності тварин гуманними методами, укладено договір з ФОП Левкович Олександр Павлович (Ветеринарна клініка «Абсолют»). За І півріччя 2025 року простерилізовано тварин на загальну суму 99170,00 грн (54 кішки, 31 собака).

5.2. Техногенна безпека

З метою своєчасного прийняття необхідних рішень та вжиття превентивних заходів щодо поліпшення стану цивільного захисту, техногенно-екологічної та пожежної безпеки станом на 01.07.2025 року проведені 5 засідань міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при виконавчому комітеті міської ради з них: 2 чергових та 5 позачергових.

Зусилля органів управління та сил цивільного захисту Первомайської міської субланки районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області у 2025 році направлені на запобігання виникненню та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Обсяг місцевого матеріального резерву Первомайської міської територіальної громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій станом на 01.07.2025 року становить 89,78 % від затверджених номенклатурою норм.

Рішенням міської ради від 21.12.2024 року № 10 «Про бюджет Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік» визначено резервний фонд у розмірі 200 тис. грн.

З метою запобігання загибелі людей на водних об’єктах на території громади функціонує рятувально-водолазна станція, на утримання якої профінансовано 438,2 тис. грн.

На обліку згідно з обліковими картками та паспортами на території Первомайської міської територіальної громади розташовано 107 захисних споруд цивільного захисту. Технічну інвентаризацію пройшли - 65 захисних споруд цивільного захисту, що становить 61,9 % від загальної кількості. Продовжується поповнення фонду захисних споруд за рахунок облаштування придатних найпростіших укриттів, який збільшився до 99 об’єктів укриття.

На території громади функціонує 14 електросирен, з них: 10 - централізованих та 4 - автономних.

Підготовка та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях у 2025 році організовується відповідно до Комплексного плану проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та навчання населення Первомайської міської територіальної громади з питань цивільного захисту.

Протягом І півріччя 2025 року навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту організовується відповідно до План-графіку підготовки осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у 2025 році.

Відповідно до Плану-графіку підготовки осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту у 2025 році, пройшли навчання за державним замовленням 42 особи, що становить 100% від запланованого та за контрактом 28 осіб. Протягом звітного періоду в навчальних закладах громади проведено 2 об’єктових тренування з відпрацювання дій у надзвичайних ситуаціях.

На виконання Плану основних заходів цивільного захисту Миколаївської області на 2025 рік, затвердженого розпорядженням начальника Миколаївської обласної військової адміністрації від 22.01.2025 року № 14-р «Про основні завдання цивільного захисту Миколаївської області на 2025 рік» проведено штабне тренування за темою: «Дії органів управління  та сил цивільного захисту Первомайської міської субланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Миколаївської області у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру».

Підготовка та перевірка рівня до дій в умовах надзвичайних ситуацій на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності та господарювання здійснюється шляхом проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань.

З початку року на підприємствах, в установах та організаціях організовано та проведено:

- спеціальних об’єктових навчань, тренувань – 5, задіяно 126 осіб;

- об’єктових тренувань у навчальних закладах – 3, задіяно 117 осіб.

Навчання непрацюючого населення з основних питань цивільного захисту здійснюється шляхом:

- публікації в міських засобах масової інформації статей, застережень, оголошень з тематики дій в умовах виникнення надзвичайних ситуацій, запобігання травмуванню та загибелі людей та попередження нещасних випадків у побуті;

- розповсюдження печатної продукції із застереженнями та порядку дій при нещасних випадках, при користуванні газом у побуті та в інших екстремальних ситуаціях, в тому числі в ході рейдів по місцях масового відпочинку населення на воді, під час яких розповсюджені пам’ятки з рекомендаціями щодо дотримання правил поведінки на воді та щодо запобігання пожежам;

- розміщення інфомації з питань цивільного захисту на офіційному сайті громади;

доведення до непрацюючого населення правил та рекомендацій щодо дій в умовах надзвичайних ситуацій в мережі консультаційних пунктів з питань цивільного захисту.

Підготовка та перевірка рівня знань керівників та працівників підприємств, установ та організацій до дій в умовах надзвичайних ситуацій здійснюється шляхом проведення спеціальних об’єктових навчань та тренувань.

_______________________________

Додаток 1

до звіту про виконання за І півріччя 2025 року Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік

Основні показники соціально-економічного розвитку Первомайської міської

територіальної громади за І півріччя 2025 року

| Найменува- ння завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі за роками |  |  |
|  |  |  |  | І півріччя 2024 року звіт | І півріччя 2025 року | 2025 рік програма |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Розвиток реального сектору економіки | 1.1.Промисловість |  |  |  |  |  |
|  | - Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) | млн. грн |  | 585,86 | 806,99 | 1581,79 |
|  | 1.2. Транспорт |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. Обсяг перевезених пасажирів на автобусах загального користування | тис. пас |  | 1122,8 | 1438,2 | 2556,5 |
|  | 1.2.2. Обсяг перевезених пасажирів | тис. пас |  | 50,1 | 101,1 | 91,4 |
|  | 1.2.3. Відшкодування з бюджету громади за перевезення пільгових категорій населення | тис. грн |  | 554,4 | 1011,5 | 918,3 |
|  | 1.3. Розвиток суб’єктів малого підприємництва |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.1 Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності, в тому числі: | Од. |  | 5368 | 5382 | 5400 |
|  | 1.3.1.1. фізичних осіб – підприєців | Од. |  | 4078 | 4065 | 4100 |
|  | 1.3.1.2. юридичних осіб | Од. |  | 1290 | 1317 | 1300 |
|  | 1.3.2. Кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності на 10 тис. чоловік наявного населення | Од. |  | 836 | 775 | 777 |
|  | 1.3.3. Розвиток мережі торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування, в тому числі: | Од. |  | 959 | 1087 | 991 |
|  | 1.3.3.1. кількість об’єктів торгівлі | Од. |  | 744 | 865 | 770 |
|  | 1.3.3.2. кількість об’єктів ресторанного господарства | Од. |  | 92 | 97 | 95 |
|  | 1.3.3.3. кількість об’єктів побутового обслуговування | Од. |  | 123 | 125 | 126 |
|  | 1.4.1. Обсяги виробництва продукції сільського господарства |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.1.1. зернові | тис. тонн |  | 0,7 | 1,4 | 19,9 |
|  | 1.4.1.2. соняшник | тис. тонн |  |  |  | 5,9 |
|  | 1.4.1.3. озимий ріпак | тис. тонн |  |  |  | 4,2 |
|  | 1.4.2. Урожайність |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.2.1. зернові | ц/га |  | 62,6 | 33,6 | 47,9 |
|  | 1.4.2.2. соняшник | ц/га |  |  |  | 24,6 |
|  | 1.4.2.3. озимий ріпак | ц/га |  |  |  | 31,0 |
|  | 1.5. Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |  |  |  |
|  | 1.5.1.Обсяг зовнішньоторговельного обороту, в тому числі: | млн дол. США |  | 3,12 | 2,3 | 6,96 |
|  | 1.5.1.1. експорт | млн дол. США |  | 2,95 | 2,28 | 6,78 |
|  | 1.5.1.2. імпорт | млн дол. США |  | 0,17 | 0,02 | 0,18 |
|  | 1.6. Адміністративні послуги |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.1. Кількість наданих адміністративних послуг, в тому числі в сфері реєстрації юридичних осіб та ФОП | од. |  | 11553 | 18262 | 26750 |
| 2. Фінансові та матеріальні ресурси | 2.1. Бюджетна політика |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. Доходи: |  |  | 398103,5 | 422105,1 | 695703,6 |
|  | 2.1.1.1. загальний фонд | тис.грн |  | 321287,9 | 389501,3 | 663583,1 |
|  | 2.1.1.2. спеціальний фонд | тис.грн |  | 76815,6 | 32603,8 | 32120,5 |
|  | 2.1.2. Видатки: |  |  | 387597,9 | 390942,9 | 748208,2 |
|  | 2.1.2.1. загальний фонд | тис.грн |  | 315023,2 | 361188,5 | 652153,6 |
|  | 2.1.2.2. спеціальний фонд | тис.грн |  | 72574,7 | 29754,4 | 96054,6 |
|  | 2.2. Реалізація цільових та регіональних програм |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1. Кількість програм, які фінансуються | Один. |  | 40 | 33 | 40 |
|  | 2.2.2. Обсяг фінансування програм | тис. грн |  | 41365,9 | 48691,5 | 120680,43 |
| 3. Соціальна сфера | 3.1. Демографічна ситуація |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.1. Наявне населення по громаді | тис. чол. |  | 64,1 | 64,2 | 72,0 |
|  | Внутрішньо переміщені особи | осіб |  | 5415 | 5240 | 5500 |
|  | 3.2. Зайнятість населення та ринок праці |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1. Число безробітних на кінець року | осіб |  | 120 | 117 | 110 |
|  | 3.2.1.1. внутрішньо переміщені особи | осіб |  | 41 | 22 | 50 |
|  | 3.2.1.2. учасники бойових дій | осіб |  | 1 | 0 | 20 |
|  | - Отримують допомогу по безробіттю | осіб |  | 65 | 63 | 55 |
|  | 3.3. Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. Кількість територіальних центрів з надання соціальних послуг (соціального обслуговування) | од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.3.2. Кількість одиноких мешканців, які знаходяться на обслуговуванні в територіальному центрі | осіб |  | 550 | 1472 | 1478 |
|  | 3.3.3. Кількість відділень територіального центру, в тому числі: | од. |  | 6 | 8 | 8 |
|  | 3.3.3.1. соціальної допомоги вдома | од. |  | 2 | 2 | 2 |
|  | 3.3.3.2. організації надання адресної допомоги та соціальної адаптації | од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.3.3.3. денного перебування |  |  |  | 1 | 1 |
|  | 3.3.3.4. стаціонарного паліативного догляду | од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.3.3.5. інтегрованих послуг | од |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.3.3.6. стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання одиноких непрацездатних осіб | од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.3.3.7. Ветеранський сервісний офіс | од. |  |  | 1 | 1 |
|  | 3.3.4. Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | од |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 3.3.5. Центр соціальних служб | од |  | 1 | 1 | 1 |
| 4. Гуманітарна сфера | 4.1. Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1. Кількість закладів охорони здоров’я | Один. |  | 3 | 3 | 3 |
|  | 4.1.2. Ліжковий фонд медичних закладів | Один. |  | 430 | 430 | 430 |
|  | 4.1.2.1. денного стаціонару | Один. |  | 86 | 78 | 86 |
|  | 4.2. Освіта |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1. Кількість дошкільних закладів | Од. |  | 20 | 19 | 19 |
|  | 4.2.1.1. Кількість місць в дошкільних закладах | місць |  | 2476 | 2264 | 2264 |
|  | 4.2.1.2. Кількість дітей в постійних дошкільних закладах | осіб |  | 1721 | 1810 | 1850 |
|  | 4.2.1.3. Охват дітей дошкільними закладами (в % до кількості дітей відповідного віку) | % |  | 67,0 | 81,3 | 94,0 |
|  | 4.2.1.4. Кількість дітей в дошкільних закладах в розрахунку на 100 місць | осіб |  | 69,5 | 79,9 | 82 |
|  | 4.2.1.5. Середня наповнюваність групи дошкільного закладу | осіб |  | 16,5 | 18,7 | 18,5 |
|  | 4.2.2. Кількість шкіл | Од. |  | 18 | 18 | 18 |
|  | 4.2.2.1. Кількість учнів в школах | осіб |  | 7040 | 6901 | 6830 |
|  | 4.2.2.2. Кількість класів | Од. |  | 293 | 291 | 292 |
|  | 4.2.2.3. Кількість учнів в одному класі | осіб |  | 24,0 | 23,7 | 23,4 |
|  | 4.2.3. Кількість шкіл-інтернатів | Од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 4.2.3.1. Кількість місць в школах-інтернатах | місць |  | 160 | 160 | 160 |
|  | 4.2.3.2.Кількість вихованців в школах-інтернатах | осіб |  | 150 | 150 | 150 |
|  | 4.3. Професійна освіта |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1. Всього закладів освіти | од. |  | 5 | 5 | 5 |
|  | 4.3.2. Кількість учнів в них | учн. |  | 2488 | 2839 | 2300 |
|  | 4.3.2.1. очна | учн. |  | 2147 | 2463 | 1980 |
|  | 4.3.2.2. заочна | учн. |  | 341 | 376 | 320 |
|  | 4.4. Культура |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1. Кількість клубних закладів 4.4.1.1. їх філій | од. |  | 5 1філія | 5 1 філія | 5 1 філія |
|  | 4.4.1.2. в них місць | місця |  | 1585 | 1585 | 2455 |
|  | 4.4.2. Кількість бібліотек – публічна бібліотека | од. |  | 1 | 1 | 1 |
|  | 4.4.2.1. кількість філій | од. |  | 9 | 9 | 9 |
|  | 4.4.3. Книжковий фонд масових бібліотек | тис.прим. |  | 118,5 | 118,8 | 117,9 |
|  | 4.4.4. Кількість мистецьких шкіл | од. |  | 3 | 3 | 3 |
|  | - Кількість філій мистецьких шкіл | од. |  | 5 | 5 | 5 |
|  | - Кількість учнів в мистецьких школах | учн. |  | 836 | 836 | 870 |
|  | 4.4.5. Кількість парків культури і відпочинку | од. |  | 2 | 2 | 2 |
|  | - Кількість памяток культурної спадщини |  |  | 124 | 124 | 124 |
|  | 4.4.6.1. з них національного значення |  |  | 4 | 4 | 4 |

_____________________________________________________

Додаток 2

до звіту про виконання за І півріччя 2025 року Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік

Виконання заходів

«Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік» за  І півріччя 2025 року

| Перелік заходів програми | Виконавці | Джерела фінансування (державний, обласний, місцевий бюджет; кошти інших джерел) | Про- фінансо-вано станом на 01.07.2025, тис. грн | Виконання заходів станом на 01.07.2025 | Очікуваний результат/ досягнення результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І Розвиток реального сектора економіки |  |  |  |  |  |
| 1.1. Інвестиційна діяльність |  |  |  |  |  |
| - Популяри- зація інвестиційних можливостей громади (просування інвестиційного потенціалу громади). | Управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради. |  |  | Для ефективної популяризації інвестиційних можливостей Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади використо-вуються соціальні мережі: Facebook, Viber, Telegram та офіційний сайт міської ради http://www.pervomaisk.mk.ua/.На офіційному сайті створено вкладку «For investors». | Залучення додаткових інвестицій для розвитку громади |
| - Участь у конкурсах та грантах. | Управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради, відділи та інші структурні підрозділи міської ради та її виконав-чого комітету, бюджетні установи. | Державний бюджет, бюджет громади або інші залучені кошти |  | Участь у конкурсах та грантах є важливою складовою для розвитку та популя-ризації грома-ди. Для залучення грантів регулярно здійснюється моніторинг міжнародних та національ-них грантових програм та конкурсів, які підходять для громади; проводиться підвищення кваліфікації працівників через тренінги та семінари з написання грантових заявок; проводиться налагодження партнерських відносин з громадськими організація-ми, універ-ситетами шляхом обміну інформацією щодо діючих грантів. | Залучення додаткових інвестицій для розвитку громади. |
| - Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року. | Виконав-чий комітет міської ради. | Місцевий бюджет |  | Стратегію розвитку Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади на період до 2027 року було затверд-жено рішен-ням міської ради від 28.11.2024 №41. Документ визначає ключові пріоритети, завдання та проєкти розвитку громади в коротко- та середньо-строковій перспективі. Стратегічна екологічна оцінка (СЕО) до проєкту Стратегії не проводилася. Надалі заплановано врахування вимог законодавства у сфері охорони довкілля при розробленні або оновленні стратегічних документів громади. | Забезпечення врахування екологічних аспектів під час планування розвитку громади. |
| 1.1.4. Налагодження міжнародної співпраці. | Перво- майська міська рада. | - | - | Систематично надсилаються листи-проха-ння до між-народних організацій про допомогу громаді в різних сферах життєдіяль-ності, таких як освіта, охорона здоров'я, інфраструкту-ра, енергетика та соціальний захист. На сьогодні Первомайсь-кою міською територіаль-ною грома-дою підпи-сано 13 Угод про міжна-родне спів-робітництво та 4 угоди з іноземними містами-побратимами. З метою налагодження муніципаль-ного партнер-ства в рамках участі у проєкті Сities4Cities / United4Ukraine внесено профіль громади до бази даних українських муніципалі-тетів англій-ської та українською мовами. Ознайомитися з профілем можна за посиланням https://cities4cities.eu/community/pervomaisk-territorial-community/. | Встановлення нових партнерств з міжнародними організаціями, муніципалітетами, фондами та донорами для подальшої співпраці у сфері відновлення та розвитку громади. |
| 1.2. Промисловість |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності промислових підприємств | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | Не потребує коштів |  | Управлінням економіки апарату виконавчого комітету міської ради щокварталу здійснюється моніторинг соціально-економічного розвитку Первомайської міської територіальної громади, де висвітлюється інформація щодо розвитку промисловості громади (реалізація готової промислової продукції, чисельність працюючих на основних бюджетоутво-рюючих підприємствах громади). | Моніторинг діяльності промислового комплексу, складання прогнозу |
| 1.2.2. Модернізація технічного обладнання | Промислові підприємства територіаль-ної громади (за узгодженням) | Кошти підприємств, залучені кошти |  | Промислові підприємства протягом І півріччя 2025 року не освоювали виробництва нових видів продукції. | Покращення та приведення до сучасного техноло-гічного рівня частини основних засобів підприємств. |
| 1.2.3. Нарощування обсягів експорту підприємствами, збереження та зростання позитивного сальдо зовнішньо-торговельного обороту | Промислові підприємства територіаль-ної громади (за узгодженням)управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  |  | Обсяг зовнішньо-торговельного обороту това-рів за І пів-річчя 2025 року відповід-но до інфор-мації основ-ного кола промислових підприємств Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади склав 2300,6 тис. дол. США. Сальдо зов-нішньої тор-гівлі за звіт-ний період позитивне і склало 2264,6 тис. дол. США. | Налагодження зв’язку з існую-чими та потенцій-ними спожи-вачами, розши-рення ринків збуту промислової продукції. |
| - Пошук перспективних ринків для розширення ринків збуту продукції | Промислові підприємства територі- альної громади (за узгодже-нням), управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради |  |  | У загальному обсязі експорту переважає продукція промисло-вості, а саме: продукція харчової промисловос-ті (молочні консерви), котки польо-ві, дорожні огорожі. Протягом звітного періоду за межі України експортували товари такі промислові підприємства, як: ПрАТ «Первомайсь-кий МКК», ПрАТ «Завод «Фрегат», ДП «Ливарний завод». | Розширення ринків збуту промислової продукції. |
| - Придба-ння обладнання для КП «Первомайська друкарня», а саме резограф -нового поколін-ня та багато-функціонально-го пристрою, для виконання вимог замовлень територіальної оборон, добро-вольчих баталь-йонів і війсь-кових частин, медичних та освітніх закладів | КП «Первомайська друкарня» | Місцевий бюджет, кошти інших джерел | 0,0 | Кошти з місцевого бюджету не виділялись | Розвиток комунального підприємства |
| - Транспорт |  |  |  |  |  |
| - Забезпе- чення надання послуг з перевезення пасажирів. | Юридичні та фізичні особи–підприємці – перевізники (згідно з укладеними договорами), управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради. | Місцевий бюджет | 0,0 | 05.05.2025 проведено конкурс з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади, за резуль-татами якого укладено 11 договорів з перевізника-ми – претен-дентами на усі об’єкти конкурсу. | Забезпечення стабільного та доступного перевезення мешканців громади. Покращення мобільності населення. Зменшення соціальної напруги. Підвищення безпеки та комфорту перевезень. |
| - Забез-печення функціонування пасажирського транспорту та транспортної інфраструктури. | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради; КП «Управління пасажирських перевезень», юридичні та фізичні особи –підприємці – перевізники (за узгоджен-ням). | Місцевий бюджет, кошти інших джерел | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 для розвитку пасажирсь-кого тран-спорту розроблено інвестиційні проєктні пропозиції, які включено до страте-гічних доку-ментів гро-мади: Стратегія розвитку Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади на період до 2027 року. | Стабільна робота громадського транспорту, збільшення кількості рейсів, покращення якості перевезень. |
| - Підвищення якості перевезень пасажирів громадським транспортом. | Юридичні та фізичні особи –підприємці – перевізники (за узгодже-нням); КП «Управління пасажирських перевезень»; управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради. | місцевий бюджет, кошти інших джерел | 0,0 | На виконання заходу кошти з місцевого бюджету не виділялись. | Оновлення або модернізація транспорту, впровадження сучасних стандартів обслуговування. Полегшення процесу оплати, зменшення готівкових розрахунків. Оптимізація маршрутів, вдосконалення розкладу руху. |
| - Забезпечення проведення інших заходів, спрямованих на розвиток громадського транспорту. | Управління економіки апарату виконавчо-го комітету міської ради; відділ прес – служби апарату виконавчо-го комітету міської ради. |  |  | У січні 2025 через офіційний сайт Первомайсь-кої міської ради, телеграм канал та сторінку у соціальній мережі Фейсбук до підприємств у сфері транспорту та логістики доведена інформація про Грантову програму на фінансову підтримку стартапів, які пропонують інноваційні рішення у сфері міської мобільності для створення більш соціального та здорового середовища в містах. | Підвищення обізнаності перевізників та мешканців територіальної громади щодо розвитку громадського транспорту. |
| - Розвиток споживчого ринку. Розвиток підприємництва |  |  |  |  |  |
| - Організація виїзної святкової торгівлі, залучення місцевих товаровироб-ників до участі у виставках, ярмарках товарів народного споживання, сільськогоспо-дарських ярмарках | Управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради | Не потребує фінансу-вання | - | Протягом І півріччя 2025 року видано 40 погоджень на здійснення ярмаркової діяльності на території Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади. Надходження до місцевого бюджету від здійснення торгівельної діяльності шляхом роз-міщення засо-бу пересув-ної/об’єкту дрібно роздрібної торговельної мережі та ярмаркової діяльності за перше півріч-чя становить 189,4 тис. грн. | Підтримка місцевих виробників. Стимулювання малого та середнього бізнесу через можливість представити та реалізувати свої товари. Активне залучення мешканців до громадських подій, підвищення рівня соціальної згуртованості. |
| - Подальше впровадження державної регуляторної політики. Забезпечення публічності, прозорості, гласності у процесі підготовки проєктів регуляторних актів. Забезпечення постійного оновлення реєстру власних регуляторних актів | Управління міської ради, відділи та інші структурні підрозділи апарату виконав-чого комітету міської ради, комунальні підприємства | Місцевий бюджет | - | За І півріччя 2025 року проведено 5 відстежень результатив-ності дії регу-ляторних актів рішень виконавчого комітету та міської ради відповідно до графіку від-стежень на 2025 рік. Оновлено реєстр чинних регуляторних актів Перво-майської міської ради та виконав-чого комітету. Систематично проводяться заходи з реа-лізації дер-жавної регу-ляторної по-літики на те-риторії Пер-вомайської територіаль-ної громади. | Забезпечення відкритості про-цесу прийняття регуляторних актів, що сприя-тиме залученню громадськості та бізнесу до обго-ворень. Актуалізація та систематизація всіх чинних рішень для зручного доступу та конт-ролю. |
| - Організація зустрічей, проведення нарад, семінарів, конференцій, «круглих столів» для підприємців. | Управління міської ради, відділи та інші структурні підрозділи апарату виконавчого комітету міської ради, Первомай-ське відділення, Первомай-ська міськрайо-нна філія Микола-ївського обласного центра зайнятості. | Не потребує фінасува-ння | - | Забезпечено участь пред-ставників бізнесу, суб’єктів господарюван-ня Первомай-ської міської територіальної громади в онлайн – зустрічах в ме-жах платформи «Діалог влади та бізне-су» з керів- ництвом та представниками Миколаївської ОВА, Первомайської РВА, Голов-ного управ-ління ДСНС, Державної служби з питань праці, Головного уп-равління ДПС, Миколаївської митниці, Обласної служби зайня-тості та Голов-ного управ-ління Пенсій-ного фонду. Протягом І півріччя 2025 року предс-тавники біз-несу громади взяли участь в 15 онлайн – зустрічах. | Інформування про нові можливості, законодавчі зміни, грантові програми, пільгові умови кредитування тощо. |
| - Прове-дення заходів, спрямованих на забезпечення додержання суб’єктами підприємниць-кої діяльності вимог законодавства щодо якості та безпеки товарів, захисту прав споживачів та правил торговельного обслуговування населення | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | Не потребує фінансування | - | Надається консультатив-на допомога споживачам з питань захис-ту прав, про-водиться роз’яснювальна робота з суб’єктами господарю-вання щодо діяльності в умовах воєн-ного стану, змін у зако-нодавстві та інших норма-тивно – пра-вових актах. Протягом І півріччя 2025 року до інспектора по захисту прав споживачів за консульта-цією та допо-могою звер-нулося 128 споживачів та 32 суб’єкти господарю-вання, з них 97 спожива-чам (або 75,8%) питан-ня вирішено позитивно (на суму 61 тис. грн) | Підвищення рівня дотримання законодавства серед суб’єктів підприємницької діяльності щодо якості та безпеки товарів, захисту прав споживачів і правил торгове-льного обслу-говування. Зменшення кіль-кості порушень у сфері споживчих прав та покра-щення якості надання послуг у сфері торгівлі. |
| - Агропромисловий комплекс |  |  |  |  |  |
| - Підтримка агровиробників через Державний аграрний реєстр. | Міністерство аграрної політики та продо- вольства України Департамент агропромис-лового розвитку Миколаївсь-кої ОВА. | Міжнародні організації Банківські установи Державний бюджет | - | Сільгоспви-робники Первомайської міської територіальної громади мали можливість через Державний аграрний реєстр отримати від міжнародних компаній гуманітарну допомогу: - насіння соняшника, кукурудзи; - добрива NPK (нітроамофос-ка); - модульні зер-носховища місткістю 1000 т. Відповідно до Порядку вико-ристання кош-тів, передбаче-них у держав-ному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогоспо-дарської продукції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2022 № 918 в Дер-жавному аграрному реєстрі приймалися заявки на: - спеціальні бюджетні дотації для утримання поголів’я корів, кіз та /або овець; - бюджетну субсидію на одиницю оброблюваль-них угідь сільськогоспо-дарського призначення. Інформація доведена до сільгоспвироб-ників. | Збільшення кількості зареєстрованих агровиробників – стимулювання місцевих фермерів і підприємств до реєстрації в системі для отримання державної підтримки. |
| - Пільгові кредити для сільськогоспо-дарських товаровироб-ників в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9». | Міністерство аграрної політики та продо- вольства України Банківські установи. | Банківські установи | - | У 2025 році аграрії мають можливість отримати доступні кредити за програмою «5-7-9» та інші види фінансування для розвитку своїх господарств. Державна програма «Доступні кредити 5-7-9» залишається основним інструментом підтримки аграрного сектору, дозволяючи сільгоспви-робникам отримувати кредити під 5-9% річних. | Збільшення доступу до фінансування – агровиробники зможуть залучити кошти для розвитку господарства за пільговими умовами. Підвищення продуктивності – залучені кредити дозволять інвестувати в сучасну техніку, обладнання, насіння, добрива, що сприятиме підвищенню врожайності. |
| - Житлова політика та житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |  |
| - Оформлення технічної документації, реєстрація нерухомого майна та землевпорядної документації об’єктів нерухомого майна комунальної власності, удосконалення системи управління | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 65,0 тис. грн | - | Протягом І півріччя 2025 року формування інституту ефективного власника багатоквар-тирного житла не проводилося | Забезпечення власників багатоквартирно-го житла знаннями щодо їхніх прав та обов'язків, а також принципів ефективного управління спільним майном. |
| - Дорожня інфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.1. Поточний і капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, забезпечення їх покажчиками, необхідним інвентарем та обладнанням | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 72,603 тис.грн | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою |
| 1.6.2.2. Придбання та встановлення нових зупинок громадського транспорту | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою |
| 1.6.2.3. Будів-ництво автостоя-нок, майданчи-ків для парку-вання автотран-спорту | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Забезпечення громадян місцями зберіганням транспортних засобів |
| 1.6.2.4. Прид-бання, встанов-лення, утрима-ння та ремонт покажчиків вулиць, дорож-ніх знаків, засобів обме-ження швидкості руху | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 250,0 тис.грн | 95,38 | Виконання заходу становить 38,15% | Покращено безпеку дорожнього руху |
| 1.6.2.5. Будів-ництво світло-форних об’єктів в населених пунктах громади | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 1.6.2.6. Поточний ремонт комунальних доріг | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 8806,63 тис.грн | 3232,24 | Виконання заходу становить 36,7% | Покращено безпеку дорожнього руху |
| 1.6.2.7. Реконструкція, капітальний та поточний ремонт мостів через річки та містків обстеження їх технічного стану | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 314,809 тис.грн | 199,534 | Виконання заходу становить 53,2% | Покращено безпеку дорожнього руху |
| 1.6.2.8. Капітальний ремонт комунальних доріг | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Забезпечення безпеки дорожнього руху та комфортного проживання населення |
| 1.6.2.9. Поточний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів населених пунктів міської територіальної громади | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 199,541 тис.грн | 199,541 | Виконання заходу становить 100% | Забезпечено утримання та ремонту об’єктів дорожнього господарства громади |
| 1.6.2.10. Придбання дорожньої комунальної техніки | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Оновлення технічного складу |
| 1.6.2.11. Експлуатаційне утримання комунальних доріг (зимове утримання, нанесення розмітки, утримання об’єктів дорожньої інфраструктури) | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 1561,092 тис.грн | 1561,092 | Виконання заходу становить 100% | Забезпечено безпеку дорожнього руху |
| 1.6.2.12. Відшкодування витрат за утримання обладнання та знаків регулювання дорожнього руху | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 250,0 тис.грн | 29,21 | Виконання заходу становить 11,7 % | Підвіщення забезпечення безпеки дорожнього руху та комфортного проживання населення |
| 1.6.2.13. Поточний ремонт, утримання та обслуговування ливнеприймальників та водовідвідних каналів | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Безбар’єрність та безпечність громади |
| 1.6.2.14. Капітальний ремонт підземного пішохідного переходу по вул. Михайла Грушевського | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 5433,031 тис.грн | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Забезпечення безпеки дорожнього руху |
| 1.6.3 Зовнішнє освітлення |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. Будівництво нових об’єктів зовнішнього вуличного освітлення | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення безпечного, комфортного проживання населення громади |
| 1.6.3.2. Реконструкція, капітальний ремонт, відновлення об’єктів зовнішнього освітлення | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Впровадження енергозберігаючих технологій, забезпечення безпечного, комфортного проживання населення громади |
| 1.6.3.3. Відшкодування витрат з утримання об’єктів зовніш-нього освітлен-ня (у тому числі: поточний ремонт, заміна ламп, оплата електроенергії, інше) | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 4426,13 тис.грн | 2982,92 | Виконання заходу становить 67,4% | Підвищено забезпечення безпечного, комфортного проживання населення громади |
| 1.6.4.Благоустрій кладовищ |  |  |  |  |  |
| 1.6.4.1. Облаштування кладовищ відповідно до законодавчих вимог, санітар-них норм і правил; здійс-нення робіт із санітарного очищення, виве-зення сміття, покосів бур’янів, озеленення, влаштування міжсектораль-них проїздів та доріжок, органі-зація водозабез-печення, туалетами, тощо | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 539,847 тис.грн | 309,693 | Виконання заходу становить 57% | Частково облаштуванокладовищ відповідно до законодавчих вимог, санітарних норм і правил |
| 1.6.4.2. Створення та облаштування, виконання робіт з поточного утримання сектору військових поховань «Алея Слави» | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Виконання вимог законодавства |
| 1.6.5.Захист довкілля, охорона об’єктів природно-заповідного фонду, раціональне використання зелених насаджень, ресурсів тваринного світу |  |  |  |  |  |
| 1.6.5.1. Визначення профільного підприємства з утримання об’єктів природно-заповідного фонду парк «Молодіжний» та острову «Довгий» і забезпечення їх необхідними покажчиками, огорожею, здійснення догляду і утримання | Комунальне підприємство | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Охорона об’єктів природно-заповідного фонду, виконання охоронних зобов’язань, створення конкурентного середовища у сфері зеленого господарства |
| 1.6.5.2. Придбання саджанців дерев, кущів, квітів | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Збільшення рівня озеленення території Первомайської міської територіальної громади |
| 1.6.5.3. Послуги з озеленення та утримання зелених насаджень (поточне утримання та догляд за зеленими насадженнями) | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 1500,0 тис.грн | 278,913 | Виконання заходу становить 19% | Покращено благоустрій, здійснення догляду за зеленими насадженнями |
| 1.6.5.4. Забезпечення поливу зелених насаджень (підвезення води) | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 35 641,35 тис.грн | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Збереження зелених насаджень та здійснення якісного догляду за ними |
| 1.6.5.5. Створення систем автоматичного поливу | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Збереження зелених насаджень та здійснення якісного догляду за ними |
| 1.6.5.6.Проведення робіт по боротьбі з карантинними рослинами та бур’янами, в тому числі їх хімічне знищення (вико-шування і вигрібання трави на узбіччях вулиць, доріг, на територіях парків, скверів, місць загального користування, не визначених територіях, тощо) | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 803304,88 тис.грн | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Покращення благоустрою, санітарного стану території, виконання фітосанітарних вимог поводження з карантинними рослинами, виконання протипожежних правил, створення безпечних умов проживання для громадян |
| 1.6.5.7. Видалення небезпечних та аварійних дерев, обрізка гілля, формувальна обрізка, кронування (впровадження виробництва паливних брикетів) | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 99,90 тис.грн | 99,90 | Виконання заходу становить 100% | Покращено догляд та санітарне очищення зелених насаджень |
| 1.6.5.8.Збереження та віднов-лення біологіч-ного, ландшафт-ного різнома-ніття та терито-рії об’єктів природо запо-відного фонду (встановлення аншлагів, покажчиків, огорожі, тощо). | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради, комунальні підприємства | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Виконання законодавчих вимог |
| 1.6.5.9. Здійснення контролю (встановлення систем відео-спостереження та іншого обладнання на об’єктах благоустрою з використанням комп’ютерної техніки і сучасного програмного забезпечення) | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Виконання законодавчих вимог, посилення контролю за збереженням об’єктів природоохорон-ного фонду та комунального майна |
| 1.6.5.10. Збільшення кількісного та поліпшення якісного складу зелених насаджень (впровадження квіткового оформлення в’їздів у місто, схилах, узбіччях та збільшення площ висаджених квітів, дерев, кущів, створення нових скверів, парків, клумб, квітників, газонів, проведення реконструкції парків і скверів та інших об’єктів благоустрою зеленого господарства) | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради, комунальні підприємства | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 14368,58 тис.грн | 14368,58 | Виконання заходу становить 100% | Збагачено ландшафт, флору та фауну громади |
| 1.6.5.11. Розвиток тепличного господарства: будівництво теплиці та вирощування розсади квітів | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Забезпечення посадковим матеріалом потреб громади |
| 1.6.5.12. Інвентаризація та паспортизація зелених насаджень | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 30,0 тис.грн | 30,0 | Виконання заходу становить 100% | Здійснено облік зелених насаджень громади та контроль за їх станом і використанням |
| 1.6.5.13. Визначення підприємства на конкурсній основі по утриманню зелених насаджень | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Створення конкурентного середовища у сфері зеленого господарства |
| 1.6.5.14. Регулювання чисельності безпритульних тварин | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 199,8 тис.грн | 99,17 | Виконання заходу становить 50% | Частково впроваджено заходи по боротьбі зі сказом |
| 1.6.5.15. Послуги з прибирання, підмітання вулиць, санітар-не очищення узбіч вздовж вулиць та доріг | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 5400,408 тис.грн | 1631,484 | Виконання заходу становить 30% | Здійснено заходи з утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою та виконання законодавчих, санітарних вимог |
| 1.6.5.16. Придбання матеріалів, предметів, обладнання, інвентарю | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 110,0 тис.грн | 29,273 | Виконання заходу становить 27% | Здійснено заходи із забезпечення процесу утримання в належному санітарному стані об’єктів благоустрою та виконання законодавчих, санітарних вимог |
| 1.6.6. Охорона та раціональне використання земельних ресурсів |  |  |  |  |  |
| 1.6.6.1. Будівництво споруд щодо ліквідації наслідків підтоплення та зсуву по вул. Голтянській, вул. Єврейській, вул. Варварівсь-кій, вул. Авто-дорівській, пров. Благодат-ному площею 4,15 кв. км. | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради, комунальні підприємства | Місцевий бюджет | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Укріплення земельного покриву від ерозійних процесів |
| 1.6.6.2. Проведення протизсувних та берегоукріплю-вальних робіт на річці Південний Буг довжиною 0,3 пог. км. | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради, комунальні підприємства | Місцевий бюджет | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Протидія ерозії ґрунтів |
| 1.6.7. Місця для відпочинку населення |  |  |  |  |  |
| 1.6.7.1.Ремонт, облаштування та поточне утри-мання дитячих майданчиків | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 320,0 тис.грн | 114,962 | Виконання заходу становить 36% | Здійснено заходи із забезпечення населення місцями для відпочинку та утримання у належному санітарному стані комунального майна |
| 1.6.7.2.Ремонт, утримання та догляд (благоустрій) за місцями увічнення пам’яті, пам’ятників, пам’ятних місць, мемо-ріалів, сектору військових поховань тощо | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Забезпечення населення місцями для відпочинку та утримання у належному санітарному стані комунального майна |
| 1.6.7.3 Будівництво централізованих інженерних мереж водо-постачання та водовідведення (питними фонтанчиками з відведенням питної води, душовими та ногомийками з прісною водою) | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Забезпечення населення місцями для відпочинку та утримання у належному санітарному стані комунального майна |
| 1.6.8. Ритуальні послуги. Поховання невідомих та безрідних громадян, тих від поховання яких відмовились рідні | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 145,0 тис.грн | 74,002 | Виконання заходу становить 51% | Виконання законодавчих вимог |
| 1.6.9. Охорона джерел питного водопостачання та раціональне використання водних ресурсів | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет Планові обсяги фінансу-вання 137,076 тис.грн | 44,038 | Виконання заходу становить 32% | Дотримання санітарного законодавства |
| 1.6.10. Централізоване водопостачання |  |  |  |  |  |
| 1.6.10.1. Реконструкція, капітальний ремонт та заміна аварійних водопровідних мереж і споруд на них. | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Забезпечення стабільної роботи об’єктів централізованого водозабезпечення, надання якісних послуг з водопостачання |
| 1.6.10.2. Будівництво нових об’єктів централізовано-го водопоста-чання (насосні станції, резер-вуари запасу води, водо-провідні мережі, дюкери через річки) | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Впровадження новітніх технологій в централізоване водопостачання та забезпечення якісними послугами населення громади, забезпечення комфортного проживання населення |
| 1.6.10.3. Реконструкція, капітальний ремонт переоснащення очисних споруд водопостачання | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Забезпечення виконання державних санітарних норм і правил |
| 1.6.10.4. Реконструкція хлораторних станцій очисних споруд водопостачання, переведення їх на використання гіпохлориту натрію | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | - | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Забезпечення виконання державних санітарних норм і правил, ліквідація небезпечних об’єктів |
| - Енергозабезпечення та енергозбереження |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Проведення Днів сталої енергії (організація заходів, тематичних семінарів, конференцій, дискусій, «круглих столів») | Управління економіки апарату вико-навчого комітету міської ради, управління міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | У межах наявного фінансового ресурсу | 0,0 | Організація та проведення Днів сталої енергії 2025 у Первомайсь-кій міській територіаль-ній громаді заплановано на серпень-жовтень 2025 | Підвищення обіз-наності населення щодо раціональ-ного викорис-тання енергоре-сурсів і збе-реження клімату через інфор-маційні заходи |
| 1.7.2. Моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами Первомайської міської територіальної громади | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, керів-ники управлінь міської ради, установ та закладів бюджетної сфери |  | 0,0 | Щоденно проводиться моніторинг споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами Первомайської міської територіальної громади за допомогою програми «Енергоплан 2.1». | Збір аналітичних даних та опти-мізація витрат на енергоносії |
| 1.7.3. Постійне залучення позабюджетних коштів для реалізації заходів з енергефектив-ності та енергозбережен-ня на території Первомайської міської територіальної громади | Управління економіки апарату виконав-чого комітету міської ради, керівники управлінь міської ради, установ та закладів бюджетної сфери Перво-майський центр соціальних служб | Інші залучені кошти: Фонд ООН в галузі народонасе-лення (UNFPA) | У межах наявного фінансо-вого ресурсу | У І півріччі 2025 року на території гро-мади постійно здійснювалися заходи щодо залучення по-забюджетних коштів для впровадження проєктів з енергоефектив-ності та енергозбере-ження. У ме-жах цієї діяль-ності громада продовжила співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема GIZ, НЕФКО. У рамках проєкту SUN4Ukraine. підготовлено та подано низку заявок на грантове фінансування, Отримано технічну допомогу Аналітичного центру DiXi Group у межах проєкту MATRA «Внесок у децентраліза-цію енерге-тичної систе-ми, безпеку та стабільність через підви-щення потен-ціалу місцевих громад», що реалізується за підтримки Уряду Королівства Нідерландів, розроблено попереднє техніко-економічне обґрунтування проєкту: Реконструкція насосної станції ІІ підйому ОСВ-1 по вул. Павла Поповича, 123а, м. Перво-майськ, нове будівництво сонячної електростанції потужністю 1000 кВт та впровадження автоматизова-ної системи управління. Залучення зовнішніх ресурсів дозволяє громаді реалізовувати масштабні енергоефектив-ні заходи без додаткового навантаження на місцевий бюджет. Станом на 01.07.2025 ПЦСС бере участь у реалі-зації проєкту з Представницт-вом Фонду ООН в галузі народонаселення ( UNFPA) в Україні «Міста і громади, віль-ні від домаш-нього наси-льства» на 2024-2026 роки. Підписано меморандум про співробіт-ництво з Представницт-вом Датської Ради у справах біженців в Україні, затвердженому рішенням Первомайської міської ради від 22.01.2025 №4. З метою створення притулку для осіб, постраж-далих від домашнього насилля та/або насильства за ознакою статі, по вулиці Ко-рабельна, 8-а, Первомайсь-ким центром соціальних служб за резу-льтатами від-критих торгів укладено дого-вір на розроб-лення проєкт-но-кошторис-ної докумен-тації на рекон-струкцію при-міщення на суму 505999,98 грн з ПДВ. 24.07.2025 між сторонами підписано акт виконаних робіт. Передбачаєть-ся реконструк-ція об'єкту з частковим переплануван-ням приміщень без збільшення зовнішніх геометричних розмірів будівлі. Безпосередньо для реалізації заходів з енергоефектив-ності та енергозбере-ження перед-бачено: модер-нізацію сис-теми опалення та вентиляції, модернізацію освітлення та інші ремонтні роботи). Реконструкція здійснювати-меться в 2 черги. Вартість 1 черги будів-ництва – 15084,454 тис.грн Вартість 2 черги будів-ництва - 18066,724 тис.грн. | Залучення додат-кових інвестицій та грантів для фінан-сування проєктів енергоефектив-ності. Зменшення наван-таження на бюд-жет громади завдяки викорис-танню позабюд-жетних коштів. |
| 1.7.4. Капітальний ремонт та термомодернізація будівель | Установи та заклади бюджетної сфери, у тому числі: | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела фінансуван-ня | 0,0 |  |  |
|  | Управління освіти міської ради | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 1716,6 | Виконання заходу становить 100% | Скорочення споживання енергоресурсів та оптимізація витрат на енерго-носії |
| 1.7.5. Заміна вікон та дверей на металопластикові профілі | Установи та заклади бюджетної сфери, у тому числі: | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади |  | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Зменшення тепловтрат в будівлях бюджетної сфери та витрат на енер-гоносії |
|  | Управління освіти міської ради | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади Інші джерела: Програма Юнісеф Благодійна допомого ТОВ «Майстер-буд» Всього: | 139,7 1558,7 33,8 1732,2 | Виконання заходу становить 100,0 100,0 100,0 100,0 | У рамках впровадження енергоефективних заходів у закладах освіти Первомайської міської терито-ріальної громади проведено роботи із заміни віконних та дверних блоків. Загалом встановлено 102 енергоощадні вікна та 17 дверей у таких закладах: гімназії № 1, № 5, № 9, № 10, початкова школа № 11, ліцей «Престиж», Кінецьпільська гімназія, заклад дошкільної освіти № 1, а також в управлінні освіти. |
|  | КП «Перво-майський МЦППСД» | Інші джерела: кошти від господарсь-кої діяль-ності | 99,2 | Виконання заходу становить 100,0% | У АЗПМС «Центр-1» проведено роботи з покращення енергоефективності приміщення: встановлено 3 енергоощадні двері на загальну суму 34 949 грн та 5 металопласти-кових вікон на суму 64 230 грн. |
|  | Виконав-чий комітет міської ради | Бюджет громади | 199,82 | Виконання заходу становить 100,0% | У адміністратив-ній будівлі здійснено заміну 4 віконних блоків на металопласти-кові на сходових прольотах лівого крила з 1 по 4 поверх. Роботи виконано ФОП Мінасян Т.С. з метою підвищення енергоефектив-ності будівлі та покращення умов експлуатації приміщень. |
| 1.7.6. Забезпечення проведення обов’язкової сертифікації енергетичної ефективності будівель відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» | Голови правлінь ОСББ, управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 0,0 | Сертифікація енергетичної ефективності будівель відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» протягом І півріччя 2025 року не проводилась | Виконання вимог чинного законо-давства України щодо проведення обов’язкової сертифікації енергетичної ефективності будівель |
| 1.7.7. Реконструкція внутрішньо-будинкових мереж електро-постачання багато-квартирних житлових будинків з переведенням квартир на електро-опалення | Голови правлінь ОСББ, управління житлово-кому-нального госпо-дарства міської ради | Бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади | 0 | Виділено 495,0 тис. грн на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи. | Забезпечення опалення в багатоквартирних будинках |
| 1.7.8.Впровад-ження альтерна-тивних джерел енергії в устано-вах та закладах бюджетної сфери Впровадження альтернативних джерел енергії в комунальних підприємствах міської ради | Установи та заклади бюджетної сфери: | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела фінан-сування | 0,0 | 0,0 | Підвищення частки сонячної енергетики на території громади |
|  | КНП «ПЦМБЛ» | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела фінан-сування | 159,4 | Виконання заходу становить 100,0% | Проведено роботи з монтажу енергозберігаю-чих систем "Тесла" у кількості 7 комплектів. Устаткування встановлено та введено в експлуатацію підрядною організацією ПП "Електромодуль". |
| 1.7.9. Будівництво полігону твердих побутових відходів | Управ-ління житлово-кому-нального госпо-дарства міської ради | Державний, обласний бюджети, бюджет Перво-майської міської терито-ріальної громади або інші залуче-ні кошти | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Скорочення вики-дів парникових газів на території громади |
| 1.7.10. Розчистка русла річки Синюха довжиною 6000 метрів | Управ-ління житлово-кому-нального госпо-дарства міської ради | Державний, обласний бюджети, бюджет громади, кошти інвес-тора | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Екологічне оздо-ровлення річки, покращення якості життя меш-канців |
| 1.7.11. Розчистка русла річки Кодима довжиною 2000 метрів | Управ-ління житлово-кому-нального госпо-дарства міської ради | Державний, обласний бюджети, бюджет громади, кошти інвес-тора | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Екологічне оздо-ровлення річки, покращення якості життя меш-канців |
| 1.7.12.Споруд-ження складу пелетного пали-ва для КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Перво-майськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області | КНП «Перво-майська ЦРЛ» | кошти інших джерел | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Створення надійної інфраструктури, яка в необхідному обсязі забезпечить потреби лікарні в пелетному паливі, скоротить витрати на логістику та надійне зберігання пелет. |
| 1.7.13.Встанов-лення сонячної електростанції на даху лікува-льного корпусу КНП «Перво-майська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Акаде-міка, 28 у м.Первомайську, Миколаївської області | КНП «Перво-майська ЦРЛ» | кошти інших джерел | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Енергетична незалежність; Економія бюджетних коштів на оплату електро-постачання |
| 1.7.14.Рекон-струкція даху головного корпусу (консультативна поліклініка) КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м.Первомайську, Миколаївської області (розробка ПКД) | КНП «Перво-майська ЦРЛ» | місцевий бюджет, кошти інших джерел | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Забезпечити довготривалу експлуатацію даху, поліпшити умови перебування пацієнтів та персоналу, а також зменшити витрати на утримання будівлі. Підвищити її енергоефектив-ність. |
| - Зовнішньоекономічна діяльність |  |  |  |  |  |
| - Пошук перспективних ринків для розширення ринків збуту продукції | Промислові підприємства територіаль-ної громади (за узгодже-нням), управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | Державний та місцевий бюджет або інші залучені кошти | - | У загальному обсязі експорту переважає продукція промисловос-ті, а саме: продукція харчової промисловос-ті (молочні консерви, масло), котки польові, дорожні огорожі. Протягом звітного періоду за межі України експортували товари такі промислові підприємства, як: ПрАТ «Первомайсь-кий МКК», ПрАТ «Завод «Фрегат», ДП «Ливарний завод». | Розширення ринків збуту промислової продукції |
| - Нарощу-вання обсягів експорту підприємствами, збереження та зростання позитивного сальдо зовнішньоторговельного обороту. | Промислові підприємства територіаль-ної громади (за узгодже-нням), управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | Державний та місцевий бюджет або інші залучені кошти |  | Обсяг зовнішньо-торговельного обороту товарів за І півріччя 2025 року відповідно до інформації основного кола промислових підприємств Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади склав 2300,6 тис. дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі за звітний період позитивне і склало 2264,6 тис. дол. США. | Налагодження зв’язку з існуючими та потенційними споживачами, розширення ринків збуту промислової продукції |
| - Адміністративні послуги |  |  |  |  |  |
| - Здійснення моніторингу надання адміністративних послуг | Управління адміністра-тивних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради, керівники структурних підрозділів міської ради – надавачі адміністра-тивних послуг | Не потребує додаткових коштів | - | З метою здійснення моніторингу надання адміністра-тивних послуг щоквартально проводиться звітування. Для відгуків про надану послугу у відділі «ЦНАП» є qr-код, які також опрацьо-вуються в електронній системі на платформі Дія | Створення доступних та зручних умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг |
| - Забезпе-чення надання адміністратив-них послуг в приміщенні відділу «Центр надання адміністратив-них послуг» за принципом «єдиного вікна» | Управління адміністра-тивних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету міської ради, керівники структурних підрозділів міської ради – надавачі адміністра-тивних послуг | Не потребує додаткових коштів | - | Послуги надаються в одному приміщенні, що суттєво скорочує терміни надання. | Відсутність черг, швидке та якісне обслуговування, максимальна кількість послуг та сервісів в одному місці |
| ІІ Фінансові та матеріальні ресурси |  |  |  |  |  |
| 2.1. Бюджетна політика |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Забезпечен-ня жорсткого контролю за плануванням і використанням бюджетних коштів у межах планового фонду оплати праці працівників бюджетної сфери. | Фінансове управління міської ради | У межах кошторису витрат виконавців |  | Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з урахуванням її підвищення вiдповiдно до вимог законодавства в межах фонду оплати праці | Протягом 2025 року згідно з планом перевірок |
| 2.1.2. Забезпечення здійснення видатків за принципом першочерговості, пропорційності та обґрунтованості з метою недопущення зростання кредиторської заборгованості. | Фінансове управління міської ради | У межах кошторису витрат виконавців | Загаль-ний фонд - 361188,5 тис. грн; Спеціаль-ний фонд - 29754,4 тис.грн. | Видаткова частина загального фонду бюджету міської територіальної громади за І півріччя 2025 року виконана на 95,8%, при уточненому плані на звітний період 377 184,9 тис. грн виконано 361 188,5 тис.грн. Спеціальний фонд бюджету громади виконано на 31,0 % від уточненого річного плану (план – 96 054,6 тис. грн, виконано – 29 754,4 тис. грн). | Забезпечення здійснення видатків за принципом першочерговості, пропорційності та обґрунтованості з метою недопущення зростання кредиторської заборгованості. |
| 2.1.3. Здійснення контролю за дотриманням фінансової, бюджетної дисципліни, виконанням місцевого бюджету. | Фінансове управління міської ради |  |  | За звітний період проведено 84 перевірки. Встановлено фінансових порушень на загальну суму 3102,6 тис.грн, у тому числі: по загальному фонду - завищені асигнування в сумі 2 482,3 тис.грн, занижені асигнування в сумі 13,2 тис.грн. Станом на 01.01.2025 усунуто фінансових порушень в сумі 2598,3 тис.грн, у тому числі перерозподі-лено зави-щених асиг-нувань в сумі 2482,3 тис.грн. | Здійснення контролю за дотриманням фінансової, бюджетної дисципліни, виконанням місцевого бюджету. |
| 2.1.4.Списання кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув. | Фінансове управління міської ради |  |  | Прострочена кредиторська заборгова-ність, термін позовної давності якої минув по загальному фонду бюджету Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади станом 01.01.2025 становить 22,9 тис.грн. Протягом І півріччя 2025 року погашенно заборгованос-ті, термін позовної давності якої минув 253,4 тис.грн. зобов’язання лише в межах затверджених лімітів асигнувань. | Списання кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув. |
| 2.1.5. Вживання заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості. | Фінансове управління міської ради |  |  | # З метою погашення кредиторської і дебіторської заборгованос-ті по загаль-ному та спеціальному фондах бюджетних установ Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади та недопу-щення її утворення в подальшому, наказом начальника фінансового управління міської ради від 26.12.2024 №15-а «Про затвердження заходів по недопущенню заборгованос-ті у 2025 році» затверджені відповідні заходи, які прийняті до неухильного виконання. Розпорядники коштів місцевого бюджету беруть зобов’язання лише в межах затверджених лімітів асигнувань. | Вживання заходів щодо недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості. |
| 2.2. Управління об’єктами комунальної власності |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Здійснення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту | Відділ комуналь-ної власності управління комуналь-ної власності та земельних відносин міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 200,0 тис.грн | 98,8 | Виконання заходу становить 49,4%. Виготовлено 23 технічних паспорти | Збільшення надходжень до бюджету Первомайської міської територіальної громади |
| 2.2.2. Замовлення незалежної оцінки для об’єктів нерухомого майна | Відділ комуналь-ної власності управління комуналь-ної власності та земельних відносин міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 45,0 тис.грн | 32,399 | Виконання заходу становить 72,0%. Виготовлено 10 незалежних оцінок | Збільшення надходжень до бюджету Первомайської міської територіальної громади |
| 2.2.3. Публікування у друкованих виданнях | Відділ комунальної власності управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | місцевий бюджет. плановий обсяг фінансу-вання 4,5 тис.грн | 0,54 | Виконання заходу становить 12,0%. | Збільшення надходжень до бюджету Первомайської міської територіальної громади. |
| 2.2.4. Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для об’єктів, що приватизуються або відчужуються | Відділ комунальної власності управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 18,0 тис.грн | 11,0 | Виконання заходу становить 61,11%. Виготовлено 2 технічні документації із землеустрою | Збільшення надходжень до бюджету Первомайської міської територіальної громади |
| 2.2.5. Викопіювання з території Первомайської міської територіальної громади з нанесенням місця розташування об’єкту нерухомого майна для подальшого присвоєння адрес в масштабі 1:500 | Відділ комунальної власності управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 6,0 тис.грн | 0,824 | Виконання заходу становить 13,74%. Виготовлено 1 викопіювання документації. | Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин, раціонального використання та управління земельними ресурсами |
| 2.2.6. Замовлення Звіту (висновку) про проведення технічного обстеження об’єктів нерухомого майна комунальної власності | Відділ комунальної власності управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 15,0 тис.грн | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Підвищення ефективності раціонального використання земель та посилення контролю за використанням і охороною земель, надання гарантії стабільного наповнення місцевого бюджету на наступні роки |
| 2.2.7. Оплата нотаріальних послуг | Відділ комунальної власності управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | місцевий бюджет | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року оплата нотаріальних послуг не здійснювлася | Раціональне, економічно ефективне, прогнозоване та кероване управління майном Первомайської міської територіальної громади покращення якості утримання та поліпшення стану об’єктів комунальної власності, і як наслідок – надання публічних послуг вищого рівня якості; - надходження додаткових коштів до бюджету Первомайської міської територіальної громади, в тому числі від оренди об’єктів, які перебувають на обліку в управлінні комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради; - прийняття майна у комунальну власність Первомайської міської територіальної громади. |
| 2.2.8. Розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки | Відділ комунальної власності управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 6,0 тис.грн | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися |  |
| 2.3. Управління земельними ресурсами |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 150,0 тис.грн | 48,0 | Виконання заходу становить 32%. Виготовлено 7 проектів |  |
| 2.3.2. Розроблення технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайсь-кої міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 42,5 тис.грн | 6 | Виконання заходу становить 14,12%. Розроблено 3 документації із землеустрою | Офіційне встановлення та закріплення меж Первомайської міської територіальної громади, що сприятиме правовій визначеності, ефективному управлінню територією, плануванню розвитку громади та залученню інвестицій. |
| 2.3.3. Експертна грошова оцінка земельних ділянок | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайсь-кої міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 77,0 тис.грн | 45,9 | Виконання заходу становить 59,61%. Виготовлено 11 звітів про експертну грошову оцінку |  |
| 2.3.4. Викопію-вання з плану території Перво-майської міської територіальної громади з роз-робкою схем земельних діля-нок, право орен-ди яких вистав-ляється для про-дажу на земель-них торгах | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайсь-кої міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 18,75 тис.грн | 0,0 | Виготовлено 5 викопіювань |  |
| 2.3.5. Розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території Первомайської міської територіальної громади Миколаївської області | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайсь-кої міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 3000,0 тис.грн | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися |  |
| 2.3.6. Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель Первомайської міської територіальної громади | Управління комунальної власності та земельних відносин Первомайської міської ради | місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 5000,0 тис.грн | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Підвищення ефективності раціонального використання земель та посилення контролю за використанням і охороною земель, надання гарантії стабільного наповнення місцевого бюджету на наступні роки |
| ІІІ Розвиток соціальної сфери |  |  |  |  |  |
| 3.2. Зайнятість та ринок праці |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Надання послуг з працевлаштування особам, які звертаються за допомогою в працевлаштуванні, в тому числі учасникам бойових дій, внутрішньо переміщеним особам. | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консульту-вання Перво-майської філії ЦЗ. | Державний бюджет, місцевий бюджет та інші кошти | - | Протягом І півріччя 2025 року працевлашто-вано 180 осіб, в тому числі внутрішньо переміщених - 17 осіб, учасників бойових дій - 6. | Покращення ситуації на ринку праці громади, зниження рівня безробіття, соціа-льна підтримка вразливих катего-рій населення (учасників бойо-вих дій, внутріш-ньо переміщених осіб), їх успішна інтеграція в трудову діяль-ність та підви-щення рівня добробуту меш-канців громади. |
| 3.2.2. Розширення профорієнта-ційних послуг для незайнятого населення з метою адаптації до нових економічних умов та орієнтації щодо можливостей з вибору або зміни професії, виду діяльності та інших послуг. | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консуль-тування Перво-майської філії ЦЗ. | Державний бюджет, місцевий бюджет та інші кошти | - | Отримали профорієнта-ційні послуги протягом І півріччя 2025 року – 261 особа. | Підвищення поінформованості незайнятого населення про актуальні професії та потреби ринку праці, сприяння усвідомленому вибору або зміні професії, адаптація громадян до нових економічних умов. |
| 3.2.3. Участь в організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру. | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консульту-вання, консультан-ти роботодавця відділу рекрутингу та взаємодії з роботодав-цями Перво-майської філії ЦЗ. | Кошти фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, кошти місцевого бюджету, кошти роботода-вця | - | Протягом І півріччя 2025 року до виконання громадських робіт були залучені 12 осіб, зареєстрова-них у Первомайсь-кій міській територіаль-ній громаді. | Залучення тимчасово непрацевлаштованих осіб до оплачуваних громадських робіт. Сприяння соціальній адаптації осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах. |
| 3.2.4. Залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консуль-тування, консуль-танти робото-давця відділу рекрутингу та взаємодії з роботодав-цями Первомай-ської філії ЦЗ. | Кошти фонду загальнообо-в’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття | - | Протягом І півріччя 2025 року на території Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади відсутня потреба для залучення працездатних осіб до суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану. | Очікуваний результат буде визначатися відповідно до потреб військового командування Первомайського району. |
| 3.2.5. Організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреб ринку праці, в тому числі учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консульту-вання, консультан-ти робото-давця відділу рекрутингу та взаємодії з роботодав-цями Перво-майської філії ЦЗ | Кошти фонду загально-обов’язко-вого державного соціального страхування на випадок безробіття | - | Протягом І півріччя 2025 року 16 осіб, зареєстрова-них у Перво-майській міській територіаль-ній громаді, пройшли підготовку, перепідготов-ку або підви-щення квалі-фікації. Окремо 6 учасників бойових дій підвищили кваліфікацію або здобули професію за такими напрямами: - «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» - «Основи психологічної стабілізації для осіб з бойовим досвідом»; - «Користувач ПК: офісні технології та інтернет»; - «Водій автотранспортних засобів категорії «В», «С», «Д». Навчання було організоване відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №984 від 15.09.2023 Особи з інвалідністю внаслідок війни участі в навчанні не брали. | Професійна адаптація учасників бойових дій та соціально вразливих категорій населення. Отримання нових або актуалізація наявних професійних навичок; |
| 3.2.6. Організація видачі ваучерів для підтримання конкуренто-спроможності деяких категорій громадян на ринку праці. | Кар’єрні радники відділу організації кар’єрного консульту-вання Перво- майської філії ЦЗ | Кошти фонду загальнообо-в’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. | - | Протягом I півріччя 2025 року 8 осіб отримали ваучери на навчання за різними напрямами з метою підвищення їхньої кваліфікації, перекваліфіка-ції або здобуття нової професії. Зокрема, ваучери були видані за такими напрямами: підвищення кваліфікації за спеціальністю «Медсест-ринство»; перепідготовка за професією «Кравець»; підготовка за іншими спеціальностями, зокрема: «Цивільна безпека», «Харчові технології», «Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)» - 2 особи, «Психологія» – 2 особи. Серед отримувачів ваучерів: 2 особи з числа учасників бойових дій (УБД), 1 особа з інвалідністю, 1 внутрішньо переміщена особа (ВПО), 4 особи віком 45+ років за умови наявності не менше 15 років страхового стажу. | Підвищення рівня зайнятості та адаптації вразливих категорій населення до сучасних вимог ринку праці. |
| 3.2.7. Стимулювання підприємців та роботодавців у створенні нових робочих місць для щорічного працевлашту-вання безробітних осіб шляхом надання компенсації частини фактич-них витрат на сплату в розмірі єдиного внеску на загальнообо-в’язкове державне соціальне страхування. | Фахівці відділу рекрутин-гу та взаємодії з роботодав-цями Перво- майської філії ЦЗ | Кошти Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. | - | Протягом І півріччя 2025 року 11 роботодавців – суб’єктів малого підприємництва скористалися механізмом компенсації єдиного внеску за працевлашту-вання зареєстрова-них безробіт-них осіб на новостворені робочі місця строком не менше ніж на два роки. У результаті реалізації цього заходу було праце-влаштовано 14 осіб із числа безробітних. | Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, активного залучення безробітних до продуктивної зайнятості та зниження рівня безробіття. |
| 3.2.8. Надання організаційної та фінансової допомоги роботодавцям компенсацій за працевлашту-вання зареєстрованих безробітних, визначених статтями 26, 26-1 та частиною четвертою статті 29 Закону України “Про зайнятість населення”. | Фахівці відділу рекрутингу та взаємодії з роботодав-цями Перво- майської філії ЦЗ. | Кошти Фонду загальнообо-в’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду інвалідів | - | Протягом І півріччя 2025 року заходами державної підтримки скористалися роботодавці, які створили робочі місця для зареєстро-ваних безробітних із числа визначених категорій: Згідно з пунктом 1 статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» компенсацією у розмірі єдиного соціального внеску (не більше подвійного розміру мінімального страхового внеску) за умови працевлашту-вання не менше ніж на два роки скористалися 2 роботодавці, було працевлашто-вано 2 особи. Також 1 роботодавець отримав компенсацію в розмірі 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати, за працевлашту-вання 1 особи. Згідно з пунктом 1 статті 26-1 Закону компенсацією єдиного внеску (у межах подвійного мінімального страхового внеску) за працевлашту-вання не менше ніж на два роки скористався 1 роботодавець, працевлашто-вано 1 особу. Згідно з частиною четвертою статті 29 Закону компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати за працевлашту-вання зареєст-рованих безробітних на умовах строкового трудового договору отримали 8 роботодавців, які забезпечили працевлашту-вання 8 осіб. Загалом за звітний період заходами організаційної та фінансової підтримки було охоплено 12 роботодавців, а 12 безробіт-них осіб отри-мали роботу завдяки відпо-відним ком-пенсаційним механізмам. | Збільшення рівня працевлаштуван-ня зареєстрованих безробітних, стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць, зменшення навантаження на систему соціального захисту та активізація економічної діяльності на місцевому рівні. |
| 3.3. Соціальне забезпечення |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. Проведення планомірного обстеження умов проживання, виявлення потреб надання соціальних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують різних видів допомоги, зокрема: соціальної, адресної грошової, натуральної допомоги тощо та вжиття заходів для її надання. | Управління соціального захисту населення міської ради, Територі-альний центр соціального обслугову-вання |  | - | З метою виявлення громадян, потребуючих різних видів соціальних послуг, територіаль-ним центром соціального обслуговуван-ня постійно проводиться обстеження умов проживання: громадян, які знаходяться в складних життєвих обставинах з різних причин. За результатами обстеження потребуючим надана допомога відповідно до виявлених потреб. Так протягом І півріччя 2025 року було проведено 2874 актів обстеження. | Створення умов для забезпечення підтримки найуразливіших верств населення |
| 3.3.2. Забезпечення створення умов для безперешкодно-го доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів соціальної інфраструктури відповідно до визначеної потреби, з урахуванням державних стандартів і будівельних норм. | Управління соціального захисту населення міської ради | Бюджет громади та благодійні внески | - | У Первомайській громаді постійно проводяться роботи щодо задоволення потреб маломобільної групи населення. Так проведені роботи по облаштуванню пішохідних переходів з пониженими бордюрами на 3-х нерегульо-ваних пішохідних переходах, поточний ремонт дорожніх покриттів, ремонт пішохідних тротуарів. Станом на 01.07.2025 проводиться моніторинг об’єктів, які потребують до облаштування відповідно до норм чинного законодавства | Створення умов для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями |
| 3.3.3. Надання соціальних послуг одиноким, одиноко-проживаючим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах | Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ | - | - | У відділеннях терцентру створені належні умови для забезпечення всіма видами соціальних послуг людей з обмеженими фізичними можливостя-ми відповідно до їх потреб | Створення умов для забезпечення підтримки найуразливіших верств населення |
| 3.3.4. Забезпечення виконання заходів щодо соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі. | Управління соціального захисту населення міської ради, Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ | Бюджет громади та благодійні внески | - | У рамках допомоги особам без певного місця проживання та особам, що повернулись з місць позбавленні волі, проводиться систематична робота по виявленню та наданню допомоги особам, які потребують відновлення документів та реєстрації. Також з ними проводиться робота щодо зміни асоціальної поведінки на соціально-нормативну, надавались інформаційні та консультативні послуги щодо адаптації в суспільстві | Створення умов для соціальної адаптації бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі |
| 3.3.5. Надання комплексу реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. | Первомайсь-кий міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | Бюджет громади та благодійні внески | - | На кожну дитину з інвалідністю складено індивідуаль-ний план реабілітації, в якій передбачено залучення фахівців освіти та соціальної сфери. | Досягнення дітьми з інвалідністю оптимального фізичного, інтелектуального та психічного розвитку |
| 3.3.6. Надання соціальних послуг сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Здійснення соціального супроводу даних сімей. | Первомайсь-кий центр соціальних служб | Бюджет громади та благодійні внески | - | Станом на 01.07.2025 забезпечено надання натуральної допомоги 937 особам, які з різних причин опинились в складних життєвих обставинах, (в тому числі внутрішньо-переміщених осіб ). Надано допомогу на загальну суму 231,876 тис. грн у вигляді одягу, взуття, постільної бі-лизни, ковдр, предметів першої необ-хідності, засо-бів гігієни, іграшок, про-дуктів харчу-вання, посу-ду, інше | Подолання або мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин для сімей, які в них опинилися |
| І V Розвиток гуманітарної сфери |  |  |  |  |  |
| 4.1. Охорона здоров’я |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.Придбання відеокольпоско-па для КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області. | КНП «Первомайська ЦРЛ». | Місцевий бюджет, кошти з інших джерел | - | На сьогодні захід перебуває на етапі опрацю-вання. Триває пошук мож-ливих джерел фінансування, зокрема за ра-хунок цільо-вих програм, донорської допомоги та благодійних внесків. Проводиться вивчення технічних характерис-тик облад-нання, збір комерційних пропозицій та визначення пріоритетної моделі відео-кольпоскопа відповідно до потреб медичного закладу. | Придбання відеокольпоскопа дасть змогу підвищити якість діагностики в галузі гінекології, забезпечити раннє виявлення патологій шийки матки, розширити спектр надання послуг у рамках Програми медичних гарантій, а також сприятиме покращенню профілактики онкологічних захворювань серед жіночого населення громади. |
| 4.1.2.Капітальний ремонт інженерних мереж системи вентиляції та киснепостачання інфекційного відділення в КНП "Первомайська ЦРЛ" за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28, Миколаївської області (розробка ПКД). | КНП «Первомайська ЦРЛ». | Місцевий бюджет, кошти з інших джерел | 0,0 | На сьогодні захід перебуває на етапі підготовки. Проводиться збір вихідних даних та технічної інформації, необхідної для розроблення проєктно-кошторисної документації. | Розробка проєктно-кошторисної документації дозволить перейти до реалізації повноцінного капітального ремонту інженерних мереж системи вентиляції та киснепостачання. У результаті буде забезпечено безпечні та відповідні до санітарно-епідеміологічних вимог умови перебування пацієнтів, підвищено рівень інфекційного контролю та готовність відділення до реагування на загрози епідемічного характеру. |
| 4.1.3. Реконструкція даху лікувального корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області (розробка ПКД). | КНП «Первомайська ЦРЛ». | Місцевий бюджет, кошти з інших джерел | 157,4 | Виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний висновок. | Реалізація проєкту з реконструкції даху дасть змогу забезпечити надійність експлуатації ліку-вального корпусу, запобігти виник-ненню аварійних ситуацій, зберегти матеріально-технічну базу закладу та створити безпечні умови для пацієнтів і персоналу. |
| 4.1.4. Придбання медикаментів для симптоматичної терапії для онкологічних хворих. | КНП «ПЦМБЛ». | Місцевий бюджет | 39,8 | Закуплено медикаменти для симпто-матичної терапії для онкологічних хворих. | Забезпечення онкологічних пацієнтів необ-хідними лікарсь-кими засобами дозволить змен-шити прояви больового синд-рому та інших ускладнень, покращити якість життя важко-хворих, а також посилити паліа-тивну підтримку на амбулаторному та стаціонарному рівнях. |
| 4.1.5. Дезінфікуючі засоби для програми профілактики внутрішньолікарняних інфекцій в лікувально-профілактичних закладах Первомайської міської територіальної громади. | КНП «ПЦМБЛ». | Місцевий бюджет | 49,8 | Закуплено диспенсери на суму 24,0 тис. грн та дезінфікуючі засоби на суму 25,8 тис. грн. | Посилення заходів з інфекційного контролю, зниження ризику виникнення та поширення внутрішньолікарняних інфекцій, покращення безпечних умов перебування пацієнтів і персоналу в закладах охорони здоров’я, а також відповідність закладів вимогам санітарно-епідеміологічного законодавства. |
| 4.1.6. Дезінфікуючі засоби для програми протидії захворюванню на туберкульоз. | КНП «ПЦМБЛ». | Місцевий бюджет | - | Видатки на закупівлю дезінфіку-ючих засобів заплановані на ІІ півріччя 2025 року. Наразі здійснюється підготовка документації для проведення закупівель, визначаються обсяги потреб для закладу. | Забезпечення ефективної санітарно-епідеміологічної обробки приміщень та поверхонь у медичних закладах, зменшення ризику внутрішньо-лікарняного поширення туберкульозу, покращення інфекційного контролю та умов безпеки для пацієнтів і медичного персоналу. |
| 4.1.7. Антирабічна вакцина для щеплення населення проти сказу. | КНП «ПЦМБЛ». | Місцевий бюджет | 59,9 | Закуплено 104 вакцини проти сказу. | Забезпечення своєчасної профілактики сказу серед населення громади, зниження ризиків розвитку захворювання після контактів із потенційно інфікованими тваринами, виконання санітарно-епідеміологічних вимог та підвищення рівня безпеки громадського здоров’я. |
| 4.1.8. Тест-системи для діагностики ВІЛ інфекції методом імуноферментного аналізу для обстеження вагітних жінок та проведення обов’язкового тестування донорської крові з метою виявлення ВІЛ. | КНП «ПЦМБЛ». | Місцевий бюджет | 50,0 | Придбано 7 тест-систем, зокрема: 4 тест-системи по 192 дослідження, 1 тест-система на 470 досліджень, 2 тест-системи по 190 досліджень. | Забезпечення належного рівня скринінгу вагітних жінок та донорської крові на ВІЛ-інфекцію, своєчасне виявлення випадків інфікування, профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини, а також гаран-тування безпеки використання донорської крові. |
| 4.1.9. Забезпечення пільговими медикаментами окремих груп населення та за певними катего-ріями захво-рювань відповід-но до Постанови Кабінету Мініст-рів України від 17.08.1998 № 1303. | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 660,0 тис.грн | 5133,218 | Виконанння заходу становить 81%. Кількість хворих, які звернулись за отриманням рецептів 156 осіб |  |
| 4.1.10. Придбання вакцини проти грипу для щеплення медичних працівників, які надають допомогу пацієнтам хворим на грип та гострі респіраторні інфекції. | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися |  |
| 4.1.11. Забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, народ-жених ВІЛ-інфікованими матерями | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 60,0 тис.грн | 25,228 | Виконанння заходу становить 42%. Кількість дітей до 1 року народ-ження забез-печених сумішами 8 осіб |  |
| 4.1.12. Забез-печення відпо-відними харчо-вими продук-тами дітей та дорослих, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 480,0 тис.грн | 304,141 | Виконанння заходу стано-вить 63%. Кількість ді-тей з орфан-ними захво-рюваннями забезпечених спеціальним харчуванням 2 осіб |  |
| 4.1.13. Забезпечення людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними та іншими засобами | КП «ПМЦПМСД» | Місцевий бюджет, плановий обсяг фінансу-вання 670,0 тис.грн | 573,375 | Виконанння заходу становить 86%. Кількість осіб забезпечених технічними засобами 80 осіб харчуванням 2 осіб |  |
| 4.2. Освіта |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Затвердження мережі закладів освіти. | Управління освіти міської ради. | - | - | Мережу закладів загальної середньої освіти на 2024–2025 навчальний рік затверджено рішенням виконавчого комітету Первомайсь-кої міської ради від 13 вересня 2024 року № 515. Тобто визначено, які школи працю-ватимуть у громаді протягом нового навчального року, скільки в них буде учнів, класів, а також інші організаційні моменти, необхідні для якісного освітнього процесу. | Затвердження мережі закладів освіти. |
| 4.2.2. Продовження розбудови системи інклюзивної освіти громади. | Управління освіти міської ради. | Місцевий, державний бюджети | - | У школах громади функціонують 51 інклюзивний клас, у яких навчаються 82 учні з особливими освітніми потребами. У дитячих садках відкрито 30 інклюзивних груп, де виховується 60 дітей. У громаді продовжу-ється створе-ння умов для доступної освіти для всіх дітей, незалежно від їхніх індивідуаль-них особливостей. | Розбудова системи інклюзивної освіти громади. |
| 4.2.3. Сприяння модернізації освітнього простору ЗЗСО, ЗДО, ЗПО громади, у тому числі укомплекту-вання кабінетів початкових класів обладнанням та засобами навчання відповідно до вимог НУШ. | Управління освіти міської ради. | Місцевий, державний бюджети | 13,2 | У рамках реалізації вимог Нової української школи в закладах освіти громади здійснено модернізацію освітнього простору — проведено окремі оновлення матеріально-технічної бази на суму 13,2 тис. грн. Робота в цьому напрямі триває з урахуванням наявних ресурсів та потреб закладів освіти громади. | Створення сучасного, комфортного та ефективного середовища для навчання. Це передбачає укомплектування кабінетів початкових класів необхідним обладнанням та засобами навчання відповідно до вимог НУШ, що сприятиме підвищенню якості освіти, розвитку інноваційних методів навчання та забезпеченню рівних можливостей для всіх учнів. |
| 4.2.4. Сприяння ефективному функціонуванню в закладах освіти системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). | Управління освіти міської ради. | Місцевий, державний бюджети | - | У закладах освіти грома-ди впровад-жується сис-тема НАССР — сучасний підхід до організації харчування, який дозволяє контролювати всі етапи приготування їжі та забезпечувати її безпечність для дітей. | Впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР). |
| 4.3. Культура |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Участь аматорських колективів закладів культури клубного типу та учнів мистецьких шкіл в обласних, Всеукраїнських, міжнародних фестивалях та конкурсах | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | З початку 2025 року нашу громаду було представлено на 9 обласних конкурсах (отримано 2 Гран-Прі, 17 нагород за І місце, 22 нагороди за ІІ місце та 5 нагород за ІІ місце), 14 всеукраїнсь-ких конкурсах (отримано 1 Гран-Прі, 28 нагород за І місце, 24 нагороди за ІІ місце, 11 нагород за ІІ місце) та 14 міжнародних конкурсах (отримано 6 нагород за І місце). | Розвиток народного аматорського мистецтва |
| 4.3.2.Проведення культурно-мистецьких заходів, фестивалів і конкурсів на території громади | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Кошти місцевого бюджету |  | 14 лютого 2025 року в Центрі культури ім.Є.Зарниць-кої проведено бал до Дня Святого Валентина для молоді громади. 17 квітня 2025 року на площі Тараса Григоровича Шевченка відбулось нагородження переможців конкурсу-виставки «Дивограй до Великодня – 2025». Усього на розгляд журі 113 робіт від 94 учасників. У травні 2025 року день проведений конкурс дитячої творчості «Первомайсь-ке джерель-це», в якому прийняло участь 464 учасники, з них 67 учасників з інших областей. | Забезпечення змістовного дозвілля жителів громади незалежно від вікової категорії |
| 4.3.3. Поповнення бібліотечного фонду, передплата періодичних видань та комплектування фонду різноманітних видань для Публічної бібліотеки | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | У І півріччі 2025 року книжковий фонд Публічної бібліотеки поповнено подарунко-вою літерату-рою. Всього отримано 215 примірників книг на суму 30,8 тис.грн. | Збільшення попиту громади на культурні послуги бібліотек |
| 4.3.4. Робота по охороні об’єктів культурної спадщини. Облік та їх впорядкування | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | У І півріччі 2025 року замінено 6 таблиць на пам’ятниках Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади з перекладом на українську мову | Збереження культурної спадщини громади |
| 4.3.5. Проведення турнірів, змагань, Кубків та Чемпіонатів з видів спорту, популярних серед населення | Управління культури, національ-ностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Кошти місцевого бюджету, плановий обсяг фінан-сування 1149,0 тис.грн | 487,4 | На звітний період в Первомайсь-кій міській територіаль-ній громаді проведені такі спор-тивно-масові заходи: -перший обласний куміте-марафон «Хоробрі серця»; - Чемпіонат Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади з загально-фізичної підготовки серед веслярів на байдарках і каное, прис-вяченого пам’яті героя АТО Гуцален-ка Миколи; -відкрите тренування спортсменів Первомайсь-кої Федерації кіокушин карате ІКО-1 (президент Олександр Крістін) на території Молодіжного парку; -відкрите тренування Первомайсь-кого фізкуль-турно-оздоровчого клубу з греблі на байдарках і каное ім. А.Дмітрієва; -відкритий всеукраїнсь-кий турнір IKO-І серед дітей, юнаків, юніорів та жінок у розділі «куміте»; - змагання з сімейного туризму «Тато, мама, я – туристська сім’я”. | Сприяння популяризації масового спорту з метою збереження та поліпшення здоров’я молоді |
| 5. Екологія, безпека життєдіяльності людини |  |  |  |  |  |
| 5.1. Охорона навколишнього природного середовища |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.Будівницт-во полігону твердих побутових відходів в місті Первомайську Миколаївської області та місця тимчасового зберігання небезпечних відходів | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, кошти інших джерел | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Виконання законодавчих вимог, дотримання екологічної безпеки |
| 5.1.2.Впровадження роздільного збору сміття (придбання контейнерів для роздільного збору сміття, ремонт контейнерних майданчиків, будівництво нових майданчиків для сміття). | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Кошти місцевого бюджету | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Утримання в належному стані місць збирання побутових відходів згідно з санітарними нормами |
| 5.1.3. Ліквідація несанкціонова-них сміттє-звалищ | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет | 0,0 | Протягом І півріччя 2025 року кошти не виділялися | Санітарне очищення територій Громади та виконання протипожежних заходів |
| 5.2. Техногенна безпека |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури та технічних засобів оповіщення і зв’язку системи централізо-ваного оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій. | Виконав-чий комітет міської ради. | Місцевий бюджет | 12,2 | Здійснено оплату за шість місяців 2025 року відповідно до договору на обслуговування систем оповіщення цивільного захисту. У травні фахівці КП «Укрспец-зв’язок» провели регламентні роботи з перевірки справності обладнання. | Своєчасне забезпечення населення громади сигналами оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, повітряних тривог та ракетних небезпек. |
| 5.2.2. Утримання рятувально-водолазної станції | Управління житлово-комуналь-ного госпо-дарства міської ради | Місцевий бюджет. Планове фінансу-вання 779,586 тис.грн | 368,548 | З настанням купального сезону, проведено обстеження підводної частини акваторії пляжу «Райдуга», з видаленням сторонніх предметів (каміння, скла, скляної банки, пляшок, риболовної мотузки з гачками) на суму 779,59 тис.грн. У період купального сезону Первомайсь-ким районним відділом Державної установи «Миколаївсь-кий обласний центр конт-ролю та профілактики хвороб» щотижнево проводяться відбори річкової води р. Південний Буг в акваторії пляжу для проведення санітарно-мікробіоло- гічного дослідження. Результати лабораторних досліджень розміщуються на інфор-маційному стенді. На обслу-говування пляжу «Райдуга» (прибирання, покоси) профінансовано 118,3 тис. грн. | Запобігання загибелі людей на водних об’єктах у зоні відповідальності рятувальної станції |
| 5.2.3. Приведення в готовність до укриття населення захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності. | Балансо-утримувачі захисних споруд цивільного захисту комуналь-ної форми власності. | Місцевий бюджет | 1288,3 | Медицина: Сховище №52833 (вул. Толбухіна, 128б) – 12,0 тис. грн. ПРУ №55195 (вул. Івана Віговського, 9) – 316,3 тис. грн. Освіта: Коригування ПКД: Ліцей «Ерудит» – 320,0 тис. грн Гімназія №4 – 320,0 тис. грн Гімназія №2 – 320,0 тис. грн. | Забезпечення готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням. |
| 5.2.4. Створення та поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. | Виконавчий комітет міської ради, відділ з питань надзвичай-них ситуацій апарату виконавчого комітету міської ради, управління житлово-комуналь-ного господарства міської ради. | Місцевий бюджет | 0,0 | Створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків здійснюється згідно з цільовою Програмою захисту населення і територій Первомайсь-кої міської територіаль-ної громади від надзвичай-них ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2025 роки, затвердженою рішенням міської ради від 25.03.2021 року № 9. | Забезпечення оперативного залучення необхідних матеріальних засобів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. |

__________________________________________

Додаток 3

до звіту про виконання за І півріччя 2025 року Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік

Перелік програм, які фінансувались протягом І півріччя 2025 року

з бюджету Первомайської міської територіальної громади

| № з/п | Назва програми | Дата затверд-ження | Розпорядник коштів | Затверд-жено на 2025 рік з урахува-нням змін, тис.грн | Профінан-совано станом на 01.07.2025, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цільова програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради» на 2024-2028 роки | від 28.09.2023, № 4 | Виконавчий комітет міської ради | 15290,1 | 6740,5 |
| 2 | Цільова програма «Фінансова підтримка комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна районна лікарня» Первомайської міської ради» на 2023-2025 роки | від 29.06.2023, № 4 | Виконавчий комітет міської ради | 741,3 | 487,1 |
| 3 | Цільова програма Первомайської міської територіальної громади «Розвитк первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2025 роки | від 28.01.2021, № 9 | Виконавчий комітет міської ради | 11829,2 | 2856,7 |
| 4 | Цільова програма Первомайської міської територіальної громади «Розвитк первинної медико-санітарної допомоги» на 2021-2025 роки | від 28.01.2021, № 9 | Виконавчий комітет міської ради | 1000,0 | 533,2 |
| 5 | Цільова програма Первомайської міської територіальної громади «Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних захворювань» на 2021-2025 роки | від 28.01.2021, № 11 | Виконавчий комітет міської ради | 130,0 | 59,9 |
| 6 | Цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз Первомайської міської територіальної громади на 2022-2026 роки | від 23.12.2021, № 4 | Виконавчий комітет міської ради | 77,8 | 23,7 |
| 7 | Цільова програма Первомайської міської територіальної громади «Протидія ВІЛ-інфекції/СНІДу» на 2021-2025 роки | від 28.01.2021, № 10 | Виконавчий комітет міської ради | 170,0 | 97,4 |
| 8 | Цільова програма «Онкологія» на 2023-2025 роки | від 29.09.2022, № 1 | Виконавчий комітет міської ради | 961,6 | 442,7 |
| 9 | Цільова програма «Комплексні заходи щодо профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в лікувально-профілактичних закладах Первомайської міської територіальної громади» на 2023-2025 роки | від 29.06.2023, № 17 | Виконавчий комітет міської ради | 85,0 | 69,7 |
| 10 | Цільова програма Первомайської міської територіальної громади «Медичні кадри» на 2021-2025 роки | від 28.01.2021, № 8 | Виконавчий комітет міської ради | 1469,5 | 526,6 |
| 11 | Комплексна програма захисту прав дітей Первомайської міської територіальної громади«Дитинство» на 2024-2027 роки | від 21.12.2023, №9 | Виконавчий комітет міської ради | 181,2 | 140,6 |
| 12 | Програма «Наша громада: її події, свята, трудові будні» на 2025-2029 роки | від 28.11.2024, № 2 | Виконавчий комітет міської ради | 1426,4 | 658,9 |
|  |  |  | Управління культури, національ-ностей релігій, молоді та спорту міської ради | 350,0 | 77,0 |
|  |  |  | Управління соціального захисту населення міської ради | 384,2 | 314,8 |
|  |  |  | Управління освіти Первомайсь-кої міської ради | 36,5 | 36,5 |
|  |  |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 51,5 | 30,0 |
| 13 | Цільова програма захисту населення і територій Первомайської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій, техногенного, природного характеру на 2021-2025 роки | від 25.03.2021, № 9 | Виконавчий комітет міської ради (Відділ з питань надзвичайних ситуацій) | 281,1 | 36,2 |
|  |  |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 779,6 | 368,5 |
| 14 | Міська комплексна програма «Спортивна громада» на 2021-2025 роки | від 23.12.2020, № 14 | Управління культури, національ-ностей релігій, молоді та спорту міської ради | 1235,8 | 451,4 |
| 15 | Міська цільова комплексна Програма розвитку футболу в Первомайській територіальній громаді на 2021-2025 роки | від 23.12.2020, № 15 | Управління культури, національ-ностей релігій, молоді та спорту міської ради | 260,0 | 113,1 |
| 16 | Комплексна програма соціального захисту «Громада, де зручно всім» на 2022-2025 роки | від 26.05.2022, № 1 | Управління соціального захисту населення міської ради | 16011,1 | 7082,1 |
|  |  |  | Виконавчий комітет міської ради | 1300,0 | 877,5 |
| 23 | Програма висвітлення діяльності Первомайської міської ради та її виконавчих на 2021-2025 роки | від 23.12.2020, № 11 | Виконавчий комітет міської ради | 150,0 | 64,2 |
| 24 | Програма забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки | від 23.12.2020, № 8 | Виконавчий комітет міської ради | 10,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управління соціального захисту населення міської ради | 5,0 | 0,0 |
|  |  |  | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 2,0 | 0,0 |
| 25 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2025-2027 роки | від 28.11.2023, № 33 | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 43528,4 | 15174,8 |
| 26 | Програма розвитку ефективного управління об'єктами комунальної власності територіальної громади Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | від 24.11.2022, №10 | Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 478,0 | 143,6 |
| 27 | Програма розвитку земельних відносин Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки | від 27.10.2022. № 17 | Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 288,3 | 99,9 |
| 28 | Програма розвитку освіти Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | від 25.02.2021 № 7 | Управління освіти міської ради | 13312,1 | 6493,6 |
| 29 | Програма економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік | від 23.12.2024 № 1 | Управління освіти міської ради | 1716,5 | 1716,5 |
| 30 | Комплексна програма розвитку культури на 2021-2026 р.р. | від 23.12.2020 р. №12 | Управління культури, національ-ностей релігій, молоді та спорту міської ради | 3408,7 | 1641,9 |
| 31 | Програма забезпечення обороноздатності Первомайської міської територіальної громади та надання шефскої допомоги військовим частинам Збройних Сил України, іншим військовим формуванням та підрозділам, Первомайському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки на 2023 – 2026 роки | від 20.12.2022 №1 | Виконавчий комітет міської ради | 1749,7 | 93,7 |
| 32 | Програма територіальної оборони Первомайської місь-кої територіальної громади на 2022-2026 роки | від 24.02.2022 №4 | Виконавчий комітет міської ради | 850,0 | 109,2 |
| 33 | Комплексна програма профілактики злочинності та вдосконавлення системи захисту конституційних прав і свобод громадян в первомайській міській територіальній громаді на 2023 - 2026 роки | від 26.01.2023 №4 | Виконавчий комітет міської ради | 1130,0 | 1130,0 |
|  | ВСЬОГО |  |  | 12680,43 | 48691,5 |

______________________________________

Додаток 4

до звіту про виконання за І півріччя 2025 року  Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік

Перелік об’єктів, які фінансувались за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету Первомайської міської територіальної громади протягом І півріччя 2025 року

| № з/п | Найменування заходів, об’єктів будівництва та реконструкції відповідно до проєктно-кошторисної документації | Профінансо-вано протягом І півріччя 2025 року, тис. грн |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| І | Виконавчий комітет міської ради | 804889,47 |
| 1 | Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна районна лікарня» міської ради | 157389,47 |
| 1.1. | Будівництво 1 медичних установ та закладів (квк 0239) передача | 157389,47 |
| 1.1.1. | Виготовлення проєктно-кошторисної документації до проєкту «Реконструкція даху лікувального корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» за адресою: Миколаївська обл., Первомайський р-н., м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28». | 157389,47 |
| 2. | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів | 647500,00 |
| 2.1. | Військовій частині Т0970 для придбання лавета для перевезення автомобілів | 147500,00 |
| 2.2. | Цільова програма територіальної оборони Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2026 роки, військовій частині А7052 для матеріально – технічного забезпечення військової частини А7352 (придбання малогабаритних тактичних засобів радіоелектронної розвідки та пеленгації , наземних роботизованих комплексів, РЕБів, оптичних приладів та прицілів) | 500000,00 |
| ІІ | Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 132924,00 |
| 1. | Апарат управління, придбання офісних меблів | 33 000,00 |
| 2. | Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 54 000,00 |
| 2.1. | Організація продажу земельних ділянок або прав на них | 54 000,00 |
| 3. | Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї | 45 924,00 |
| 3.1 | Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажу | 45 924,00 |
| ІІІ | Управління освіти міської ради | 1801178,00 |
| 1. | Будівництво освітніх установ та закладів | 960000,00 |
| 1.1. | Коригування проєктно-кошторисної документації Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-В, м. Первомайськ, Миколаївська область (Коригування) | 320000,00 |
| 1.2. | Коригування проєктно-кошторисної документації Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайської гімназії № 4 Первомайської міської ради ім. Якова Лобова по вул. Одеська, 109 м. Первомайськ, Миколаївська область (Коригування) | 320000,00 |
| 1.3. | Коригування проєктно-кошторисної документації Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Первомайської гімназії № 2 Первомайської міської ради за адресою вул. Варварівська, 19 м. Первомайськ, Миколаївська область (Коригування) | 320000,00 |
| 2. | Надання дошкільної освіти | 676240,00 |
| 2.1. | Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, системи блискавкозахисту, вогнезахисна обробка дерев"яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі ЗДО № 13 "Журавлик" | 676240,00 |
| 3. | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 164938,00 |
| 3.1. | Кухонний інвентар для харчоблоку ліцею"Престиж" | 84 608,00 |
| 3.2. | Коригування проєктно-кошторисної документації по об"єкту "Капітальний ремонт харчоблоку гімназії №4 | 80 330,00 |
| ІV | Управління житлово-комунального господарства міської ради | 1013104,36 |
| 1. | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 85973,64 |
| 1.1. | Нове будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам'яномостівській. Коригування | 75000,00 |
| 1.2. | Реконструкція Меморіального комплексу «Сквер Перемоги» - облаштування Алеї Слави загиблих (померлих) захисників та захисниць України мешканців Первомайської міської територіальної громади по вул. Михайла Грушевського, сквер Перемоги, місто Первомайськ, Миколаївської області. | 10973,64 |
| 2. | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій | 927130,72 |
| 2.1 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на архітектурні, інженерні та планувальні роботи (збір та виготовлення матеріалів вихідних даних для проєктування) для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція будівлі насосної станції водопостачання з улаштуванням побутових приміщень, приміщення акумуляторів, з технічним переоснащенням електрощитової по вул. Київська, 125б в місті Первомайськ Миколаївської області | 95 843,40 |
| 2.2 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на архітектурні, інженерні та планувальні роботи (збір та виготовлення матеріалів вихідних даних для проєктування) для виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Нове будівництво сонячної електростанції (СЕС) потужністю 80 кВт по вул. Київська, 125б в місті Первомайськ Миколаївської області | 13 255,32 |
| 2.3 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання насоса Д320-50 для насосної станції «Контррезервуари» по вул. Київській, 125б фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання насоса Д320-50 для насосної станції «Контррезервуари» по вул. Київській, 125б | 99000 |
| 2.4 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання частотного перетворювача для насосної станції каналізації «Головна» по вул. Береговій, 55 | 295092,00 |
| 2.6 | Фінансова підтримка комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на придбання частотного перетворювача для насосної станції каналізації «Південна» по вул. Дачній, 44в | 295092,00 |
| 2.7 | Фінансова підтримка комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» на виконання архітектурних, інженерних та планувальних робіт (збір та виготовлення матеріалів вихідних даних) для виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва об’єкту: «Реконструкція системи теплоелектропостачання будівлі ОСВ-3 з улаштуванням когенераційної установки по проспекту Праці, 12А в м. Первомайськ Миколаївської області». | 128848,00 |
|  | ВСЬОГО: | 3752095,83 |

_________________________________________________

Додаток 5

до звіту про виконання за І півріччя 2025 року  Програми економічного і соціального розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025 рік

Орієнтовний перелік інвестиційних проєктів на 2025 рік

| № з/п | Назва проєкту |
| --- | --- |
|  | Встановлення системи відеоспостереження на території громади |
|  | Впровадження системи відеоспостередження центру культури та дозвілля ім. Є. Зарницької який розташований за адресою м. Первомайськ, вул. Михайла Грушевського,1 |
|  | Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення населення (МАСЦО) Первомайської міської громади Первомайського району Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт підземного переходу по вулиці Михайла Грушевського в місті Первомайськ Миколаївської області |
|  | Створення міського центру фізичної культури та спорту для людей з інвалідністю «Інваспорт» (відкриття інклюзивного спорт залу) |
|  | Створення «Центру денного догляду» при відділенні денного перебування Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |
|  | Створення «Центр денного догляду» при Первомайському міському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю. |
|  | Встановлення водяних лічильників з GPS для абонентів міста |
|  | Встановлення програми абонентського обліку споживачів «Абонентський відділ комунального підприємства» |
|  | Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській у м. Первомайську Миколаївської області |
|  | Реконструкція хлораторних станцій ОВНС-1, ОВНС-2 у місті Первомайськ Миколаївської області |
|  | Реконструкція очисних споруд каналізації м. Первомайськ Миколаївської області (перша черга) |
|  | Нове будівництво (добудова) насосної станції з резервуаром запасу води по вул. Корабельній міста Первомайськ Миколаївської області |
|  | Реконструкція водозабірного вузла № 1 з насосною станцією І підйому потужністю 35000 куб. м., напірних водоводів та добудовою блоку очищення господарсько-питних вод потужністю 16000 куб м. на добу в місті Первомайськ Миколаївської області |
|  | Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектору НСК «ПТУ – НСК «Південна» в місті Первомайськ Миколаївської області |
|  | Заміна напірних колекторів від насосних станцій каналізації «Головна», «Південна», «ПТУ», «Кубанська,1» до очисних споруд каналізації, побудовані в 1977 році |
|  | Реконструкція дюкерів каналізації через річку Південний Буг діаметром 400 мм в кількості 6 один., загальною довжиною 3000 м, 1977 року |
|  | Реконструкція насосних станцій каналізації з заміною насосного обладнання "Головна", "Південна", "Кубанська,1" "ПТУ", КНС № 1, побудовані в 1977-1985 роках |
|  | Реконструкція комплексу очисних споруд водопроводу-1, очисних споруд водопроводу-2 для забезпечення стабільного централізованого водопостачання мешканців міста. |
|  | Реконструкція дюкерів водопроводу через річки Південний Буг та Синюха діаметром 400 мм в кількості 8 один., загальною довжиною 4000м, 1977 року |
|  | Реконструкція мережі водопроводу в м. Первомайськ, 198 км, діаметром 100мм-400 мм, побудована в 1967 році |
|  | Реконструкція системи водопостачання міста Первомайськ Миколаївської області (НЕФКО) |
|  | Впровадження сучасних методів збирання твердих побутових відходів у громаді |
|  | Реконструкція площі та вулиці Тараса Шевченка міста Первомайськ Миколаївської області |
|  | Реконструкція приміщення кінотеатру «Космос» та виготовлення проєктно-кошторисної документації |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (спеціальне будівельне обладнання) |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (комунальна техніка) |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (дорожня техніка) |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (енергетичне обладнання, насоси) |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (трубопровідне обладнання) |
|  | Придбання техніки та обладнання комунального призначення (системи накопичення електричної енергії) |
|  | Співпраця між Первомайською міською територіальною громадою та Доманівською селищною громадою в сфері виробництва пелетів |
|  | Нове будівництво житлового багатоквартирного комплексу, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в м. Первомайськ, Миколаївської області |
|  | Ремонт кімнат гуртожитку по вул. Нацгвардійській, буд.№4 для проживання ВПО |
|  | Створення нового житлового фонду Садибних будинків (встановлення модульних будиночків) |
|  | Проект модернізації лабораторного обладнання клінічної лабораторії комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради |
|  | Створення Кол-центру в комунальному підприємстві «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради |
|  | Отримання міжнародного сертифікату якості ISO 15189:2022 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» |
|  | Забезпечення доступності та безперервності мобільної паліативної медичної допомоги дорослим та дітям, здійснення патронажу за новонародженими, а також надання медичної допомоги АЗПСМ «Підгородна», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка», ПЗ «Чаусове-2» комунальним підприємством «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
|  | Придбання ультразвукової діагностичної стаціонарної системи Logiq P10/P9 XDclear General Electric (Америка) |
|  | Придбання гнучкого відеоуретеронефроскопа для КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області |
|  | Придбання відеокольпоскопа для КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області |
|  | Міжнародний рівень якості проведення лабораторних досліджень КНП «ПЦМБЛ» за адресою Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 |
|  | Облаштування прилеглої території та поліпшення фасаду будівлі АЗПСМ «Фрегат-1» |
|  | Облаштування прилеглої території та будівництво бомбосховища АЗПСМ «Коротченко» |
|  | Розроблення та виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 та вул. Бульвар Миру 53. |
|  | Реконструкція будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 (I етап ) |
|  | Реконструкція будівель відділення реабілітації по вул. Бульвар Миру 41 та вул. Бульвар Миру 53. (II етап ) |
|  | Реконструкція будівлі АЗПСМ «Кінецьпіль» |
|  | Встановлення автоматичної пожежної сигналізації АЗПСМ «Фрегат-1», АЗПСМ «Фрегат-2», АЗПСМ «Гвардійська», АЗПСМ «Трудова Слава», АЗПСМ «Цукровий завод», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка», адміністративна будівля. |
|  | Встановлення автоматичної охоронної системи сигналізації АЗПСМ «Гвардійська», АЗПСМ «Трудова Слава», АЗПСМ «Цукровий завод», АЗПСМ «Кінецьпіль», ПЗ «Грушівка». |
|  | Ремонт приміщення АЗПСМ «Фрегат-2». |
|  | Ремонт приміщення вул. Трудової Слави,13 (адміністративна будівля). |
|  | Нове будівництво АЗПСМ «Скала» за адресою: вул. Сергія Параджанова м. Первомайськ, Миколаївської області. |
|  | Ремонт приміщення клінічної лабораторії за адресою: вул. Виговського, 9 м. Первомайськ, Миколаївської області. |
|  | Ремонт приміщення частини коридору 4 поверх поліклінічного відділення за адресою: вул. Виговського, 9 м. Первомайськ, Миколаївської області. |
|  | Капітальний ремонт інженерних мереж системи вентиляції та киснепостачання інфекційного відділення в КНП "Первомайська ЦРЛ" за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28, Миколаївської області |
|  | Реконструкція даху інфекційного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області |
|  | Реконструкція даху діагностичного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт терапевтичного відділення в КНП "Первомайська ЦРЛ" за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28, Миколаївської області |
|  | Реконструкція даху головного корпусу (консультативна поліклініка) КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт стерилізаційного відділення в КНП "Первомайська ЦРЛ" за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28, Миколаївської області |
|  | Реконструкція даху лікувального корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт даху АЗПСМ «Коротченко». |
|  | Капітальний ремонт будівлі консультативної поліклініки КНП «ПЦМБЛ» по вул. Івана Виговського, 9 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт покрівлі акушерського відділення та надбудови машинного відділення ліфтової КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт в приміщенні пральні та харчоблоку лікувального комплексу № 2 КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 м. Первомайськ |
|  | Реконструкція приміщення колишньої гістологічної лабораторії для використання стерилізаційної лікувального комплексу №1 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 м. Первомайськ КНП «ПЦМБЛ» |
|  | Придбання та встановлення башти «Рожновського» в кількості 3 одиниць та буріння скважин у лікувальному комплексі № 1,2 КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105, 128 та акушерсько-гінекологічного стаціонару по вул. Богопільська, 43 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт приміщень педіатричного, терапевтичного, дитячого хірургічного, дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт стерилізаційної ВАІТ (з переобладнанням в реанімацію), кардіологічного, неврологічного та хірургічних відділень № 1, 2 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 КНП «ПЦМБЛ» м. Первомайськ |
|  | Завершення реконструкції відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт адміністративної будівлі лікувального комплексу № 3 КНП «ПЦМБЛ» вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Івана Виговського, 9 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт асфальтованих під’їзних шляхів та майданчиків КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту сховище №52833 – лікувальний комплекс №2 КНП «ПЦМБЛ» за адресою: вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128б м. Первомайськ |
|  | Реконструкція приміщення КНП «ПЦМБЛ» та встановлення сучасного обладнання для переробки медичних відходів за адресою Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 |
|  | Забезпечення доступності до медичних послуг осіб з особливими потребами в стаціонарних відділеннях лікарні, а саме поточні ремонти, облаштування санітарних кімнат в 2-х відділеннях (терапевтичному та хірургічному №1) КНП «ПЦМБЛ» по вул. Федора Толбухіна, 128, 105 м. Первомайськ |
|  | Капітальний ремонт фундаментної основи будівлі та парапету даху Лікувального комплексу №1 по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 КНП «ПЦМБЛ» м. Первомайськ |
|  | Створення Центру ментального (психічного) здоров’я на базі КНП «ПЦМБЛ» м. Первомайськ |
|  | Ремонт будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43 м. Первомайськ |
|  | Зміцнення реабілітаційних послуг у Первомайській міській територіальній громаді шляхом створення стаціонарного реабілітаційного відділення на базі терапевтичного відділення КНП «Первомайська ЦРЛ» |
|  | «Капітальний ремонт та реконструкція існуючих приміщень терапевтичного, дитячого хірургічного відділення, а також дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 м. Первомайськ для перепрофілювання в сучасний акушерсько-гінекологічний стаціонар» |
|  | Заміна ліфта у лікувальному корпусі КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт даху гімназії № 9 по вул. Юності, 7 в м. Первомайськ Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт частини будівлі (літера А-1 паспорта технічної інвентаризації) Первомайської гімназії № 1 Первомайської міської ради по вул. Лейтенанта Шмідта, 25 в м. Первомайськ Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт харчоблоку під опорну кухню Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою: вул. Одеська, 109 м. Первомайськ Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт волейбольного залу та допоміжних приміщень ДЮСШ по вул. Театральна, 7 в м. Первомайськ Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі Заклад дошкільної освіти № 15 «Пізнайко» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. О. Коротченка, 30 а |
|  | Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі Первомайський ліцей «Ерудит» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, вул. О. Коротченка, 18-В |
|  | Капітальний ремонт. Система автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту, вогнезахисної обробки дерев’яних конструкцій покрівлі в приміщеннях будівлі Заклад дошкільної освіти № 8 «Вербиченька» за адресою: Миколаївська область, м. Первомайськ, пров. Д. Чайки, 9 |
|  | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18-В, м. Первомайськ, Миколаївська область |
|  | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (укриття) на території Первомайської гімназії № 4 імені Якова Лобова Первомайської міської ради за адресою: вул. Одеська, 109 м. Первомайськ Миколаївська область |
|  | Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території Первомайської гімназії № 2 Первомайської міської ради за адресою: вул. Варварівська, 19 м. Первомайськ Миколаївська область |
|  | Придбання комп’ютерного обладнання для управління надання адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради (комп’ютери, принтери 3 в 1) |
|  | Капітальний ремонт частини приміщення - бек – офісу - для забезпечення повноцінної роботи управління адміністративних послуг та реєстрації апарату виконавчого комітету, який знаходиться за адресою: вул. Михайла Грушевського, 1, м. Первомайськ Миколаївської області |
|  | Запровадження в ЦНАП Первомайської міської ради принципу «Єдиного вікна» для обслуговування ветеранів/-ок та членів їх сімей. Зручні та доступні ветеранські послуги |
|  | Капітальний ремонт 2 поверху відділення стаціонарного паліативного догляду Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади, за адресою: вул. Трудової Слави, 13, м. Первомайськ, Миколаївська області |
|  | Придбання комп'ютерного обладнання (комп'ютера, принтери) для працівників управління соціального захисту населення міської ради |
|  | Встановлення паркану у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) ПМТГ |
|  | Впровадження безготівкової оплати за проїзд у міському транспорті (Е- квиток) |
|  | Будівництво житла для дітей, які залишилися без батьківської опіки |
|  | Створення та забезпечення сталого функціонування спеціалізованих служб для осіб, які постраждали від домашного насильства та/або насильства за ознакою статті, за адресою м. Первомайськ, вул. Корабельна, 8а |
|  | Забезпечення обладнанням та інвентарем для роботи господарської групи відділення організації надання адресної натуральної допомоги територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |
|  | Капітальний ремонт автомобільних мостів через річки Південний Буг, Синюха міста Первомайськ Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по вул. Одеській міста Первомайськ Миколаївської області |
|  | Будівництво 5 світлофорних об’єктів міста Первомайськ Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів по вулицях Сидора Білого, Донецькій, Леоніда Федорова, Корабельній, Цегельній, Театральній міста Первомайськ Миколаївської області |
|  | Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду та встановлення GPS систем в пасажирському транспорті в межах Первомайської міської територіальної громади |
|  | Стала мобільність. Розвиток вело інфраструктури в межах Первомайської міської територіальної громади |
|  | Створення та розвиток паркувального простору у місті Первомайськ Первомайської міської територіальної громади. |
|  | Smart зупинки. Створення інтерактивних зупинок на території Первомайської міської територіальної громади (І етап) |
|  | Запровадження комунального пасажирського транспорту на автобусних маршрутах загального користування Первомайської міської територіальної громади (І етап) |
|  | Розміщення на земельній ділянці 33,4 га індустріального парку |
|  | Будівництво заводу будівельних матеріалів на земельній ділянці 4 га |
|  | Розробка, добування та переробка каоліну для виготовлення фарфорового посуду |
|  | Встановлення межі Первомайської міської територіальної громади |
|  | Розробка комплексного плану просторового розвитку Первомайської міської територіальної громади |
|  | Проведення інвентаризації земель Первомайської міського територіальної громади |
|  | Створення Музею народної архітектури та побуту під відкритим небом в селі Грушівка |
|  | Молодіжний простір «Вільна хата» - табір Літня резиденція |
|  | Створення простору для молоді та розвидку підприємської діяльності |
|  | Облаштування літнього кінотеатру під відкритим небом для мешканців громади на території Первомайського міського парку культури та відпочинку «Дружба народів» |
|  | Проведення міжнародного конкурсу дитячої творчості «Первомайське джерельце» |
|  | Створеня молодіжного, культурно-спортивного вуличного простору в селах громади |
|  | Ремонт футбольних майданчиків по вулиці Корабельна та по вулиці Коротченка |
|  | Створення веломаршруту «Місцями Вінграновського» |
|  | Нове будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Січневій в місті Первомайськ Миколаївської області. |
|  | Прогулянкова зона відпочинку для всіх верств та категорій населення громади |
|  | Придбання спортивного та дитячого майданчика для пляжної зони |
|  | Проведення фестивалю «Життя в стилі «ЕКО»» |
|  | Будівництво полігону твердих побутових відходів об’ємом 400 тис. м3 у місті Первомайськ Миколаївської області |
|  | Розчистка русла річки Синюха довжиною 6000 метрів |
|  | Розчистка русла річки Кодима довжиною 2000 метрів |
|  | Модернізація насосного обладнання КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» шляхом встановлення 4 частотних перетворювачів на 3 насосних станціях водопроводу |
|  | Встановлення сонячної електростанції на НСВ 1 - підйому ОСВ – 1 по вул. Павла Поповича, 87а |
|  | Встановлення сонячної електростанції на НСВ 2 - підйому ОСВ – 2 по вул. Павла Поповича, 123а |
|  | Встановлення сонячної електростанції на НСВ 2 - підйому ОСВ – 1 по вул. Січових Стрільців, 46 |
|  | Встановлення сонячної гібридної станції для заміщення власного енергоспоживання 15 кВт на інверторі Deye SUN та фотомудуляхUlicaSolar на будівлі Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади |
|  | Встановлення когенераційної установки для забезпечення електричною та тепловою енергією Акушерського відділення КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» |
|  | Встановлення сонячної електричної станції на 10 кВт АЗПСМ «Коротченко», ВМПО. |
|  | Встановлення сонячної електричної станції на 30 кВт в відділенні «Реабілітація» |
|  | Встановлення сонячної електростанції на даху лікувального корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області |
|  | Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу №2 вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 |
|  | Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу №1 вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 105 |
|  | Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» лікувального комплексу №3 вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13 |
|  | Встановлення сонячних панелей КНП «ПЦМБЛ» акушерсько-гінекологічного стаціонару вул. Богопільська, 43 |
|  | Ремонт покрівлі з встановленням сонячної електростанції для енергозабезпечення відділення інтегрованих послуг Територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг) Первомайської міської територіальної громади, вул. Варварівська,87 |
|  | Ремонт покрівлі з встановленням сонячної електростанції для енергозабезпечення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання Територіальний центр соціального обслуговування (надання послуг) Первомайської міської територіальної громади, вул. Михайла Волкова, 44 |
|  | «Капітальний ремонт та термомодернізація будівлі ЗДО № 7 по вул. Корабельна, 13А в м. Первомайськ Миколаївської області» |
|  | Капітальний ремонт та термомодернізація будівлі ЗДО № 5 по вул. Корабельна, 21А в м. Первомайськ Миколаївської області |
|  | Утеплення та фарбування стін ІІ поверху будівлі лікувального комплексу № 3 зовнішнім утеплювачем по вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13 м. Первомайськ |
|  | Спорудження складу пелетного палива для КНП «Первомайська ЦРЛ», м. Первомайськ, вул. Академіка Миколи Амосова, 28, Миколаївської області |
|  | Капітальний ремонт із термосанацією фасадів головного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області |
|  | Термомодернізація будівлі АЗПСМ «Коротченко» |
|  | Реконструкція внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 3 міста Первомайськ Миколаївської області |
|  | Реконструкція внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 20 міста Первомайськ Миколаївської області |
|  | Встановлення сонячної електростанції на даху Палацу культури «Фрегат» |
|  | Термомодернізація будівлі Палацу культури «Фрегат» шляхом утеплення даху, заміни вікон, дверей та встановлення системи опалення |
|  | Реконструкція насосної станції ІІ підйому ОСВ-1 по вул. Павла Поповича, 123а, м. Первомайськ, нове будівництво сонячної електростанції потужністю 1000 кВт та впровадження автоматизованої системи управління |
|  | Ремонт (термомодернізація) комунального закладу «Дитячої музичної школи» (вул. Театральна, 41) |
|  | Ремонт (термомодернізація) бібліотеки-філії № 2 комунального закладу «Публічна бібліотека» (Олександрівська,1) |
|  | Ремонт (термомодернізація) Підгороднянської бібліотеки-філії комунального закладу «Публічна бібліотека» (селище Підгородна, вул. Соборна, 60) |
|  | Капітальний ремонт даху та встановлення сучасної системи водовідведення на історико-архітектурній пам’ятці «Будинок Рад» (місто Первомайськ, вул. Грушевського, 1) |

__________________________________