ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

79  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  29.05.2025 № 10

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за 2023-2024 роки Програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів"» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.02.2021 року № 7

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.09.2023 року № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», враховуючи інформацію структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома звіт про виконання за 2023-2024 роки Програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів"» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.02.2021 року № 7, що додається.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

29.05.2025 № 10

Звіт про виконання за 2023-2024 роки

Програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів"» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 11.02.2021 року № 7

Продовження додатка

## Основні дані

Метою Програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів"» на 2021-2025 роки (далі – Програма) є збереження дієздатності комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку «ДРУЖБА НАРОДІВ» та його трудового потенціалу, забезпечення стабільної роботи за функціональним призначенням, оздоровлення фінансового стану, виконання поточних зобов’язань, забезпечення раціонального та ефективного використання комунального майна шляхом досягнення стабільної та беззбиткової діяльності, якісного утримання і можливості здійснення поточного ремонту об’єктів благоустрою міського парку культури та відпочинку «ДРУЖБА НАРОДІВ» (далі – Парк), зміцнення матеріально-технічної бази для поліпшення екологічного, естетичного і санітарного стану.

Головною метою розроблення цієї Програми є благоустрій, утримання та обслуговування Парку, збереження його для майбутніх поколінь, як об’єкта природно-заповідного фонду «Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Дружба народів"» (охоронне зобов’язання видане управлінням екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації 07.10.2020 року за № 4). Парк є надбанням Первомайської міської територіальної громади (далі – Громада) та виконує естетичну і рекреаційну роль, а також має природоохоронне, культурно-історичне, ботанічне значення. Парк входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, до якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

Програма затверджена рішенням Первомайської міської ради від 11.02.2021 року № 7 «Про затвердження Програми фінансової підтримки та розвитку комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку "Дружба народів"» на 2021-2025 роки».

Виконавці Програми: управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради.

Учасник Програми: комунальне підприємство Первомайської міської ради «Первомайський міський парк культури та відпочинку ДРУЖБА НАРОДІВ» (далі – Підприємство).

Строки виконання Програми: 2021 – 2025 роки.

- Виконання завдань та заходів

Перелік завдань та заходів Програми відображено у додатку до звіту.

Продовження додатка

- Оцінка ефективності виконання

У звітному періоді Підприємство здійснювало свою діяльність по організації робіт з поточного утримання та благоустрою Парка; займалось створенням комфортних і безпечних умов для якісного відпочинку мешканців. Приділялась увага секторам для активних розваг та ігровим майданчикам. Врахована потреба у створенні територій для відновлення фізичних та духовних сил громадян та їх спілкування під час дозвілля.

Заходи Програми впроваджувались відповідно до чинного законодавства; належно виконувались охоронні зобов’язання, а також було покращено фінансово-господарський стан Підприємства.

- Фінансування

Фінансова підтримка, що надана Підприємству у 2023 та 2024 роках, сприяла виконанню визначених Програмою завдань (охорона та збереження зелених насаджень; благоустрій та поточне утримання Парку; придбання необхідних матеріалів, садово-паркового обладнаня, садженців зелених насаджень, тощо).

Фактичне впровадження заходів Програми у звітному періоді виконано за рахунок фінансової підтримки відповідно у:

2023 році - 89,52 тис. грн (витрачено на придбання саджанців багаторічних зелених насаджень);

2024 році – всього 547,786 тис. грн, із них: 408,462 тис. грн використано на погашення заборгованості комунального підприємства Первомайської міської ради «Місто майбутнього», яке було реорганізоване шляхом приєднання до Підприємства; 86,324 тис. грн використано на придбання багаторічних зелених насаджень, 53,000 тис. грн використано на придбання бензинової газонокосарки.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

З метою виконання всіх запланованих заходів Програми вноситься пропозиція їх подальшого фактичного фінансування.

Перший заступник міського голови                             Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток до звіту

Напрями діяльності та заходи Програми

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Фінасове забезпечення, тис. грн |  |  |  | Виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечення належного догляду та утримання територій об’єкту природно-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Дружба народів». | Разом за напрямом діяльності.: 1) Збільшення площ зелених насаджень за рахунок висаджування дерев та кущів; 2) квіткове оформлення Парку (клумби, альпінарії, партери, перголи висячі квітники та ін.); 3) поточне утримання та догляд за зеленими насадженнями (санітарне обрізання та видалення сухостою, формувальна обрізання дерев, омолодження, підживлення зелених насаджень, проведення агротехнічних заходів; 4) збільшення усередненої вікової межі зелених насаджень та якісного складу (заміна старих, аварійних дерев породами цінних та довговічних порід); | 1460,0 | 89,52 | 460,0 | 139,324 | З метою збереження зелених насаджень на території Парку, Підприємством виконується належне виконання повного комплексу робіт з поточного утримання та догляду за зеленими насадженнями, а саме висаджено нові дерева, кущі, квіти: 70 кущів самшитів, 40 шт. туй, 50 шт. тису, 15 шт. декоративних кленів, 20 шт. ялинок, а також кущі дерену та пузереплоднику, однорічні квіти в асортименті (чорнобривці, петунії, сальвії, тощо), кущі хости, хризантеми, багаторічної півонії. Працівники Підприємства здійснюють на постійній основі проріджування, просапку, полив квіткових композицій; покоси травостою, видалення карантинних рослин; видалення порослі дерев. Сухі, аварійні дерева видаляються, здійснюється розчистка (2023 рік – отримано 2 ордера на видалення та розчистку дерев, у 2024 році – 3 ордера). |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Фінасове забезпечення, тис. грн |  |  |  | Виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Забезпечення належного догляду та утримання територій об’єкту природно-заповідного фонду парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Дружба народів». | 5) виконання підготовчих та ремонтно-будівельних робіт на території парку- пам’ятки садово-паркового мистецтва : «Дружба народів»; 6) поточне утримання та догляд за твердим покриттям, точками освітлення, садово-парковим обладнанням ін. елементами благоустрою Парку; 7) придбання прибиральної техніки та мобільної установки для утилізації решток дерев та кущів; 8) розроблення проєктної документації. |  |  |  |  | Виконано ремонт та відновлення системи освітлення, встановлено елементи світлодіодного освітлення Парку. Відновлено роботу фонтану, за функціонуванням якого у весняно-літній період ведеться постійний нагляд. Поточний догляд здійснюється за твердим покриттям, а саме: щоденне прибирання, заміна асфальтного покриття пішохідних доріжок на нове та сучасне. Придбано бензинову газонокосарку. - |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Фінасове забезпечення, тис. грн |  |  |  | Виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Охорона, збереження зелених насаджень, раціональне використання, контроль. | Разом за напрямом діяльності: 1) Ведення обліку зелених насаджень та аналіз їх стану і використання; 2) переробка та утилізація рослинних решток рослин та дерев; 3) контроль за здійсненням діяльності на території Парку законодавства щодо виконання охоронних зобов’язань; 4) проведення інспектування територій Парку на предмет їх використання та утримання; | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Підприємством здійснюється оперативне виконання покладених на нього обов’язків. Управлінські рішення підвищують ефективність впроваджених заходів зі створення, відновлення та збереження об’єкту садово-паркового мистецтва (дерева оглядаються – видаляються порослі, сухостій та аварійні екземпляри, викошуються карантинні рослини та суха трава, бур’яни, створюються клумби та виконується догляд за ними, Парк доповнюється новими молодими деревами та кущами, рослинні рештки своєчасно видаляються з території Парку) Завдяки своєчасному щоденному контролю за територією Парка, за якісним станом зелених насаджень і правильним їх використанням, Парк має привабливий вигляд, а зелені насадження знаходяться у здоровому стані, що сприяє виконанню взятих на себе Підприємством зобов’язань. |

Продовження додатка до звіту

| № з/п | Назва напряму діяльності | Перелік заходів Програми | Фінасове забезпечення, тис. грн |  |  |  | Виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  |  |
|  |  |  | План | Факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Інформування населення та природо користувачів про найменування, межі, правовий статус та основні вимоги щодо охорони об’єкту природно-заповідного фонду | Виготовлення інформаційних та охоронних знаків, інформаційних щитів | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | Відповідно до вимог законодавства та з метою посилення охорони території Парка, як об’єкта природно-заповідного фонду, забезпечення інформованості та природоохоронного виховання населення на території Парка встановлено покажчики та інформаційні таблички, влаштована огорожа по периметру, у місцях відповідно до вимог з техніки безпеки. |
| Разом по заходах: |  |  | 1575,0 | 89,52 | 575,0 | 139,324 |  |
| Погашення заборгованості комунального підприємства Первомайської міської ради «Місто майбутнього» (реорганізація) |  |  |  |  |  | 408,462 |  |
| ВСЬОГО за звітний період (20223-2024 роки: 637,306 тис. грн): |  |  | 1575,0 | 89,52 | 575,0 | 547,786 |  |

Перший заступник міського голови                                                                                                                Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ