ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

79  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  29.05.2025 № 9

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за 2023-2024 роки Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2023 року № 1

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.09.2023 року № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», враховуючи інформацію структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома звіт про виконання за 2023-2024 роки Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2023 року № 1, що додається.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова                                                                              Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

29.05.2025 № 9

Звіт про виконання за 2023-2024 роки

Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 23.02.2023 року № 1

Продовження додатка

## Основні дані

Метою Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки (далі – Програма) є виконання вимог Закону України «Про управління відходами», утримання територій населених пунктів Первомайської міської територіальної громади у належному санітарному стані, забезпечення збирання, перевезення, утилізації, знешкодження і захоронення відходів, обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище шляхом мобілізації матеріальних та фінансових ресурсів господарюючих суб’єктів та оптимізації витрат місцевого бюджету.

Програма затверджена рішенням міської ради від 23 лютого 2023 року      № 1 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Первомайської міської територіальної громади на 2023-2025 роки».

Виконавці Програми: управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради.

Строки виконання Програми: 2023 – 2025 роки.

- Виконання завдань та заходів

Перелік завдань та заходів Програми відображено у додатку до звіту.

- Оцінка ефективності виконання

Проблема негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище є актуальною. Природоохоронні заходи в обов’язковому порядку повинні здійснюватися органами місцевого самоврядування, які є складовою затверджених програм екологічного спрямування. Їх часткове чи стовідсоткове фінансування може відбуватись з різних джерел не заборонених законодавством.

Програма передбачає конкретні заходи, що передбачають фінансування, а саме: придбання контейнерів, техніки, лінії для сортування сміття; будівництво полігону твердих побутових відходів, утримання полігону.

Виконання заходів Програми, які потребують фінансування, у звітному періоді не відбувалось, крім заходів з підвищення екологічної свідомості.

- Фінансування

Впровадження заходів Програми передбачалось здійснити за рахунок коштів місцевого та державного бюджету на загальну суму 38391,76 тис. грн (в тому числі кошти державного бюджету складають 23267,48 тис. грн).

За звітний період фінансування Програми не відбувалось.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

З метою впровадження всіх запланованих заходів вноситься пропозиція в подальшому здійснювати фактичне фінансування Програми.

Перший заступник міського голови                          Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток до звіту

Виконання завдань та заходів Програми

| № з/п | Найменування заходу | Од. виміру | 2023 рік | 2024 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Придбання контейнерів | Шт. | 60 | - |
| 2. | Рекультивація тимчасового полігону твердих побутових відходів | Га | 3,8 | - |
| 3. | Будівництво полігону твердих побутових відходів в м. Первомайську Миколаївської області | Об’єкт | - | - |
| 4. | Оновлення парку сміттєзбиральної техніки | Од. | - | - |
| 5. | Придбання мобільної сортувальної лінії | Од. | - | - |
| 6. | Впровадження геоінформаційної системи з управління відходами |  | - | - |
| 7. | Заходи з підвищення екологічної свідомості громадян |  |  | Підвищення рівня екологічної свідомості мешканців Громади. На офіційному сайті Первомайської міської ради розміщено статті екологічного спрямування: «Збирай роздільно – живи спокійно», «Поводження з відходами: «Розділяй та компостуй», «Спалювання – «Зло», компостування – «Користь». |

Перший заступник міського голови                          Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ