ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

79  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  29.05.2025 № 11

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за 2023-2024 роки Програми розвитку та збереження зелених насаджень Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 28.09.2023 року № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», враховуючи інформацію структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, міська рада

ВИРІШИЛА:

- Взяти до відома звіт про виконання за 2023-2024 роки Програми розвитку та збереження зелених насаджень Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням міської ради від 28.01.2021 року № 29, що додається.

- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова                                                                               Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

29.05.2026 № 11

Звіт про виконання за 2023-2024 роки

Програми розвитку та збереження зелених насаджень Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки

Продовження додатка

- Основні дані

Метою розроблення Програми розвитку та збереження зелених насаджень Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки (далі – Програма) є раціональне використання, збереження, відновлення зелених насаджень, дотримання екологічної безпеки на території Первомайської міської територіальної громади (далі – Громада). Програма визначає орієнтири, напрями діяльності щодо поліпшення якісного складу, розвитку, поточного утримання зелених насаджень та їх реконструкції.

Програма затверджена рішенням Первомайської міської ради від 28.01.2021 року № 29 «Про затвердження Програми розвитку та збереження зелених насаджень Первомайської міської територіальної громади на 2021-2025 роки».

Виконавці Програми: відповідальним виконавцем Програми є управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради (далі – Управління).

Учасники Програми:

- обслуговуючі житловий фонд підприємства та організації;

- Первомайський відділ поліції Головного Управління національної поліції в Миколаївській області;

- управління освіти Первомайської міської ради;

- відділ прес-служби апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради;

- комунальне підприємство Первомайської міської ради «Флора».

Строки виконання Програми: 2021 – 2025 роки.

- Виконання завдань та заходів

Перелік завдань та заходів Програми відображено у додатку до звіту.

- Оцінка ефективності виконання

Органи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватись законодавчих вимог щодо підвищення ефективності заходів зі створення,  відновлення та збереження зелених насаджень, забезпечувати аналіз стану зелених насаджень населених пунктів, прогнозувати їх розвиток та зміни.

Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України» від 10.04.2006 року № 105, зі змінами та доповненнями, є обов'язковим для виконання всіма установами, підприємствами, організаціями та громадянами, які займаються проєктуванням,

Продовження додатка

створенням, ремонтом і утриманням зелених насаджень, розташованих на територіях населених пунктів України. Ці Правила визначають правові та організаційні засади озеленення населених пунктів, спрямовані на забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини.

Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» і на підставі рішення виконавчого комітету Первомайської міської ради від 14.02.202025 року № 51 було створено постійно діючу комісію для обстеження зелених насаджень в межах населених пунктів Первомайської міської територіальної громади (далі – Комісія), яка здійснює контроль за виконанням процедури видалення дерев, кущів, газонів і квітників на території Громади. За звітний період підготовлено 335 ордерів, в тому числі за 2023 рік - 178, за 2024 рік – 154.

Для розміщення на офіційному сайті Первомайської міської ради до відділу прес-служби апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради надавались тематичні статті екологічного спрямування: «ЗБЕРЕЖЕМО ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ», «Спалювання – зло, компостування – користь», «Розділяй та компостуй», які закликають громадян зберігати зелені насадження та правильно видаляти рослинні рештки.

Управлінням на постійній основі здійснюється інспектування зелених насаджень Громади на предмет виявлення аварійних, пошкоджених дерев.

Для озеленення Громади у 2024 році було безкоштовно надано 1830 фруктових дерев.

Інші заходи у звітному періоді по Програмі не виконувались, оскільки потребують фінансування.

- Фінансування

Впровадження заходів Програми передбачалось здійснити на суму   10220,0 тис. грн, із них за рахунок коштів місцевого бюджету на суму        9860,0 тис. грн, за рахунок коштів інших джерел на суму 360,0 тис. грн.

Фактично у звітному періоді фінансування Програми не відбувалось.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Для впровадження всіх запланованих заходів Програми пропонується здійснювати їх фактичне фінансування.

Перший заступник міського голови                            Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток до звіту

Виконання заходів Програми

| № з/п | Заходи | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Збільшення площ зелених насаджень за рахунок висаджування дерев та кущів на схилах, на занедбаних земельних ділянках; навколо водойм. | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | У 2024 році для озеленення Громади було безкоштовно надано та висаджено 1830 фруктових дерев. |
| 2. | Впровадження квіткового оформлення в’їздів у населені пункти. | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | - |
| 3. | Впровадження вертикального озеленення центральних вулиць. | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | - |
| 4. | Поточне утримання та догляд за зеленими насадженнями. | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | - |
| 5. | Визначення балансоутримувача зелених насаджень. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 6. | Збільшення усередненої вікової межі зелених насаджень та якісного складу (заміна алергенних дерев породами цінних та довговічних порід). | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Управлінням на постійній основі здійснюється інспектування зелених насаджень Громади на предмет виявлення аварійних, пошкоджених дерев. |
| 7. | Створення альпійської гірки. | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | - |
| 8. | Створення оглядового майданчика на узбережжі річки Південний Буг. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Продовження додатку до звіту

| № з/п | Заходи | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9. | Впровадження нових методів розчистки та утилізації рослинних решток. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 10 | Проведення реконструкції пам’ятки садово-паркового мистецтва Парк культури та відпочинку: «Молодіжний». | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | - |
| 11 | Ведення обліку зелених насаджень. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Для обліку зелених насаджень необхідно провести їх інвентаризацію |
| 12 | Організація моніторингу та систематичного спостереження, огляду зелених насаджень. | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | Управлінням здійснюється моніторинг зелених насаджень Громади, в результаті чого виконуються необхідні роботи, фінансування яких здійснюється за Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки |
| 13 | Аналіз стану зелених насаджень. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комісія аналізує стан зелених насаджень щодо якісного стану дерев під час опрацювання звернень громадян |
| 14 | Інвентаризація зелених насаджень. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Продовження додатку до звіту

| № з/п | Заходи | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Проведення соціально - освітньої кампанії, виготовлення поліграфічної продукції, висвітлення проблемних питань у ЗМІ. | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | До відділу прес-служби апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради для розміщення на офіційному сайті Первомайської міської ради надавались тематичні статті екологічного спрямування: «ЗБЕРЕЖЕМО ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ», «Спалювання – зло, компостування – користь», «Розділяй та компостуй», які закликають громадян зберігати зелені насадження та правильно видаляти рослинні рештки. |
| 16 | Проведення міського конкурсу «Чисте місто» присвяченого черговій річниці міста Первомайська, розроблення проєктів зі створення нових зелених зон. | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | - |
| 17 | Узгодження документації на предмет наявності зелених насаджень, їх відновної вартості в разі видалення та пересадці в результаті реалізації будівельних проєктів, компенсаційного озеленення. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Протягом звітного періоду звернень щодо узгодження документації на предмет наявності зелених насаджень, їх відновної вартості в разі видалення та пересадці в результаті реалізації будівельних проєктів компенсаційного озеленення не надходило. |

Продовження додатку до звіту

| № з/п | Заходи | Обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  | Виконання заходів |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 рік |  | 2024 рік |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | Розроблення та впровадження проєктів на створення зелених зон. | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | - |
| 19 | Впровадження сучасних технологій та методів спостереження, комп’ютерних програм з метою отримання та аналізу інформації щодо зелених насаджень. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Разом | 1445 | 0,0 | 2445 | 0,0 |  |

Перший заступник міського голови                                                                                                               Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ