ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

81  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  31.07.2025 № 5

м. Первомайськ

Про звіт про виконання за 2024 рік

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Первомайської

міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), рішенням міської ради від 28.09.2023 № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», враховуючи інформацію структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт про виконання за 2024 рік Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням міської ради від 30.09.2021 року № 33, що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова							                     Олег ДЕМЧЕНКО

Додаток

до рішення міської ради

31.07.2025 №  5

Звіт про виконання за 2024 рік

Програми реформування та розвитку житлово-

комунального господарства Первомайської

міської територіальної громади на 2022-2024 роки

Продовження додатка

1. Основні дані

Метою Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади на 2022 – 2024 роки (далі – Програма) є забезпечення реалізації стратегічного пріоритету державної та місцевої політики: покращення якості  життя громадян, задоволення їх потреб у житлово-комунальних послугах, реформування та удосконалення системи управління житлово-комунального господарства, впровадження енергоефективних технологій та обладнання, забезпечення беззбиткового функціонування суб’єктів господарювання, що виробляють та надають житлово-комунальні послуги.

Житлово-комунальне господарство – це соціально важлива галузь місцевої економіки, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає  на розвиток економічних взаємовідносин в громаді.

Програма затверджена рішенням Первомайської міської ради від 30.09.2021  № 33 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства Первомайської територіальної громади на 2022-2024 роки».

Виконавець Програми: управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради.

Учасники Програми: структурні підрозділи Первомайської міської ради, комунальні підприємства Первомайської міської територіальної громади.

Строки виконання Програми: 2022-2024 роки.

2. Виконання завдань та заходів

Перелік завдань та заходів Програми відображено у додатку до звіту.

3. Оцінка ефективності виконання

З метою виконання завдань з питань реформування житлово-комунального господарства управління житлово-комунального господарства здійснювало свою діяльність в організації робіт у напрям благоустрою території громади, зовнішнього впорядкування вулиць та їх озеленення. Приділялась увага у напрям отримання комфортних умов проживання громадян таких, як водопостачання та водовідведення, поточний ремонт та утримання в належному стані дорожньої інфраструктури, вуличного освітлення тощо. Було проведено роботу із залучення приватних підприємств до управління, утримання та обслуговування житлового фонду. Управління житлово-комунального господарства Первомайської міської ради у звітному році взяло участь у підготовленні документації на отримання міжнародної допомоги. Було приділено увагу фонду охорони навколишнього середовища.

Продовження додатка

4. Фінансування

У звітному періоді на розвиток житлово-комунального господарства Первомайської міської територіальної громади заплановано бюджетні кошти  всього на загальну суму  – 52 млн. 345 тис. 479 грн, що становить 20,39 % від коштів, виділених у 2023 році. Профінансовано за 2024 рік – 51 млн. 240 тис. 228 грн, або 97,9 %.

У тому числі:

– по загальному фонду виділено – 47 млн. 463 тис. 663 грн, з них профінансовано – 47 млн. 032 тис. 036 грн, або 94,5 %;

– по спеціальному фонду виділено – 4 млн. 303 тис. 816 грн, з них профінансовано – 3 млн. 632 тис. 042 грн, або 84,4 %;

- по фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 578,0 тис. грн, з них профінансовано – 576 тис. 150 грн, або 99,7 %.

Заходи Програми впроваджувались відповідно до чинного законодавства, належно виконувались охоронні зобов’язання.

Перший заступник міського голови                                   Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток до звіту

Звіт про результати виконання за 2024 рік

Програми реформування та розвитку житлово-комунального

господарства Первомайської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки, затвердженої

рішенням міської ради від 30.09.2021 №33

Первомайська міська рада

Управління житлово-комунального господарства міської ради

1. Фінансування завдань та заходів програми

| Найменування завдання | Найменування заходу | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансування, тис. грн | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | Факт до плану, % | Стан виконання заходів (результативні показники виконання) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 Формування інституту ефективного власника багатоквартирного житла |  | Інші кошти, Місцевий бюджет | 2070,0 |  |  |  |
| • сприяння створенню органів самоорганізації населення в багатоквартирних будинках: | - надання допомоги ініціативним групам по проведенню установчих зборів зі створення ОСББ, асоціацій ОСББ; - проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців багатоквартирних будинків щодо переваг створення ОСББ; - сприяння організації професійно-орієнтаційної підготовки керівників ОСББ і управителів будинку; | Інші кошти Інші кошти Інші кошти | 5,0 5,0 60,0 | 0 0 0 |  | Відсутнє фінансування Відсутнє фінансування Відсутнє фінансування |

Продовження додатку до звіту

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - фінансова підтримка місцевого бюджету створеним об’єднанням та житлово-будівельним кооперативам, які утримують житлові будинки, та власникам приватних домоволодінь міста. | Місцевий бюджет | 2000,0 | 0 |  | Відсутнє фінансування |
| 1.2 Сприяння створенню органів самоорганізації населення в приватному житловому секторі. | • надання допомоги ініціативним групам по проведенню установчих зборів зі створення вуличних, квартальних, м/районних комітетів, інших органів самоорганізації населення. | Асоціація ОСББ, кошти мешканців | - | - | - |  |
| 1.3 Сприяння розвитку організацій та центрів підтримки розвитку системи управління ЖКГ на загальноміському рівні. |  | Інші кошти | 100,0 | 0 |  | Відсутнє фінансування |
| 1.4 Фінансова підтримка місцевого бюджету комунальних підприємств Первомайської міської ради, які за результатами діяльності отримали збитки | - сплата за енергоносії; - придбання матеріалів для проведення робіт по підготовленні міського господарства до опалювального періоду; - придбання матеріалів для забезпечення надійності, безпечності експлуатації інженерних мереж та споруд, які забезпечують життєдіяльність населення міста; - забезпечення освітлення вулиць населених пунктів Первомайської громади; | Місцевий бюджет | 50000,0 | 11704,70 | 23,41 | Виконано заходи в межах фінансування. З метою забезпечення виконання комунальними підприємствами статутних завдань та надання якісних послуг населенню. |

Продовження додатку до звіту

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на такі цілі: | - погашення заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуванням працівникам; - погашення заборгованості по податках; - зміцнення матеріальної бази комунального підприємства; - придбання техніки; - придбання основних засобів, матеріалів та паливно-мастильних матеріалів для проведення невідкладних і аварійних заходів, подолання надзвичайних ситуацій; - придбання та встановлення енергозберігаючого обладнання. |  |  |  |  |  |
| 2.Житлове господарство: |  | Місцевий бюджет, Державний бюджет, Інші кошти | 24554,17 104154,0 27177,9 |  |  |  |
| 2.1 Розроблення та реалізація заходів з капітального ремонту та реконструкції багатоквартирного житлового фонду. | • капітальний ремонт, реконструкція електромереж та електрообладнання; • капітальний ремонт, заміна ліфтів, у т.ч.: - експертиза ліфтів; - пуско-налагоджувальні роботи ліфтів; - капітальний ремонт ліфтів, у тому числі виготовлення проєкту та здійснення експертизи. | Місцевий бюджет, Державний бюджет, Інші кошти | 103246,07 | 0 |  | Відсутнє фінансування |

Продовження додатку до звіту

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Поточний ремонт багатоквартирного житлового фонду. |  | Місцевий бюджет, кошти ОСББ, ЖБК, управителі | 14914,4 | 2958,272 | 19,84 | В межах виділених коштів |
| 2.3 Розроблення та реалізація заходів з енергозбереження та енергоефективності у житловому господарстві. | - утеплення фасадів багатоквартирних будинків, програма «Теплий дім»; - реконструкція покрівель багатоквартирних будинків; - заміна застарілих вікон та дверей у квартирах на сучасні. | Місцевий бюджет, державний бюджет, кошти ОСББ, | 40725,6 | 0 |  | Відсутність фінансування |
| 3. Водопровідне та каналізаційне господарство |  | Місцевий бюджет, Державний бюджет, Кошти підприємства | 32161,93 132339,37 634,0 |  |  |  |
| 3.1.1 Охорона джерел питного водопостачання. | • упорядкування зон санітарної охорони джерел питного водопостачання; • реконструкція каналізаційних очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання; • реконструкція та заміна аварійних каналізаційних мереж, колекторів | Місцевий бюджет, Державний бюджет | 66158,64 | 0 |  | Відсутність фінансування |

Продовження додатку до звіту

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | та споруд на них. |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 Розвиток, реконструкція, капітальний ремонт системи водопостачання. | • обслуговування установок доочищення питної води в закладах освіти; • впровадження станцій та установок доочищення питної води в закладах охорони здоров’я; • будівництво пунктів розливання питної води (бюветів); • розроблення та впровадження схем оптимізації роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення; • реконструкція станцій водопідготовки. | Місцевий бюджет, Державний бюджет | 94088,45 | 10831,56 | 11,5 | На розвиток систем централізованого водопостачання та водовідведення міської територіальної громади за звітний рік були передбачені кошти на загальну суму 10 млн. 831 тис. 561 грн. В межах виділених коштів. |
| 3.1.3 Підготовлення кадрів, моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання, інформування громадськості. | • підготовлення, перепідготовлення і підвищення кваліфікації фахівців сфери водопровідно-каналізаційного господарства; • здійснення моніторингу у сфері питної води та питного водопостачання; • оснащення лабораторій контролю якості води та очищення стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням. | Місцевий бюджет, Кошти підприємства | 1115,0 | 0 |  | Відсутність фінансування |
| 3.2 Впровадження інших заходів у сфері водопровідно-каналізаційного господарства. | • забезпечення збирання, вивезення та утилізації рідких нечистот з приватного сектору забудови; • розвиток міської газорозподільної системи. | Місцевий бюджет | 2270,0 | 0 |  | Відсутність фінансування |

Продовження додатку до звіту

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Благоустрій |  | Місцевий бюджет, Державний бюджет, Інші кошти | 150956,05 116774,25 350,0 |  |  |  |
| 4.1 Сфера поводження з твердими побутовими відходами. | • будівництво полігону твердих побутових відходів об’ємом 400,0 тис. м³ на території Первомайської міської територіальної громади; • придбання контейнерів для ТПВ; • будівництво контейнерних майданчиків для збирання ТПВ; • відшкодування витрат за утримання майна, переданого на баланс, а саме: вивіз негабаритного сміття з контейнерних майданчиків. | Місцевий бюджет, Державний бюджет, Інші кошти | 32862,8 | 10538,9 | 32,07 | Виконано заходи в межах фінансування. Проведено ліквідацію (двадцяти чотирьох) несанкціонованих сміттєзвалищ |
| 4.2 Будівництво скотомогильника з захороненням у біотермальних ямах. |  | Місцевий бюджет, Державний бюджет | 1529,7 | 0 |  | Відсутність фінансування |
| 4.3 Зовнішнє освітлення. | • будівництво нових об’єктів зовнішнього освітлення; • відновлення мереж вуличного освітлення; • реконструкція, ремонт об’єктів зовнішнього освітлення. | Місцевий бюджет, Державний бюджет | 16780,0 | 5822,03 | 34,70 | Виконано заходи в межах фінансування. Всього обслуговується світлоточок по |

Продовження додатку до звіту

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | населених пунктах міської територіальної громади – 3266 штук та приладів обліку - 47 штук; 146,042 км. електричних мереж. |
| 4.4 Зелені насадження. | • проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень; • розвиток послуг з озеленення та утримання зелених насаджень. | Місцевий бюджет | 6990,0 | 1519,6 | 21,74 | Виконано заходи в межах фінансування |
| 4.5 Вулично-дорожня мережа. | • капітальний ремонт асфальтного покриття доріг комунальної власності; • ремонт покриття доріг комунальної власності; •утримання прилеглих територій (біля підприємств, установ, організацій). | Місцевий бюджет, Державний бюджет | 196842,3 | 14060,26 | 7,14 | Виконано заходи в межах фінансування. З метою створення безпечного руху автотранспортних засобів і пішоходів були виконані роботи по поточному ремонту ділянок комунальних доріг загальною площею 7,134 тис. м2. |
| 4.6 Утримання місць відпочинку для населення (парки, сквери, | • придбання та встановлення дитячих і спортивних майданчиків; • забезпечення функціонування міського пляжу «Райдуга»; | Місцевий бюджет, Інші кошти | 1272,0 | 477,60 | 37,55 | Виконано заходи в межах фінансування |

Продовження додатку до звіту

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дитячі майданчики, пляжі) | • здійснення протималярійних заходів; • встановлення системи відеоспостереження. |  |  |  |  |  |
| 4.7 Розроблення та реалізація заходів з розвитку сфери ритуальних послуг та утримання кладовищ. | • послуги з благоустрою кладовищ міста; • виготовлення проектної документації та її експертиза, будівництво. | Місцевий бюджет | 1304,5 | 809,55 | 62,06 | Виконано заходи в межах фінансування |
| 4.8 Розроблення та реалізація програми контролю за утримання домашніх тварин та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. | • регулювання чисельності безпритульних тварин; • моніторинг безпритульних тварин та тварин, які мають власників. | Місцевий бюджет | 200,0 | 147,26 | 73,63 | Виконано заходи в межах фінансування |
| 4.9 Берегоукріплювальні роботи. |  | Державний бюджет | 10089,0 | 0 |  | Відсутність фінансування |
| 4.10 Організація підготовлення кадрів для сфери благоустрою. |  | Місцевий бюджет | 10,0 | 0 |  | Відсутність фінансування |

Продовження додатку до звіту

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11 Забезпечення проведення просвітницької роботи з питань благоустрою. |  |  | Місцевий бюджет | 60,0 | 0 |  | Відсутність фінансування |
| 4.12 Поховання безрідних громадян. |  |  | Місцевий бюджет | 80,0 | 40,62 | 50,78 | Виконано заходи в межах фінансування. Поховано 7 безрідних громадян. |
| 5. Пошук джерел фінансування, розроблення та реалізація інвестиційних проектів в галузі ЖКГ, співфінансування конкурсних проектів- переможців. |  | (згідно заявок комунальних підприємств, установ, організацій та проектів управління ЖКГ) | Місцевий бюджет | 2948,4 | 0 |  | Відсутність фінансування |
| 6. Удосконалення фінансово-тарифної політики в сфері житлово-комунального господарства. Відшкодування збитків від різниці |  |  | Місцевий бюджет | 2800,0 | 0 |  | Відсутність фінансування |

Продовження додатку до звіту

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| між затвердженими тарифами на житлово-комунальні послуги та фактичними витратами на їх виробництво. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Оформлення технічної документації, реєстрації нерухомого майна та землевпорядної документації об’єктів нерухомого майна комунальної власності, яке підлягає реалізації. |  | Місцевий бюджет | 100,0 | 0 |  | Відсутність фінансування |
| 8. Природоохоронні заходи. | • придбання контейнерів для ТПВ; • придбання урн для збору сміття; • утримання полігону ТПВ для забезпечення екологічно безпечного зберігання, оброблення і захоронення відходів. | Цільовий фонд навколишнього природного середовища | 1450,0 | 576,15 | 39,73 | Виконано заходи в межах фінансування |

Перший заступник міського голови                                                                                                         Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ