ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської  області

93  СЕСІЯ      VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  26.03.2026  № 6

м. Первомайськ

Про затвердження Річного звіту про

реалізацію за 2025 рік Енергетичного

плану Первомайської міської

територіальної громади

на 2025–2030 роки

Керуючись статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР зі змінами та доповненнями, Законом України від 21.10.2021 №1818-ІХ «Про енергетичну ефективність» зі змінами та доповненнями, наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21.12.2023 № 1163 «Про затвердження Методики місцевих енергетичних планів», рішенням міської ради від 24.04.2025 № 8 «Про затвердження Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки», рішенням виконавчого комітету міської ради від 13.03.2026 № 183 «Про погодження Річного звіту про реалізацію за 2025 рік Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки» та з метою затвердження Річного звіту про реалізацію у 2025 році Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади на 2025–2030 роки та здійснення контролю за виконанням заходів у сфері енергоефективності міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Річний звіт про реалізацію за 2025 рік Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади на 2025–2030 роки (додається).

2. Управлінню економіки апарату виконавчого комітету  міської ради подати затверджений Річний звіт про реалізацію за 2025 рік Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади на 2025–2030 роки до Миколаївської державної обласної військової адміністрації.

Термін: до 05.04.2026

3. Відділу інформаційних технологій та комп’ютерно-технічного забезпечення апарату виконавчого комітету міської ради оприлюднити на офіційному сайті Первомайської міської ради рішення міської ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова                                                                             Олег ДЕМЧЕНКО

Інна Чорна (05161)75162, vpd409@ukr.net

Додаток

до рішення міської ради

26.03.2026 № 6

Річний звіт про реалізацію за 2025 рік

Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади

на 2025–2030 роки

Енергетичний план Первомайської міської територіальної громади на     2025 - 2030 роки (далі – МЕП) є стратегічним документом середньострокового планування, який визначає ключові напрями та пріоритети розвитку громади у сфері сталого енергетичного розвитку.

Документ спрямований на:

1. Підвищення рівня енергоефективності в усіх секторах економіки громади.

2. Скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

3. Розвиток та розширення використання відновлюваних джерел енергії.

4. Зменшення викидів парникових газів та формування кліматично відповідальної політики.

5. Впровадження та розвиток системи муніципального енергоменеджменту як інструменту ефективного управління енергоспоживанням.

2025 рік став першим роком практичної реалізації МЕП, у межах якого розпочато впровадження визначених заходів, формування системного підходу до управління енергоресурсами та закладено основу для досягнення стратегічних цілей громади до 2030 року.

Річний звіт про реалізацію МЕП за 2025 рік підготовлено відповідно до затверджених стратегічних цілей та завдань МЕП, з урахуванням принципів сталого енергетичного розвитку, підвищення енергоефективності, скорочення викидів парникових газів та посилення енергетичної безпеки.

Метою звіту є комплексна оцінка стану виконання заходів МЕП у звітному році, аналіз досягнутих результатів, визначення рівня виконання індикативних показників, а також формування аналітичної бази для коригування подальших управлінських рішень у сфері енергоменеджменту громади.

Звіт складається з трьох взаємопов’язаних частин (таблиць), що відображають як кількісні, так і якісні результати реалізації заходів:

1. Звіт щодо індикативних показників досягнення цілей сталого енергетичного розвитку (таблиця 1).

У таблиці 1 наведено систематизовану інформацію щодо досягнення індикативних показників. Аналіз здійснюється шляхом порівняння фактичних показників за 2025 рік із прогнозованими значеннями та плановими орієнтирами, визначеними у стратегічному документі. Оцінюється динаміка змін, рівень виконання цільових індикаторів (у відсотках) та визначаються відхилення.

За підсумками 2025 року загальний обсяг кінцевого споживання енергії по громаді становив 233 505,5 МВт·год, що є нижчим за прогнозований показник (235 224,9 МВт·год). Плановий обсяг економії складав 1 454,4 МВт·год (1,5%), тоді як фактично досягнуто 1 719,4 МВт·год (1,0%). Перевиконання плану в абсолютному значенні становить +265,0 МВт·год (+18,2%). Таким чином, у фізичних обсягах економія перевищила заплановані орієнтири, однак відносний показник (%) є нижчим через високу базу загального енергоспоживання.

Частка відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) також продемонструвала позитивну динаміку: при плані 9 680,5 МВт·год (4,6%) фактичний показник склав 10 584,9 МВт·год (4,5%). Перевиконання в абсолютному значенні становить +904,4 МВт·год (+9,3%), що свідчить про стабільний розвиток відновлюваної енергетики в громаді.

Аналіз по обов’язкових секторах:

Громадські будівлі: фактичне споживання енергії становило 15 892,5 МВт·год. Економія в абсолютних обсягах перевищила план, однак відсотковий показник залишається невисоким (0,2% при плані 2,8%), що зумовлено впливом кліматичних чинників та температурними коливаннями в опалювальний період.

Житлові будівлі: споживання скоротилося до 181 399,4 МВт·год. Значне перевиконання зафіксовано у частині використання ВДЕ (+503,5 МВт·год), що пов’язано з активним встановленням приватних сонячних електростанцій домогосподарствами.

Централізоване водопостачання та водовідведення: один із найбільш результативних секторів. Перевиконання плану з енергоефективності становить 69,5%, а частка ВДЕ демонструє позитивну динаміку зростання. Отримані результати підтверджують ефективність заходів із модернізації насосного обладнання та оптимізації режимів роботи систем.

Управління побутовими відходами: економія енергії перевищила планові показники на 99,7%. Сектор демонструє стабільну позитивну тенденцію, хоча його частка у загальній структурі споживання залишається незначною.

Зовнішнє освітлення: фактична економія перевищила заплановані показники на 15,0 %, що підтверджує ефективність проведеного технічного обслуговування мереж та впровадження енергоощадних технологій.

Громадський транспорт: фактичне споживання енергії склало 2 266,9 МВт·год, що лише незначно менше від прогнозованого (–5,3 МВт·год). Економія енергії становила 5,3 МВт·год (0,2%), що значно нижче планового рівня (6,8 МВт·год, або 3,2%). Показники використання відновлювальних джерел енергії відсутні, що свідчить про повну залежність сектору від викопного палива. Для досягнення стратегічних цілей сталого енергетичного розвитку необхідно провести енергоаудит маршрутної мережі, запровадити моніторинг витрат пального, розглянути пілотні проєкти електробусів. Сектор потребує додаткових заходів, зокрема модернізації рухомого складу та поступового переходу на альтернативні види палива.

Інші сектори (промисловість): фактичні дані свідчать про зростання використання ВДЕ (+9,0%) та перевиконання плану з енергоефективності, що вказує на поступову модернізацію виробничих процесів та підвищення рівня енергоефективності підприємств.

Загалом результати 2025 року підтверджують позитивну динаміку реалізації заходів з енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики, а також формують основу для подальшого посилення кліматичної та енергетичної політики громади.

2. Звіт про реалізацію проєктів сталого енергетичного розвитку (технічні заходи) (таблиця 2).

У таблиці 2 відображено інформацію щодо реалізації технічних (інвестиційних) заходів. Оцінка технічних заходів здійснюється з точки зору їхнього внеску у досягнення стратегічних цілей Енергетичного плану та забезпечення довгострокової енергетичної стійкості громади.

Проєкти включають капітальний ремонт, термомодернізацію, заміну віконних і дверних блоків, встановлення СЕС (сонячних електростанцій) та заміщення джерел енергії відновлюваними технологіями.

Переважна більшість проєктів знаходиться на етапі очікування початку реалізації, що характерно для планових заходів на 2025–2030 роки.

Для вже завершених заходів (заміна вікон, встановлення СЕС) різниця між плановим та фактичним споживанням мала або дорівнює нулю, що свідчить про виконання плану і точність прогнозу.

У 2025 році фактичне загальне зниження енергоспоживання склало 177,8 МВт⋅год/рік, що перевищує плановий показник у 159,1 МВт⋅год/рік на 18,7 МВт⋅год/рік. Це свідчить про те, що хоча реалізація енергоефективних заходів триває, повного досягнення економії ще не зафіксовано. Необхідно продовжувати впровадження запланованих заходів та систематично контролювати споживання енергоресурсів у всіх об’єктах громади.

Щодо заміщення енергії відновлюваними джерелами, фактичний показник 4,8 МВт⋅год/рік, що повністю відповідає плановому значенню. Це підтверджує ефективність встановлених сонячних електростанцій на покрівлях об’єктів громади та роботу модульних котелень, забезпечуючи стабільне виробництво «зеленої» енергії.

Таким чином, громада демонструє позитивну динаміку у впровадженні енергоефективних заходів і використанні відновлюваних джерел, проте необхідно зберігати увагу до контролю енергоспоживання та поступового нарощування ефекту економії.

3. Звіт про реалізацію проєктів сталого енергетичного розвитку (м’які заходи) (Таблиця 3).

Третя частина звіту присвячена реалізації «м’яких» заходів, які не передбачають значних капітальних інвестицій, але мають системний вплив на формування енергоефективної політики громади. До них належать: розвиток системи енергетичного менеджменту, покращення формування енергоефективної поведінки населення громади щодо раціонального використання енергії та природних ресурсів, посилення екологічної свідомості та екоосвіти, підготовка заходів для впровадження проєктів сталого енергетичного розвитку.

У 2025 році забезпечено системний підхід до управління енергоспоживанням у бюджетній сфері громади.

Зокрема, організовано та забезпечено повноцінне функціонування системи муніципального енергомоніторингу. До неї підключено 91 будівлю, що становить 72,2 % від загальної кількості об’єктів бюджетної сфери.

Налагоджено регулярний збір та комплексний аналіз даних щодо споживання електричної енергії, теплової енергії, природного газу, водопостачання та водовідведення, а також використання пелет та вугілля.

У процесі реалізації МЕП виявлено низку факторів, що впливають на темпи та ефективність досягнення запланованих показників.

По-перше, суттєвий вплив мають тарифні коливання на енергоносії, які коригують економічний ефект від впроваджених заходів та ускладнюють довгострокове фінансове планування.

По-друге, актуальною залишається необхідність комплексної модернізації застарілих інженерних мереж і обладнання, фізичний та моральний знос яких обмежує потенціал подальшого скорочення споживання енергоресурсів.

По-третє, реалізацію окремих заходів стримує обмеженість фінансових ресурсів, що потребує активного залучення грантових коштів, кредитних інструментів та механізмів державно-приватного партнерства.

За результатами аналізу виконання заходів у 2025 році визначається рівень прогресу у досягненні цілей сталого енергетичного розвитку, оцінюється ефективність використання фінансових ресурсів, а також формуються пропозиції щодо: коригування переліку заходів на наступний звітний період, уточнення індикативних показників, пріоритетності фінансування проєктів, посилення міжсекторальної координації.

Скорочення викидів парникових газів за результатами реалізації заходів становить 56,2 тСО₂. Розрахунок обсягу скорочення виконано відповідно до вимог та методичних підходів, визначених Постанова Кабінету Міністрів України №156 від 05 лютого 2026 року. Отримані результати підтверджують досягнення запланованого екологічного ефекту та можуть бути враховані під час оцінки результативності заходів з підвищення енергоефективності.

Річний звіт є інструментом управлінського моніторингу та прийняття рішень, що забезпечує прозорість, підзвітність і системність реалізації Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки, а також формує підґрунтя для подальшого переходу до кліматично нейтрального та енергоефективного розвитку.

Крім того, вагомим чинником залишаються воєнні ризики та фактори безпеки, які впливають на стабільність функціонування інфраструктури, пріоритетність видатків та загальні умови реалізації інвестиційних проєктів.

Врахування зазначених викликів є необхідною умовою для подальшого коригування заходів МЕП та забезпечення їх стійкої реалізації.

У 2026 році діяльність у сфері енергоефективності та сталого енергетичного розвитку буде зосереджена на таких ключових напрямах:

1. Розширення системи енергомоніторингу. Передбачається збільшення кількості об’єктів бюджетної сфери, охоплених муніципальним енергомоніторингом, з метою забезпечення повного контролю за споживанням енергоресурсів та підвищення якості управлінських рішень.

2. Реалізація інвестиційних проєктів з термомодернізації. Планується впровадження комплексних заходів з підвищення енергоефективності будівель, що дозволить скоротити споживання енергоресурсів та зменшити витрати місцевого бюджету.

3. Збільшення частки відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Пріоритетом є подальший розвиток об’єктів генерації на основі відновлюваних джерел енергії та стимулювання їх впровадження у всіх секторах громади.

4. Залучення додаткових грантових ресурсів. Передбачається активізація роботи із залучення міжнародної технічної допомоги, грантів та пільгового фінансування для реалізації енергоефективних заходів.

5. Підготовка проєктів до міжнародного фінансування. Особлива увага приділятиметься розробці якісної проєктної документації, проведенню техніко-економічних обґрунтувань та підготовці заявок відповідно до вимог міжнародних фінансових організацій.

Реалізація визначених пріоритетів дозволить посилити енергетичну стійкість громади та забезпечити подальший поступ у напрямі кліматичної нейтральності.

Таблиця 1. Звіт щодо індикативних показників досягнення цілей сталого енергетичного розвитку

| Сектори | Прогнозоване кінцеве споживання енергії на 2025 рік | Підвищення енергоефективності |  |  |  |  |  | Фактичне кінцеве споживання енергії на 2025 рік | Частка відновлювальних джерел енергії в кінцевому споживанні енергії |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Планове |  | Фактичне |  | Різниця |  |  | Планове |  | Фактичне |  | Різниця |  |
|  |  | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % |  | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % | МВт⋅год/рік | % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обов’язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі | 15 928,3 | 26,4 | 2,8 | 35,8 | 0,2 | 9,4 | 35,6 | 15892,5 | 222,7 | 12,8 | 254,0 | 1,6 | 31,3 | 14,1 |
| Житлові будівлі | 182 419,9 | 1018,0 | 0,5 | 1020,5 | 0,6 | 2,5 | 0,2 | 181399,4 | 5275,9 | 5,1 | 5779,4 | 3,2 | 503,5 | 9,5 |
| Сфера теплопостачання | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| Сфера централізованого водопостачання і водовідведення | 5 896,5 | 195,6 | 22,2 | 331,5 | 5,6 | 135,9 | 69,5 | 5565,0 | 484,0 | 10,4 | 518,7 | 9,3 | 34,7 | 7,2 |
| Сфера управління побутовими відходами | 1 263,4 | 106,0 | 0,1 | 211,7 | 16,8 | 105,7 | 99,7 | 1051,7 | 106,5 | 9,4 | 116,4 | 11,1 | 9,9 | 9,3 |
| Зовнішнє освітлення | 194,1 | 12,0 | 9,6 | 13,8 | 7,1 | 1,8 | 15,0 | 180,3 | 48,4 | 2,0 | 52,9 | 2,9 | 4,5 | 9,3 |
| Громадський транспорт | 2272,2 | 6,8 | 3,2 | 5,3 | 0,2 | 1,5 | 22,1 | 2266,9 | х | х | х | х | х | х |
| Всього (обов’язкові сектори) | 207974,4 | 1364,8 | 1,3 | 1618,6 | 0,8 | 256,8 | 18,6 | 206355,8 | 6137,5 | 6,0 | 6721,4 | 3,3 | 583,9 | 9,5 |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промисловість | 27 250,5 | 94,9 | 2,4 | 100,8 | 0,4 | 5,9 | 6,2 | 27149,7 | 3543,0 | 0,2 | 3863,5 | 14,2 | 320,5 | 9,0 |
| Всього (інші сектори) | 27 250,5 | 94,9 | 2,4 | 100,8 | 0,4 | 5,9 | 6,2 | 27149,7 | 3543,0 | 0,2 | 3863,5 | 14,2 | 320,5 | 9,0 |
| ЗАГАЛОМ | 235 224,9 | 1459,7 | 1,5 | 1719,4 | 1,0 | 262,7 | 17,8 | 233505,5 | 9680,5 | 4,6 | 10584,9 | 4,5 | 904,4 | 9,3 |

Таблиця 2. Звіт про реалізацію проєктів сталого енергетичного розвитку (технічні заходи)

| Назва сектору і проєкту | Період реалізації проєкту | Стан реалізації проєкту (завершено, будівельно-монтажні роботи, проєктування, енергоаудит, очікує початку) | Зниження споживання теплової енергії |  |  | Зниження споживання природного газу |  |  | Зниження споживання електроенергії |  |  | Зниження споживання інших видів палива |  |  | Загальне зниження споживання енергії |  |  | Заміщення відновлюваними джерелами енергії |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планове | Фактичне | Різниця | Планове | Фактичне | Різниця | Планове | Фактичне | Різниця | Планове | Фактичне | Різниця | Планове | Фактичне | Різниця | Планове | Фактичне | Різниця |
|  |  |  | Гкал/рік | Гкал/рік | Гкал/рік | тис. м3/рік | тис. м3/рік | тис. м3/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік | МВт⋅год/рік |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обов’язкові сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Громадські будівлі |  |  | 39,8 | 39,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 31,3 | 31,3 | 0,0 | - | - | - | 78,5 | 78,5 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Капітальний ремонт та термомодернізація будівлі ЗДО № 5 по вул. Корабельна, 21А в м.Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт та термомодернізація будівлі ЗДО № 7 по вул. Корабельна, 13А в м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 9 шт) Гімназії № 1 по вул. Лейтенанта Шмідта, 25 м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Завер-шено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 9 шт) ЗДО № 2 «Сонечко» по вул.Олександра Коротченка, 13 м.Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 8 шт) Гімназії № 3 по вул. Олени Пчілки м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 7 шт) ліцею «Ерудит» по вул. Олександра Коротченка, 28-В м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 9 шт) ЗДО № 15 «Пізнайко» по вул. Олександра Коротченка, 30-А м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 8 шт) гімназії № 4 ім. Якова Лобова по вул. Одеська, 109 м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 9 шт) ЗДО № 11 «Дивограй» по вул. Академіка Миколи Амосова, 37 м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 8 шт) ЗДО № 9 «Краплинка» по вул. Надії, 2 м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Завер-шено | - | - | - | - | - | - | 3,4 | 3,4 | 0,0 | - | - | - | 3,4 | 3,4 | 0,0 | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 8 шт) ліцею «Престиж» по вул. Київська, 76 м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Завер-шено | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,0 | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,0 | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 8 шт) ЗДО № 14 «Казка» по вул. Промислова, 18 м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 8 шт) ЗДО № 12 «Струмочок» по вул. Пилипа Орлика, 34 м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 4 шт) ЦНТТУМ по пров. Бебюш Капон, 2-А м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 8 шт) ДЮЦНВ по вул. Михайла Грушевського, 10 м. Первомайськ Миколаївської області | 2025 | Завер-шено | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,0 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,0 | - | - | - |
| Поточний ремонт будівель ДЮСШ, ДЮЦНВ (заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові) | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поточний ремонт будівель гімназій №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, Підгороднянської гімназії, Грушівської гімназії, Кінецьпільської гімназії, Чаусівської гімназії, ліцею «Престиж», ліцею «Ерудит» (заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові): Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 8 шт) Гімназії № 10 по вул. Шолом Алейхема, 56 м.Первомайськ Миколаївської області Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 6 шт) Кінецьпільська гімназія по вул. Шкільна, 4 м.Первомайськ Миколаївської області Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 17 шт) Гімназія № 5 по вул. Корабельна, 4а м. Первомайськ Миколаївської області Поточний ремонт будівлі (заміна дверних блоків на металопластикові - 5 шт) початкова школа № 11 по вул. Театральна, 26 м. Первомайськ Миколаївської області | 2025-2030 2025 2025 2025 2025 | Очікує початку Завер-шено Завер-шено Завер-шено Завер-шено | - - - - 39,5 | - - - - 39,5 | - - - - 0,0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - 45,9 | - - - - 45,9 | - - - - 0,0 | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
| Поточний ремонт будівель ЗДО № 1 «Ластівка», ЗДО № 2 «Сонечко», ЗДО № 5 «Золота рибка», ЗДО № 7 «Перлинка», ЗДО № 9 «Краплинка», ЗДО № 11 «Дивограй», ЗДО № 12 «Струмочок», ЗДО № 14 «Казка», ЗДО № 15 «Пізнайко», ЗДО № 16 «Калинонька», Грушівський ЗДО «Червона калина», Кінецьпільський ЗДО «Струмочок» (заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові): Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на металопластикові - 8 шт) ЗДО № 1 «Ластівка» по вул. Театральна, 4 м. Первомайськ Миколаївської області | 2025-2030 2025 | Очікує початку Завер-шено | - 0,3 | - 0,3 | - 0,0 | - - | - - | - - | - 2,0 | - 2,0 | - 0,0 | - - | - - | - - | - 2,4 | - 2,4 | - 0,0 | - - | - - | - - |
| Ремонт, термомодернізація палацу культури Фрегат» | 2025-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт, термомодернізація будівлі комунального закладу «Дитячої музичної школи» (вул. Театральна, 41 | 2028-2029 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт, термомодернізація бібліотеки-філії № 2 комунального закладу «Публічна бібліотека» (вул. Олександрівська,1) | 2029 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт даху та встановлення сучасної системи водовідведення на історико-архітектурній пам’ятці «Будинок Рад» (місто Первомайськ, вул. Михайла Грушевського, 1) | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт фасаду з заміною вхідних дверей будівлі АЗПСМ «Кінецьпіль» (с. Кінецьпіль, вул. Зелена 7/1) | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заміна даху на будівлі ПЗ «Грушівка» (селище Грушівка, вул. Братів Лісовців, 85а) | 2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт фасаду з заміною вхідних дверей АЗПСМ «Фрегат-1» (вул. Корабельна, 29) | 2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт даху ПЗ «Чаусово-2» (с. Чаусове Друге, вул. Молодіжна, 9) | 2028 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Термомодернізація будівлі АЗПСМ «Коротченко» (м.Первомайськ, вул. Олександра Коротченка, 18а) | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт даху будівлі АЗПСМ «Коротченко» (м.Первомайськ, вул. Олександра Коротченка, 18а) | 2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Приведення будівлі «Відділення реабілітації», розташованої за адресою: Бульвар Миру, 53 у відповідність до сертифікату енергоефективності, | 2025-2030 | Про-єкту-вання Поточ-ний ремонт цоколя та вимо-щеня | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 20,4 | 20,4 | 0,0 | - | - | - | 21,3 | 21,3 | 0,0 | - | - | - |
| Капітальний ремонт із термосанацією фасадів головного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Академіка Миколи Амосова, 28 у м Первомайську, Миколаївської області | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція даху лікувального корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція даху діагностичного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської област | 2026-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція даху головного корпусу (консультативна поліклініка) КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція даху інфекційного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м Первомайську, Миколаївської області | 2026-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт інженерних мереж системи вентиляції та киснепостачання інфекційного відділення в КНП «Первомайська ЦРЛ» за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28 Миколаївської області | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі акушерсько-гінекологічного відділення та надбудови машинного відділення ліфтової та вентиляційної КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43 м. Первомайськ | 2025 | Замі-нена покрів-ля на надбу-дові венти-ляцій-ної | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43 м. Первомайськ | 2025 | Виго-товлено ПКД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт в приміщенні пральні та харчоблоку лікувального комплексу № 2 КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких, 128, м.Первомайськ | 2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція приміщення колишньої гістологічної лабораторії для використання стерилізаційної лікувального комплексу №1 по вул. Князів Острозьких, 105 м. Первомайськ КНП «ПЦМБЛ» | 2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт приміщень педіатричного, терапевтичного, дитячого хірургічного, дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких, 128 м. Первомайськ | 2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт стерилізаційної ВАІТ (з переобладнанням в реанімацію), кардіологічного, неврологічного та хірургічних відділень № 1, 2 по вул. Князів Острозьких, 105 КНП «ПЦМБЛ» м. Первомайськ | 2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Утеплення зовнішнім утеплювачем та фарбування стін ІІ поверху будівлі лікувального комплексу № 3 по вул. Гімназійна, 13 м. Первомайськ | 2026-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальний ремонт в приміщенні психо-наркологічного диспансерного відділення КНП «ПЦМБЛ» по вул. Гімназійна, 13 м. Первомайськ | 2025-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заміна віконних та дверних блоків на енергозберігаючі металопластові в адмінбудівлі, за адресою: вул. Михайла Грушевського, 3 | 2025-2027 2025 | Вико-нано | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Заміна віконних блоків на енергозберігаючі металопластові в адмінбудівлі, за адресою: вул. Михайла Грушевського, 1 | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція системи газопостачання с заміною модуля газової котельні на новітню енергозберігаючу блочно-модульну котельню (БМК-500) КНП «ПЦМБЛ» по вул. Гімназійна (Трудової Слави), 13 м. Первомайськ | 2025 | Газо-розпо-дільчою компа-нією прово-дяться розра-хунки кальку-ляції рекон-струкції щодо заміни на БМК-500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 15 «Пізнайко», вул. Олександра Коротченка, 30а | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 5 «Золота рибка», вул. Корабельна, 21а | 2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 6 «Дзвіночок», вул. Івана Виговського, 12 | 2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 9 «Краплинка», вул. Надії, 2 | 2028 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 10 «Білочка», вул. Нова, 17 | 2029 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 11 «Дивограй», вул. Академіка Миколи Амосова, 37 | 2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення Палацу культури «Фрегат», вул. Корабельна , 31а | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення лікувального комплексу №2 КНП «Первомайська ЦМБЛ», вул. Князів Острозьких, 128 | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення лікувального комплексу №1 КНП «Первомайська ЦМБЛ», вул. Князів Острозьких, 105 | 2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення лікувального комплексу №3 КНП «Первомайська ЦМБЛ», вул. Гімназійна, 13 | 2029 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення акушерсько-гінекологічного стаціонару КНП «Первомайська ЦМБЛ», вул. Богопільська, 43 | 2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення консультативної поліклиники КНП «Первомайська ЦМБЛ», вул. Івана Виговського, 9 | 2028 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення АЗПСМ «Коротченко», ВМПО КП «Первомайський МЦПМСД», вул. Олександра Коротченка, 18а | 2025 | Ремонт покрівлі завер-шено Очікує початку вста-нов-лення СЕС | - | - | - | - | - | - | 4,8 | 4,8 | 0,0 | - | - | - | 4,8 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення відділення «Реабілітація» КП «Первомайський МЦПМСД», бульвар Миру,53 | 2025 | Буді-вельно-мон-тажні роботи Встановлено СЕС потужністю 40 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення головного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ», вул. Академіка Миколи Амосова, 28 | 2025 | Вико-нано Вста-новлено СЕС потужністю 63,2 кВт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення відділення інтегрованих послуг ТЦСО Первомайської МТГ, вул. Варварівська, 87 | 2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання ТЦСО Первомайської МТГ, вул. Михайла Волкова, 44 | 2028 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання та встановлення модульної котелені на пелетах, потужністю 2000 кВт на будинку культури «Фрегат», вул. Корабельна, 31а | 2025-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення когенераційної установки, яка працюватиме на газі, добутому з полігону ТПВ та на природному газі | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Житлові будівлі | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 3 міста Первомайськ Миколаївської області | 2025-2027 2025 | Виго-товлено ПКД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 20 міста Первомайськ Миколаївської області | 2025-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення СЕС на дахах багатоповерхівок, обладнаних ліфтами та насосами підкачки води та ремонт дахів | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера теплопостачання | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера водопостачання і водовідведення |  |  | - | - | - | - | - | - | 80,6 | 99,3 | 18,7 | - | - | - | 80,6 | 99,3 | 18,7 | - | - | - |
| Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яномостівській (вул. Героя України Дмитра Васильєва) у м. Первомайську Миколаївської області | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нове будівництво (добудова) насосної станції з резервуаром запасу води по вул. Корабельній міста Первомайськ Миколаївської області | 2025-2027 | Буді-вельно-мон-тажні роботи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція водозабірного вузла № 1 з насосною станцією І підйому потужністю 35000 куб. м., напірних водоводів та добудовою блоку очищення господарсько-питних вод потужністю 16000 куб м. на добу в місті Первомайськ Миколаївської області | 2025-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція насосних станцій каналізації з заміною насосного обладнання «Головна», «Південна», «Кубанська,1», «ПТУ», КНС № 1, побудовані в 1977-1985 роках | 2025-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція дюкерів водопроводу через річки Південний Буг та Синюха діаметром 400 мм в кількості 8 один., загальною довжиною 4000м, 1977 року | 2025-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція мережі водопроводу в м. Первомайськ, 198 км, діаметром 100мм-400 мм, побудована в 1967 році | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція системи водопостачання міста Первомайськ Миколаївської області (НЕФКО) | 2025 | Буді-вельно-мон-тажні роботи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модернізація насосного обладнання КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» шляхом встановлення 4 частотних перетворювачів на 3 насосних станціях водопроводу. | 2025 | Завер-шено | - | - | - | - | - | - | 80,6 | 99,3 | 18,7 | - | - | - | 80,6 | 99,3 | 18,7 | - | - | - |
| Встановлення водяних лічильників з GPS для абонентів міста | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення програми абонентського обліку споживачів «Абонентський відділ комунального підприємства» | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення сонячної електростанції на НСВ 1 - підйому ОСВ-1 по вул. Павла Поповича, 87а | 2025-2026 | Про-єкту-вання, експертиза | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 1000 кВт на ОСВ – 1 по вул. Павла Поповича, 123а | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення сонячної електростанції на НСВ 2 - підйому ОСВ – 2 по вул. Січових Стрільців,46 | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення сонячної електростанції на насосній станції каналізації «Південна» по вул. Дачна,44в | 2025-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення сонячної електростанції на свердловині в селі Кінецьпіль | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення сонячної електростанції на свердловині в селі Чаусове Друге | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення сонячної електростанції на свердловині в селіще Підгородня | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення вітроенергетичного обладнання для забезпечення альтернативним електропостачанням насосної станції другого підйому очисних споруд водопостачання № 1 (ОСВ-1) по вул. Павла Поповича, 123а | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення вітроенергетичного обладнання для забезпечення альтернативним електропостачанням насосної станції другого підйому очисних споруд водопостачання № 2 (ОСВ-2) по вул. Січових Стрільців, 46 | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання та встановлення модульної котелені на пелетах, потужністю 750 кВт на очисних спорудах водопостачання №1 | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання та встановлення модульної котелені на пелетах, потужністю 500 кВт на очисних спорудах водопостачання №2 | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання та встановлення модульної котелені на пелетах, потужністю 300 кВт на очисних спорудах водопостачання №3 | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Впровадження мікромереж на НСВ 2 - підйому ОСВ – 1 по вул. Павла Поповича, 123а | 2025-2030 | Виго-товлено Пре- ТЕО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення когенераційної установки на НСВ 2 - підйому ОСВ – 2 по вул. Павла Поповича, 123а | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Встановлення когенераційної установки на НСВ 2 - підйому ОСВ – 1 по вул.Січових Стрільців, 46 | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сфера управління побутовими відходами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівництво сміттєпереробного заводу ТПВ у місті Первомайськ Миколаївської області | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади шляхом організації сортувального комплексу | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівництво полігону твердих побутових відходів об’ємом 400 тис. м3 у місті Первомайськ Миколаївської області | 2025-2027 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Впровадження мобільної системи збору та переробки твердих побутових відходів у Первомайській міській територіальній громаді Миколаївської області | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реконструкція приміщення КНП «ПЦМБЛ» та встановлення сучасного обладнання для переробки медичних відходів за адресою Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Князів Острозьких (Федора Толбухіна), 128 | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання техніки комунального призначення | 2025-2028 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зовнішнє освітлення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модернізація вуличного освітлення населених пунктів Первомайської МТГ | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання обладнання комунального призначення | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Громадський транспорт |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання та встановлення систем накопичення електричної енергії для забезпечення стабільної роботи світлофорних об’єктів | 2025-2026 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток екологічного громадського пасажирського транспорту на автобусних маршрутах загального користування Первомайської МТГ | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розвиток вело інфраструктури в Первомайській МТГ | 2025-2030 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього (обов’язкові сектори) |  |  | 39,8 | 39,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 111,9 | 130,6 | 18,7 | - | - | - | 159,1 | 177,8 | 18,7 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |
| Інші сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Промисловість |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання та встановлення модульної котелені на пелетах, потужністю 300 кВт на тепличному господарстві КП «Флора» | 2025 | Очікує початку | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього (інші сектори) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЗАГАЛОМ |  |  | 39,8 | 39,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 111,9 | 130,6 | 18,7 | - | - | - | 159,1 | 177,8 | 18,7 | 4,8 | 4,8 | 0,0 |

Таблиця 3. Звіт про реалізацію проєктів сталого енергетичного розвитку (м’які заходи)

| Назва проєкту | Період реалізації проєкту | Стан реалізації проєкту (завершено, реалізовується, очікує початку) | Стислий опис заходів, що включені до проєкта, із зазначенням очікуваних кількісних показників | Стислий опис виконаних заходів із зазначенням кількісних показників |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удосконалення системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів | 2025-2030 | Реалізується | Проведення заходів з моніторингу споживання енергоресурсів. Організація щоденного обліку електроенергії, теплової енергії, природного газу та води. Досягнуто планових показників МЕП на 2025 рік, загальне скорочення енергоспоживання – 3150 МВт*год | Виконано заплановані заходи з моніторингу споживання енергоресурсів. Організовано щоденний облік електроенергії, теплової енергії, природного газу та води. Досягнуто планових показників МЕП на 2025 рік: зниження споживання теплової енергії на 26,4%, пелет на 25,4%, вугілля на 38,2%, водовідведення на 0,2 %, загальне скорочення енергоспоживання – 3167 МВт*год або (0,55). Забезпечено виконання заходів з енергозбереження в низці бюджетних будівель, що дозволило досягти зниження споживання енергоресурсів у порівнянні з базовим роком. За результатами енергетичного моніторингу та аналізу фактичного споживання теплової та електричної енергії у будівлях, де реалізовано заходи (утеплення огороджувальних конструкцій, заміна вікон та дверей, модернізація систем опалення, встановлення енерго-ефективного обладнання), зафіксовано зменшення енергоспоживання на рівні 12,5 % до базового року. |
| Сертифікація системи енергоменеджменту | 2025-2030 | Очікує початку | Проходження сертифікаційного аудиту, що здійснюється акредитованим органом з оцінки відповідності, та отриманням офіційного сертифіката відповідності. персоналу. Очікувані кількісні показники: - 1. Впровадження системи у 100% виконавчих органів ради та ключових КП. - 2. Проходження сертифікаційного аудиту та отримання 1 сертифіката ISO 50001. - 3. Проведення не менше 1 внутрішнього аудиту на рік. - зниження споживання енергоресурсів на 5–10% протягом 3 років. - 4. Скорочення викидів CO₂ пропорційно досягнутій економії. | Виконано впровадження системи енергетичного менеджменту у виконавчому комітеті (100% охоплення). Затверджено енергетичну політику, план діяльності та положення системи, організовано щоденний моніторинг споживання енергоресурсів |
| Впровадження системи Європейської енергетичної відзнаки | 2025-2030 | Очікує початку | Запровадження комплексної системи стратегічного управління енергетичною та кліматичною політикою громади відповідно до методології European Energy Award. Передбачено проведення енергетичного аудиту громади, самооцінювання за 6 напрямами політики, розроблення та затвердження Плану дій, формування робочої групи та проходження зовнішньої оцінки. Очікувані кількісні показники: 1. Формування робочої групи (не менше 10 осіб). 2. Проведення повної оцінки за 6 напрямами політики. 3. Досягнення рівня виконання заходів не менше 50% (отримання відзнаки). 4. Інтеграція 100% енергетичних заходів громади до єдиного стратегічного плану. 5. Довгострокове скорочення викидів CO₂ — відповідно до цілей МЕП (до 2030 року) | Реалізація впровадження системи European Energy Award у 2025 році не проводилась |
| Популяризація питань енергозбереження та підвищення енергоефективності серед населення, шляхом розміщення інформаційних матеріалів на офіційному сайті міської ради та телеграм каналі Виконавчого комітету Первомайської міської ради | 2025-2030 | Реалізується | Розміщено інформаційні матеріали, рекомендації та публікації щодо енергозбереження та підвищення енергоефективності на офіційному сайті міської ради та у телеграм-каналі та фейсбук-сторінці Виконавчого комітету Первомайської міської ради. Проведено системне інформування населення про заходи МЕП, економію енергоресурсів та способи скорочення викидів CO₂. Очікувані кількісні показники: 1. Кількість розміщених інформаційних матеріалів - не менше 6 публікацій на рік. 2. Охоплення аудиторії – ≥5 000 користувачів сайту та каналу щомісяця. 3. Кількість тематичних дописів із порадами для домогосподарств – не менше 1 допису на квартал. 4. Залучення населення через коментарі, опитування чи інтерактивні матеріали – ≥100 учасників на рік | У 2025 році на офіційному сайті міської ради та у телеграм-каналі та фейсбук-сторінці Виконавчого комітету Первомайської міської ради розміщено 6 публікацій з інформацією про енергозбереження та підвищення енергоефективності, досягнуто щомісячного охоплення понад 6000 користувачів сайту та каналу щомісяця. Опубліковано 4 тематичні дописи із практичними порадами для домогосподарств. Через коментарі, опитування та інтерактивні матеріали залучено 127 мешканці громади |
| Проведення Днів сталої енергії | 2025-2030 | Реалізується | Організовано та проведено тематичні заходи з енергозбереження та підвищення енергоефективності для населення та шкіл громади: презентації, лекції, майстер-класи, інтерактивні ігри та конкурси на тему «Стала енергія». Розповсюджено інформаційні матеріали, рекомендації та поради щодо економії енергоресурсів. Активно залучено громаду через онлайн та офлайн формати. Очікувані кількісні показники: 1. Кількість заходів – не менше 1 події на рік. 2. Охоплення населення – ≥1000 учасників очно та онлайн. 3. Кількість поширених інформаційних матеріалів – не менше 1 публікації. 4. Взаємодія через інтерактивні заходи (конкурси, опитування) – ≥100 учасників. 5. Залучення шкіл громади – не менше 5 навчальних закладів | Відповідно до розпорядження міського голови від 03.09.2025 № 187-р «Про проведення Днів сталої енергії 2025 у Первомайській міській територіальній громаді», з 15 по 26 вересня 2025 року у громаді організовано та проведено комплекс заходів у рамках Днів сталої енергії 2025. У ході проведення Днів сталої енергії 2025: організовано тематичні заходи у 16 закладах управління освіти міської ради, Первомайському фаховому медичному коледжі, 4 закладах управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради, комунальних підприємствах міської ради та управлінні житлово-комунального господарства міської ради. Проведено 76 заходів (екологічні акції, енергоуроки, виставки дитячих малюнків, презентації та конкурси з енергозбереження, перегляд мультфільмів та фільмів, еко-дискусії, енергетичні квести та інше). У ході Днів сталої енергії 2025: проведено фестиваль «Життя в стилі ЕКО», що є стратегічної ціллю: розвиток туризму, охорони довкілля та енергозбереження та оперативною ціллю: громада чистого довкілля Стратегії розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року. Залучено понад 9 000 учасників, серед яких школярі, студенти, представники комунальних підприємств та мешканці громади |
| Проведення семінарів, круглих столів, вебінарів з питань сталого енергетичного розвитку, розповсюдження інформаційно- просвітницької друкованої продукції (плакати, буклети, календарі, презентаційні матеріали), робота з молоддю (конкурси, створення енергетичних груп, тощо) | 2025-2030 | Реалізується | Організація та проведення семінарів, круглих столів і вебінарів з питань сталого енергетичного розвитку, енергоефективності та кліматичної політики громади. Підготовка та розповсюдження інформаційно-просвітницької друкованої продукції (плакати, буклети, календарі, презентаційні матеріали). Проведення роботи з молоддю через конкурси, створення енергетичних груп у навчальних закладах, інтерактивні заходи. Очікувані кількісні показники: - 1. Проведення не менше 1 інформаційно-освітніх заходів на рік. - 2. Охоплення аудиторії – ≥300 учасників. - 3. Залучення не менше 5 навчальних закладів. | У 2025 році проведено 3 семінарів, круглих столів та вебінарів з питань сталого енергетичного розвитку із загальною кількістю учасників 450 осіб. До заходів залучено 3 навчальних закладів громади. Показники виконано. |
| Програми підтримки впровадження заходів з енергозбереження та ВДЕ (План дій сталого енергетичного розвитку та клімату, цільові програми) | 2025 | Завершено | Затвердити: 1. План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади на період до 2030/2050 року 2. Програму сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки | Прийняті рішенням міської ради: від 23.12.2025 № 30 «Про затвердження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади на період до 2030/2050 року» та від 24.04.2025 № 9 «Про затвердження Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025+2030 роки» |
| Проведення енергоаудиту будівель | 2025-2030 | Очікує початку | Проведення комплексних енергетичних аудитів будівель бюджетної сфери громади з визначенням фактичного рівня енергоспоживання, тепловтрат, технічного стану інженерних систем та розробленням рекомендацій щодо підвищення енергоефективності. За результатами аудитів формується перелік пріоритетних заходів із розрахунком економії енергоресурсів, вартості впровадження та строків окупності. | Енергоаудит будівель протягом 2025 року не проводився |
| Виготовлення ПКД, проведення експертизи | 2025-2030 | Реалізується | Розроблення проєктно-кошторисної документації на реалізацію заходів з термомодернізації та підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери громади з подальшим проходженням комплексної державної/незалежної експертизи. Передбачено виконання енергетичних розрахунків, визначення технічних рішень, складання кошторисної частини та отримання позитивного експертного звіту. | У 2025 році в рамках другого етапу проєкту MATRA «Внесок у децентралізацію енергетичної системи, безпеку та стабільність через підвищення потенціалу місцевих громад», який реалізовувався за підтримки Уряду Королівства Нідерландів, було виготовлено попереднє техніко-економічне обґрунтування (преТЕО) проєкту: «Реконструкція насосної станції ІІ підйому ОСВ-1 по вул. Павла Поповича, 123а, м. Первомайськ, нове будівництво сонячної електростанції потужністю 1000 кВт та впровадження автоматизованої системи управління». Також за кошти бюджету громади виготовлено ПКД для замовника КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства»: 1. Нове будівництво сонячної електростанції на насосній станції 2-ого підйому очисних споруд водопроводу-1 по вул. Павла Поповича, 123-а в місті Первомайськ Миколаївської області. 2. Нове будівництво сонячної електростанції на насосній станції 2-ого підйому очисних споруд водопроводу-2 по вул. Січових Стрільців, 46 в місті Первомайськ Миколаївської області. 3. Нове будівництво сонячної електростанції на насосній станції каналізації «Південна» по вул. Дачна, 44 в місті Первомайськ Миколаївської області |
| Участь у програмах державних фондів | 2025-2030 | Реалізується | Підготовка та подання проєктних заявок до державних фондів та програм підтримки з метою залучення фінансування на реалізацію заходів з енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та модернізації інфраструктури громади. Передбачено формування пакета документів, техніко-економічних обґрунтувань, супровід проєктів та укладання договорів у разі відбору. Очікувані кількісні показники: - 1. Подання не менше 3 проєктних заявок протягом року. - 2. Залучення фінансування – не менше 0,4 млн грн. - 3. Частка співфінансування громади – відповідно до умов програм. - 4. Реалізація не менше 1 підтриманого проєкту. | У 2025 році підготовлено та подано 6 проєктних заявок до державних фондів та програм підтримки у сфері енергоефективності та модернізації інфраструктури. За результатами конкурсного відбору підтримано 3 проєкт(ів), залучено 0,4 млн. грн грантових котів. Реалізація підтриманих проєктів передбачає скорочення споживання енергоресурсів на 193,5 МВтгод/рік та зменшення викидів: 86,6т CO₂/рік. |
| Застосування механізмів ЕСКО | 2025-2030 | Реалізується | Передбачено впровадження механізмів енергосервісу (ЕСКО) в бюджетних установах та комунальних підприємствах громади з метою залучення приватних інвестицій для реалізації заходів з енергоефективності без значного початкового бюджетного фінансування. Планується підготовка об’єктів до ЕСКО, проведення енергоаудитів, оголошення та проведення конкурсних процедур, укладення енергосервісних договорів та моніторинг досягнення гарантованої економії. | У 2025 році проведено аналіз потенційних об’єктів для впровадження механізмів ЕСКО, підготовлено 5 об’єктів до участі в енергосервісних заходах. Розроблено технічні вимоги та розрахунки базового рівня споживання. |
| Налагодження співпраці з міжнародними організаціями та фондами, що фінансують проєкти сталого енергетичного розвитку та зовнішньо – економічних бізнес зв’язків з міжнародними партнерами | 2025-2030 | Реалізується | Налагодження та розвиток співпраці з міжнародними організаціями, фінансовими інституціями та фондами, що підтримують проєкти сталого енергетичного розвитку, декарбонізації та відновлення інфраструктури громади. Передбачено встановлення партнерських контактів, підписання меморандумів про співпрацю, підготовку та подання проєктних заявок, участь у міжнародних програмах і платформах, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків із міжнародними партнерами. | У 2025 році забезпечено співпрацю з 7 міжнародними організаціями та фондами у сфері сталого енергетичного розвитку (GIZ, НЕФКО, МОМ, ЮНІСЕФ, Данська рада з питань біженців, Норвезька рада з питань біженців, SUN4Ukraine), Підготовлено та подано 3 міжнародних проєктних заявок, укладено 3 меморандум(ів) про співпрацю. Залучено 7470.4 млн. Євро грантового та інвестиційного фінансування. Представники громади взяли участь у 12 міжнародних заходах/програмах, що сприяло розвитку зовнішньоекономічних партнерств. |

Перший заступник міського голови                                                                                                     Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ