| ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА Миколаївської області 94 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ від 05.05.2026 № 12 м. Первомайськ Про звіт про результати виконання за 2025 рік Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки |  |
| --- | --- |

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, пункту 1 частини «а» статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997                 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями), рішення міської ради від 28.09.2023 № 2 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу виконання місцевих цільових програм», рішення міської ради від 24.04.2025 № 9 «Про затвердження Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки» та з метою здійснення моніторингу виконання Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025–2030 роки, оцінки результатів реалізації заходів у 2025 році та забезпечення ефективної реалізації політики енергоефективності в громаді міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома звіт про результати виконання за 2025 рік Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025–2030 роки, затвердженої рішенням міської ради від 24.04.2025 року № 9 (додаток).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова				                          		     Олег ДЕМЧЕНКО

Інна Чорна (05161) 7 51 62, vpd409@ukr.net

Додаток

до рішення міської ради

05.05.2026 № 12

Звіт про результати виконання за 2025 рік Програми cталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки

Енергозабезпечення та енергозбереження є одним із ключових стратегічних пріоритетів розвитку Первомайської міської територіальної громади. Реалізація енергоефективної політики спрямована на підвищення ефективності використання енергоресурсів, зниження витрат на утримання об’єктів бюджетної сфери та комунальної інфраструктури, а також зменшення негативного впливу на довкілля. Раціональне споживання енергії розглядається громадою як важливий інструмент забезпечення фінансової стійкості, підвищення комфорту життя мешканців та формування основ сталого розвитку.

У 2025 році в громаді сформовано комплексну нормативно-стратегічну основу для впровадження системних енергоефективних заходів. Рішенням міської ради від 24.04.2025 № 8 затверджено Енергетичний план Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки та рішенням від 24.04.2025    № 9 - Програму сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки. Зазначені документи визначають пріоритетні напрями підвищення енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та забезпечення ефективного використання енергоресурсів у бюджетній сфері та комунальній інфраструктурі.

У межах виконання зобов’язань громади за Європейською ініціативою «Угода мерів - Схід» рішенням міської ради від 23.12.2025 № 30 затверджено План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади на період до 2030/2050 року (ПДСРК). Документ визначає довгострокові цілі громади щодо скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності, розвитку відновлюваних джерел енергії та адаптації до зміни клімату.

Протягом 2025 року здійснювалася системна робота з підвищення енергоефективності об’єктів бюджетної сфери та комунальних підприємств громади. Важливим практичним результатом стала реалізація демонстраційних заходів у сфері водопостачання в рамках проєкту «Підтримка постраждалих міст в проєктах підвищення енергоефективності», що реалізується за підтримки GIZ.

У жовтні 2025 року на насосних станціях КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» встановлено сучасне енергоефективне обладнання, зокрема частотні перетворювачі: на насосній станції водопроводу І підйому ОСВ-1 - 1 одиниця потужністю 200 кВт, на насосній станції водопроводу ІІ підйому ОСВ-1 - 2 одиниці потужністю 250 кВт, на насосній станції водопроводу ІІ підйому ОСВ-2 - 1 одиниця потужністю        160 кВт.

Впровадження зазначених технічних рішень дозволяє оптимізувати режими роботи насосного обладнання, зменшити споживання електричної енергії та скоротити експлуатаційні витрати комунального підприємства.

У межах другого етапу проєкту MATRA «Внесок у децентралізацію енергетичної системи, безпеку та стабільність через підвищення потенціалу місцевих громад», який реалізується DiXi Group, у 2025 році розроблено техніко-економічне обґрунтування проєкту реконструкції насосної станції ІІ підйому ОСВ-1 по вул. Павла Поповича, 123а. Проєкт передбачає будівництво сонячної електростанції потужністю 1000 кВт та впровадження автоматизованої системи управління, що сприятиме підвищенню енергетичної автономності об’єкта.

Первомайська міська територіальна громада також продовжила активну участь у міжнародному проєкті «Стала мережа кліматично нейтральних міст України» (SUN4Ukraine), спрямованому на посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування у сфері планування кліматичної нейтральності та сталого енергетичного розвитку.

З метою підвищення ефективності управління енергоресурсами у бюджетній сфері у 2025 році проведено рейтингову оцінку енергоефективної діяльності установ та закладів громади за 2024 рік. Результати оцінки затверджено рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.06.2025 № 316. Проведена оцінка стала важливим інструментом для прийняття управлінських рішень щодо подальшої оптимізації енергоспоживання.

Крім того, у 2025 році Первомайська міська територіальна громада розпочала участь у проєкті «Розробка Місцевих Планів Зеленого Відновлення», який реалізується за ініціативи Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) в рамках Програми «Зелене відновлення для України». У межах проєкту здійснено розробку Плану зеленого відновлення громади, орієнтованого на принципи Build Back Better та Build Back Greener, що передбачають відновлення інфраструктури із застосуванням сучасних енергоефективних, екологічних та кліматично орієнтованих рішень.

Важливим напрямом системної роботи у сфері енергоефективності є розвиток системи енергетичного менеджменту. Рішенням міської ради від 27.11.2025 № 132 затверджено План діяльності системи енергетичного менеджменту Первомайської міської територіальної громади на 2026–2030 роки, який визначає стратегічні та операційні завдання управління енергоспоживанням, механізми моніторингу, аналізу та впровадження енергоефективних заходів у бюджетній сфері та на об’єктах комунальної інфраструктури.

Водночас рішенням міської ради від 23.12.2025 № 34 затверджено звіт про результати виконання Плану діяльності системи енергетичного менеджменту виконавчого комітету Первомайської міської ради за 2023-2025 роки, який підтвердив ефективність впроваджених організаційних та технічних заходів, формування системи енергетичного обліку та створення основи для подальшого впровадження енергоефективних рішень у громаді.

Важливим напрямом роботи громади є також підвищення рівня обізнаності населення щодо раціонального використання енергоресурсів. З цією метою у вересні 2025 року проведено Дні сталої енергії 2025.

Відповідно до розпорядження міського голови від 03.09.2025 № 187-р з 15 по 26 вересня 2025 року у громаді організовано комплекс інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію енергоефективності та відновлюваних джерел енергії, а також виконання зобов’язань громади в рамках ініціативи «Угода мерів - Схід».

До проведення заходів було залучено заклади освіти, культури, комунальні підприємства та структурні підрозділи міської ради. Загалом організовано 76 тематичних заходів, серед яких енергоуроки, екологічні акції, виставки дитячих малюнків, конкурси, презентації, перегляди тематичних фільмів, еко-дискусії та енергетичні квести.

Участь у заходах взяли понад 9 тисяч осіб, серед яких школярі, студенти, працівники комунальних підприємств та мешканці громади. Однією з центральних подій став фестиваль «Життя в стилі ЕКО», спрямований на популяризацію екологічного способу життя, енергозбереження та охорони довкілля.

Проведення Днів сталої енергії сприяло формуванню культури відповідального споживання енергоресурсів, розвитку партнерства між органами місцевого самоврядування, освітніми установами та громадськістю, а також зміцненню іміджу Первомайської міської територіальної громади як активного учасника європейського руху за сталий енергетичний розвиток.

Первомайська міська територіальна громада продовжує активну роботу над сталим розвитком, залученням міжнародних партнерів, реалізацією енергоефективних проєктів та участю у грантових ініціативах, спрямованих на підвищення якості життя мешканців.

Протягом 2025 року за рахунок коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади та інших залучених коштів в закладах та установах бюджетної сфери громади проведено заходи:

1. Виконавчий комітет міської ради:

1.1. Проведено заміну віконних блоків на металопластикові на міжповерхових прольотів: 4 одиниці вікон на загальну суму 199,8 тис.грн (кошти бюджету громади).

2. Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради:

2.1. Проведено роботу щодо приведення технічних параметрів комерційних вузлів обліку природного газу та електроенергії у відповідність до вимог чинного законодавства України.

2.2. Виконано поточний ремонти в закладах культури: філія комунального закладу «Дитяча музична школа» по вул. Театральна, 41, комунального закладу «Дитяча музична школа» по вул. Михайла Грушевського, 1 та читальної зали комунального закладу «Публічна бібліотека» по вул. Михайла Грушевського, 1 на загальну суму 6,4 тис.грн.

2.3. Придбано 37 енергоефективних ламп на суму 2,4 тис.грн.

3. Управління освіти міської ради.

3.1. Проведено заміну 113 вікон на суму 1262,2 тис.грн та 30 дверей на суму 438,9 тис.грн на металопластикові за кошти бюджету громади - 206,0 тис.грн та інші кошти - 1495,1 тис.грн, на загальну суму – 1701,1 тис.грн.

3.2. За рахунок бюджетних коштів у сумі 684,5 тис. грн проведено поточні ремонти дахів: гімназії № 1 (на суму 41,2 тис.грн), гімназії № 2 (на суму           199,9 тис.грн),  гімназії № 4 (на суму 199,8 тис.грн),  гімназії № 10 (на суму       96,0 тис.грн),  ЗДО № 3 (на суму 196,2 тис.грн),  ЗДО № 14 (на суму                      179,6 тис.грн).

4. Управління житлово-комунального господарства міської ради.

4.1. Проведено заміну 2 одиниць вікон на суму 14,7 тис.грн га рахунок коштів бюджету громади.

4.2. Здійснено поточний ремонт  очисних споруд  водопостачання № 1 по вул. Павла Поповича, 123 А на суму 1731,0 тис.грн.

4.3. Придбання  електричного двигуна 30 кВт/3000 об/хв.  для насосної станції І підйому  очисних споруд водопостачання № 3 по вул. Кодимській, 40а на суму 38,2 тис.грн та насосної станції каналізації «Польова» по вул. Польовій, 70а на суму 38,5 тис.грн.

4.4. Придбання  робочого колеса та корпусу насоса 2СМ200-150-500 для насосної станції каналізації «Головна» по  вул. Береговій, 55 на загальну суму 83,7 тис.грн.

4.5. Придбання вікон металопластикових для насосної станції очисних споруд водопроводу №3 по проспекту Праці, 12а на суму 76,7 тис.грн.

5. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади.

5.1. Проведено заміну 105 ламп на  енергоефективні за рахунок інших коштів на загальну суму 0,1 тис.грн.

5.2. Для підвищення енергоефективності приміщення та зниження втрат теплової енергії в опалювальний період, встановлено додаткові двері з утворення тамбурної зони у відділенні денного перебування по вул. Корабельна, 20. На суму 6,7 тис.грн.

6. КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради.

6.1. За рахунок інших залучених (власних) коштів замінено 3289 одиниць ламп розжарювання на енергозберігаючі, а саме: 100%.

6.2. За рахунок коштів бюджету громади замінено на металопластикові 30 вікон на суму 160,5 тис.грн, 20 дверей на суму 234,9 тис.грн.

6*. Філія «Районний медичний центр КНП «ПЦМБЛ»

6*.1. Здійснено заміну 10 одиниць дверних та 2 одиниць віконних блоків на за рахунок інших коштів Норвезької ради у справах біженців.

6*.2. Реалізовано проєкт щодо встановлення гібрідної сонячної електростанції на головному корпусі лікарні за адресою: вул. Академіка Миколи Амосова, 28 потужністю 63,2 кВт.

7. КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги».

7.1. Проведено заміну 5 вікон та 7 дверей на металопластикові на загальну суму 175,5 тис. грн за рахунок інших коштів.

7.2. Проведено поточний ремонт даху будівлі за адресою: вул. Олександра Коротченка, 18а на суму 1127,0 тис.грн.

7.3. здійснено поточний ремонт цоколя та вимощення будівлі відділення реабілітації на суму 1965,3 тис.грн.

7.4. Виконано поточний ремонт будівлі АЗПСМ «Фрегат-2» за адресою: Князів Острозьких, 128 на суму 1042,0 тис.грн.

7.5. Встановлено сонячну електростанцію потужністю 40 кВт на будівлі відділення реабілітації за адресою: Бульвар Миру, 53 в межах Рамкової угоди між Міністерством енергетики України та міжнародними партнерами).

У закладах та установах бюджетної сфери систематично здійснюється контроль за дотриманням встановлених норм споживання енергоресурсів. Регулярно проводиться очищення поверхонь освітлювальних приладів для підвищення їх ефективності. Перед початком опалювального періоду виконано роботи з утеплення вікон, що не обладнані металопластиковими конструкціями. Також постійно контролюється вимкнення електроприладів у разі їх невикористання, а використання електронагрівальних приладів у приміщеннях заборонено.

Аналіз споживання енергоресурсів бюджетними установами та закладами Первомайської міської територіальної громади свідчить, що у 2025 році порівняно з 2024 роком зафіксовано зменшення обсягів використання пелет - на 45,0 тонн (9,0 %),  вугілля - на 38,2 тон тонн (35,1 %) та водовідведення - на 0,1 тис. м³ (0,2 %).

Водночас спостерігається незначне збільшення споживання окремих енергоносіїв, зокрема електроенергії - на 172,9 тис. кВт·год (5,9 %), природного газу - на 9,7 тис. м³ (2,3%), теплової енергії на 1265,5 Гкал (17,8%), а також водопостачання - на 0,6 тис. м³ (1,1 %).

У 2025 році порівняно з 2024 роком загальні витрати бюджету на оплату спожитих енергоресурсів збільшилися на 20 070,9 тис. грн, або на 21,3 %, та склали 114 174,1 тис. грн, що зумовлено зростанням тарифів на основні енергоносії.

У структурі вартості спожитих у 2025 році енергоресурсів найбільшу питому вагу займають витрати на оплату теплоенергії - 54,2 %, електроенергії — 29,1 %, природного газу - 9,7 %, пелет - 2,5 %, водопостачання - 2,6 %, водовідведення - 1,4 % та вугілля - 0,5 %.

Громада зафіксувала економію енергоресурсів і бюджетних коштів. У 2025 році порівняно з 2024 роком економія коштів бюджету Первомайської міської територіальної громади за спожиті енергоресурси бюджетними установами становила: за вугілля - 456,0 тис. грн (46,0 %), за природний газ - 112,2 тис. грн (1,0 %).

У 2025 році, порівняно з 2024 роком, для установ та закладів бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади відбулося суттєве зростання тарифів на енергоресурси: на електричну енергію - на 8,0 %, теплову енергію - на 13,4 %, послуги з водопостачання - на 25,2 %, водовідведення — на 40,8 %, пелети - на 12,0 %, вугілля - на 39,9 %.

Унаслідок підвищення тарифів загальні витрати бюджету громади на оплату енергоресурсів зросли на 21,3 %, що створює додаткове навантаження на місцевий бюджет та зменшує можливості фінансування інших пріоритетних напрямів розвитку.

У 2025 році у закладах та установах бюджетної сфери спостерігається помірне зростання питомих показників споживання енергоресурсів та води.

Зокрема, споживання електричної енергії збільшилося з 15,8 до 17,8 кВт·год/м² (на 12,7 %), природного газу - з 6,8 до 11,3 м³/м² (на 66,2 %), а теплової енергії - з 0,07 до 0,10 Гкал/м² (на 42,9 %). Також незначно зросли показники водопостачання - з 17,8 до 18,9 м³ на 1 особу (на 6,2 %) та водовідведення - з 15,0 до 15,8 м³ на 1 особу (на 5,3 %).

Збільшення показників може свідчити про активніше функціонування закладів та відновлення повноцінної роботи установ, що є позитивною тенденцією розвитку бюджетної сфери громади.

У 2024 та 2025 роках споживання вугілля на 1 м² залишалося на рівні 0,02 т, пелетів на 1 м² залишалося на рівні 0,03 т, що свідчить про стабільність цього показника протягом двох років. Таке збереження рівня споживання вказує на кілька аспектів. По-перше, це результат стабільного попиту на ці види палива в межах енергетичної інфраструктури. По-друге, свідчить про відсутність суттєвих змін в енергоефективності опалювальних систем, оскільки споживання вугілля та пелетів залишається незмінним.

Для подальшого зниження залежності від традиційних видів палива, таких як вугілля, необхідно фокусуватися на впровадженні відновлюваних джерел енергії та альтернативних рішень, зокрема сонячних електричних станцій або інших екологічних технологій.

З метою здійснення системного моніторингу споживання енергоресурсів у закладах та установах бюджетної сфери використовується програмний комплекс «Енергоплан 2.1». Застосування даної програми забезпечує збір, обробку та аналіз даних щодо споживання енергоресурсів, що дозволяє здійснювати постійний контроль за їх використанням, своєчасно виявляти відхилення та приймати управлінські рішення щодо підвищення ефективності енергоспоживання. Використання програмного комплексу «Енергоплан 2.1» сприяє раціональному використанню енергетичних ресурсів, оптимізації витрат на їх оплату, підвищенню рівня енергоефективності бюджетних установ та зменшенню негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Основними стримуючими факторами розвитку енергетичної сфери громади залишаються фінансові обмеження, зокрема висока вартість впровадження сучасних енергоефективних технологій та модернізації інженерної інфраструктури. У зв’язку з цим забезпечення надійного та стабільного енергопостачання, а також реалізація комплексних заходів з енергозбереження набувають особливо важливого значення для сталого розвитку Первомайської міської територіальної громади.

Водночас важливим завданням залишається продовження системного моніторингу енергоспоживання, впровадження сучасних технологічних рішень у сфері енергоефективності, а також залучення інвестиційних, грантових та міжнародних програм підтримки, що дозволить прискорити модернізацію об’єктів бюджетної та комунальної інфраструктури.

Крім того, значну роль відіграє підвищення рівня обізнаності населення та працівників установ щодо раціонального використання енергоресурсів, формування культури енергозбереження та впровадження практичних заходів з енергоефективності. Реалізація зазначених напрямів сприятиме зменшенню споживання енергоресурсів, оптимізації бюджетних витрат, підвищенню енергетичної стійкості громади та зниженню негативного впливу на довкілля.

Інформація про результати виконання заходів у 2025 році в рамках Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025–2030 роки наведена у додатку 2 до звіту про результати виконання зазначеної Програми за 2025 рік.

Щорічний звіт про хід виконання у 2025 році Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної грмади на 2025-2030 роки наведена у додатку 3 до звіту про результати виконання зазначеної Програми за 2025 рік.

_____________________________________________

Додаток 1

до звіту про результати виконання за 2025 рік Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки

| Споживання енергоресурсів бюджетними закладами та установами Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид енергоресурсів | Одиниці виміру | Споживання енергоресурсів |  | Вартість спожитих енергоресурсів (тис.грн) |  | Відхилення 2025 року до 2024 року |  |  |  | Питома вага вартості споживання енерго-ресурсів |
|  |  | 2024 рік | 2025 рік | 2024 рік | 2025 рік | одиниць виміру |  | вартості споживання |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (+/-) | % | (+/-) | % | % |
| Електроенергія | МВт*год | 2918,6 | 3091,5 | 24750,9 | 33208,8 | 172,9 | 105,9 | 8457,9 | 134,2 | 29,1 |
| Газ природний | тис. м3 | 430,2 | 439,9 | 11229,5 | 11117,3 | 9,7 | 102,3 | -112,2 | 99,0 | 9,7 |
| Водопостачання | тис. м3 | 56,2 | 56,8 | 2049,0 | 2974,8 | 0,6 | 101,1 | 925,8 | 145,2 | 2,6 |
| Водовідведення | тис. м3 | 47,4 | 47,3 | 1522,5 | 1588,1 | -0,1 | 99,8 | 67,2 | 104,4 | 1,4 |
| Вугілля | тонн | 108,9 | 70,7 | 990,5 | 534,5 | -38,2 | 64,9 | -456,0 | 54,0 | 0,5 |
| Пелети | тонн | 497,6 | 452,6 | 2687,0 | 2827,7 | -45,0 | 91,0 | 140,7 | 105,2 | 2,5 |
| Теплоенергія | Гкал | 7114,6 | 8380,1 | 50873,8 | 61922,9 | 1265,5 | 117,8 | 11049,1 | 121,7 | 54,2 |
| Загальна вартість спожитих енергоресурсів | тис.грн | х | х | 94103,2 | 114174,1 | х | х | 20070,9 | 121,3 | 100,0 |

| Споживання електроенергії закладами та установами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | 2024 рік |  |  |  | 2025 рік |  |  |  |
|  | Загальна площа, м2 | спожи-вання, МВт*год | загальна вартість, тис.грн | спожи-вання на 1 м2 | Загальна площа, м2 | спожи-вання, МВт*год | загальна вартість, тис.грн | спожи-вання на 1 м2 |
| Виконавчий комітет міської ради | 3319,7 | 127,2 | 877,6 | 38,3 | 3319,7 | 95,9 | 992,5 | 28,9 |
| Фінансове управління міської ради | 155,3 | 4,4 | 38,0 | 28,3 | 155,3 | 5,5 | 56,8 | 35,4 |
| Управління житлово-комунального господарства міської ради | 332,4 | 5,5 | 47,9 | 16,5 | 332,4 | 7,4 | 76,7 | 22,3 |
| Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 142,2 | 3,6 | 31,2 | 25,3 | 124,6 | 4,4 | 45,9 | 35,3 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 20639,6 | 107,2 | 946,3 | 5,2 | 18666,0 | 185,4 | 1994,5 | 9,9 |
| Управління освіти міської ради | 108203,7 | 1337,1 | 10968,7 | 12,4 | 98016,1 | 1411,5 | 14494,5 | 14,4 |
| Управління соціального захисту населення міської ради | 517,0 | 19,1 | 172,6 | 36,9 | 517,0 | 28,0 | 311,6 | 54,2 |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади | 2910,0 | 156,1 | 1372,6 | 53,6 | 2910,1 | 107,9 | 1143,7 | 37,1 |
| Первомайський центр соціальних служб | 2187,4 | 19,6 | 165,4 | 9,0 | 2192,2 | 30,6 | 318,6 | 14,0 |
| Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | 206,0 | 9,7 | 68,0 | 47,1 | х | х | х | х |
| КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" | 29171,7 | 571,5 | 5638,3 | 19,6 | 29171,7 | 685,1 | 7658,1 | 23,5 |
| Районний медичний центр КНП «ПЦМБЛ» | 12100,8 | 367,3 | 2793,4 | 30,4 | 12125,4 | 373,3 | 4450,9 | 30,8 |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 5398,4 | 190,3 | 1630,9 | 35,3 | 6089,1 | 156,6 | 1665,0 | 25,7 |
| Разом: | 185284,3 | 2918,6 | 24750,9 | 15,8 | 173619,6 | 3091,5 | 33208,8 | 17,8 |

| Споживання природного газу закладами та установами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | 2024 рік |  |  |  | 2025 рік |  |  |  |
|  | Площа опалення, м2 | спожи-вання, тис. м3 | загальна вартість, тис.грн | спожи-вання на 1 м2 | Площа опалення, м2 | спожи-вання, тис. м3 | загальна вартість, тис.грн | спожи-вання на 1 м2 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 315,0 | 5,8 | 95,4 | 18,4 | 315,0 | 3,9 | 66,1 | 12,4 |
| Управління освіти міської ради | 48204,5 | 345,5 | 9623,1 | 7,2 | 26251,4 | 350,8 | 9193,0 | 13,4 |
| Територіальний центр соціального обслуговування міської ради | 1897,3 | 1,7 | 33,1 | 0,9 | 948,3 | 1,1 | 29,4 | 1,2 |
| Первомайський центр соціальних служб | 2120,3 | 9,6 | 195,3 | 4,5 | 1920,1 | 23,0 | 612,5 | 17,4 |
| Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | 206,0 | 1,9 | 36,6 | 9,4 | х | х | х | х |
| КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" | 5682,7 | 25,1 | 503,1 | 4,4 | 5682,7 | 27,4 | 554,7 | 4,8 |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 4539,3 | 40,6 | 742,9 | 8,9 | 3849,3 | 33,7 | 661,6 | 8,8 |
| Разом: | 62965,1 | 430,2 | 11229,5 | 6,8 | 38966,8 | 439,9 | 11117,3 | 11,3 |

| Водокористування закладами та установами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | Водопостачання |  |  |  |  |  |
|  | 2024 рік |  | 2025 рік |  |  |  |
|  | спожива-ння, тис.м3 | загальна вар-тість, тис.грн | кількість працівників | спожива-ння, тис.м3 | загальна вартість, тис.грн | середньо - річне споживання на 1 особу |
| Виконавчий комітет міської ради | 0,9 | 38,2 | 112 | 1,2 | 56,1 | 10,7 |
| Фінансове управління міської ради | 0,1 | 2,5 | 13 | 0,1 | 1,4 | 7,7 |
| Управління житлово-комунального господарства міської ради | 0,1 | 6,7 | 18 | 0,2 | 8,2 | 11,1 |
| Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 0,1 | 4,0 | 10 | 0,1 | 5,3 | 10,0 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 0,8 | 34,0 | 152 | 0,7 | 39,4 | 4,6 |
| Управління освіти міської ради | 23,5 | 966,3 | 1494 | 24,3 | 1248,3 | 16,3 |
| Управління соціального захисту населення міської ради | 0,2 | 7,7 | 35 | 0,2 | 10,2 | 5,7 |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади | 3,0 | 103,8 | 115 | 2,5 | 134,1 | 21,7 |
| Первомайський центр соціальних служб | 0,2 | 8,5 | 30 | 0,2 | 12,9 | 6,7 |
| Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | 0,1 | 1,1 | х | х | х | х |
| КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" | 16,8 | 436,2 | 526 | 19,6 | 1060,9 | 37,3 |
| Районний медичний центр КНП «ПЦМБЛ» | 7,3 | 310,3 | 209 | 5,1 | 264,6 | 24,4 |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 3,1 | 129,7 | 286 | 2,6 | 133,4 | 9,1 |
| Разом: | 56,2 | 2049,0 | 3000 | 56,8 | 2974,8 | 18,9 |
| Водокористування закладами та установами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | Водовідведення |  |  |  |  |  |
|  | 2024 рік |  | 2025 рік |  |  |  |
|  | спожива-ння, тис.м3 | загальна вартість, тис.грн | кількість працівників | спожива-ння, тис.м3 | загальна вартість, тис.грн | середньо - річне споживання на 1 особу |
| Виконавчий комітет міської ради | 0,9 | 23,7 | 112 | 0,8 | 36,1 | 7,1 |
| Фінансове управління міської ради | 0,1 | 1,5 | 13 | 0,1 | 1,4 | 7,7 |
| Управління житлово-комунального господарства міської ради | 0,1 | 3,3 | 18 | 0,2 | 4,4 | 11,1 |
| Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 0,1 | 2,5 | 10 | 0,1 | 2,9 | 10,0 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 0,7 | 18,8 | 152 | 0,7 | 28,0 | 4,6 |
| Управління освіти міської ради | 16,3 | 421,1 | 1494 | 18,3 | 597,9 | 12,2 |
| Управління соціального захисту населення міської ради | 0,2 | 4,6 | 35 | 0,2 | 6,6 | 5,7 |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади | 1,0 | 25,4 | 115 | 0,2 | 4,6 | 1,7 |
| Первомайський центр соціальних служб | 0,2 | 3,5 | 30 | 0,2 | 7,4 | 6,7 |
| Первомайський міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | 0,1 | 0,6 | х | х | х | х |
| КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" | 17,6 | 761,2 | 526 | 18,9 | 647,2 | 35,9 |
| Районний медичний центр КНП «ПЦМБЛ» | 7,3 | 185,1 | 209 | 5,4 | 177,9 | 25,8 |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 2,8 | 71,2 | 286 | 2,2 | 73,7 | 7,7 |
| Разом: | 47,4 | 1522,5 | 3000 | 47,3 | 1588,1 | 15,8 |

| Споживання теплоенергії установами та закладами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | 2024 рік |  |  |  | 2025 рік |  |  |  |
|  | Площа опалення, м2 | спожива-ння, Гкал | загальна вартість, тис.грн | спожива-ння на 1м2 | площа опа-лення, м2 | спожи-вання, Гкал | загальна вартість, тис.грн | спожива-ння на 1м2 |
| Виконавчий комітет міської ради | 3116,6 | 105,9 | 1154,5 | 0,03 | 3116,6 | 135,7 | 1996,2 | 0,04 |
| Фінансове управління міської ради | 137,2 | 12,0 | 99,9 | 0,09 | 137,2 | 9,3 | 108,2 | 0,07 |
| Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 142,2 | 10,7 | 88,0 | 0,08 | 124,6 | 9,3 | 108,0 | 0,07 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 6979,2 | 297,4 | 2429,3 | 0,04 | 3565,4 | 273,7 | 3203,5 | 0,08 |
| Управління освіти міської ради | 55343,3 | 4002,5 | 34017,2 | 0,07 | 46121,4 | 4453,1 | 36644,8 | 0,10 |
| Управління соціального захисту населення міської ради | 450,5 | 18,3 | 149,9 | 0,04 | 357,0 | 20,7 | 239,7 | 0,06 |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 948,3 | 91,7 | 769,4 | 0,10 | 948,3 | 59,0 | 662,6 | 0,06 |
| Управління житлово-комунального господарства міської ради | 168,8 | 11,8 | 97,0 | 0,07 | 185,9 | 12,9 | 148,7 | 0,07 |
| КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" | 23446,7 | 2322,0 | 10210,3 | 0,10 | 25144,7 | 3149,0 | 16212,1 | 0,13 |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 4539,3 | 242,3 | 1858,2 | 0,05 | 5059,2 | 257,4 | 2599,1 | 0,05 |
| Разом: | 95272,1 | 7114,6 | 50873,8 | 0,07 | 84760,3 | 8380,1 | 61922,9 | 0,10 |

| Споживання вугілля закладами та установами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | 2024 рік |  |  |  | 2025 рік |  |  |  |
|  | площа опалення, м2 | спожи-вання, тонн | загальна вартість, тис.грн | спожи-вання на 1м2 | площа опалення, м2 | спожи-вання, тонн | загальна вартість, тис.грн | спожи-вання на 1м2 |
| Управління освіти міської ради | 4189,9 | 97,6 | 884,6 | 0,02 | 4189,9 | 62,4 | 500,3 | 0,01 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 830,1 | 11,3 | 105,9 | 0,01 | 482,6 | 7,3 | 20,5 | 0,02 |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | х | х | х | х | 50,0 | 1,0 | 13,7 | 0,02 |
| Разом: | 5020,0 | 108,9 | 990,5 | 0,02 | 4722,5 | 70,7 | 534,5 | 0,01 |

| Споживання пелетів закладами та установами бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | 2024 рік |  |  |  | 2025 рік |  |  |  |
|  | площа опалення, м2 | спожи-вання, тонн | загальна вартість, тис.грн | спожи-вання на 1м2 | площа опа-лення, м2 | спожи-вання, тонн | загальна вартість, тис.грн | спожи-вання на 1м2 |
| Управління освіти міської ради | 4189,9 | 20,9 | 189,0 | 0,01 | 4189,9 | 16,8 | 143,7 | 0,004 |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 889,1 | 4,7 | 43,4 | 0,01 | 482,5 | 7,1 | 60,1 | 0,01 |
| Управління житлово-комунального господарства міської ради | 146,5 | 1,8 | 22,8 | 0,01 | 135,3 | 1,5 | 20,6 | 0,01 |
| Районний медичний центр КНП «ПЦМБЛ» | 10834,8 | 460,5 | 2431,8 | 0,04 | 10834,8 | 422,2 | 2553,3 | 0,04 |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | 949,0 | 9,7 | 73,8 | 0,01 | 949,0 | 5,0 | 50,0 | 0,01 |
| Разом: | 17009,3 | 497,6 | 2687,0 | 0,03 | 16591,5 | 452,6 | 2827,7 | 0,03 |

| Тарифи на енергоносії для закладів та установ бюджетної сфери Первомайської міської територіальної громади (грн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва закладів та установ бюджетної сфери | на 01.01.2025 |  |  |  |  |  | на 01.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | електро-енергія | природ-ний газ | водопос-тачання | водовід-вдення | тепло-енергія | вугілля/ пелети | електро-енергія | природ-ний газ | водопос-тачання | водовідведення | тепло-енергія | вугілля/ пелети | Відхилення відносне, % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕЕ | ПГ | ВП | ВВ | ТЕ | В/П |
| Виконавчий комітет міської ради | 10,12 | х | 42,50 | 25,70 | 10897,27 | х | 10,35 | х | 56,23 | 36,18 | 12352,52 | х | 2,3 | х | 32,3 | 40,8 | 13,4 | х/х |
| Фінансове управління міської ради | 10,12 | х | 42,50 | 25,70 | 10897,27 | х | 10,35 | х | 56,23 | 36,18 | 12352,52 | х | 2,3 | х | 32,3 | 40,8 | 13,4 | х/х |
| Управління житлово-комунального господарства міської ради | 10,12 | х | 42,50 | 25,70 | 10897,27 | 13300,0 | 10,35 | х | 56,23 | 36,18 | 12352,52 | х/ 20635,0 | 2,3 | х | 32,3 | 40,8 | 13,4 | 55,0 |
| Управління комунальної власності та земельних відносин міської ради | 10,12 | х | 42,50 | 25,70 | 10897,27 | х | 10,35 | х | 56,23 | 36,18 | 12352,52 | х | 2,3 | х | 32,3 | 40,8 | 13,4 | х/х |
| Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | 10,42 | 16,55 | 42,50 | 25,70 | 10897,27 | 10000,0/9000,0 | 10,77 | 17,01 | 56,23 | 36,18 | 12652,52 | 12000,0/10500,0 | 3,4 | 2,8 | 32,3 | 40,8 | 13,4 | 20,0/16,7 |
| Управління освіти міської ради | 9,83 | 20,26 | 42,50 | 25,70 | 10897,27 | 6704,0 | 12,63 | 24,58 | 56,23 | 36,18 | 12352,52 | 5832,0/ 13800,0 | 28,5 | 21,3 | 32,3 | 40,8 | 13,4 | х/ 26,6 |
| Управління соціального захисту населення міської ради | 10,12 | х | 42,20 | 25,70 | 10897,27 | х | 11,14 | х | 56,23 | 36,18 | 12352,52 | х | 10,1 | х | 32,3 | 40,8 | 13,4 | х/х |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської міської територіальної громади | 10,12 | 19,66 | 42,50 | 25,70 | 10897,27 | 7620,66 | 10,24 | 17,05 | 56,23 | 36,18 | 12352,52 | 10100,0 | 1,2 | -13,2 | 32,3 | 40,8 | 13,4 | 32,5 |
| Первомайський центр соціальних служб | 9,97 | 19,67 | 42,50 | 25,70 | х | х | 1024 | 2684 | 56,23 | 36,18 | х | х | 2,7 | 36,5 | 32,3 | 40,8 | х | х/х |
| КНП "Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня" | 11,12 | 18,94 | 42,5 | 25,7 | 10897,27 | х | 11,63 | 19,44 | 56,23 | 36,18 | 12352,52 | х/ 9660,0 | 4,6 | 2,6 | 32,3 | 40,8 | 13,4 | х/х |
| КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | 9,69 | 18,94 | 42,50 | 25,70 | 10897,27 | х | 10,35 | 18,94 | 53,23 | 36,18 | 12352,52 | 13670,0 | 6,8 | 0,0 | 32,3 | 40,8 | 13,4 | х/х/ |

Перший заступник міського голови                                                                             Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 2

до звіту про результати виконання за 2025 рік Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади

на 2025-2030 роки

1. Фінансування завдань та заходів за 2025 рік Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Виконавець | Джерела фінансування | Планові обсяги фінансу-вання, тис. грн | Фактичні обсяги фінансу-вання, тис. грн станом на 2025 рік | Факт до плану, % | Стан виконання заходів (регуляторні показники виконання програми) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 Проведення організаційних та інформацій-них заходів для реалізації енерго-ефективної політики | 1.1. Моніторинг споживання енергоресурсів установами та закладами бюджетної сфери | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, управління міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | Державний бюджет | Не потребує фінансу-вання | х | х | Виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього |  |  |  |  |
|  | 1.2. Проведення Днів сталої енергії (організація заходів, тематичних семінарів, конференцій, дискусій, «круглих столів») | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, управління міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | Державний бюджет | х | х | х | Виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 15,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Інші джерела | 25,0 | 11,9 | 47,6 |  |
|  |  |  | Усього | 40,0 | 11,9 | 29,8 |  |
|  | 1.3. Розроблення Плану Дій Сталого Енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади до 2030/2050 року та Енергетичного плану Первомайської міської територіальної громади | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, управління міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | Державний бюджет | х | х | х | Виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 1.4. Постійне залучення позабюджетних коштів для реалізації заходів енергоефектив-ності та енерго-збереження | Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, управління міської ради, установи та заклади бюджетної сфери | Державний бюджет | Не потребує фінансу-вання | х | х | Виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |
|  |  |  | Усього |  |  |  |  |
|  |  |  | Всього по завданню 1 | 40,0 | 11,9 | 29,8 |  |
| Завдання 2 Впровадження енерго-ефективних рішень у громадських будівлях | 2.1. Забезпечення проведення обов’язкової сертифікації енергетичної ефективності об'єктів будівництва та будівель відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» | Установи та заклади бюджетної сфери | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | В межах фінансового ресурсу бюджету громади | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | В межах фінансового ресурсу бюджету громади | х | х |  |
|  | 2.2. Приведення технічних параметрів комерційних вузлів обліку природного газу та електро-енергії у відповідність до вимог: Кодексу газороз-подільних систем та Кодексу систем розподілу | Установи та заклади бюджетної сфери | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | В межах фінансового ресурсу бюджету громади | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | В межах фінансового ресурсу бюджету громади | х | х |  |
|  | 2.3. Капітальний ремонт та термо-модернізація будівлі ЗДО № 5 по вул. Корабельна, 21А м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3 045,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 7 105,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 10 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.4. Капітальний ремонт та термо-модернізація будівлі ЗДО № 7 по вул. Корабельна, 13А м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3 390,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 7 910,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 11 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.5. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові – 9 шт.) Гімназії № 1 по вул. Лейтенанта Шмідта, 25 м.Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Виконано (заміна: віконних блоків на метало-пластикові - 22 шт, дверей на метало-пластикові - 4 шт.) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 195,0 | 290,5 | 149,0 |  |
|  |  |  | Усього | 195,0 | 290,5 | 149,0 |  |
|  | 2.6. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові - 9 шт.) ЗДО № 2 «Сонечко» по вул. Олександра Коротченка, 13 м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 193,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 193,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.7. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові – 8 шт) Гімназії № 3 по вул. Олени Пчілки, 149 м.Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 197,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 197,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.8. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові – 7 шт) ліцею «Ерудит» по вул. Олександра Коротченка, 18-В м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 197,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 197,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.9. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові – 9 шт) ЗДО № 15 «Пізнайко» по вул. Олександра Коротченка, 30-А м.Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 196,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 196,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.10. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові - 8 шт) гімназії № 4 ім. Якова Лобова по вул. Одеська, 109 м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 198,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 198,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.11. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові – 9 шт) ЗДО № 11 «Дивограй» по вул. Академіка Миколи Амосова, 37 м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 197,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 197,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.12. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові – 8 шт) ЗДО № 9 «Краплинка» по вул. Надії, 2 м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Виконано (заміна: віконних блоків на метало-пластикові – 2 шт, дверей на метало-пластикові - 4 шт.) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 198,0 | 197,3 | 99,6 |  |
|  |  |  | Усього | 198,0 | 197,3 | 99,6 |  |
|  | 2.13. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові – 8 шт) ліцею «Престиж» по вул. Київська, 76 м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Виконано (заміна: віконних блоків на метало-пластикові – 19 шт, дверей на метало-пластикові - 10 шт.) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 198,0 | 302,6 | 152,8 |  |
|  |  |  | Усього | 198,0 | 302,6 | 152,8 |  |
|  | 2.14. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові – 8 шт) ЗДО № 14 «Казка» по вул. Промислова, 18 м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 196,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 196,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.15. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові - 8 шт) ЗДО № 12 «Струмочок» по вул. Пилипа Орлика, 34 м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 195,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 195,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.16. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові - 4 шт) ЦНТТУМ по пров. Бебюш Капон, 2-А м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.17. Поточний ремонт будівлі (заміна віконних блоків на метало-пластикові - 8 шт) ДЮЦНВ по вул. Михайла Грушевського, 10 м. Первомайськ Миколаївської області | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 198,0 | 66,3 | 33,5 |  |
|  |  |  | Усього | 198,0 | 66,3 | 33,5 |  |
|  | 2.18. Поточний ремонт будівель ДЮСШ, ДЮЦНВ (заміна дерев’яних віконних блоків на метало-пластикові) | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 20,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 181,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 202,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.19. Поточний ремонт будівель гімназій №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, Підгород-нянської гімназії, Грушівської гімназії, Кінець-пільської гімназії, Чаусівської гімназії, ліцею «Престиж», ліцею «Ерудит» (заміна дерев’яних віконних блоків на метало-пластикові) | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Виконано Гімназія № 9 (заміна: віконних блоків на метало-пластикові – 16 шт. - 199,7 тис.грн) Гімназія № 10 (заміна: віконних блоків на метало-пластикові – 16 шт. 199,0 тис.грн) Кінецьпільська гімназія (заміна: віконних блоків на метало-пластикові – 6 шт., дверей на метало-пластикові - 6 шт. - 195,8 тис.грн) Гімназія № 5 (заміна: віконних блоків на метало-пластикові – 17 шт. 199,7 тис.грн) Початкова школа (заміна: віконних блоків на метало-пластикові – 5 шт. 86,0 тис.грн) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 21,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 193,5 | 880,2 | 454,9 |  |
|  |  |  | Усього | 215,0 | 880,2 | 409,4 |  |
|  | 2.20. Поточний ремонт будівель ЗДО № 1 «Ластівка», ЗДО № 2 «Сонечко», ЗДО № 5 «Золота рибка», ЗДО № 7 «Перлинка», ЗДО № 9 «Крап-линка», ЗДО № 11 «Дивограй», ЗДО № 12 «Струмо-чок», ЗДО № 14 «Казка», ЗДО № 15 «Пізнайко», ЗДО № 16 «Кали-нонька», Грушівський ЗДО «Червона калина», Кінець-пільський ЗДО «Струмочок» (заміна дерев’яних віконних блоків на металопластикові) | Управління освіти міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Виконано ЗДО № 9 «Краплинка» (заміна: віконних блоків на метало-пластикові – 2 шт., двері метало-пластикові – 4 шт.) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 2,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 22,5 | 197,3 | 876,9 |  |
|  |  |  | Усього | 25,0 | 197,3 | 789,2 |  |
|  | 2.21. Ремонт, термо-модернізація палацу культури «Фрегат» | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.22. Ремонт, термо-модернізація будівлі комунального закладу «Дитячої музичної школи» (вул. Театральна, 41) | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.23. Ремонт, термо-модернізація бібліотеки-філії № 2 комуналь-ного закладу «Публічна бібліотека» (вул. Олексан-дрівська,1) | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.24. Капітальний ремонт даху та встановлення сучасної системи водовідведення на історико-архітектурній пам’ятці «Будинок Рад» (місто Перво-майськ, вул. Михайла Грушев-ського, 1) | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.25. Ремонт фасаду з заміною вхідних дверей будівлі АЗПСМ «Кінецьпіль» (с. Кінецьпіль, вул. Зелена 7/1) | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.26. Заміна даху на будівлі ПЗ «Грушівка» (селище Грушівка, вул. Братів Лісовців, 85а) | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.27. Ремонт фасаду з заміною вхідних дверей АЗПСМ «Фрегат-1» (вул. Корабельна, 29) | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.28. Ремонт даху ПЗ «Чаусово-2» (с. Чаусове Друге, вул. Молодіжна, 9) | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.29. Термо-модернізація будівлі АЗПСМ «Коротченко» м. Первомайськ, вул. Олександра Коротченка, 18а | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 4 500 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.30. Капітальний ремонт даху будівлі АЗПСМ «Коротченко» (м.Первомайськ, вул. Олександра Коротченка, 18а) | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.31. Приведення будівлі «Відділення реабілітації» за адресою Бульвар Миру, 53, у відповідність до вимог сертифіката енерго-ефективності | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Державний бюджет | х | х | х | Виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 141,8 | 1 965,3 | 1 386,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 1 275,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 1 417,6 | 1 965,3 | 138,6 |  |
|  | 2.32. Капітальний ремонт із термо-санацією фасадів головного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Академіка Миколи Амосова, 28 у м. Первомайську, Миколаївської області | Районний медичний центр КНП «ПЦМБЛ» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.33. Рекон-струкція даху лікувального корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайськ, Миколаївської області | Районний медичний центр КНП «ПЦМБЛ» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.34. Реконструкція даху діагностич-ного корпусу КНП «Перво-майська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайськ Миколаївської області | Районний медичний центр КНП «ПЦМБЛ» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.35. Реконструкція даху головного корпусу (консультативна поліклініка) КНП «Перво-майська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайськ Миколаївської області | Районний медичний центр КНП «ПЦМБЛ» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.36. Реконструкція даху інфекцій-ного корпусу КНП «Первомайська ЦРЛ» по вул. Амосова Миколи Академіка, 28 у м. Первомайськ Миколаївської області | Районний медичний центр КНП «ПЦМБЛ» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.37. Капітальний ремонт інженерних мереж системи вентиляції та кисне-постачання інфекційного відділення в КНП «Перво-майська ЦРЛ» за адресою: м. Первомайськ, вул. Амосова Миколи Академіка, 28 | Районний медичний центр КНП «ПЦМБЛ» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.38. Ремонт покрівлі акушерсько-гінекологічного відділення та надбудови машинного відділення ліфтової та вентиляційної КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопіль-ська, 43 м. Первомайськ | КНП «Перво-майська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 4 050,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.39. Ремонт будівлі акушерсько-гінекологічного відділення КНП «ПЦМБЛ» по вул. Богопільська, 43 м. Первомайськ | КНП «Перво-майська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 10 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 11 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 2.40. Капітальний ремонт в приміщенні пральні та харчоблоку лікувального комплексу № 2 КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких, 128, м. Первомайськ | КНП «Перво-майська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.41. Реконструкція приміщення колишньої гістологічної лабораторії для використання стерилізаційної лікувального комплексу №1 по вул. Князів Острозьких, 105 м. Первомайськ КНП «ПЦМБЛ» | КНП «Перво-майська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.42. Капітальний ремонт приміщень педіатричного, терапевтичного, дитячого хірургічного, дитячого відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії КНП «ПЦМБЛ» по вул. Князів Острозьких, 128 м. Первомайськ | КНП «Перво-майська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.43. Капітальний ремонт стерилізаційної ВАІТ (з переоблад-нанням в реанімацію), кардіологічного, неврологічного та хірургічних відділень № 1, 2 по вул. Князів Острозьких, 105 КНП «ПЦМБЛ» м. Первомайськ | КНП «Перво-майська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.44. Утеплення зовнішнім утеплювачем та фарбування стін ІІ поверху будівлі лікувального комплексу № 3 по вул. Гімназійна, 13 м. Первомайськ | КНП «Перво-майська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.45. Капітальний ремонт в приміщенні психо-наркологічного диспансерного відділення КНП «ПЦМБЛ» по вул. Гімназійна, 13 м. Первомайськ | КНП «Перво-майська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 2.46. Заміна віконних та дверних блоків на енерго-зберігаючі металопластові в адмінбудівлі, за адресою: вул. Михайла Грушевського, 3 | Виконавчий комітет Перво-майської міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 200,0 | 199,8 | 99,9 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 200,0 | 199,8 | 99,9 |  |
|  | 2.47. Заміна віконних блоків на енерго-зберігаючі металопластові в адмінбудівлі, за адресою: вул. Михайла Грушевського, 1 | Виконавчий комітет Перво-майської міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всього по завданню 2 |  |  | 63 337,6 | 4 099,3 | 6,5 |  |
| Завдання 3. Впровадження енерго-ефективних рішень у житлових будівлях громади | 3.1. Реконструкція внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 3 м. Первомайськ Миколаївської обл. | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Виконано (Виготовлено ПКД) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | 81,9 | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 450,0 | 81,9 | 12,5 |  |
|  | 3.2. Реконструкція внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабель-ній, 20 м. Первомайськ Миколаївської обл. | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 291,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 291,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 3.3. Забезпечення проведення обов’язкової сертифікації енергетичної ефективності будівель відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» |  | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | У межах фінансового ресурсу бюджету громади | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | У межах фінансового ресурсу бюджету громади | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Всього по завданню 3 |  |  | 741,0 | 81,9 | 11,1 |  |
| Завдання 4. Впровадження енерго-ефективних рішень у сфері водо- постачання і водо- відведення | 4.1. Будівництво насосної станції ІІІ підйому з резервуарами запасу води по вул. Кам’яно-мостівській (вул. Героя України Дмитра Васильєва) у м. Первомайську Миколаївської області | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» | Державний бюджет | 8 424,9 | 0,0 | 0,0 | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | 2 407,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 2 407,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 13 238,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 26 476,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.2. Нове будівництво (добудова) насосної станції з резервуаром запасу води по вул. Корабельній міста Первомайськ Миколаївської області | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 597,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 5 970,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 6 567,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.3. Реконструкція водозабірного вузла № 1 з насосною станцією І підйому потужністю 35000 куб. м., напірних водоводів та добудовою блоку очищення господарсько-питних вод потужністю 16000 куб м. на добу в м. Первомайськ Миколаївської області | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» | Державний бюджет | 34 102,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | 3 567,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 3 567,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 37 236,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 78 472,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.4. Реконструкція насосних станцій каналізації з заміною насосного обладнання «Головна», «Південна», «Кубанська,1», «ПТУ», КНС № 1, побудовані в 1977-1985 роках | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» | Державний бюджет | 5 153,3 | 0,0 | 0,0 | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | 1 288,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1 288,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 5 153,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 12 883,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.5. Реконструкція дюкерів водопроводу через річки Південний Буг та Синюха діаметром 400 мм в кількості 8 один., загальною довжиною 4000м, 1977 року | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» | Державний бюджет | 4 847,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | 1 211,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1 211,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 4 847,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 12 117,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.6. Реконструкція мережі водопроводу в м. Первомайськ, 198 км, діаметром 100мм-400 мм, побудована в 1967 році | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» | Державний бюджет | 48 923,4 | 0,0 | 0,0 | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | 12 230,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 12 230,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 48 923,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 122 308,3 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.7. Реконструкція системи водопостачання міста Первомайськ Миколаївської області (НЕФКО) | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 153 096,8 | 86 650,6 | 56,6 |  |
|  |  |  | Усього | 153 096,8 | 86 650,6 | 56,6 |  |
|  | 4.8. Модернізація насосного обладнання КП Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» шляхом встановлення 4 частотних перетворювачів на 3 насосних станцій водопроводу | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Виконано (Додатково отримано обладнання на суму 1128,5 тис.грн: Гібридний інвертор 50 кВт Deye SUN50K-SG01HP3-EU-BM4 – 1 шт., Блок керування Модуль управління (BMS) для Dyness STACК – 2шт., Акумуляторна батарея Dyness STACK LiFePO4 S51100 51.2V 100Ah 5.12kWh -16 шт.) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 4 600,0 | 5 685,3 | 123,6 |  |
|  |  |  | Усього | 4 600,0 | 5 685,3 | 123,6 |  |
|  | 4.9. Встановлення водяних лічильників з GPS для абонентів міста | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 7 380,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 66 420,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 73 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 4.10. Встановлення програми абонентського обліку споживачів «Абонентський відділ комунального підприємства» | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 30,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 270,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Усього по завданню 4 |  |  |  | 490 621,8 | 92 335,9 | 18,8 |  |
| Завдання 5. Впровадження енерго-ефективних рішень у системі зовнішнього освітлення | 5.1. Модернізація вуличного освітлення населених пунктів Первомайської МТГ | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Комун-сервіс» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 22 580,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 203 219,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 225 800,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 5.2. Придбання обладнання комунального призначення | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Комун-сервіс» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1 137,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 10 241,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 11 379,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Усього по завданню 5 |  |  |  | 237 179,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Завдання 6. Розвиток та впровадження відновлю-вальних джерел енергії у громадських будівлях громади | 6.1. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 15 «Пізнайко», вул. Олександра Коротченка, 30а | Управління освіти міської ради ЗДО № 15 «Пізнайко» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 550,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 4 950,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 6.2. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 5 «Золота рибка», вул. Корабельна, 21а | Управління освіти міської ради ЗДО № 5 «Золота рибка» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 6.3. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 6 «Дзвіночок», вул. Івана Виговського, 12 | Управління освіти міської ради ЗДО № 6 «Дзвіночок» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 6.4. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 9 «Краплинка», вул. Надії, 2 | Управління освіти міської ради ЗДО № 9 «Краплинка» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 6.5. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 10 «Білочка», вул. Нова, 17 | Управління освіти міської ради ЗДО № 10 «Білочка» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 6.6. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС на ЗДО № 11 «Дивограй», вул. Академіка Миколи Амосова, 37 | Управління освіти міської ради ЗДО № 11 «Дивограй» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 6.7. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енерго-забезпечення Палацу культури «Фрегат», вул. Корабельна, 31а | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 289,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 2 602,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 2 892,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 6.8. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енерго-забезпечення лікувального комплексу №2 КНП «Первомайська ЦМБЛ», вул. Князів Острозьких, 128 | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 11 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 13 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 6.9. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енергозабезпечення лікувального комплексу №1 КНП «Первомайська ЦМБЛ», вул. Князів Острозьких, 105 | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 6.10. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енерго-забезпечення лікувального комплексу № 3 КНП «Первомайська ЦМБЛ», вул. Гімназійна, 13 | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 6.11. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енерго-забезпечення акушерсько-гінекологічного стаціонару КНП «Первомайська ЦМБЛ», вул. Богопільська, 43 | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 6.12. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енерго-забезпечення консультативної поліклініки КНП «Первомайська ЦМБЛ», вул. Івана Виговського, 9 | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 6.13. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енерго-забезпечення АЗПСМ «Коротченко», ВМПО КП «Первомайський МЦПМСД», вул. Олександра Коротченка, 18а | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Державний бюджет | х | х | х | Виконано (завершено ремонт покрівлі) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 100,0 | 1 127,0 | 1 127,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 1 000,0 | 1 127,0 | 112,7 |  |
|  | 6.14. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енерго-забезпечення відділення «Реабілітація» КП «Перво-майський МЦПМСД», бульвар Миру,53 | КП «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» | Державний бюджет | х | х | х | Виконано (Рамкова угода з Міністерством енергетики України щодо закупівлі енергетичного обладнання за кошти Фонду підтримки енергетики України) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 300,0 | 1 965,3 | 655,1 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 2 700,0 | 2 128,5 | 78,8 |  |
|  |  |  | Усього | 3 000,0 | 4 093,8 | 136,5 |  |
|  | 6.15. Ремонт покрівлі з встановленням СЕС для енерго-забезпечення головного корпусу КНП «Перво-майска ЦРЛ», вул. Академіка Миколи Амосова, 28 | Філія «Районний медичний центр» КНП «ПЦМБЛ» | Державний бюджет | х | х | х | Виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 3 600,0 | 3 136,1 | 87,1 |  |
|  |  |  | Усього | 4 000,0 | 3 136,1 | 78,4 |  |
|  | 6.16. Ремонт покрівлі з встановленням гібридної СЕС для енерго-забезпечення відділення інтегрованих послуг ТЦСО Первомайської МТГ, вул. Варварівська, 87 | Територіальний центр соціального обслуговування Первомайської міської територіальної громади | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 6.17. Встановлення гібридної СЕС на відділенні стаціонар-ного догляду для постійного або тимчасового проживання ТЦСО Первомайської МТГ, вул. Михайла Волкова, 44 | Територіальний центр соціального обслуговування Первомайської міської територіальної громади | Державний бюджет | х | х | х | Очікує початку |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | х | х | х |  |
|  | 6.18. Придбання та встановлення модульної котелені на пелетах, потужністю 2000 кВт на будинку культури «Фрегат», вул. Корабельна, 31а | Управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 6.19. Встановлення когенераційної установки, яка працюватиме на газі, добутому з полігону ТПВ та на природному газі | Управління житлово-комунального господарства міської ради КП «Комунсервіс» КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 860,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 7 740,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 8 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 6.20. Реконструкція системи газопостачання із заміною модуля газової котельні на новітню енерго-зберігаючу блочно-модульну котельню (БМК-500) КНП «ПЦМБЛ» по вул. Гімназійна, 13 м. Первомайськ | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Усього по завданню 6 |  |  |  | 43 992,0 | 8 356,9 | 19,0 |  |
| Завдання 7. Розвиток та впровадження відновлю-вальних джерел енергії у житлових будівлях громади | 7.1. Встановлення СЕС на дахах багато-поверхівок, обладнаних ліфтами та насосами підкачки води та ремонт дахів | Управління житлово-комунального господарства міської ради ОСББ, ЖБК, управителі | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | 728,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 728,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 5 824,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 7 281,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Усього по завданню 7 |  |  |  | 7 281,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Завдання 8. Розвиток та впровадження відновлю-вальних джерел енергії у сфері водо-постачання і водо-відведення | 8.1. Встановлення сонячної електростанції на НСВ 1 - підйому ОСВ-1 по вул. Павла Поповича, 87а | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1 146,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 1 146,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.2. Нове будівництво сонячної електростанції потужністю 1000 кВт на ОСВ – 1 по вул. Павла Поповича, 123а м. Первомайськ | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Виконано (Виготовлено ПКД та забезпечено проведення експертизи) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 4 800,0 | 360,0 | 7,5 |  |
|  |  |  | Інші джерела |  | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 4 800,0 | 360,0 | 7,5 |  |
|  | 8.3. Встановлення сонячної електростанції на НСВ 2 - підйому ОСВ – 2 по вул. Січових Стрільців,46 | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Виконано (Виготовлено ПКД та забезпечено проведення експертизи) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 524,0 | 350,0 | 66,8 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 524,0 | 350,0 | 66,8 |  |
|  | 8.4. Встановлення сонячної електростанції на насосній станції каналізації «Південна» по вул. Дачна,44в | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Виконано (Виготовлено ПКД та забезпечено проведення експертизи) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 352,0 | 270,0 | 76,7 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 3 168,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 3 520,0 | 270,0 | 7,7 |  |
|  | 8.5. Встановлення сонячної електростанції на свердловині в селі Кінецьпіль | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 55,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 55,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.6. Встановлення сонячної електростанції на свердловині в селі Чаусове Друге | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 55,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 55,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.7. Встановлення сонячної електростанції на свердловині в селищі Підгородна | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 55,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 55,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.8. Встановлення вітро- енергетичного обладнання для забезпечення альтернативним електро-постачанням насосної станції другого підйому очисних споруд водопостачання № 1 (ОСВ-1) по вул. Павла Поповича, 123а | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 2 148,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 19 332,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 21 480,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.9. Встановлення вітро- енергетичного обладнання для забезпечення альтернативним електро-постачанням насосної станції другого підйому очисних споруд водо-постачання № 2 (ОСВ-2) по вул. Січових Стрільців, 46 | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 536,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 4 831,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 5 368,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.10. Придбання та встановлення модульної котелені на пелетах, потужністю 750 кВт на очисних спорудах водо-постачання №1 | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 250,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.11. Придбання та встановлення модульної котелені на пелетах, потужністю 500 кВт на очисних спорудах водо-постачання №2 | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 180,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 180,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.12. Придбання та встановлення модульної котелені на пелетах, потужністю 300 кВт на очисних спорудах водо-постачання №3 | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.13. Впровадження мікромереж на НСВ 2 - підйому ОСВ – 1 по вул. Павла Поповича, 123а | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Виконано (Виготовлено пре-ТЕО) |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 660,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 5 940,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 6 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.14. Встановлення когенераційної установки на НСВ 2 - підйому ОСВ – 2 по вул. Павла Поповича, 123а | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 4 140,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 37 260,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 41 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 8.15. Встановлення когенераційної установки на НСВ 2 - підйому ОСВ – 1 по вул. Січових Стрільців. 46 | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 2 070,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 18 630,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 20 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Усього по розділу 8 |  |  |  | 106 253,6 | 980,0 | 0,9 |  |
| Завдання 9. Розвиток та впровадження відновлю-вальних джерел енергії у промисловісті громади | 9.1. Придбання та встановлення модульної котелені на пелетах, потужністю 300 кВт на тепличному господарстві КП «Флора» | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Флора» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 120,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 1 080,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Усього по розділу 9 |  |  |  | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Завдання 10. Ефективне управління побутовими відходами | 10.1. Будівництво сміттє-переробного заводу ТПВ у місті Первомайськ Миколаївської області | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Комунсервіс» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Інші джерела | 191 660,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 191 660,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 10.2. Впровадження системи роздільного збирання твердих побутових відходів на території Первомайської міської територіальної громади шляхом організації сортувального комплексу | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Комунсервіс» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 19 255,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 19 555,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 10.3. Будівництво полігону твердих побутових відходів об’ємом 400 тис. м3 у місті Первомайськ Миколаївської області | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Комунсервіс» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | 1 551,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1 551,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 12 409,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 15 511,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 10.4. Впровадження мобільної системи збору та переробки твердих побутових відходів у Первомайській міській територіальній громаді Миколаївської області | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Комунсервіс» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 42,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 379,4 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 421,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 10.5. Реконструкція приміщення КНП «ПЦМБЛ» та встановлення сучасного обладнання для переробки медичних відходів за адресою Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Князів Острозьких, 128 | КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 27 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | х | х | х |  |
|  |  |  | Усього | 27 600,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 10.6. Придбання техніки комунального призначення | Управління житлово- комунального господарства міської ради КП «Комунсервіс» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 1 590,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 14 310,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 15 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Усього по розділу 10 |  |  |  | 270 648,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| Завдання 11. Ефективне управління громадським транспортом | 11.1. Придбання та встановлення систем накопичення електричної енергії для забезпечення стабільної роботи світлофорних об’єктів | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 70,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 630,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 700,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 11.2. Розвиток екологічного транспорту на автобусних маршрутах загального користування Первомайської МТГ | КП «Управління пасажирських перевезень» | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 276,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 2 484,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 2 760,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 11.3. Розвиток вело інфраструктури в Первомайській міській територіальній громаді | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Державний бюджет | х | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | х | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 462,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 4 162,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 4 624,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Усього по розділу 11 |  |  |  | 7 384,7 | 0,0 | 0,0 |  |
| Завдання 12. Поліпшення екологічного стану громади | 12.1. Розчищення русла річки Кодима довжиною 2000 метрів | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Державний бюджет | 3 940,0 | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | 985,0 | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 985,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 3 940,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 9 850,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | 12.2. Розчищення русла річки Синюха довжиною 6000 метрів | Управління житлово-комунального господарства міської ради | Державний бюджет | 10 200,0 | х | х | Не виконано |
|  |  |  | Обласний бюджет | 2 550,0 | х | х |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 2 550,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 10 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Усього | 25 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Усього по розділу 12 |  |  |  | 35 350,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Разом по Програмі |  |  | Державний бюджет | 115 590,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Обласний бюджет | 26 669,1 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Місцевий бюджет | 122 362,5 | 6 319,3 | 5,2 |  |
|  |  |  | Інші джерела | 999 406,9 | 99 546,6 | 10,0 |  |
|  |  |  | Усього | 1 264 029,1 | 105 865,9 | 8,4 |  |

2.  Виконання завдань та заходів Програми

| Найменування завдання | Найменування показників виконання завдання | Одиниця виміру | Очікувані результати | Фактично досягнуто | Відхилення (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 Проведення організаційних та інформаційних заходів для реалізації енергоефективної політики | Обсяг споживання електроенергії | МВт*год | 2 836,9 | 3 091,5 | 109,0 |
|  | Обсяг споживання газу природного | тис.м3 | 418,2 | 439,9 | 105,2 |
|  | Обсяг споживання води питної | тис.м3 | 39,7 | 56,8 | 143,1 |
|  | Обсяг споживання стічних вод | тис.м3 | 37,7 | 47,3 | 125,5 |
|  | Обсяг споживання вугілля/пелетів | тонн | 589,5 | 523,3 | 88,8 |
|  | Обсяг споживання теплоенергії | Гкал | 6 915,4 | 5 234,3 | 75,7 |
|  | Обсяг фінансування енергоносіїв | тис. грн | 90 601,0 | 114 174,1 | 126,0 |
|  | Обсяг фінансування Днів Сталої енергії, в тому числі: | тис. грн | 40,0 | 11,9 | 29,8 |
|  | місцевий бюджет | тис. грн | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | інші джерела | тис. грн | 25,0 | 11,9 | 47,6 |
| Завдання 2 Впровадження енергоефективних рішень у громадських будівлях | Обсяги фінансування проведення енергоефективних заходів у громадських будівлях, в тому числі: | тис. грн | 63 337,6 | 4 099,3 | 6,5 |
|  | місцевий бюджет | тис. грн | 11 771,0 | 2 165,1 | 18,4 |
|  | інші джерела | тис. грн | 51 566,6 | 1 934,2 | 3,8 |
| Завдання 3 Впровадження енергоефективних рішень у житлових будівлях громади | Обсяги фінансування заходів у житловому фонді | тис. грн | 741,0 | 81,9 | 11,1 |
|  | місцевий бюджет | тис. грн | 0,0 | 81,9 | 0,0 |
|  | інші джерела | тис. грн | 741,0 | 0,0 | 0,0 |
| Завдання 4 Впровадження енергоефективних рішень у сфері водопостачання і водовідведення джерел енергії | Обсяги фінансування проєктів у сфері водопостачання і водовідведення, в тому числі: | тис. грн | 490 621,8 | 92 335,9 | 18,8 |
|  | державний бюджет | тис. грн | 101 450,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | обласний бюджет | тис. грн | 20 704,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | місцевий бюджет | тис. грн | 28 711,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | інші джерела | тис. грн | 339 754,6 | 92 335,9 | 27,2 |
| Завдання 5 Впровадження енергоефективних рішень у системі зовнішнього освітлення | Обсяги фінансування проєктів щодо модернізації та будівництва нових систем зовнішнього освітлення | тис. грн | 237 179,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | місцевий бюджет | тис. грн | 23 718,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | інші джерела | тис. грн | 213 460,9 | 0,0 | 0,0 |
| Завдання 6 Розвиток та впровадження відновлювальних джерел енергії у громадських будівлях | Обсяги фінансування проєктів з розвитку та впровадження ВДЕ у громадському секторі, в тому числі: | тис.грн | 43 992,0 | 8 356,9 | 19,0 |
|  | місцевий бюджет | тис. грн | 5 299,2 | 3 092,3 | 58,4 |
|  | інші джерела | тис. грн | 38 692,8 | 5 264,6 | 13,6 |
| Завдання 7 Розвиток та впровадження відновлювальних джерел енергії у житлових будівлях громади | Обсяги фінансування проєктів з розвитку та впровадження ВДЕ у житловому секторі | тис.грн | 7 281,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обласний бюджет | тис.грн | 728,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | місцевий бюджет | тис.грн | 728,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | інші джерела | тис.грн | 5 824,8 | 0,0 | 0,0 |
| Завдання 8 Розвиток та впровадження відновлювальних джерел енергії у сфері водопостачання і водовідведення | Обсяги фінансування проєктів з розвитку та впровадження ВДЕ у сфері водопостачання і водо-відведення | тис.грн | 106 253,6 | 980,0 | 0,9 |
|  | місцевий бюджет | тис.грн | 17 092,4 | 980,0 | 5,7 |
|  | інші джерела | тис.грн | 89 161,2 | 0,0 | 0,0 |
| Завдання 9 Розвиток та впровадження відновлювальних джерел енергії у промисловісті громади | Обсяги фінансування проєктів з розвитку та впровадження ВДЕ на об’єктах промислової сфери | тис.грн | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | місцевий бюджет | тис.грн | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | інші джерела | тис.грн | 1 080,0 | 0,0 | 0,0 |
| Завдання 10 Ефективне управління побутовими відходами | Обсяги фінансування проєктів з ефективного управління побутовими відходами | тис.грн | 270 648,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | обласний бюджет | тис.грн | 1 701,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | місцевий бюджет | тис.грн | 30 933,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | інші джерела | тис.грн | 238 013,8 | 0,0 | 0,0 |
| Завдання 11 Ефективне управління громадським транспортом | Обсяги фінансування проєктів з ефективного управління громадським транспортом | тис.грн | 7 384,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | місцевий бюджет | тис.грн | 738,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | інші джерела | тис.грн | 6 646,2 | 0,0 | 0,0 |
| Завдання 12 Поліпшення екологічного стану громади | Обсяги фінансування проєктів з поліпшення екологічного стану громади | тис.грн | 35 350,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | державний бюджет | тис.грн. | 14 140,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | обласний бюджет | тис.грн | 3 535,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | місцевий бюджет | тис.грн | 3 535,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | інші джерела | тис.грн | 14 140,0 | 0,0 | 0,0 |

Перший заступник міського голови                                                                    Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ

Додаток 3

до звіту про результати виконання за 2025 рік Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки

3. ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ

про хід виконання у 2025 році Програми сталого енергетичного розвитку

Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки

1. Основні дані

Програма сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки (далі – Програма), затверджена рішенням міської ради від 24.04.2025 року № 9, розроблена згідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

Головною метою Програми є забезпечення сталого розвитку громади шляхом підвищення енергоефективності, скорочення викидів CO₂, розвиток відновлюваної енергетики та забезпечення енергетичної безпеки громади через впровадження інноваційних рішень, залучення інвестицій і підвищення якості життя мешканців.

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Методика розроблення місцевих енергетичних планів, затверджена наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21.12.2023 № 1163.

Строки виконання: 2025-2030 роки.

Виконавці: виконавчий комітет Первомайської міської ради, структурні підрозділи Первомайської міської ради, комунальні підприємства Первомайської міської ради.

2. Виконання завдань і заходів

Додаток 2 пункт 2 «Виконання завдань та заходів Програми»

3.  Оцінка ефективності виконання

Додаток 1

У 2025 році виконання Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади можна оцінити як загалом ефективне.

Досягнуто ключових результатів:

3.1. Сформовано повну нормативно-стратегічну базу (затверджено Енергетичний план Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки, Програму сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки та План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Первомайської міської територіальної громади на період до 2030/2050 року).

3.2. Реалізовано практичні енергоефективні заходи (модернізація насосного обладнання, встановлення СЕС, заміна вікон, освітлення тощо).

3.3. Впроваджено та розвивається система енергетичного менеджменту.

3.4. Забезпечено активну участь у міжнародних проєктах (GIZ, NEFCO, SUN4Ukraine).

3.5. Досягнуто скорочення споживання окремих енергоресурсів.

3.6. Підвищено рівень обізнаності населення (масові заходи, Дні сталої енергії 2025).

Водночас ефективність частково стримується: зростанням тарифів, що призвело до збільшення бюджетних витрат на енергоресурси, незначним зростанням споживання електроенергії та газу, обмеженістю фінансових ресурсів для масштабної модернізації.

Програма виконується результативно, із відчутними практичними та організаційними досягненнями. Зокрема, за результатами впроваджених заходів досягнуто зменшення споживання енергоносіїв на 3167 МВт·год та скорочення викидів парникових газів на 1026,1 т СО₂, що підтверджує ефективність обраного курсу на енергоефективність та декарбонізацію. Водночас програма потребує подальшого посилення інвестиційної складової та розширення заходів для досягнення більшого економічного ефекту.

4. Фінансування

Додаток  2 пункт 1 «Фінансування завдань та заходів за 2025 рік Програми сталого енергетичного розвитку Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 року».

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Забезпечити системність, масштабування успішних практик та орієнтацію на досягнення вимірюваних результатів (скорочення споживання енергії та викидів СО₂).

Перший заступник

міського голови                                                              Дмитро МАЛІШЕВСЬКИЙ