| ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА Миколаївської області 94 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ від 05.05.2026 № 13 м. Первомайськ Про затвердження Місцевого Плану Зеленого Відновлення 2026-2036 (місто Первомайськ, Первомайський район Миколаївської області) |  |
| --- | --- |

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами та доповненнями, на виконання протоколу № 1 від 14.04.2026 засідання робочої групи з впровадження проєкту «Розробка Місцевих Планів Зеленого Відновлення» за ініціативи Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) у рамках Програми «Зелене відновлення для України» та з метою отримання Первомайською міською територіальною громадою фінансової та технічної підтримки для відновлення на принципах сталості, енергоефективності та екологічної безпеки міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Місцевий План Зеленого Відновлення  2026-2036 (місто Первомайськ, Первомайський район Миколаївської області), що додається.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою.

Міський голова				                          		     Олег ДЕМЧЕНКО

Інна Чорна (05161)75162, vpd409@ukr.net

Місцевий План
Зеленого Відновлення 2026-2036

Місто Первомайськ

(Первомайський район Миколаївської області)

Список використаних скорочень

| БпЛА | Безпілотний літальний апарат |
| --- | --- |
| ВДЕ | Відновлювані джерела енергії |
| ВОС | Водопровідні очисні споруди |
| ВПО | Внутрішньо переміщені особи |
| ГВП | Група впровадження проєкту |
| ЄС | Європейський Союз |
| КМУ | Кабінет Міністрів України |
| КНС | Каналізаційна насосна станція |
| КП | Комунальне підприємство |
| МПЗВ | Місцевий план зеленого відновлення |
| МФО | Міжнародні фінансові організації |
| НЕФКО | Північна екологічна фінансова корпорація |
| ОВД | Оцінка впливу на довкілля |
| ОМС | Органи місцевого самоврядування |
| ОСК | Очисні споруди каналізації |
| ПГ | Парникові гази |
| ПДСЕРК | План дій сталого енергетичного розвитку та клімату |
| РЧВ | Резервуар чистої води |
| СЕС | Сонячна електростанція |
| ТПВ | Тверді побутові відходи |
| ЦСР | Цілі сталого розвитку |
| CO₂ | Діоксид вуглецю (вуглекислий газ) |
| DNSH | Принцип «Не завдавай значної шкоди» (Do No Significant Harm) |
| DREAM | Цифрова екосистема для підзвітного управління відновленням |
| U-LEAD | Програма «U-LEAD з Європою» |

Виконавче резюме

Розробники

Цей Місцевий план зеленого відновлення (МПЗВ) створений для міста Первомайськ в рамках Проєкту «Розробка Місцевих Планів Зеленого Відновлення» за ініціативи та профільного експертного супроводу Міжнародної фінансової організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО) в рамках Програми «Зелене відновлення для України». Офіційними розробниками цього документу є міжнародні інженерно-консалтингові компанії: Cowater International Finland Oy (Фінляндія) та Urban Technology Alliance LP (Велика Британія – Україна) за тісної співпраці з Первомайською міською радою та локальною Робочою групою впровадження проєкту.

Вступ про муніципалітет

Місто Первомайськ розташоване на північному заході Миколаївської області та є важливим логістичним вузлом на перетині шляхів, що з'єднують центр, південь та захід України. Станом на 2025 рік місто налічує 70 327 мешканців та стало надійною домівкою для понад 5 252 внутрішньо переміщених осіб (загалом до 20 000 разом з незареєстрованими особами), зберігаючи при цьому потужний промислово-економічний потенціал у сферах машинобудування та харчової промисловості. Поєднання вигідного географічного розташування, багатих природних ресурсів та недофінансованої інфраструктури визначає стратегічну потребу відновлення критичних об’єктів муніципалітету в контексті відновлення південного регіону.

Залучення зацікавлених сторін

Процес розробки Місцевого плану зеленого відновлення базувався на принципах інклюзивності та широкої партисипації з дотриманням сучасних концептів: «Build back better», «Build back greener». Для координації дій з боку Первомайської міської ради було створено Робочу групу впровадження проєкту, до складу якої увійшли представники місцевого самоврядування, технічні фахівці локальних комунальних підприємств та представники громадськості. Це дозволило поєднати управлінське бачення з технічною експертизою та реальними потребами населення.

Для забезпечення місцевого узгодження потреб МПЗВ було проведено онлайн-опитування мешканців громади. Результати громадських обговорень та онлайн-голосування визначили чіткий суспільний запит на зміни. Абсолютна більшість респондентів (41,5%) визначила пріоритетом модернізацію водопровідно-каналізаційного господарства, а ще 26,8% підтримали розвиток системи поводження з відходами. Ці дані стали фундаментом для формування технічних завдань цього Плану, гарантуючи, що запропоновані інвестиційні проєкти спрямовані на вирішення реальних проблем мешканців та мають високий рівень локальної підтримки. Таким чином, цей документ є не лише технічним звітом, а й продуктом суспільного договору між локальною адміністрацією та громадою.

Візія зеленого відновлення

Зелене відновлення міста Первомайськ - це поетапна трансформація від ліквідації наслідків війни до часткової енергонезалежності та екологічної сталості.

Короткострокова перспектива (2026-2028). Пріоритетом є відновлення та стабілізація критичної інфраструктури, насамперед системи водопостачання та водовідведення для гарантування доступу до якісної питної води. Також цей етап включає забезпечення енергетичної стійкості шляхом будівництва сонячних електростанцій для лікарні та комунальних об'єктів (насосних станцій), будівництво енергоефективного житла для ВПО (26 багатоповерхових будинків), відновлення (термомодернізація) закладів охорони здоров’я.

Середньострокова перспектива (2029-2036). Передбачає перехід до моделі циркулярної економіки у секторі поводження з відходами за принципом «Waste-to-Energy» (будівництво сортувальної лінії та когенераційної установки). Продовжуватиметься нарощування потужностей відновлюваних джерел енергії на об'єктах водоканалу для досягнення екологічної безпеки.

Довгострокова перспектива (2036+). Стратегічною метою є досягнення повної кліматичної нейтральності громади та трансформація Первомайська у «розумне» місто з низьким рівнем вуглецевих викидів. Це забезпечить інтеграцію у європейський екологічний простір та високу якість муніципальних послуг для майбутніх поколінь.

Потреби зеленого відновлення

Воєнні збитки та вплив війни на муніципалітет

Внаслідок активних бойових дій на території України в період з 24.02.2022 року на території міста Первомайськ не зафіксовано прямих пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури, житлового та муніципального фонду, зелених зон, водних об’єктів тощо. Основним критичним впливом на муніципалітет в умовах війни є недофінансування секторів з бюджетів різних рівнів та наслідкові пошкодження і збитки.

Таблиця 1. Поточні виклики у сфері сталого розвитку в пріоритетних секторах

| Сектор | Основні виклики та потреби у відновленні | Вплив на сталий розвиток |
| --- | --- | --- |
| Будівельний фонд (Житловий та Муніципальний) | Низька енергоефективність. Більшість будівель радянського періоду не відповідають сучасним нормам (клас «Е» або нижче). Енергетична вразливість. Критична інфраструктура (лікарні) потребує автономних джерел живлення Дефіцит житла. Потреба у розміщенні ВПО. Потреби: Будівництво 26 багатоповерхових будинків. Відновлення закладів охорони здоров’я КП «ПМЦПМСД» – 5 од. Будівництво гібридної СЕС для 1 об’єкта: КНП «ПЦМБЛ». | Перевитрати енергоресурсів спричиняють значний вуглецевий слід. Невідповідність санітарним нормам проживання та лікування. |
| Водопровідно-каналізаційне господарство | Критичний знос інфраструктури. Аварійний стан очисних споруд: Знос становить 85-100%, обладнання застаріле. Енергоємність. Насосне обладнання є застарілим та залежним від стабільного електропостачання. Потреби: Відновлення ВНС ІІ-го підйому, а також будівництва сонячних електростанцій для 2 об’єктів: ВНС ІІ-го підйому очисних споруд. Будівництво 1 комплексу: ВНС ІІІ-го підйому з РЧВ об’ємом 6 тис. м3 | Ризик потрапляння неочищених стічних вод у ґрунтові води та водойми. Надмірні перевитрати води та електроенергії. Загроза санітарному благополуччю населення. |
| Господарство поводження з відходами | Існуючий міський полігон ТПВ практично повністю вичерпав свій ресурс, що створює екологічні ризики. Відсутність розвиненої інфраструктури для сортування та переробки ТПВ. Потреби: Будівництво лінії/станції сортування відходів, а також когенераційної установки на полігоні твердих побутових відходів з метою спалювання звалищного газу (виробництво теплової та електричної енергії). | Забруднення ґрунтів та вод через інфільтрацію шкідливих речовин. Викиди парникових газів (метану) від органічних відходів на звалищах. |

Таблиця 2. Потреби для зеленого відновлення

| Сектори |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Будівельний фонд |  | Теплове господарство | Водопровідно-каналізаційне господарство |  | Господарство поводження з відходами | Гарячі точки забруднення |  |  |
| Житловий | Муніципальний | Централізо-ване опалення | Водопостачання | Водовідведення | (включно з будівельним сміттям) | Ґрунти та сільсько-госпо-дарські угіддя | Водойми | Ліси |
| Короткострокові пріоритети (2026-2028) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво житлового комплексу для ВПО – 26 багатоповерхових будинків. | Відновлення закладів охорони здоров’я КП «ПМЦПМСД» – 5 од. Будівництво гібридної СЕС для 1 об’єкта: КНП «ПЦМБЛ». | Відсутні | Відновлення ВНС ІІ-го підйому – 1 од. Будівництво СЕС для 2 об’єктів: ВНС ІІ-го підйому очисних споруд. | Відновлення ОСК – 1 комплекс. Будівництво СЕС для 1 об’єкта: КНС «Південна». Відновлення дюкерів каналізації через річку Південний Буг - 6 од. | Відсутні | Відсутні | Відсутні | Відсутні |
| Середньострокові пріоритети (2029-2036) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсутні | Відсутні | Відсутні | Будівництво ВНС ІІІ-го підйому з РЧВ об’ємом 6 000 м3 – 1 комплекс | Відсутні | Будівництво лінії/станції сортування відходів – 1 од. Будівництво когенераційної установки – 1 од. | Відсутні | Відсутні | Відсутні |
| Візія 2036: Енергоефективність житлового та муніципального фонду |  | Згідно стратегічних документів | Візія 2036: Безперебійний доступу населення до безпечної питної води, зменшення втрат ресурсів та запобігання екологічної катастрофи. |  | Візія 2036: Зменшення обсягів захоронення сміття, перетворення відходів в енергію за технологією Waste-to-Energy | Згідно зі стратегічними документами |  |  |

Зміст

1.	Зелене відновлення для міста Первомайськ	10

1.1.	Профільна інформація про громаду	10

1.2.	Існуючі галузеві ініціативи щодо сталого розвитку	14

2.	Процес розробки Місцевого плану зеленого відновлення	18

2.1.	Підсумок залучення стейкхолдерів	19

2.2.	Потреби в зеленому відновленні	28

2.3.	Оцінка існуючої ситуації	29

2.3.1.	Будівельний фонд. Житловий фонд	29

2.3.2.	Водопровідно-каналізаційне господарство	30

2.3.3.	Господарство поводження з відходами	32

3.	Зелене відновлення	35

3.1.	Бачення зеленого відновлення	35

3.2.	Довгострокова перспектива, екологічні цілі та прогалини	36

3.3.	Тренди, ризики та можливості для зеленого відновлення	37

3.4.	План дій в рамках процедури зеленого відновлення	41

3.5.	Зелене відновлення відповідно до цілі 1,5°C	46

4. Концептуальні нотатки щодо заходів МПЗВ	51

1. Зелене відновлення для міста Первомайськ

1.1. Профільна інформація про громаду

Місто Первомайськ – адміністративний центр Первомайської міської територіальної громади (Первомайської МТГ) та Первомайського району Миколаївської області, важливий логістичний вузол на перетині шляхів, що з’єднують центр, південь та захід України.

|  | Адміністративний центр – Первомайської МТГ Відстань до м. Київ: ≈320 км Відстань до м. Миколаїв: ≈180 км | КиЇїв Первомайськ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Відстань до лінії фронту: ≈400 км |  |  |
|  | Площа міста: 25,14 км2 |  |  |
|  | Чисельність населення (2025): 70 327 осіб |  |  |
|  | Прийняті ВПО (2025): ≈5 252 осіб |  | Тимчасово окуповані території |
|  |  |  | Деокуповані (звільнені) території |
|  |  |  | Решта територій України |

Природно-ресурсний потенціал: Місто розташоване на північному заході Миколаївської області, в межах степової зони. Унікальною особливістю є розташування поблизу регіонального ландшафтного парку «Гранітно-степове Побужжя». Первомайськ розташований у басейні нижньої течії річки Південний Буг. Через місто також протікає річка Синюха. В регіоні розвідані значні поклади гранітів, глини та піску.

Кліматичні умови: Первомайськ розташований у помірно-континентальному кліматичному поясі з рисами посушливості. Середньорічні кліматичні показники: опади – 450–500 мм, середньорічна температура повітря становить +8,5 °C з критичними показниками від -34 °C взимку до +39 °C влітку.

Муніципальна сфера: Первомайськ є другим за значенням культурним та освітнім центром Миколаївської області:

Освіта: Галузь освіти Первомайської міської територіальної громади охоплює 45 комунальних закладів та установ, а саме: 18 закладів загальної середньої освіти, 19 - закладів дошкільної освіти, 4 - позашкільної освіти, 1 – комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр Первомайської міської ради» (КУ «ІРЦ»), 1 – комунальна установа «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» (КУ «ЦПРПП»), 4 вищих навчальних заклади та 1 професійний ліцей.

Охорона здоров'я: Мережа комунального підприємства та комунального некомерційного підприємства, що включають лікарні та центри первинної медико-санітарної допомоги, які надають широкий спектр медичних послуг.

Культура та спорт: Муніципалітет має власні заклади культури та спортивні установи. У місті збережено унікальну історичну забудову.

Промислово-економічний сектор: Станом на 2025 рік у Первомайську функціонує близько 9 великих та середніх промислових підприємств, що представляють машинобудівну, харчову та легку галузі. Первомайськ розвиває агропромисловий кластер та логістичні хаби завдяки вигідному географічному положенню.

Типові та визначні локації міста Первомайськ

Вплив війни

Прямі наслідки (пошкодження): За офіційною інформацією з боку міської ради місто Первомайськ не зазнавало регулярних комбінованих (ракетно-дронових) атак з боку окупаційних сил, однак ставало ціллю для поодиноких атак на критичну інфраструктуру. Восени 2024 року зафіксовано влучання БпЛА типу «шахед» по об'єкту критичної інфраструктури на околицях міста, що призвело до тимчасової відсутності електропостачання громади. Взимку 2025 року зафіксовано пошкодження приватних господарчих будівель внаслідок влучання ракети (пожежу на площі в 100 м2 було оперативно ліквідовано рятувальниками). З 24.02.2022 року у місті не зафіксовано критичних пошкоджень інфраструктури та постраждалих серед населення. У інформаційному просторі легко сплутати місто Первомайськ (Миколаївської області) з однойменним містом Первомайськ (Харківської області). Саме останнє зазнає постійних комбінованих атак з боку росії та тимчасово окупованих територій, з критичними наслідками для інфраструктури та наявного населення.

Наслідковий вплив (очевидні та неочевидні наслідки): Широкомасштабна війна на території України призвела до масової міграції цивільного населення у статусі внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з небезпечних регіонів до відносно безпечних населених пунктів країни. Безпосередньо у місті Первомайськ у 2025 році частка зареєстрованих ВПО становила 8,2% (≈5,2 тис. осіб з 64,3 тис. мешканців). Разом з незареєстрованими ВПО ця цифра може сягати до 20 тис. осіб. Такий суттєвий приріст населення спровокував певний дефіцит житлового фонду та призвів до незначного перенавантаження інженерної інфраструктури міста. В умовах аварійних знеструмлень часто фіксується вихід з ладу електрообладнання внаслідок перенапруги та коротких замикань в мережі.

1.2. Існуючі галузеві ініціативи щодо сталого розвитку

Первомайська міська рада впроваджує низку стратегічних та галузевих ініціатив, спрямованих на сталий розвиток, енергетичну трансформацію та модернізацію інфраструктури муніципалітету:

Стратегія розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року.

План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) Первомайської міської територіальної громади на період до 2030/2050 року.

Енергетичний план Первомайської міської територіальної громади на 2025-2030 роки.

Основний акцент у чинних стратегічних документах зроблено на енергоефективності (комплексна термомодернізація громадських та житлових будівель), кліматичній нейтральності (зобов’язання скоротити викиди CO2 щонайменше на 35% до 2030 року) та модернізації критичної інфраструктури (реконструкція систем водопостачання та водовідведення, впровадження системи управління відходами).

Стратегічною метою цих ініціатив є трансформація громади у енергонезалежний, екологічно безпечний та комфортний простір для життя, що відповідає європейським стандартам Угоди Мерів.

Місцевий план зеленого відновлення дозволяє інтегрувати ці окремі напрямки в єдину систему, забезпечуючи відповідність міжнародним екологічним стандартам та фокусуючись на проєктах, які потребують залучення зовнішніх інвестицій та донорської підтримки.

Таблиця 3. Існуючі ініціативи з питань сталого розвитку

| Сектор | Підсектор | Назва ініціативи | Основні цілі ініціативи |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Будівельний фонд | Житловий | План дій сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) до 2030/2050 року | Термомодернізація житлових будівель: - Утеплення фасадів, дахів, заміна вікон) для скорочення споживання енергії. - Впровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках (ОСББ) |
|  |  | Стратегія розвитку Первомайської МТГ до 2027 року | Енергоефективна модернізація житлового фонду: Капітальний ремонт житлового фонду та покращення експлуатаційних характеристик будівель |
|  | Муніципальний | Енергетичний план на 2025-2030 роки | Термомодернізація та відновлення закладів соціальної сфери: - Комплексна термомодернізація громадських будівель (заклади освіти, охорони здоров'я) для досягнення економії енергоресурсів. - Впровадження системи енергетичного менеджменту та моніторингу споживання енергоресурсів у бюджетних установах |
|  |  | ПДСЕРК до 2030/2050 року | Енергетична незалежність та екологічність: - Заміщення викопних видів палива відновлюваними джерелами енергії (встановлення теплових насосів, сонячних колекторів) у громадських будівлях. - Скорочення викидів CO2 у секторі муніципальних будівель. |
| Водопровідно-каналізаційне господарство | Водопостачання | Стратегія розвитку Первомайської МТГ до 2027 року | Відновлення систем водопостачання: - Забезпечення населення якісною питною водою шляхом реконструкції водопровідних мереж та споруд. - Будівництво та реконструкція водозабірних споруд та станцій очистки води. |
|  |  | Енергетичний план на 2025-2030 роки | Підвищення енергоефективності: - Заміна насосного обладнання на енергоефективне з встановленням частотних перетворювачів на водопровідних насосних станціях. - Зменшення питомих витрат електроенергії на підйом та транспортування води. |
|  | Водовідведення | Стратегія розвитку Первомайської МТГ до 2027 року | Відновлення системи водовідведення: - Реконструкція та модернізація очисних споруд каналізації для запобігання забрудненню довкілля. - Розширення мережі централізованого водовідведення (будівництво нових колекторів). |
|  |  | Енергетичний план на 2025-2030 роки | - Модернізація насосного обладнання на каналізаційних насосних станціях (КНС) для зниження енергоспоживання. |
| Господарство поводження з відходами | Поводження з побутовими відходами | Стратегія розвитку Первомайської МТГ до 2027 року | Створення інфраструктури переробки твердих побутових відходів (ТПВ): - Впровадження системи роздільного збирання ТПВ. - Будівництво сміттєпереробного комплексу або сортувальної лінії для зменшення обсягів захоронення ТПВ. - Придбання спеціалізованої техніки для збору та вивезення ТПВ. |
|  |  | ПДСЕРК до 2030/2050 року | Вдосконалення системи збору ТПВ: - Зменшення обсягів утворення відходів та збільшення частки їх переробки. - Утилізація полігонного газу (метану) для виробництва енергії або його спалювання (дегазація полігонів) для скорочення викидів парникових газів. |

Розробка та наповнення цього МПЗВ здійснювалися з дотриманням принципу взаємодоповнюваності ресурсів. Всі заходи та пріоритетні проєкти, включені до цього документу, пройшли верифікацію на предмет джерел покриття витрат: вони спрямовані на вирішення критичних потреб, які наразі не мають підтвердженого фінансування за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджетів.

Крім того, з метою уникнення подвійного фінансування, громада підтверджує, що станом на момент розробки цього Плану, комунікація щодо фінансування саме зазначених нижче заходів не дублюється і не ведеться паралельно з іншими міжнародними донорами чи фінансовими організаціями. Таким чином, МПЗВ фокусується виключно на тих компонентах відновлення, які наразі залишаються без фінансового забезпечення, створюючи унікальну додану вартість для сталого розвитку громади.

Стратегія розвитку Первомайської міської територіальної громади на період до 2027 року містить низку задекларованих пріоритетних потреб, реалізація яких значною мірою спирається на залучення зовнішнього фінансування та міжнародної технічної допомоги. Документ робить чіткий акцент на поглибленні співпраці з ключовими міжнародними донорами та фінансовими інституціями, зокрема Північною екологічною фінансовою корпорацією, Німецьким товариством міжнародного співробітництва, Міжнародною організацією з міграції, Програмою «U-LEAD з Європою» та Програмою розвитку ООН, розглядаючи їх як стратегічних партнерів у модернізації комунальної інфраструктури, підвищенні енергоефективності та забезпеченні сталого розвитку громади.

2. Процес розробки місцевого плану зеленого відновлення

Розробка Місцевого Плану Зеленого Відновлення є систематичним підходом, що складається з чотирьох етапів:

1. Залучення місцевих зацікавлених сторін, включаючи представників активу громади та місцеве населення, для визначення та формулювання потреб у зеленому відновленні.

2. Оцінка існуючої ситуації в муніципалітеті, визначення пріоритетності потреб у зеленому відновленні та вибір секторів, на яких слід зосередитися. Пріоритетність потреб у зеленому відновленні та секторів, на яких слід зосередитися, визначається на основі таких критеріїв:

2.1. Потенційний соціальний вплив.

2.2. Потенційний вплив на навколишнє середовище.

2.3. Визначені потреби муніципалітету.

3. Визначення бачення муніципалітету щодо зеленого відновлення та екологічних цілей.

4. Розробка пріоритетних заходів зеленого відновлення, оцінка того, як їх можна реалізувати відповідно до цілі Паризької угоди щодо обмеження підвищення температури до 1,5°C, та аналіз ризиків і можливостей, що їх надають місцеві та глобальні тенденції.

Рисунок 1. Огляд процесу розробки місцевих планів зеленого відновлення

2.1. Підсумок залучення стейкхолдерів

Рисунок 2. План-схема інституційної вертикалі стейкхолдерів

Таблиця 5. Практичні та потенційні ролі ключових стейкхолдерів

| Стейкхолдери | Ключова роль в рамках проєкту |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Донори, Інвестори, МФО | Починаючи з 24 лютого 2022 року, ключовими партнерами, які надали суттєву допомогу громаді (загалом понад €8 866 400), виступили: - НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація): Проєкт реконструкції мереж та споруд водопостачання. Загальний бюджет. - МОМ (Міжнародна організація з міграції): Реконструкція мереж водопостачання, водовідведення та очисних споруд каналізації (ОСК). - GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва): Технічне переоснащення насосних станцій водоканалу. - Товариство Червоного Хреста України: Встановлення модульної твердопаливної котельні (1000 кВт) для міської багатопрофільної лікарні. - UNICEF та UNOPS: Забезпечення лікарні генераторами потужністю 50 кВт та 120 кВт. - USAID та ACTED: Надання спецтехніки (екскаватор JCB 3CX) та 3-х генераторів для КП «Первомайськтепломережі». |
| Кабінет Міністрів України | Забезпечення державних гарантій та стратегічне погодження. У випадку залучення кредитних коштів (позик) від МФО виступає гарантом повернення коштів. Затверджує порядок залучення та використання коштів для реалізації проєктів відновлення. |
| Міністерство розвитку громад та територій України | Формування секторальної політики та загальна координація. Забезпечує нормативно-правове регулювання у сфері відновлення, погоджує пріоритетність проєктів, здійснює моніторинг реалізації державних програм та проєктів, що фінансуються МФО у сфері регіонального розвитку та житлово-комунального господарства. Експертна оцінка проєктів. |
| Агенство відновлення України | Виконавець та координатор масштабних інфраструктурних проєктів. Залучається за ініціативою КМУ або профільного міністерства. Забезпечує технічний нагляд, координацію та експертизу у складних проєктах з відновлення національного значення. |
| Міністерство фінансів України | Погодження фінансових умов (критично позик/кредитів). У випадку надання від грантів міжнародних фінансових організацій (МФО) – погоджує залучення міжнародної технічної допомоги. У випадку кредитів – погоджує суми, умови позики, проводить оцінку боргової стійкості громади та обслуговує місцевий борг (у випадку забезпечення державних гарантій). |
| Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України | Екологічний нагляд та стратегічна реалізація концепту "Зеленого курсу". В окремих випадках забезпечує відповідність проєктів екологічним стандартам (ОВД), погоджує проєкти у сфері поводження з відходами та водокористування при реалізації проєктів «зеленого» відновлення. |
| Миколаївська обласна військова адміністрація (ОВА) | Регіональна координація та нагляд. Забезпечує механізми координації між громадою та центральною владою/донорами, проводить нагляд за законністю та доцільністю проєктів, верифікує потреби громади на обласному рівні, сприяє в одержанні дозвільних процедур тощо. |
| Первомайська районна військова адміністрація | Районна координація. Дублювання функцій обласної адміністрації на локальному рівні, забезпечення відповідності проєктів районним планам розвитку. Здійснює моніторинг ситуації на рівні району, координує заходи цивільного захисту та взаємодію між громадами району в рамках реалізації спільних інфраструктурних проєктів. |
| Первомайська районна рада | Представництво спільних інтересів громад району. Може виступати партнером у міжмуніципальному співробітництві (наприклад, у проєктах регіональних полігонів ТПВ), затверджує районні програми розвитку. |
| Первомайська міська територіальна громада | Кінцевий бенефіціар. Отримувач вигод від реалізації проєктів (покращення інфраструктури, якості послуг). |
| Первомайська міська рада (ПМР) | Ініціатор, Замовник та Координатор проєктів в рамках Плану зеленого відновлення. Сторона контракту (для грантів/матеріальної допомоги). Власник комунальних підприємств. Здійснює загальне керівництво, підписання угод, контроль за виконанням проєктів та публічне звітування. Керівництво: – Олег Демченко (Міський голова). Email: vykonkomperv@gmail.comb – Дмитро Малішевський (Заступник міського голови). Email: investperv@ukr.net |
| Управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради | Координація донорських та інвестиційних проєктів, підготовка заявок. Забезпечення координації реалізації проєктів відновлення та енергоефективності, адміністрування відновлювальних процесів та комунікації з донорами; супровід виконання грантових, інвестиційних і міжнародних технічних проєктів; контроль дотримання умов фінансування, моніторинг прогресу проєктів і звітність щодо досягнення цільових показників зі сталого відновлення, енергоефективності та скорочення викидів парникових газів Керівник: Тетяна Зарицька. Email: investperv@ukr.net |
| Управління житлово-комунального господарства ПМР | Секторальне адміністративне управління та технагляд. Координація збору технічних даних від КП, моніторинг стану мереж, участь у виборі інженерних рішень та контроль за виконанням календарних планів робіт у сферах ЖКГ і благоустрою. Керівник: Олександр Лисий. Email: gkhpervomaisk@ukr.net |
| КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» | Технічна реалізація встановлення СЕС, реконструкції ОСК, будівництва насосної станції ІІІ підйому. Виробник та постачальник послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення в місті Первомайськ Миколаївської області (зокрема соціальної інфраструктури), надання технічних даних щодо енергоефективності об'єктів та участь у розробці інженерних рішень для Плану зеленого відновлення. Керівник: В’ячеслав Григоренко. Email: pervovodokanal@gmail.com; puvkg23@ukr.net |
| КП «Комунсервіс» | Технічна реалізація управління відходами. Відповідає за логістику збору безпечних відходів, надання даних про стан спецтехніки та впровадження нових моделей поводження з побутовими відходами на території міста. Керівник: Сергій Музика. Email: komunservic@ukr.net |
| ТОВ «Комунсервіс» | Збирання безпечних відходів Керівник: Микола Швець. Email: komunservic@ukr.net |
| КП «ПМЦПМСД» та КНП «ПЦМБЛ» | Надання медичних послуг Комунальне підприємство «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги»: Керівник: Оболенська Тетяна. Email: obolen.007@ukr.net Комунальне некомерційне підприємство «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради: Керівник: Чекрижов Олег. Email: pervcmbl@ukr.net |
| Споживачі послуг | Громада - Кінцеві користувачі та платники. Населення, бізнес, промисловість, муніципальні та бюджетні установи, які отримують послуги. Долучаються до процесу прийняття рішень (партисипація) та забезпечують зворотний зв'язок щодо якості послуг і сплату тарифів, що впливає на сталість проєктів та фінансову стійкість комунальних підприємств. |

Результати залучення активу громади

З метою розробки проєктних документів з боку Первомайської МР Розпорядженням міського голови від 07.01.2026 № 5-р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 17.09.2025 № 197-р «Про створення робочої групи впровадження проєкту Розробка Місцевих Планів зеленого Відновлення» за ініціативи Північної екологічної фінансової корпорації (NEFCO) в рамках Програми «Зелене відновлення для України» було створено Робочу групу до складу якої увійшли:

| Прізвище та Ім’я | Посада в громаді | Роль у Робочій групі |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| МАЛІШЕВСЬКИЙ Дмитро | Перший заступник міського голови | Голова |
| ЧОРНА Інна | Головний спеціаліст сектору з питань транспорту та енергоефективності управління економіки апарату виконавчого комітету міської ради, енергоменеджер | Секретар |
| АНТОНЮК Олександр | В.о начальника комунального підприємства Первомайської міської ради «Управління пасажирських перевезень» | Члени робочої групи |
| БОЙКО Віталій | Член Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради, голова правління Житлово будівельного кооперативу «Театральна-35» (за узгодженням) |  |
| ГРИГОРЕНКО Вячеслав | Директор комунального підприємства Первомайської міської ради «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |
| ГАНЗІЄНКО Ігор | Інженер з техніки безпеки та охорони праці, енергетик комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Первомайської міської ради |  |
| ДМИТРІЄВА Тетяна | Голова Громадської організації «Народна рада», член Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради (за узгодженням) |  |
| ІВАНОВ Анатолій | Представник Ради з питань внутрішньо переміщених осіб, керівник ГО «Сек'юріті прав» (за узгодженням) |  |
| КОВАЛЬЧУК Сергій | Начальник господарчої групи управління освіти міської ради |  |
| КРАВЧУК Володимир | Фізична особа – підприємець, депутат міської ради, член постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, надрокористування, екології, охорони навколишнього середовища, взаємодії з органами самоорганізації населення, енергозбереження та благоустрою (за узгодженням) |  |
| ЛИСИЙ Олександр | Начальник управління житлово-комунального господарства міської ради |  |
| ПІТЕРМАН Семен | Член Громадської ради при виконавчому комітеті міської ради, делегований від міської ради ветеранів (за узгодженням) |  |
| ПОЛІЩУК Ольга | Начальник управління соціального захисту населення міської ради |  |
| РОМАНОВ Євген | Начальник відділу у справах молоді, фізичної культури та спорту управління культури, національностей, релігій, молоді та спорту міської ради |  |
| САВІНА Катерина | Радник, консультант міського голови |  |
| САВВА Наталія | Начальник виробничо-технічного відділу комунального підприємства «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства» |  |
| ТУРОВЕЦЬ Людмила | Провідний економіст комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради |  |
| ШВЕЦЬ Микола | Директор ТОВ «Комунсервіс» (за узгодженням) |  |

Формування складу Робочої групи здійснювалося з неухильним дотриманням демократичних принципів та забезпеченням рівних можливостей. Гендерний баланс відображено у залученні жінок до процесів прийняття стратегічних рішень (понад 33% складу), зокрема на ключових координаційних позиціях. Структура групи гарантує широку інклюзію та реалізацію партисипативного підходу завдяки безпосередній участі представників громадянського суспільства, ради ветеранів та спільноти внутрішньо переміщених осіб. Такий формат забезпечує врахування інтересів усіх вразливих груп населення та сприяє соціальній згуртованості громади в процесі планування зеленого відновлення.

В подальшому члени Робочої групи можуть бути залучені до складу Групи реалізації проєкту. Робочою групою було ініційовано процес партисипації: проведено ряд онлайн-голосувань серед мешканців громади. Далі зазначено ключові результати такого голосування:

Пріоритетні сектори для інвестування. Відповідь на питання: «Які сектори міського господарства, на Вашу думку, потребують першочергового залучення інвестицій (грантів/донорської допомоги) для відновлення?»:

| Рейтинг пріоритетності | Сектор господарства | Розподіл % серед 82 голосів |
| --- | --- | --- |
| 1 місце | Водопровідно-каналізаційне господарство (централізоване водопостачання та водовідведення) | 41,5% |
| 2 місце | Господарство поводження з відходами (збір, утилізація, переробка побутових та будівельних відходів) | 26,8% |
| 3 місце | Відновлення муніципальних зелених зон, водних об’єктів, земельних ділянок тощо | 11,0% |
| 4 місце | Будівельний фонд (житлові об’єкти) | 9,8% |
| 4 місце | Будівельний фонд (муніципальні об’єкти) | 9,8% |
| 5 місце | Інше | 1,1% |

Ключові проблеми водопостачання. Відповідь на питання: «Які проблеми у сфері водопостачання турбують Вас найбільше?»

| Рейтинг пріоритетності | Сектор господарства | Розподіл % серед 45 голосів |
| --- | --- | --- |
| 1 місце | Якість питної води. Схоже, що вода в крані на колір та запах не відповідає нормативній якості | 62,2% |
| 2 місце | Часті перебої послуги водопостачання | 13,3% |
| 3 місце | Проблеми з обліком спожитих послуг | 8,9% |
| 4 місце | Недостатній тиск води в крані | 7,0% |
| 5 місце | Вода в крані відсутня під час вимкнення електроживлення | 4,4% |
| 6 місце | Викачка вигрібних прибудинкових ям відбувається не вчасно | 4,2% |

Результати партисипації шляхом онлайн-голосування демонструють зацікавленість жителів громади (переважно економічно активного віку - 25-65 років):

Абсолютна більшість респондентів (41,5%) визначає сектор водопостачання та водовідведення як критично важливий для першочергового інвестування. Деталізація проблематики у цьому секторі показує, що населення найбільше турбує якість питної води (62,2% респондентів) та технічні проблеми мережі, такі як часті перебої послуги(16,2% респондентів).

Додатково жителі муніципалітету висловлюють запит на покращення системи поводження з відходами (26,8% респондентів), що корелює з визначеними пріоритетами у Плані зеленого відновлення.

Огляд заходів із залучення зацікавлених сторін

з боку громади в рамках проєктного циклу

Консультант НЕФКО/розробник МПЗВ для Первомайська – компанія Cowater International Finland Oy (Фінляндія) за підтримки локальної команди компанії Urban Technology Alliance LP (Велика Британія – Україна).

| № | Назва | Дата | Тема | Учасники, особи | Місцеві чиновники, особи | Жінки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семінар № 1 | 07.07.2025 | Загальна початкова зустріч | 3 | 1 | ≈33% |
| 4 | Семінар № 2 | 15.12.2025 | Менторський онлайн-семінар «Підвищення обізнаності та нарощування адміністративного потенціалу громад» | 13 | 1 | ≈46% |
| 5 | Методологічна підтримка | 17.09.2025 | Методологічна підтримка громад в рамках проєкту «Розробка місцевих планів зеленого відновлення». Розробка компаній Cowater International Finland Oy та Urban Technology Alliance LP. Документ деталізує концепцію «Build Back Greener» та містить двофазну дорожню карту проєкту (Фаза А: Визначення сфери та Фаза В: Розробка МПЗВ) з етапами збору даних, формування звіту та фіналізації плану. Ключовою частиною є практичний алгоритм пріоритезації потреб, який вимагає вибору до чотирьох секторів та встановлює чітку градацію проєктів (від пошкоджених об'єктів до нового будівництва). МПЗВ стає власністю громади, може бути використаний для комунікації з іншими донорами, включаючи подачу потреб на платформу DREAM. |  |  |  |
| 6 | Опитування №1 | 16.07.2025 | Початковий опитувальний лист (містить запити щодо даних про збитки, потреби, населення, адміністративний потенціал громади, наявну допомогу від донорів, стратегічну документацію тощо) |  |  |  |
| 9 | Опитування №2 | 09.12.2025 | Опитувальний лист «Додаткові запити та нагадування» (містить запит щодо технічної інформації про об’єкти, які потребують відновлення або будівництва, а також сектори, які потребують відновлення. Запит на дані про рівень залучення та інституційну готовність місцевих органів влади та комунальних підприємств до процесу відновлення, а також ключові показники інфраструктури (зокрема, щодо викидів, споживання енергії та відновлюваних джерел енергії у водопостачанні, санітарії та опаленні) для демонстрації потенційним донорам. Запит на дані про додаткові потреби та відсутню інформацію, що обговорювалася під час онлайн менторського семінару) |  |  |  |

2.2. Потреби в зеленому відновленні

Таблиця 6. Коротко- та середньострокові потреби м. Первомайськ в зеленому відновленні

| Пріоритети на 2026-2028 роки |  |  | Пріоритети на 2029-2036 років |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Опис | Сектор | № | Опис | Сектор |
| 1 | Будівництво житлових будинків: Інвестиції необхідні для будівництва 26 багатоквартирних будинків з метою заселення внутрішньо переміщених осіб. | Будівель-ний фонд (Житловий) | 1 | Розвиток інфраструктури водопостачання: Необхідне фінансування для Будівництво 1 комплексу: ВНС ІІІ-го підйому з РЧВ об’ємом 6 тис. м3 | Водо-провідно-каналі-заційне госпо-дарство (Водо-постачання) |
| 2 | Модернізація муніципальних будівель: Потреба відновлення (термомодернізації) 5 закладів охорони здоров’я, а також будівництва гібридної сонячної електростанції для Комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради. | Будівельний фонд (Муніци-пальний) | 2 | Розвиток системи управління відходами: Потреба будівництва лінії/станції сортування відходів, а також когенераційної установки на полігоні твердих побутових відходів з метою спалювання звалищного газу (виробництво теплової та електричної енергії). | Госпо-дарство поводження з відходами |
| 3 | Відновлення системи водопостачання: Потреба відновлення ВНС ІІ-го підйому, а також будівництва сонячних електростанцій для 2 об’єктів: ВНС ІІ-го підйому очисних споруд. | Водо-провідно-каналі-заційне госпо-дарство (Водо-постачання) |  |  |  |
| 44 | Відновлення системи водовідведення: Потрібне фінансування для відновлення одного комплексу очисних споруд каналізації, будівництва сонячних електростанцій для КНС «Південна», а також відновлення 6 од. дюкерів каналізації через річку Південний Буг. | Водо-провідно-каналі-заційне госпо-дарство (Водо-відведення) |  |  |  |

2.3. Оцінка існуючої ситуації

2.3.1. Будівельний фонд

Житловий фонд

Коротка характеристика сектору:

| Багатоповерхові будинки | Пошкоджено внаслідок війни, од | 0 |
| --- | --- | --- |
|  | Відновлено на дату розробки звіту, од | 0 |
|  | В процесі відновлення на дату розробки звіту, од | 0 |
|  | Потребує відновлення на дату розробки звіту, од | 26 |
| Приватні будинки | Пошкоджено внаслідок війни, од | 0 |
|  | Відновлено на дату розробки звіту, од | 0 |
|  | В процесі відновлення на дату розробки звіту, од | 0 |
|  | Потребує відновлення на дату розробки звіту, од | 0 |

Поточний стан: Станом на дату підготовки звіту в Первомайську не виявлено пошкоджень або руйнувань об’єктів житлової інфраструктури. Житловий сектор функціонує у звичайному режимі без зафіксованих потреб у терміновому відновленні, пов’язаних із бойовими діями.

Ключові проблеми та обґрунтування:

- ВПО: У місті зареєстровано понад 5,2 тис. внутрішньо переміщених осіб (8,2% від загальної кількості населення). Це створює додатковий тиск на житловий фонд та системи життєзабезпечення..

Сильні сторони:

- Висока спроможність та залучення інвестицій: Первомайськ має досвід залучення міжнародної допомоги (технічної, грантової та благодійної) на суму понад 8,9 млн євро від провідних донорів.

- Інтеграція сучасних підходів: місто впроваджує технології через модернізацію муніципального сектору, фокусуючись на енергонезалежності та диверсифікації джерел енергії.

- Розпочато підготовку до будівництва містечка з 50 модульних будинків за сприяння Данського благодійного фонду відбудови України (GAUFonden):

2.3.2. Водопровідно-каналізаційне господарство

Секторальний опис

Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення на території міста надає КП «Первомайське управління водопровідно-каналізаційного господарства». Станом на 01.12.2024 року на обліку у підприємства знаходилось: Абонентів багатоповерхових будинків налічує 15 234 одиниці, або 45 702 осіб населення та 10 519 абонентів приватного сектора або 26 298 осіб населення. Юридичних осіб - 276 абонентів Основним джерелом водопостачання міста є комбінована система, що базується на заборі поверхневих вод річок Південний Буг та Синюха, а також додатковому використанні трьох артезіанських свердловин. Технологічний комплекс міста включає три основні водозабори загальною встановленою потужністю близько 40 тис. м³/добу (за вирахуванням потужностей, що перебувають у резерві чи на реконструкції). Загальна довжина водопровідних мереж становить 400,85 км, що включає 87,6 км магістральних водогонів та 314,25 км внутрішньоквартальних мереж. Водовідведення забезпечується через 194,3 км каналізаційних мереж та роботу 20 каналізаційних насосних станцій (в експлуатації з 1977 року), які транспортують стічні води на очисні споруди потужністю 30 тис. м³/добу. Очисні споруди каналізації введено в експлуатацію у 1975 році. Обслуговування та експлуатацію цієї розгалуженої системи в межах міста здійснює штат у кількості 212 осіб.

Поточний стан

Система водопостачання та водовідведення міста працює у штатному режимі, прямих пошкоджень або руйнувань внаслідок війни не зафіксовано. Усі ключові об’єкти, включаючи 3 водозабори та 20 каналізаційні насосні станції, забезпечені генераторами для підтримки сервісу в умовах відключень електроенергії. Сектор водовідведення потребує термінового оновлення, оскільки з 20 міських КНС модернізовано лише 3, а очисні споруди каналізації (потужністю 30 тис. м³/добу) потребують глибокої реконструкції для забезпечення нормативної якості очищення близько 2 млн м³ стоків щорічно. Цей сектор визначено як найвищий пріоритет для відновлення на території міста.

Ключові проблеми

Критична зношеність системи водопостачання: При загальній протяжності водопровідних мереж міста, близько 36% (143,6 км) офіційно визнані аварійними. Це призводить до критично високого рівня втрат питної води (45,5%) та спричиняє понад 650 аварійних поривів на рік. Технічний знос основних водозаборів міста (№1, №2 та №3) становить 70–90%, причому споруди водозабору №1 наразі потребують капітальної реконструкції із застосуванням новітніх технологій очищення.

Пріоритетність модернізації системи водовідведення: Система водовідведення міста перебуває у зношеному стані, оскільки за останні роки модернізація обладнання була проведена лише на 3-х станціях. Очисні споруди каналізації потребують повної заміни енергоємного насосного обладнання, обладнання очищення стічних вод та оновлення будівельних конструкцій.

Сильні сторони:

Енергетична стійкість та безперебійність послуг: Забезпечення критичної інфраструктури міста гарантує стабільне надання послуг навіть в умовах тривалих відключень електроенергії. Наявність резервних потужностей дозволяє підтримувати стабільний тиск у розгалуженій мережі.

Впровадження енергоефективних технологій: Первомайськ системно реалізує заходи з модернізації насосного обладнання (зокрема, встановлення 4 частотних перетворювачів та систем м’якого пуску за підтримки GIZ), що дозволяє суттєво скорочувати споживання електричної енергії та зменшувати викиди CO2.

2.3.3. Господарство поводження з відходами

Секторальний опис

Вивезенням твердих побутових відходів (ТПВ) на території міста і населених пунктів територіальної громади займається ТОВ «Комунсервіс». Система охоплює як багатоповерховий житловий фонд, так і приватний сектор. Наразі в громаді частково впроваджуються елементи роздільного збору відходів (скло, пластик, папір). Основним місцем захоронення є міський полігон ТПВ, розташований за межами житлової забудови, який експлуатується з врахуванням екологічних норм, проте потребує технологічного оновлення для зменшення викидів метану. Пріоритетним напрямком розвитку сектору визначено перехід до засад циркулярної економіки. Місто вже розпочало реалізацію стратегічного проєкту – будівництво заводу з переробки відходів в енергію у співпраці з Фінсько-українським інвестиційним фондом. Цей проєкт передбачає не лише механіко-біологічну обробку сміття, а й термічну утилізацію з виробництвом теплової та електричної енергії, що дозволить громаді щорічно заміщувати значні обсяги викопного палива та зменшити обсяги захоронення на полігоні.

Поточний стан

Система поводження з відходами працює у штатному режимі, жодних пошкоджень об’єктів або спецтехніки ТОВ «Комунсервіс» внаслідок бойових дій не зафіксовано. У місті відсутні проблеми з утилізацією відходів руйнації, проте загальний обсяг утворення ТПВ залишається значним. Існуючий міський полігон ТПВ практично повністю вичерпав свій ресурс, що створює екологічні ризики та потребує негайних рішень для зменшення обсягів захоронення відходів.

Ключові проблеми

Вичерпаний ресурс полігону: Чинний міський полігон ТПВ практично повністю вичерпав свій технічний ресурс для захоронення, що за умов стабільного щорічного утворення відходів в обсязі ~66,0 тис. м³ (або ~13,2 тис. тонн) створює критичні екологічні ризики. Існує потреба будівництва нового полігону ТПВ проєктною потужністю 400 тис. м³. Висока концентрація органічних відходів призводить до неконтрольованої генерації метану, що потребує впровадження систем дегазації полігону. Відсутність сортувальної інфраструктури: У місті відсутня автоматизована сортувальна лінія, що унеможливлює ефективне вилучення вторинної сировини та збільшує частку відходів, які підлягають захороненню. Потреба в енергетичній утилізації: Первомайськ розглядає можливість встановлення когенераційної установки, яка працюватиме на газі, видобутому безпосередньо з полігону ТПВ, та на природному газі для виробництва електричної та теплової енергії. Реалізація масштабного проєкту заводу з переробки відходів в енергію у співпраці з Фінсько-українським інвестиційним фондом потребує значних капіталовкладень, що на фоні тарифу на вивезення сміття вимагає залучення зовнішніх донорських коштів для збалансування бюджету.

Сильні сторони:

Чітка стратегія розвитку та міжнародне партнерство: Місто має розроблений та готовий до впровадження проєкт будівництва заводу з переробки відходів в енергію (орієнтовна вартість проєкту 20 млн євро), реалізація якого запланована на 2025–2027 роки у співпраці з Фінсько-українським інвестиційним фондом. Інституційна готовність до змін: Приєднання громади до «Угоди мерів» (затвердження SEKAP на період до 2030/2050 рік) та затвердження детального Енергетичного плану до 2030 року підтверджують політичну волю муніципалітету до декарбонізації. Громада вже оперує значними обсягами ресурсів що робить проєкти з енергетичної утилізації та дегазації полігону економічно привабливими для інвесторів.

Таблиця 8. Виклики у сфері сталого розвитку за секторами

| Пріоритет | Сектор | Основні виклики та потреби у відновленні | Вплив на сталий розвиток |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівельний фонд (Житловий та Муніципальний) | Виклики: Гостра нестача житла для ВПО. Потреби: Будівництво 26 багатоповерхових будинків. | Доступ людини до житла. Зменшені енергетичні втрати нового житлового фонду (зменшені викиди CO2 для опалення в порівнянні з житловим фондом 60-80-их років минулого століття). |
| 2 | Водопровідно-каналізаційне господарство (Водопостачання та Водовідведення) | Виклики: Критичний рівень зносу водопровідних насосних станцій та аварійний стан очисних споруд каналізації (1975 року вводу в експлуатацію). Потреби: Відновлення ВНС ІІ-го підйому, а також будівництва сонячних електростанцій для 2 об’єктів: ВНС ІІ-го підйому очисних споруд. Будівництво 1 комплексу: ВНС ІІІ-го підйому з РЧВ об’ємом 6 тис. м3 | Загроза аварії на об’єктах магістрального водогону, що призведе до відсутності водопостачання в місті. Забруднення води та ґрунту (через витоки недостатньо очищених стічних вод), загроза екологічної катастрофи. |
| 3 | Господарство поводження з відходами | Виклики: Відсутність розвиненої інфраструктури для сортування та переробки ТПВ. Потреби: Будівництво лінії/станції сортування відходів, а також когенераційної установки на полігоні твердих побутових відходів з метою спалювання звалищного газу (виробництво теплової та електричної енергії). | Накопичення відходів на полігонах, забруднення ґрунту та ґрунтових вод фільтратом, надмірні викиди парникових газів (CO2/метан). |

3. Зелене відновлення

3.1. Бачення зеленого відновлення

Короткострокове відновлення (2026-2028)

Протягом найближчих трьох років місто Первомайськ сфокусується на стабілізації критичної інфраструктури та вирішенні нагальних гуманітарних питань. Беззаперечним пріоритетом, визначеним громадою, є модернізація системи водопостачання для гарантування доступу до якісної питної води. Паралельно забезпечуватиметься енергетична стійкість соціальних об'єктів (термомодернізація 5 закладів охорони здоров'я, встановлення гібридної СЕС для лікарні) та об'єктів водоканалу (ВНС, КНС). Критично важливим напрямком стане забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом будівництва 26 нових енергоефективних багатоквартирних будинків, а також покращення санітарного стану міста через оновлення підходів до поводження з ТПВ. В напрямку екологічної сталості ключовим заходом є комплексна реконструкція очисних споруд каналізації з впровадженням технологій біологічної очистки, що дозволить захистити екосистему річки Південний Буг.

Середньострокове відновлення (2029-2036)

У середньостроковій перспективі муніципалітет планує реалізувати масштабні інфраструктурні проєкти для досягнення екологічної безпеки. У секторі поводження з відходами відбудеться перехід до моделі циркулярної економіки за принципом «Waste-to-Energy»: запуск сміттєсортувальної лінії та будівництво когенераційної установки на полігоні ТПВ для виробництва енергії з полігонного газу. Також продовжуватиметься нарощування потужностей відновлюваних джерел енергії на об’єктах водопостачання.

Довгострокове відновлення (2036+)

Довгострокова візія розвитку Первомайська ґрунтується на досягненні кліматичної нейтральності та часткової енергонезалежності деяких критичних об’єктів відповідно до європейських стандартів та зобов'язань Угоди Мерів. Стратегічною метою є трансформація у «розумне» та екологічно чисте місто з низьким рівнем захоронення відходів, розвиненою інфраструктурою та високим рівнем комунальних послуг для всіх мешканців муніципалітету.

3.2. Довгострокова перспектива, екологічні цілі та прогалини

Таблиця 9. Довгострокова перспектива, екологічні цілі та прогалини

| № | Сектор | Довгострокове бачення | Ключові цілі | Прогалини (Бар'єри) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівельний фонд (Житловий та Муніципальний) | Створення енергонезалежного та інклюзивного простору, здатного прийняти нових мешканців (ВПО) та забезпечити безперебійне функціонування критичної інфраструктури (лікарень) за рахунок відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). | Ціль 1.1: Забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб шляхом будівництва нового житлового комплексу (26 багатоквартирних будинків). Ціль 1.2: Енергетична безпека соціальної сфери: будівництво гібридної сонячної електростанції (СЕС) для Первомайської центральної міської багатопрофільної лікарні (КНП «ПЦМБЛ») для роботи під час блекаутів. Ціль 1.2: Забезпечення термомодернізації об’єктів охорони здоров’я | Висока вартість нового будівництва капітального житла. Дефіцит житла. Критична нестача площ для розміщення понад 5 200 офіційно зареєстрованих ВПО. Енергетична вразливість. Залежність критичної інфраструктури від централізованої мережі електропостачання в умовах частих знеструмлень. |
| 2 | Водопровідно-каналізаційне господарство (Водопостачання та Водовідведення) | Створення енергоефективної системи замкненого циклу, що гарантує населенню доступ до питної води європейської якості, мінімізує втрати ресурсів та повністю усуває забруднення басейну річки Південний Буг неочищеними стічнимим водами. | Ціль 2.1: Комплексне відновлення водопровідних насосних станцій з інтеграцією ВДЕ. Ціль 2.2: Повна реконструкція очисних споруд каналізації (біологічна очистка) для запобігання скидам неочищених стічних вод у приймальну водойми. | Критичний знос існуючої інфраструктури. Очисні споруди та насосні станції функціонують понад 40 років без капітального оновлення. Висока енергоємність насосного обладнання старого зразка. Ризики знеструмлення об'єктів критичної інфраструктури. Висока вартість. Брак коштів у місцевому бюджеті для реалізації масштабних інфраструктурних проєктів |
| 3 | Господарство поводження з відходами | Перехід від моделі захоронення до моделі «Waste-to-Energy» (енергія з відходів) та циркулярної економіки, що дозволить вирішити проблему переповненого полігону та генерувати енергію для міста. | Ціль 3.1: Створення інфраструктури переробки: будівництво сміттєсортувальної лінії/станції для зменшення обсягів захоронення. Ціль 3.2: Енергетична утилізація полігонного газу: будівництво когенераційної установки на полігоні ТПВ для виробництва електроенергії та тепла з метану (дегазація). | Низька культура сортування ТПВ серед населення (потреба в просвітництві). Діючий полігон ТПВ практично вичерпав свій ресурс, що створює екологічні ризики. |

3.3. Тренди, ризики та можливості для зеленого відновлення

На планування зеленого розвитку міста Первомайськ впливає складне поєднання загальномасштабних наслідків війни, локації та глобальних кліматичних викликів. Ключовою тенденцією є зміна демографічного навантаження: поступове повернення мешканців (з категорії вибулих: ВПО та біженці) та прибуття ВПО зі східних регіонів, що створює додатковий тиск на зношену інфраструктуру водопостачання та поводження з відходами. Важливим фактором залишається енергетична вразливість, що зумовлює необхідність децентралізації енергосистеми.

Таблиця 10. Оцінка трендів, ризиків та можливостей для м. Первомайськ

| Категорія аналізу | Ключовий тренд / Фактор | Вплив на планування (Специфіка муніципалітету) | Ризики | Можливості (Стратегічні переваги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соціально-демо-графічні зміни | Демографічне відновлення та інфраструктурне навантаження Повернення місцевого населення + інтеграція ВПО (близько 20 000 осіб з незареєстрованими людьми) | Зростання споживання води та навантаження на систему водовідведення | Ризик колапсу комунальних послуг Критично зношені водопровідні насосні станції та аварійні очисні споруди каналізації можуть не витримати збільшення навантаження без відновлення таких об’єктів | Модернізація інфраструктури шляхом залучення фінансування під соціальні проєкти для капітального оновлення інфраструктури Станом на початок 2026 року муніципалітет знаходиться поза фокусом окупаційних сил щодо ракетних обстрілів та атак БпЛА |
| Енерге-тична безпека | Адаптація через енерго-незалежність Висока ймовірність перебоїв в енергопостачанні. | Переорієнтація комунальних закладів (лікарні, амбулаторії) на автономні джерела живлення | Критична енергозалежність систем життєзабезпечення та моніторингу здоров’я Загроза раптової відмови медичного обладнання при перебоях електропостачання (в т. ч. апаратів штучної вентиляції легень) | Впровадження автономних, відновлюваних джерел енергії шляхом встановлення сонячних електростанцій на об’єктах критичної інфраструктури. |
| Екологія та відходи | Вичерпання ресурсу інфраструктури та перехід до «Waste-to-Energy» Діючий міський полігон ТПВ практично вичерпав свій технічний ресурс, що вимагає переходу від захоронення до глибокої переробки та енергетичної утилізації | Необхідність термінового впровадження технологій зменшення обсягу сміття (сортування) та дегазації полігону. Планування складних інженерних рішень з переробки відходів в енергію замість розширення площ звалищ | Екологічний та санітарний ризик Загроза виникнення надзвичайної ситуації через переповнення полігону та неконтрольовані викиди метану (пожежі, забруднення повітря) до моменту введення в експлуатацію нових потужностей | Використання енергетичного потенціалу відходів: виробництво електричної та теплової енергії з полігонного газу (когенерація) та спалювання відходів, що зменшить залежність від викопного палива. Залучення міжнародних інвестицій під кліматичні проєкти Наявність чіткої стратегії: План дій сталого енергетичного розвитку та клімату до 2030/2050 року |
| Висна-ження міжна-родних донорів та інвесторів | Дефіцит донорських та інвестиційних фондів Висока міжнародна та внутрішньодержавна конкуренція за інвестиції | Потреба у професійній підготовці проєктних заявок, обґрунтувань потреб та наявності затверджених стратегічних документів на перспективу | Відсутність необхідного обсягу коштів для забезпечення наявних потреб громади у відновленні | Висока активність муніципалітету та позитивний досвід співпраці з авторитетними донорами (NEFCO, UNICEF, GIZ) в умовах воєнного стану демонструє готовність міста забезпечувати майбутні гарантії щодо успіху реалізації проєктів відносно заявлених потреб |
| «Кадровий голод» | Пере-навантаження наявного персоналу локальних стейкхолдерів | Залучення представників адміністративної ланки органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств до складу Робочої групи\Групи реалізації проєкту | Обмеження операційної спроможності та зниження ефективності роботи представників локальних адміністративних ланок Брак/відсутність на ринку праці локальних вузькопрофільних фахівців (енергоменеджерів) може сповільнити адміністрування отриманих грантів, позик тощо | Можливість залучення представників активу громади та професійних інженерно-консалтингових компаній. Можливість утворення локальних Робочих груп та підвищення кваліфікації наявного персоналу |

3.4. План дій в рамках процедури зеленого відновлення

Таблиця 11. Місцевий план дій із зеленого відновлення

| № | Сектор | Ціль | Пріоритет |  | Дія (захід) | Показник (індикатор) | Для задекларованих потреб |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Для сектору | Для муніци-палітету |  |  | Базовий (поточ-ний стан) | Кінцевий результат | Термін |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Будівель-ний фонд | Ціль 1.1. Забезпечити соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб | 1 | 2 | Захід 1.1.1. Будівництво нового житлового комплексу для ВПО | Кількість збудованих будинків, од. | 0 (потреба у житлі для >5 000 ВПО) | 26 | 2027-2028 |
|  |  | Ціль 1.2. Забезпечити енергетичну автономність муніципальних об’єктів | 2 | 2 | Захід 1.2.1. Будівництво гібридної СЕС для міської лікарні | Кількість модернізованих об’єктів, од | 0 | 1 | 2026-2027 |
|  |  |  |  |  |  | Автономія в споживанні електричної енергії, % | 0% | 40-50% Згідно з майбутніми проєк-тними розрахунками значення будуть уточнені |  |
|  |  | Ціль 1.3. Забезпечити термомодернізацію об’єктів охорони здоров’я | 1 | 2 | Захід 1.3.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель КП «ПМЦПМСД» | Кількість модернізованих об’єктів, од. | 0 | 5 | 2026-2027 |
| 2 | Водо-провідно-каналі-заційне госпо-дарство | Ціль 2.1. Забезпечити населення якісною питною водою та знизити енергоємність транспортування води | 1 | 1 | Захід 2.1.1. Комплексне відновлення ВНС ІІ-го підйому | Кількість відновлених насосних станцій, од. | 0 | 1 | 2027-2028 |
|  |  |  |  |  | Захід 2.1.2. Будівництво СЕС для ВНС ІІ-го підйому очисних споруд | Кількість модернізованих насосних станцій, од. | 0 | 2 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  | Автономія в споживанні електричної енергії, % | 0% | 20-30% Згідно з майбутніми проєктними розрахунками значення будуть уточнені |  |
|  |  |  |  |  | Захід 2.1.3. Будівництво 1 комплексу ВНС ІІІ-го під-йому з РЧВ | Кількість збудованих насосних станцій, од. | 0 | 1 | 2029-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Кількість збудованих РЧВ, од. | 0 | 1 (6 тис. м3) |  |
|  |  | Ціль 2.2. Попередити екологічну катастрофу та забруднення ґрунтових вод неочищеними стічними водами | 1 | 1 | Захід 2.2.1. Відновлення очисних споруд каналізації (ОСК) | Кількість відновлених ОСК, од. | 0 | 1 (комплекс споруд) | 2027-2028 |
|  |  |  |  |  | Захід 2.2.2. Відновлення дюкерів каналізації через річку Південний Буг | Відновлені дюкери | 0 од. | 6 од. | 2026-2027 |
|  |  | Ціль 2.3. Забезпечити енергетичну автономність критичних об’єктів | 3 | 3 | Захід 2.3.1. Будівництво СЕС для потреб КНС | Кількість модернізованих насосних станцій, од. | 0 | 1 | 2026-2027 |
|  |  |  |  |  |  | Автономія в споживанні електричної енергії, % | 0% | 20-30% Згідно з майбутніми проєктними розрахунками значення будуть уточнені |  |
| 3 | Госпо-дарство повод-ження з відходами | Ціль 3.1. Зменшити обсяги захоронення відходів | 1 | 2 | Захід 3.1.1. Будівництво сміттєсорту-вальної лінії/станції | Наявність працюючої інфраструктури, од. | 0 | 1 | 2029-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Частка відсортованих ТПВ | 0% | Згідно з майбутніми проєктними розрахун-ками - % |  |
|  |  | Ціль 3.2. Використати енергетичний потенціал полігону ТПВ (дегазація) | 2 | 3 | Захід 3.2.1. Будівництво когенераційної установки для утилізації полігонного газу | Кількість встановлених установок, од. | 0 | 1 | 2029-2030 |
|  |  |  |  |  |  | Видобуток та спалення полігонного газу, тис. м3/рік | 0 | Згідно з майбутніми проєктними розрахун-ками |  |
|  |  |  |  |  |  | Генерація теплової енергії, Гкал/рік | 0 | Згідно з майбутніми проєктними розрахун-ками |  |
|  |  |  |  |  |  | Генерація електричної енергії, тис. кВт*год/рік | 0 | Згідно з майбутніми проєктними розрахун-ками |  |
|  |  | Ціль 3.3. Змінити поведінкові звички населення щодо поводження з відходами | 3 | 3 | Захід 3.3.1. Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед мешканців щодо правил сортування та роздільного збору сміття | % населення, що сортує відходи | Невідомо (низький) | ≥80% | 2026 |

3.5. Зелене відновлення відповідно до цілі 1,5°С

Контекст Паризької угоди та цілі сталого розвитку

Україна ратифікувала Паризьку угоду в 2016 році, підтвердивши свою відданість глобальній боротьбі зі зміною клімату. У липні 2021 року Уряд затвердив Оновлений національно визначений внесок до Паризької угоди, встановивши амбітну національну ціль: скорочення викидів парникових газів на 65% до 2030 року порівняно з рівнем 1990 року, з довгостроковим прагненням досягти кліматичної нейтральності до 2060 року.

Ці зобов'язання інтегровані в національну політику та безпосередньо корелюють з Цілями сталого розвитку (ЦСР) до 2030 року, зокрема:

| Ціль 7 «Доступна та чиста енергія»: Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії. | Ціль 11 «Сталий розвиток міст і громад»: Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів. | Ціль 13 «Пом'якшення наслідків зміни клімату»: Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками. |
| --- | --- | --- |

Розробка Місцевого плану зеленого відновлення міста Первомайськ ґрунтується на імперативі, що інфраструктурні рішення на муніципальному рівні повинні робити внесок у досягнення мети обмеження глобального потепління до 1,5°C.

Пороги таксономії ЄС та принцип DNSH

У контексті набуття статусу кандидата в члени ЄС та стратегічного курсу на відновлення за принципом «Відбудувати екологічніше» (Build Back Greener), Україна розпочала гармонізацію свого законодавства зі стандартами Європейського зеленого курсу (European Green Deal).

Ключовим інструментом у цьому процесі є Таксономія ЄС - класифікаційна система, що встановлює перелік екологічно сталих видів економічної діяльності. Хоча повна імплементація регламенту в національне законодавство триває, дотримання технічних критеріїв перевірки є передумовою для залучення фінансування від міжнародних фінансових організацій (МФО) та фондів ЄС для відбудови.

Оцінка запропонованих заходів відновлення муніципалітету базується на принципі «Не завдавай значної шкоди» (Do No Significant Harm - DNSH). Це гарантує, що інвестиції узгоджуються з екологічними цілями, такими як пом'якшення наслідків зміни клімату, адаптація до них та перехід до циркулярної економіки.

Оцінка відповідності заходів МПЗВ кліматичним цілям

Заходи, передбачені у Плані дій (Розділ 3.4), безпосередньо сприяють декарбонізації та адаптації громади до змін клімату наступним чином:

1. Енергоефективність будівель

|  | Захід: будівництво 26 багатоповерхових будинків використанням енергоефективних матеріалів. |
| --- | --- |
|  | Вплив на клімат: Застосування сучасних будівельних норм та матеріалів при створенні нового житлового фонду забезпечить низький рівень споживання енергії на опалення та кондиціонування протягом усього експлуатаційного циклу будівель. |

2. Декарбонізація енергоємних процесів та розвиток ВДЕ

|  | Заходи: Будівництво гібридної СЕС для міської лікарні та встановлення СЕС для потреб водоканалу (ВНС, КНС). |
| --- | --- |
|  | Вплив на клімат: Пряме заміщення споживання вуглецевоємної електроенергії з мережі відновлюваною енергією сонця. Це забезпечує зниження непрямих викидів CO2 та гарантує часткову енергетичну автономність критичної інфраструктури під час кліматичних або воєнних катаклізмів. |

3. Збереження водних ресурсів та енергоефективність водопостачання

|  | Захід: Заміна аварійних труб, встановлення частотних перетворювачів та сучасних насосів. |
| --- | --- |
|  | Вплив на клімат: Зменшення втрат води означає, що менше енергії витрачається на її видобуток та транспортування. Сучасне насосне обладнання споживає на 15-20% менше електроенергії. |

4. Зменшення викидів метану та циркулярна економіка

|  | Заходи: Будівництво когенераційної установки на полігоні ТПВ та запуск сміттєсортувальної лінії. |
| --- | --- |
|  | Вплив на клімат: Уловлювання та утилізація полігонного газу (метану) для виробництва енергії є одним з найефективніших кліматичних заходів, оскільки метан є потужним парниковим газом. Сортування відходів зменшує обсяги захоронення та повертає ресурси в економіку, реалізуючи принципи циркулярної моделі. |

5. Захист водних ресурсів

|  | Заходи: Комплексна реконструкція очисних споруд каналізації з впровадженням біологічної очистки стічних вод. |
| --- | --- |
|  | Вплив на клімат: Підвищення якості очистки стічних вод запобігає евтрофікації та деградації річки Південний Буг, підвищуючи стійкість водної екосистеми до зміни клімату (підвищення температур та обміління). |

Прогноз скорочення викидів ПГ та енергозбереження до 2036 року

Базуючись на даних базового кадастру викидів та затверджених цілях «Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату», Первомайська міська громада ставить за мету скоротити викиди CO2 щонайменше на 37,8% до 2030 року (відносно базового рівня) з подальшим рухом до кліматичної нейтральності.

Реалізація заходів, передбачених цим Місцевим планом зеленого відновлення, забезпечить досягнення наступних показників у ключових секторах до 2036 року (попередні припущення):

Водопровідно-каналізаційне господарство. Сектор водопостачання та водовідведення є одним із найбільш енергоємних у громаді. Комплексна модернізація передбачає:

Заходи: Відновлення очисних споруд каналізації, встановлення сонячних електростанцій (СЕС) для живлення насосних станцій.

Прогноз: Заплановане скорочення викидів у цьому секторі становить 20-30%. Це буде досягнуто шляхом зменшення споживання електроенергії з загальної мережі та заміщення її власною «зеленою» генерацією.

Будівельний фонд (Муніципальний та Житловий) Найбільший потенціал енергозбереження зосереджений у житловому секторі та муніципальних будівлях.

Заходи: Будівництво 26 нових багатоквартирних будинків для ВПО з використанням сучасних норм енергоефективності (клас «С» і вище). Встановлення гібридної СЕС для КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня».

Прогноз: У секторі муніципальних будівель очікується скорочення викидів на 15-25%. У житловому секторі основний ефект полягає в стримуванні росту викидів при збільшенні житлової площі

Поводження з відходами та виробництво енергії. Поточний стан полігону ТПВ створює екологічні ризики через викиди метану.

Заходи: Будівництво сміттєсортувальної лінії та когенераційної установки для утилізації полігонного газу (метану).

Прогноз: Впровадження технології «Waste-to-Energy» дозволить не лише зменшити обсяг захоронення відходів, але й перетворити шкідливі викиди метану на електричну та теплову енергію. Враховуючи високий коефіцієнт впливу метану на глобальне потепління, цей захід має критичне значення для екологічного балансу громади.

Сумарний ефект Реалізація пріоритетних проєктів МПЗВ спільно з іншими проєктними ініціативами (згідно стратегічних планів до 2023/2050 року) дозволить громаді до 2030 року скоротити загальний обсяг викидів парникових газів на 20-25% щорічно. Пролонгація ефекту від цих заходів до 2036 року, разом зі збільшенням частки ВДЕ у міському енергобалансі, гарантує відповідність розвитку Первомайська цілям Паризької угоди та Європейського зеленого курсу. Таким чином, Місцевий план зеленого відновлення м. Первомайськ не лише вирішує нагальні потреби відновлення, але й закладає фундамент для низьковуглецевого розвитку, повністю відповідаючи цілі 1,5°C та вимогам міжнародних партнерів.

4. Концептуальні нотатки щодо заходів МПЗВ

| Захід | Захід 1.1.1. Будівництво нового житлового комплексу для ВПО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис дій (загальний опис) | Проєктування та будівництво 26 нових багатоквартирних житлових будинків з використанням сучасних норм енергоефективності (клас «С» і вище). |  |  |  |
| Мета | Забезпечення населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), безпечним та енергоефективним житлом. |  |  |  |
| Сектор | Будівельний фонд |  |  |  |
| Підсектор | Житловий |  |  |  |
| Прямий зв’язок або залежність від реалізації інших заходів | Захід безпосередньо пов'язаний із Заходом 2.1.3 (Будівництво ВНС III-го підйому) та Заходом 2.2.1 (Відновлення очисних споруд каналізації. Також наявний зв'язок із Заходами 3.1.1 та 3.3.1, оскільки нові мешканці потребуватимуть послуг інфраструктури збору та сортування ТПВ. |  |  |  |
| Ціль | Для заходу: Забезпечення соціальним житлом внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |
| Індикатор | Базове значення (для потреб в МПЗВ) |  | Кінцева ціль |  |
| Кількість збудованих багатоквартирних будинків, од, од. | 0 |  | 26 |  |
| Частка ВПО, забезпечених житлом, % | 0,25 |  | 74,5% (від кількості осіб, які не забезпечені житлом з боку донорів або держави) |  |
| Виклики | Значне демографічне навантаження (5 252 ВПО), що вимагає швидких рішень. Дефіцит площ для розміщення , висока вартість будівельних матеріалів капітального будівництва та дефіцит спеціалістів. |  |  |  |
| Соціально-економічний контекст (вигоди) | Створення комфортних умов для повернення мешканців та повноцінної інтеграції ВПО у громаду. Зменшення витрат домогосподарств на комунальні послуги (опалення). Підвищення загального рівня життя. |  |  |  |
| Внесок у досягнення цілей сталого розвитку |  |  |  |  |
|  | Ціль 1. Подолання бідності | Ціль 10. Скорочення нерівності |  | Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад |
| Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей | Застосування сучасних будівельних норм (класів енергоефективності «С» і вище) забезпечить низький рівень споживання енергії на опалення та кондиціонування протягом усього життєвого циклу будівель. Це дозволить стримати ріст викидів парників газів (CO2) при значному збільшенні площі житлового фонду громади. |  |  |  |

| Захід |  |  |  |  | Захід 1.2.1. Будівництво гібридної СЕС для міської лікарні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис дій (загальний опис) |  |  |  |  | Проєктування, закупівля обладнання та встановлення гібридної сонячної електростанції (СЕС) із системами накопичення енергії для Комунального некомерційного підприємства «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» (КНП «ПЦМБЛ»). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета |  |  |  |  | Забезпечення енергетичної безпеки соціальної сфери, гарантування безперебійного електропостачання медичного закладу під час відключень (блекаутів) та часткова енергонезалежність об'єкта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сектор |  |  |  |  | Будівельний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор |  |  |  |  | Муніципальний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямий зв’язок або залежність від реалізації інших заходів |  |  |  |  | Захід є відносно автономним інфраструктурним проєктом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль |  |  |  |  | Для заходу: Забезпечити енергетичну автономність муніципальних об’єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатор |  |  |  |  | Базове значення (для потреб в МПЗВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кінцева ціль |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорочення витрат на електричну енергію, % |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥40% |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість персоналу КНП «ПЦМБЛ», для якого буде покращено умови праці, осіб |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість відвідувачів КНП «ПЦМБЛ», для якого буде покращено умови відвідування закладу, осіб |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12356 |  |  |  |  |  |  |  |
| Виклики |  |  |  |  | Дефіцит фінансування для масштабних капітальних інвестицій. Брак будівельних матеріалів та кваліфікованої робочої сили на локальному ринку через наслідки війни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соціально-економічний контекст (вигоди) |  |  |  |  | Підвищення якості та надійності надання медичних послуг. Критично важливе зниження ризиків раптової відмови життєзабезпечувального медичного обладнання (наприклад, апаратів ШВЛ) під час перебоїв електропостачання. Економія бюджетних коштів завдяки зменшенню обсягів закупівлі електроенергії з мережі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесок у досягнення цілей сталого розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ціль 3. Міцне здоров’я і благополуччя |  |  |  |  | Ціль 7. Доступна та чиста енергія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату |  |
| Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей |  |  |  |  | Пом'якшення наслідків зміни клімату завдяки частковому заміщенню споживання вуглецевоємної електроенергії з мережі чистою енергією сонця та зменшенню непрямих викидів парникових газів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід |  |  |  | Захід 1.3.1. Проведення комплексної термомодернізації будівель КП «ПМЦПМСД» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис дій (загальний опис) |  |  |  | Комплексна термомодернізація 5 будівель (закладів охорони здоров'я) Комунального підприємства «Первомайський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» (КП «ПМЦПМСД»). Роботи включатимуть утеплення фасадів, горищ та підвальних приміщень, заміну вікон і дверей на енергоефективні тощо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета |  |  |  | Забезпечити термомодернізацію об'єктів охорони здоров'я, створити комфортний мікроклімат для лікування пацієнтів та роботи персоналу, а також суттєво знизити енерговитрати закладів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сектор |  |  |  | Будівельний фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор |  |  |  | Муніципальний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямий зв’язок або залежність від реалізації інших заходів |  |  |  | Захід концептуально пов'язаний із Заходом 1.2.1 (Будівництво СЕС для лікарні). Разом вони утворюють комплексний підхід громади до реновації медичного сектору, роблячи його енергоефективним та стійким в умовах блекаутів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль |  |  |  | Для заходу: Забезпечити термомодернізацію об’єктів охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатор |  |  |  | Базове значення (для потреб в МПЗВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кінцева ціль |  |  |  |  |  |
| Скорочення витрат на теплову енергію, % |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥30% |  |  |  |  |  |
| Кількість персоналу КП «ПМЦПМСД», для якого буде покращено умови праці, осіб |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 |  |  |  |  |  |
| Кількість пацієнтів КП «ПМЦПМСД», для якого буде покращено умови відвідування закладу, осіб |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75164 (приблизне річне значення) |  |  |  |  |  |
| Виклики |  |  |  | Дефіцит фінансування для масштабних інвестицій. Брак будівельних матеріалів та кваліфікованої робочої сили на локальному ринку через наслідки війни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соціально-економічний контекст (вигоди) |  |  |  | Покращення санітарно-гігієнічних умов та мікроклімату в амбулаторіях, що сприяє якіснішому наданню медичних послуг. Значна економія бюджетних коштів громади завдяки зменшенню витрат на опалення та утримання муніципальних будівель, що дозволить перенаправити вивільнені кошти на розвиток медицини. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесок у досягнення цілей сталого розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ціль 3. Міцне здоров’я і благополуччя |  |  |  |  | Ціль 7. Доступна та чиста енергія |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату |
| Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей |  |  |  | Пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом значного зниження енергоспоживання на опалення (за рахунок комплексного утеплення). Це призведе до прямого скорочення викидів парникових газів (CO2), пов'язаних із генерацією теплової енергії. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс заходів |  | Захід 2.1.1. Комплексне відновлення ВНС ІІ-го підйому Захід 2.1.2. Будівництво СЕС для ВНС ІІ-го підйому очисних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис дій (загальний опис) |  | Реконструкція водопровідної насосної станції (ВНС) ІІ-го підйому із повною заміною технічно зношеного насосного обладнання на сучасне енергоефективне (із частотними перетворювачами). Паралельно передбачається будівництво сонячної електростанції (СЕС) для забезпечення автономного живлення цієї ВНС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета |  | Підвищення надійності централізованого водопостачання, суттєве зниження енергоємності процесу транспортування питної води та забезпечення енергонезалежності критичного об'єкта під час відключень електроенергії. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сектор |  | Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор |  | Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямий зв’язок або залежність від реалізації інших заходів |  | Цей комплекс є базовим етапом модернізації та має прямий функціональний зв'язок із Заходом 2.1.3 (Будівництво ВНС ІІІ-го підйому з РЧВ), оскільки вода транспортується ланцюгом від ВНС-ІІ до ВНС-ІІІ. Також навантаження на ці об'єкти зросте після реалізації Заходу 1.1.1 (будівництво житла для ВПО). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль |  | Для комплексу заходів: Забезпечити населення якісною питною водою та знизити енергоємність транспортування води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатор |  | Базове значення (для потреб в МПЗВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кінцева ціль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зниження витрат електричної енергії, % |  | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥30% (для кожного об’єкту) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виклики |  | Критична зношеність існуючої інфраструктури (технічний знос основних водозаборів становить 70-90%). Перебої в електропостачанні, що спричиняють гідроудари. Висока вартість сучасного насосного обладнання та сонячних панелей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соціально-економічний контекст (вигоди) |  | Гарантування безперебійного доступу мешканців до питної води навіть під час тривалих блекаутів. Зниження собівартості послуг водопостачання завдяки економії дорогої електричної енергії, що стримає зростання тарифів для населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесок у досягнення цілей сталого розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови |  |  |  |  | Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура |  |  |  |  | Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад |  |  |  |  |  |  |  |  | Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво |  |  |
| Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей |  | Пом'якшення наслідків зміни клімату шляхом зменшення споживання електроенергії з мережі (насоси нового покоління) та використання ВДЕ (сонячної енергії), що разом суттєво скоротить викиди парникових газів (CO2) у секторі водопостачання. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід |  | Захід 2.1.3. Будівництво 1 комплексу ВНС ІІІ-го під-йому з РЧВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис дій (загальний опис) |  | Будівництво нової водопровідної насосної станції (ВНС) III-го підйому в єдиному комплексі з резервуаром чистої води (РЧВ) загальним об'ємом 6 000 м³. Проєкт передбачає повний цикл будівельно-монтажних робіт та інтеграцію нового вузла в існуючу мережу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета |  | Створення стратегічного запасу питної води для громади, вирівнювання (оптимізація) гідравлічного режиму роботи водопровідної мережі та забезпечення безперебійної подачі води споживачам у періоди пікового розбору або при аваріях на магістралях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сектор |  | Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор |  | Водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямий зв’язок або залежність від реалізації інших заходів |  | Технологічно залежить від стабільної роботи ВНС ІІ-го підйому (Заходи 2.1.1 та 2.1.2). Крім того, будівництво РЧВ та додаткової насосної потужності є необхідною передумовою для надання якісних послуг новим мікрорайонам, зокрема новобудовам для ВПО (Захід 1.1.1). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль |  | Для заходу: Забезпечити населення якісною питною водою та знизити енергоємність транспортування води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатор |  | Базове значення (для потреб в МПЗВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кінцева ціль |  |  |  |  |  |  |
| Кількість споживачів, які одержать покращені послуги, осіб |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14500 (залежно від демографічної динаміки та міграційних процесів) |  |  |  |  |  |  |
| Виклики |  | Масштабність та висока вартість капітального будівництва. Складність проведення земляних робіт та інтеграції нових споруд (РЧВ) у щільно забудовану чи зношену інфраструктуру міста. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соціально-економічний контекст (вигоди) |  | Вирішення проблеми недостатнього тиску води та частих перебоїв (що є секторальними проблемами згідно з опитуванням населення громади). Створення безпечного резерву чистої води на випадок надзвичайних ситуацій воєнного чи техногенного характеру. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесок у досягнення цілей сталого розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ціль 6. Чиста вода та належні санітарні умови |  |  |  |  | Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура |  |  |  |  | Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад |  |  |  |  |  |  |  |  | Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво |  |  |
| Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей |  | Адаптація громади до наслідків зміни клімату (зокрема, до посух, обміління річок Південний Буг та Синюха або температурних аномалій) шляхом створення надійного резервуару (РЧВ). Також зменшення аварійності (поривів) у мережі за рахунок вирівнювання тиску скоротить втрати обробленої питної води. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід | Захід 2.2.1. Відновлення очисних споруд каналізації (ОСК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис дій (загальний опис) | Комплексна реконструкція міських очисних споруд каналізації потужністю 30 тис. м³/добу (введених в експлуатацію у 1975 році). Проєкт передбачає заміну застарілого насосного обладнання (знос якого становить 85-100%) на сучасне енергоефективне, оновлення будівельних конструкцій та впровадження новітніх технологій глибокого біологічного очищення стічних вод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета | Забезпечення належного очищення близько 2 млн м³ каналізаційних стоків щорічно до нормативних показників перед їх скиданням у навколишнє середовище, усунення загрози екологічної катастрофи та забруднення ґрунтових і поверхневих вод (річки Південний Буг). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сектор | Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор | Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямий зв’язок або залежність від реалізації інших заходів | Прямий зв’язок із Заходом 2.2.2 (Відновлення дюкерів каналізації) та Заходом 2.3.1 (Будівництво СЕС для потреб КНС). Навантаження на ОСК зросте після реалізації Заходу 1.1.1 (Будівництво нових багатоквартирних будинків для ВПО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль | Для заходу: Попередити екологічну катастрофу та забруднення ґрунтових вод неочищеними стічними водами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатор | Базове значення (для потреб в МПЗВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кінцева ціль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відновлення об’єктів, од. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 (комплекс споруд) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зниження витрат електричної енергії, % | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ≥30% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виклики | Критичний та аварійний стан існуючих споруд, що створює постійну загрозу потрапляння неочищених стічних вод у довкілля. Висока вартість сучасного обладнання для глибокого біологічного очищення та будівельно-монтажних робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соціально-економічний контекст (вигоди) | Покращення санітарно-епідеміологічних умов проживання у громаді, усунення неприємних запахів та ризиків для здоров'я населення. Захист місцевих водних ресурсів (зокрема річки Південний Буг), що в перспективі дозволить безпечно використовувати їх для рекреації та відпочинку мешканців. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесок у досягнення цілей сталого розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання |  |  |  |  | Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура |  |  |  |  | Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад |  |  |  |  |  |  |  |  | Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво |  |  |  |
| Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей | Встановлення сучасного енергоефективного обладнання на ОСК дозволить скоротити витрати електроенергії на очищення стічних вод орієнтовно на 30%, що прямо зменшує викиди CO2. Підвищення якості очистки стічних вод запобігає евтрофікації та деградації річки Південний Буг, підвищуючи стійкість водної екосистеми до зміни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захід |  |  | Захід 2.2.2. Відновлення дюкерів каналізації через річку Південний Буг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Опис дій (загальний опис) |  |  | Проведення спеціалізованих відновлювальних та ремонтних робіт на 6-ти дюкерних переходах каналізаційної мережі, що проходять під руслом річки Південний Буг. Роботи включають обстеження, очищення та заміну зношених ділянок трубопроводів для забезпечення герметичності системи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мета |  |  | Забезпечення надійного відведення стічних вод від споживачів та недопущення витоків неочищених стоків у довкілля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сектор |  |  | Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підсектор |  |  | Водовідведення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямий зв’язок або залежність від реалізації інших заходів |  |  | Захід критично залежить від Заходу 2.2.1 (Відновлення очисних споруд каналізації), оскільки дюкери забезпечують транспортування стоків до ОСК через річкову перешкоду. Також захід є передумовою для сталого функціонування нового житла для ВПО (Захід 1.1.1), забезпечуючи безпечне відведення стоків від зростаючого населення. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ціль |  |  | Для заходу: Попередити екологічну катастрофу та забруднення ґрунтових вод неочищеними стічними водами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Індикатор |  |  | Базове значення (для потреб в МПЗВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кінцева ціль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відновлено дюкерів, од. |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відновлені Мережі, км |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість аварій в мережі за рік |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виклики |  |  | Критичний знос існуючої інфраструктури та високий ризик потрапляння неочищених стічних вод безпосередньо у річку Південний Буг. Висока складність та вартість проведення спеціалізованих водолазних та підводно-технічних робіт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соціально-економічний контекст (вигоди) |  |  | Покращення санітарної безпеки громади. Зниження ризиків забруднення річки, яка є основним джерелом водопостачання та рекреації. Забезпечення стабільної роботи каналізаційної системи для населення та бізнесу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесок у досягнення цілей сталого розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання |  |  |  |  | Ціль 9. Промисловість, інновації та інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад |  |  |  |  |
| Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей |  |  | Запобігання та контроль забруднення: Прямий захист водних ресурсів (річки Південний Буг) та прибережних екосистем від біологічного та хімічного забруднення неочищеними стічними водами. Адаптація: Зміцнення стійкості інженерної інфраструктури до змін клімату та можливих температурних деформацій у водному середовищі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Захід | Захід 2.3.1. Будівництво СЕС для потреб КНС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис дій (загальний опис) | Проєктування та встановлення сонячної електростанції (бажано гібридної, з системами накопичення енергії) для автономного живлення каналізаційної насосної станції (зокрема КНС «Південна»). |  |  |  |  |
| Мета | Забезпечення безперебійної роботи системи водовідведення під час відключень електроенергії (блекаутів), запобігання аварійним зупинкам перекачування стоків та значне зниження витрат комунального підприємства на закупівлю електроенергії з мережі. |  |  |  |  |
| Сектор | Водопровідно-каналізаційне господарство |  |  |  |  |
| Підсектор | Водовідведення |  |  |  |  |
| Прямий зв’язок або залежність від реалізації інших заходів | Захід тісно пов'язаний із Заходом 2.2.1 (Відновлення ОСК) та Заходом 2.2.2 (Дюкери). Безперебійна робота КНС гарантує стабільну подачу каналізаційних стоків через дюкери на очисні споруди. Також він доповнює Захід 1.1.1 (Житло для ВПО), гарантуючи надійне водовідведення для нових багатоквартирних будинків. |  |  |  |  |
| Ціль | Для заходу: Забезпечити енергетичну автономність критичних об’єктів |  |  |  |  |
| Індикатор | Базове значення (для потреб в МПЗВ) |  |  | Кінцева ціль |  |
| Відновлення об’єктів, од. | 0 |  |  | 1 |  |
| Зниження витрат електричної енергії, % | 0% |  |  | ≥40% |  |
| Виклики | Висока вартість обладнання відновлюваних джерел енергії (сонячні панелі, інвертори, акумуляторні батареї). Необхідність виділення та підготовки відповідної земельної ділянки або конструкцій даху для безпечного монтажу СЕС. |  |  |  |  |
| Соціально-економічний контекст (вигоди) | Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (наприклад, затопленню підвалів житлових будинків чи низинних територій неочищеними стоками) у разі зупинки КНС через відсутність електропостачання. Зниження операційних витрат водоканалу. |  |  |  |  |
| Внесок у досягнення цілей сталого розвитку |  |  |  |  |  |
|  | Ціль 7. Доступна та чиста енергія | Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад | Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво |  | Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату |
| Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей | Пом'якшення наслідків зміни клімату: Заміщення споживання електроенергії з викопних джерел (з загальної мережі) відновлюваною сонячною енергією, що призводить до прямого скорочення викидів парникових газів (CO2). |  |  |  |  |

| Захід | Захід 3.1.1. Будівництво сміттєсортувальної лінії/станції |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опис дій (загальний опис) | Проєктування, будівництво та введення в експлуатацію 1 сучасної станції (лінії) сортування твердих побутових відходів (ТПВ) для автоматизованого та ручного розділення ресурсоцінних компонентів (пластик, папір, скло, метал тощо). |  |  |  |  |
| Мета | Зменшення обсягів змішаних відходів, що підлягають захороненню на зовнішніх полігонах, та підготовка вторинної сировини для подальшої переробки. |  |  |  |  |
| Сектор | Господарство поводження з відходами |  |  |  |  |
| Прямий зв’язок або залежність від реалізації інших заходів | Захід має пряму критичну залежність від Заходу 3.3.1 (Інформаційна кампанія щодо сортування), оскільки ефективність роботи лінії залежить від якості первинного сортування мешканцями. Також захід впливає на Захід 3.2.1 (Когенераційна установка), оскільки вилучення органіки змінить обсяги та склад полігонного газу. Побічно пов'язаний із Заходом 1.1.1 (Житло для ВПО), адже нові мешканці генеруватимуть додатковий обсяг ТПВ. |  |  |  |  |
| Ціль | Для заходу: Зменшити обсяги захоронення відходів |  |  |  |  |
| Індикатор | Базове значення (для потреб в МПЗВ) |  |  | Кінцева ціль |  |
| Кількість збудованих об'єктів, од. | 0 |  |  | 1 |  |
| Частка відсортованих відходів для вторинної переробки, % | 0% |  |  | 30-40% |  |
| Вилучення органічних решток для компостування | ні |  |  | так |  |
| Виклики | Діючий міський полігон ТПВ практично вичерпав свій ресурс. Висока вартість обладнання для сортування та необхідність формування нової поведінкової культури поводження з відходами серед населення громади. |  |  |  |  |
| Соціально-економічний контекст (вигоди) | Створення нових стабільних робочих місць на сортувальній лінії. Отримання комунальним підприємством додаткового фінансового доходу від реалізації вторинної сировини. Покращення загального санітарного стану та чистоти громади. |  |  |  |  |
| Внесок у досягнення цілей сталого розвитку |  |  |  |  |  |
|  | Ціль 8. Гідна праця та економічне зростання | Ціль 11. Сталий розвиток міст і громад | Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво |  | Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату |
| Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей | Перехід до циркулярної економіки. Пом'якшення наслідків зміни клімату (зменшення викидів метану завдяки скороченню обсягів захоронення органічних відходів на полігонах). |  |  |  |  |

| Захід | Захід 3.2.1. Будівництво когенераційної установки для утилізації полігонного газу |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опис дій (загальний опис) | Проєктування та будівництво системи активної дегазації на діючому міському полігоні ТПВ. Проєкт включає буріння свердловин для збору звалищного газу (метану) та встановлення когенераційної установки, яка генеруватиме електричну та теплову енергію шляхом його спалювання (можливе комбіноване використання з природним газом). |  |  |
| Мета | Вирішення екологічної проблеми неконтрольованих викидів метану з переповненого полігону, перетворення відходів на цінний ресурс (енергію) та часткове заміщення використання викопного палива в громаді. |  |  |
| Сектор | Господарство поводження з відходами |  |  |
| Прямий зв’язок або залежність від реалізації інших заходів | Захід логічно пов'язаний із Заходом 3.1.1 (Сміттєсортувальна лінія) та Заходом 3.3.1 (Інформаційна кампанія). |  |  |
| Ціль | Для заходу: Використати енергетичний потенціал полігону ТПВ (дегазація) |  |  |
| Індикатор | Базове значення (для потреб в МПЗВ) |  | Кінцева ціль |
| Кількість збудованих об'єктів, од. | 0 |  | 1 |
| Видобуток та спалення полігонного газу, тис. м3/рік | 0 |  | 1150 |
| Генерація теплової енергії, Гкал/рік | 0 |  | 2,4 |
| Генерація електричної енергії, тис. кВт*год/рік | 0 |  | 1600 |
| Виклики | Діючий полігон практично вичерпав свій ресурс, що потребує негайних рішень. Складність проєктування та висока вартість обладнання для дегазації, що вимагає залучення міжнародних інвестицій та грантових коштів. |  |  |
| Соціально-економічний контекст (вигоди) | Зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема неконтрольованих пожеж на звалищі через самозаймання метану. Отримання громадою додаткового джерела теплової та електричної енергії, що сприяє енергонезалежності. |  |  |
| Внесок у досягнення цілей сталого розвитку |  |  |  |
|  | Ціль 7. Доступна та чиста енергія | Ціль 12. Відповідальне споживання та виробництво | Ціль 13. Пом’якшення наслідків зміни клімату |
| Внесок у досягнення кліматичних або екологічних цілей | Уловлювання та утилізація полігонного газу (метану) для виробництва енергії є одним з найефективніших кліматичних заходів громади, оскільки метан є потужним парниковим газом. Використання технології «Waste-to-Energy» напряму сприяє декарбонізації. |  |  |

_______________________________________________________________