ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської області

75 СЕСІЯ                  6  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  26.06.2015 року   № 16

м.Первомайськ

Про хід виконання рішення міської ради від

25.12.2012  року  № 11  “Про  затвердження

Програми   реформування   та   розвитку

житлово-комунального     господарства

міста Первомайська на 2013-2017 роки”

Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2012-2017 роки, затвердженою рішенням міської ради від 25.12.2012 року № 11 “Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2013-2017 роки”, передбачається реалізація низки заходів, що забезпечить виведення галузі житлово-комунального господарства міста із кризового стану, суттєве підвищення якості послуг та доведення їх до національних стандартів, стабілізацію роботи підприємств галузі та зменшення витрат на виробництво житлово-комунальних послуг.

Програмою  визначені  наступні  пріоритетні  напрями  розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на період 2012-2017 роки:

  - Формування інституту ефективного власника житла, залучення населення до управління та утримання житлового фонду (створення ОСББ, теркомів, міських асоціації ОСББ).

  - Розвиток сфери поводження з побутовими відходами.

  - Розвиток системи водозабезпечення та водовідведення.

  - Розвиток системи теплозабезпечення міста.

  - Розвиток та модернізація зовнішнього освітлення міста.

  - Впровадження ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій і обладнання в усіх сферах ЖКГ.

  - Забезпечення залучення інвестицій та додаткових джерел фінансування проектів розвитку галузі ЖКГ.

Прогнозовані обсяги фінансування по роках з міського, державного бюджетів та інших джерел наведено у  вигляді таблиці:

| Найменування завдань та заходів | Прогнозні обсяги фінансування заходів Програми, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | у тому числі за роками: |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Реформування та удосконалення системи управління ЖКГ | 170,0 | 34,0 | 44,0 | 52,0 | 20,0 | 20,0 |
| Житлове господарство | 139859,7 | 28230,0 | 25333,4 | 27201,3 | 29318,7 | 29776,3 |
| Теплозабезпечення | 52767,9 | 9971,9 | 15318,6 | 10007,4 | 8510,0 | 8960,0 |
| Водопровідне та каналізаційне господарство | 173716,1 | 34691,1 | 28420,1 | 29698,5 | 30956,6 | 49949,8 |
| Благоустрій | 179763,7 | 36889,6 | 34780,2 | 36182,1 | 35093,1 | 36818,7 |
| Пошук джерел фінансування, розробка та реалізація інвестиційних проектів в галузі ЖКГ, співфінансування конкурсних проектів-переможців. | 2948,4 | 948,4 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ | 549225,8 | 110765,0 | 104396,3 | 103641,3 | 104398,4 | 126024,8 |

Інформація про підсумки реалізації Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2013-2017 роки за 2014 рік та І квартал 2015 року:

Житлове господарство

В 2014 році за рахунок коштів міського бюджету проведено капітальний ремонт та реконструкцію наступних об’єктів житлового фонду:

1. Капітальний ремонт трьох ліфтів в будинках: по вул. Коротченка, 1 на суму 102,084 тис. грн.; по вул. Корабельній, 18 (п.1, п.2) на суму 123,247 тис. грн.

2. Проведене експертне обстеження семи ліфтів в будинках по вул.Воровського, 109 (п.1, п.2, п.3), по вул. Корабельній, 19а (п.1), по вул.Корабельній, 27 (п.2, п.3,п.4) на суму 11,088 тис. грн.;

3. Проведено повний технічний огляд ліфту по вул. Коротченка, 1 на суму 0,957 тис.грн.

Закінчені роботи по реконструкції внутрішньобудинкових магістральних електромереж з улаштуванням обліку електроенергії в гуртожитку по вул.Корабельній, 2, освоєно в  2014 році - 215, 433 тис.грн. та пуско-налагоджувальні роботи по вимірюванню та випробування електрообладнання - 5,3 тис. грн.;

Розпочаті роботи по проектуванню реконструкції внутрішньо будинкових електромереж із встановленням засобів обліку електроенергії у гуртожитку по вул. Корабельній, 3, освоєно в 2014 році  – 15,710 тис. грн.;

Проведений поточний ремонт житлового будинку №31 по вул.Кам'яномостівській, освоєно в 2014 році – 91,048 тис. грн.

Придбане обладнання та опалювальні прилади для реконструкції систем опалення в житлових будинках, які відключенні від централізованого опалення  в зв’язку з закриттям малоефективних котелень, всього на суму 350,160 тис.грн. та на 133,532 тис.грн. виконали реконструкцію системи опалення малозабезпеченим громадянам міста згідно Комплексної програми ”Місто, де зручно всім”.

Проведені  роботи з реконструкції системи опалення в житлових будинках, які відключенні від  централізованого опалення, освоєно – 11,584 тис. грн.

Управлінням ЖКГ міської ради здійснюється подальша робота по створенню об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків: надаються консультації ініціативним групам, які звертаються з питання створення ОСББ, допомога щодо підготовки необхідного пакету документів. В грудні 2014 року створене та зареєстроване ОСББ ”Черняховського, 28”.

В 2015 році за рахунок коштів міського бюджету планується здійснити капітальний ремонт ліфтів в багатоквартирних будинках, планується освоїти  256,0 тис. грн.

В березні місяці поточного року укладено договір з ТОВ ПВІ ”Миколаївагропроект” на розробку проектно-кошторисної документації та отримання позитивного звіту ДП ”Укрдержбудекспертиза” в Миколаївській області по наступних об’єктах:

- Капітальний ремонт трьох ліфтів  у будинку № 109 по вул. Воровського, в м. Первомайськ, Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт трьох ліфтів у будинку № 27 по вул. Корабельній, в м. Первомайськ, Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт ліфту у будинку № 19а по вул. Корабельній, в м.Первомайськ, Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт ліфту у будинку № 23а по вул. Трудової Слави, в м.Первомайськ, Миколаївської обл.;

- Капітальний ремонт двох ліфтів у будинку № 38 по вул. Грушевського, в м.Первомайськ, Миколаївської обл., коригування раніше розробленої кошторисної документації.

На придбання комплектуючих для поточного ремонту ліфтів міським бюджетом виділені 15,0 тис. грн. та для придбання електродвигунів для лебідки ліфту передбачені кошти в сумі 44,0 тис. грн.

В січні поточного року проведене експертне обстеження ліфту по вул.Коротченка, 1 на суму 2,5 тис. грн. та відновлена робота цього ліфту.

В березні 2015 року проведений повний технічний огляд ліфтів по вул.Корабельній, 18 (п.1, п.2) на суму 1,8 тис. грн., робота ліфтів поновлена. Всього на виконання заходів з експертного обстеження ліфтів та позачергових технічних оглядів  виділені кошти в сумі 35,0 тис. грн. за рахунок міського бюджету.

Заплановано провести капітальний ремонт зовнішніх водовідвідних систем двох п’ятиповерхових житлових будинків: №13 по вул. Корабельній на суму 81,99 тис. грн., та №24 по вул. Коротченка, на суму 117,081 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету розпочнуться роботи по реконструкції електропостачання 3-поверхового гуртожитку по вул.Гвардійська, 4, заплановано виконати в 2015 році робіт на суму 200,0 тис.грн.

На роботи з реконструкції системи опалення малозабезпеченим громадянам міста згідно Комплексної програми ”Місто, де зручно всім” до кінця 2015 року заплановано використати 125,9 тис. грн.

На поточний ремонт житлових будинків з ознаками аварійності планується використати – 99,5 тис. грн.

Розпочатий поточний ремонт приміщень та обладнання захисних споруд  цивільної оборони, у тому числі по об’єктно :

- № 55236  вул. Гвардійців Родимцева, 59а – 94,4 тис. грн.;

- № 55231 вул. Корабельна, 16 – 94,4 тис. грн., з них використано станом на 01 квітня 2015 року -17,4  тис. грн.;

- № 55246  вул. Корабельна, 20  -  94,4 тис. грн.;

- вул. Гвардійській, 3  - 94,4 тис. грн.;

- 40 років Перемоги, 8 – 94,4 тис. грн.

Планується здійснити технічну інвентаризацію захисних споруд, всього на суму 2,2 тис. грн.

Управлінням ЖКГ міської ради здійснюється подальша робота по створенню об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків: надаються консультації ініціативним групам, які звертаються з питання створення ОСББ, допомога щодо підготовки необхідного пакету документів. Підготовлена документація для реєстрації ОСББ в будинку № 9 по вул.Дзержинського.

Теплопостачання

З початку року нараховано за послуги централізованого опалення всього -  14590,1 тис. грн., у тому числі: по комунальному підприємстві ”Тепло” м.Первомайськ  -   13866,4 тис. грн.,  по  ТОВ ”Енетеп” – 723,7 тис. грн.  Всього сплачено - 14070,2 тис. грн., або всього рівень сплати за послуги складає 96,44 %, у тому числі: по комунальному підприємстві ”Тепло” м.Первомайськ - 13426,1 тис. грн., або рівень сплати 96,82 %; по ТОВ ”Енетеп” - 644,1 тис. грн., або рівень сплати – 89,0 %.

За 2014 рік  підприємствами теплоенергетики вироблено 35,833 тис. Гкал теплової енергії, з яких відпущено споживачам 31,321 тис. Гкал, що на 2,213 тис. Гкал. Менше ніж за 2013 рік.

Загальна кількість абонентів-населення, станом на 01.01.2015 року,  які отримують послуги з централізованого опалення  - 3061, або зменшилась за ІV квартал  на 85 абонентів. З загальної кількості абонентів, 2538 абоненти мають заборгованість на загальну суму 7159,2  тис.грн., або кількість боржників за ІV квартал  2014 року  збільшилася на 199 абонентів, а  сума боргу збільшилася на  115,0 тис. грн.  За звітний період укладені 35 договорів з реструктуризації заборгованості на загальну суму 177,6 тис. грн., вручені 2205 попереджень боржникам на загальну суму боргу 8775,5 тис. грн. та 203 досудових попереджень на загальну суму 1002,13 тис.грн. Судом надані  145 наказів про стягнення заборгованості на загальну суму 812,5 тис. грн., з яких сплачені – 680,7 тис. грн.

Розрахунки за спожитий природний газ станом на 01.01.2015 року:

- Комунальне підприємство ”Тепло” має заборгованість за спожитий природний газ в сумі  10965,148 тис. грн.;

- ТОВ ”Енетеп” має заборгованість за спожитий природний газ в сумі  199,142тис. грн.

Бюджетом міста Первомайська за 2014 рік на розвиток централізованого опалення сплачені кошти на загальну суму    539,597 тис. грн, з них:

- придбання обладнання та матеріалів для ізоляції теплових мереж в сумі 25,0 тис. грн.;

- розробка  програми оптимізації розвитку системи теплозабезпечення м.Первомайська на 2014-2017 роки – в сумі 30,0 тис. грн.;

- технічне переоснащення засобів обліку теплової енергії на котельні по вул. Коротченко,37 (капітальний ремонт) в сумі 13,5 тис. грн.;

- реконструкція котельні по вул. Коротченко, 37 (придбання та встановлення насосного обладнання) в сумі 230,0 тис. грн.;

- технічне переоснащення  комерційних вузлів обліку споживання природного газу  на  котельні по вул. Грушевського, 52 (реконструкція) в сумі 68,609 тис. грн.;

- технічне переоснащення  комерційних вузлів обліку споживання природного газу  на  котельні по вул. Коротченко, 37  (реконструкція) в сумі 84,792 тис. грн.;

- технічне переоснащення  комерційних вузлів обліку споживання природного газу  на  котельні по вул. Корабельній, 31а (реконструкція) в сумі 87,696 тис. грн.

За І квартал 2015 року нараховано за послуги централізованого опалення всього –  9011,0 тис. грн., у тому числі: по комунальному підприємстві ”Тепло” м. Первомайськ  – 8690,7 тис. грн., по ТОВ ”Енетеп” – 320,3 тис. грн. Всього сплачено – 6763,1 тис. грн., або всього рівень сплати за послуги складає 75,05 %, у тому числі: по комунальному підприємству ”Тепло” м. Первомайськ  – 6397,9 тис. грн., або рівень сплати 73,62 %; по ТОВ ”Енетеп” – 365,2 тис. грн., або рівень сплати – 114,02 %.

За І квартал 2015 року   підприємствами теплоенергетики вироблено 19,806 тис. Гкал теплової енергії, з яких відпущено споживачам 17,235 тис.Гкал, що на 3,287 тис. Гкал. менше ніж за І квартал 2014 року.

Загальна кількість абонентів-населення, станом на 01.04.2015 року,  які отримують послуги з централізованого опалення  - 3061. З загальної кількості абонентів, 2312 абоненти мають заборгованість на загальну суму 8035,3  тис.грн., або кількість боржників за І квартал  2015 року  зменшилася на 226 абонентів, а  сума боргу збільшилася на  876,1 тис. грн.  За звітний період укладені 9 договорів з реструктуризації заборгованості на загальну суму 56,5 тис. грн., вручені 445 попереджень боржникам на загальну суму боргу 2272,5 тис. грн. та 17 досудових попереджень на загальну суму 103,6 тис.грн. Судом надані  28 наказів про стягнення заборгованості на загальну суму 178,0 тис.грн., з яких сплачені – 51,4 тис. грн.

Бюджетом міста Первомайська в І кварталі 2015 року кошти  на розвиток централізованого опалення не сплачувалися.

Водопостачання та водовідведення

За 2014 рік нараховано за послуги централізованого водопостачання та водовідведення на загальну суму 20047,2  тис. грн., у тому числі: населення – 14173,6 тис. грн., бюджетні установи – 1887,8 тис. грн., інші – 3985,8 тис. грн.;

Сплачено всього – 19649,1 тис. грн., або 98,01 %, у тому числі: населенням 13573,4 тис. грн. – 95,77 %, бюджетними установами 1924,0 тис. грн. – 101,92 %, іншими юридичними особами 4151,7 тис. грн. – 104,16 %.

Загальна кількість абонентів – населення складає 29607, або збільшилась за ІV квартал  2014 року на 20 абонентів, з них загальна кількість боржників – 12548 абонентів, або зменшилася  за ІV квартал  на 726 боржників,  загальна сума заборгованості яких складає 1367,17  тис. грн., або зменшилась за ІV квартал на 72,83 тис. грн. За 12 місяців 2014 року з боржниками укладені 150 договорів з реструктуризації на загальну суму 353,4 тис. грн., вручені 4384 попередження про сплату заборгованості та 2941 досудових попереджень. Подано  28 заяв на видачу судових наказів на загальну суму 175,4 тис. грн., з них сплачено – 90,2 тис. грн.

На  ремонт, реконструкцію, будівництво водопровідно-каналізаційних мереж і споруд, придбання пожежних гідрантів і люків бюджетом міста Первомайська на 2014 рік,  передбачені кошти в сумі 391,992 тис. грн.:

-  придбані пластикові труби на суму 10,0 тис. грн.;

- погашена кредиторська заборгованість, що склалася станом на 01.01.2014 року по капітальному ремонту ряжевого оголовку ОСВ-ІІ і самопливного колектору на суму 6,7 тис. грн.;

- Гідрологічне обґрунтування придатності річки Синюха для водозабору питного водопостачання м.Первомайськ по об’єкту: ”Реконструкція водозабірного вузла №1 з насосної стації І підйому потужністю 35000м3/добу м. Первомайськ Миколаївської області” (Рішення господарського суду Миколаївської області від 22.10.2014 року по справі №915/1567/14) в сумі 89,652 тис. грн.;

- придбання обладнання для реконструкції дюкеру через річку Південний Буг від насосної станції ”Південна” в сумі 60,0 тис. грн.;

- погашена кредиторська заборгованість, що склалася станом на 01.01.2014 року на проектні роботи по об’єкту ”Здійснення першочергових невідкладних заходів, спрямованих на запобігання виникненню надзвичайної ситуації у м. Первомайську Миколаївської області” на суму 225,64 тис. грн.

Станом за 2014 рік  погашена заборгованість по міжтарифній різниці по  комунальному підприємству ”Первомайський міський водоканал”  в сумі 6914,641  тис. грн. за рахунок державного бюджету.

За 2014 рік Первомайським міським водоканалом   піднято води з річок – 6717,010 тис. м3, подано води в місто – 5448,154 тис. м3,  реалізовано споживачам – 2007,808 тис. м3., у тому числі населення – 1591,615  тис. м3.

Всього очищено каналізаційних стоків за 2014 рік – 1402,022 тис. м3,  з них реалізовано послуг -  1065,863 тис. м 3, у тому числі від населення – 771,386 тис. м3.

За І квартал 2015 року  нараховано за послуги централізованого водопостачання та водовідведення на загальну суму 5301,8  тис. грн., у тому числі: населення – 4284,6 тис. грн., бюджетні установи – 356,5 тис. грн., інші – 660,7 тис. грн.; Сплачено всього – 5086,2 тис. грн., або 95,93 %, у тому числі: населенням 4068,3 тис. грн. – 94,95 %, бюджетними установами 392,2 тис. грн. – 110,01 %, іншими юридичними особами 625,7 тис. грн. – 94,7 %.

Загальна кількість абонентів – населення складає 29616, або збільшилась за І квартал  2015 року на 9 абонентів, з них загальна кількість боржників – 14126 абонентів, або збільшилася  за І квартал  на 1578 боржників,  загальна сума заборгованості яких складає 1557,1 1367,17  тис. грн., або збільшилася за І квартал на 189,93 тис. грн. За І квартал  2015 року з боржниками укладені 33 договори з реструктуризації на загальну суму 48,6 тис. грн., вручені 1089 попереджень про сплату заборгованості та 723 досудових попереджень. Подано  6 заяв на видачу судових наказів на загальну суму 22,4 тис. грн., з них сплачено – 0 тис. грн.

Станом на 01.04.2015 року придбані люки для колодязів на загальну суму 99,864 тис. грн. Інших платежів з бюджету на розвиток водопровідно-каналізаційного господарства не здійснювалося.

За І квартал Первомайським міським водоканалом   піднято води з річок – 347,874 тис. м3, подано води в місто – 252,4 тис. м3,  реалізовано споживачам – 155,278 тис. м3., у тому числі населення – 125,693  тис. м3.

Всього очищено каналізаційних стоків за І квартал – 99,206 тис. м3,  з них реалізовано послуг -  78,871 тис. м 3, у тому числі від населенню – 61,047 тис.м3.

Дороги

У 2014 році за рахунок місцевого бюджету виконано робіт по поточному ремонту дорожнього покриття загальною площею 324,6 м2 : по вул. Михайла Грушевського на суму 40,0 тис. грн. площею 164 м2,  по вул. Одеській на суму 34,0 тис. грн. площею 139 м2, по вул. Революції, Карла Маркса та Тараса Шевченка на суму 3,84 тис. грн. об’ємом 21,6 м2.

За рахунок коштів субвенції з обласного бюджету виконано робіт по поточному ремонту дорожнього покриття по вул. А.Чернецького на суму 23,862 тис. грн.

За рахунок коштів з державного бюджету виконано робіт по поточному ремонту дорожнього покриття загальним об’ємом 1153,74 м2 : по вул. Південній на суму 42,0 тис. грн. площею 172 м2, по вул. Марії Демченко на суму 38,0 тис. грн. площею 155,2 м2, по вул.  Анатолія Луначарського на суму 73,0 тис. грн. площею 298,54 м2, по вул. Фелікса Дзержинського на суму 89,0 тис. грн. площею 364 м2, по вул. Дачній на суму 61,6541 тис. грн. об’ємом 164 м2.

Протягом І кварталу 2015 року ремонтні дорожні роботи не виконувались.

У І кварталі 2015 року виконані роботи з послуг технічного обслуговування 6 електроустановок та технічних засобів регулювання дорожнього руху на суму 3,113 тис. грн. Замінені старі на нові світлодіодні світлофорні модулі в кількості 8 штук на світлофорному об’єкті на перехресті  вул. Радянської та вул. Каховської. В І кварталі 2015 р. встановлено 4, відновлено та поправлено 7, демонтовано 1 дорожній знак згідно зауважень та вимог ВДАІ Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській  області.

Зовнішнє освітлення

У 2014 році виконані роботи по обслуговуванню та ремонту мереж вуличного  освітлення на суму 99,1 тис. грн. по 32 вулицях міста:  Одеській, Надії Крупської, Семена Урицького, Київській, Трудової Слави, Корабельній, Дем’яна Коротченка, Гвардійській, Андрія Чернецького, Шовковичній, Генерала Івана Турунова, 9-го Січня, Радянській, Вознесенській, Юрія Гагаріна, 12 Грудня, Вацлава Воровського, Автодорівській, Тараса Шевченка, Марії Демченко, Революції, Фелікса Дзержинського, Михайла Грушевського, Карла Лібкнехта, Рози Люксембург, Карла Маркса, 13-го Партз’їзду, Василя Жуковського, Григорія Котовського, Кам'яномостівській, Василя Молокова, 8 ППД.

Розпочаті в 2014 році та завершені в І кварталі 2015 року роботи по реконструкції паркового освітлення скверу Перемоги  на суму 310,0 тис. грн. з встановленням 17 шт. світильників та 2 прожекторів, а також роботи по відновленню освітлення по вул. Корабельній від житлового будинку № 1 до ПАТ ”Завод ”Фрегат” на загальну суму 35,0 тис. грн. з встановленням 19 шт. світильників.

Рішенням Первомайської міської ради від 26.02.2015 року № 3  ”Про внесення змін до бюджету м. Первомайська на 2015 рік” передбачені кошти на здійснення ремонтних робіт зовнішнього освітлення у 2015 році в сумі 500,0 тис. грн., на оплату спожитої електроенергії  вуличного освітлення міста – 200,0 тис. грн.

В І кварталі 2015 року проведені роботи по  обслуговуванню та ремонту мережі зовнішнього вуличного  освітлення на ділянках по 23 вулицях  на суму 36,43 тис. грн. Завершені роботи по реконструкції паркового освітлення скверу Перемоги кошторисною вартістю 218,043 тис. грн. з встановленням 17 світильників та 2 прожекторів, які були розпочаті у 2014 році.

Благоустрій

В 2014 році  міським бюджетом передбачено фінансування робіт по благоустрою в сумі 3563,486 тис. грн., кредиторська заборгованість в тому числі за 2013 рік складає 1243,863 тис.грн.

На прибирання вулиць та скверів міста у 2014 році з міського бюджету заплановане виділення 345,0 тис. грн. Прибирання скверів та вулиць міста в дотендерний період забезпечували ФОП Зав’ялова О.А. та ПП Кеніч П.П., за І кв. 2014 року використані 118,806 тис.грн.

Після проведення конкурсних торгів, з ТОВ "Комунтехбудсервіс" укладені договори на прибирання скверів та вулиць міста.  Всього виконані роботи на суму 154,035 тис.грн.

В 2014 році здійснені роботи з озеленення всього на суму 255,044 тис.грн. Придбана розсада квітів та саджанців всього на 20,0 тис. грн.

Протягом 2014 року надані послуги з прибирання кладовищ міста всього на суму  62,660 тис. грн.

На вирішення питань по регулюванню чисельності тварин гуманними методами в 2014 році виділенні 30,0 тис.грн., укладений договір з Первомайською районною державною лікарнею ветеринарної медицини, простерилізовані та бірковані 72 тварини.

На дезінфекцію 15 громадських колодязів у 2014 році виділені кошти в сумі 8,99 тис.грн., профінансовано роботи на суму 5,541 тис. грн.

В травні 2014 року проведені протималярійні заходи на річках Синюха та Південний Буг, а також на озері в районі мікрорайону "Фрегат" разом оброблено 7 Га., використано з міського бюджету 10 тис.грн.

До відкриття міського пляжу "Райдуга" в квітні 2014 року проведено обстеження акваторії міського пляжу, використано 4,857 тис. грн.

В 2015 році на благоустрій передбачена сума 3 773,435 тис. грн.

Протягом січня – березня 2015 року укладені договори з благоустрою міста.

З комунальним підприємством ”Комунсервіс” укладений договір на суму 8,0 тис. грн. на оплату електричної енергії спожитої світлофорними об’єктами, з якої профінансовано 7,292 тис. грн. та на суму 55,475 тис. грн. на оплату електричної енергії спожитої вуличним освітленням, з якої профінансовано 55,473 тис. грн.

Утриманням у чистоті доріг у зимовий період, видаленням снігу та посипанням доріг протиожеледковим матеріалом займається комунальне підприємство ”Комунсервіс”, з яким укладений договір на суму 99,893 тис. грн. та профінансовано 99,829 тис. грн.

Збиранням безпечних відходів, непридатних для вторинного використання, прибиранням вулиць від леткого сміття, очищенням малих контейнерів для ТПВ (урн), вивезенням сміття на полігон займається ТОВ ”Комунтехбудсервіс”, з яким укладений договір на суму 60,0 тис.  грн. та профінансовано 59,829 тис. грн.

З ДПКП ”Профілактична дезінфекція” укладений договір на суму 17,0 тис. грн. щодо дезінфекції відкритих водоймищ та на суму 9,115 тис. грн., з якої профінансовано 2,279 тис. грн.  щодо дезінфекції шахтних криниць.

На ліквідацію стихійних сміттєзвалищ виділена сума 56,566 тис. грн., з якої витрачено 4,773 тис.грн. на ліквідацію стихійного сміттєзвалища по вулиці Гвардійській. Виконанням даних заходів займається комунальне підприємство ”Комунсервіс”, з яким укладено відповідний договір.

З комунальним підприємством  ”Комунсервіс” укладений договір на суму 50,1 тис. грн. щодо утримання та обслуговування дорожніх знаків та на суму 99,9 тис. грн. щодо утримання та обслуговування світлофорів.

На придбання паливо-мастильних матеріалів витрачено кошти у розмірі 22,0 тис. грн.

У березні 2015 року укладений договір з ФОП Дрозд О. І. на виробництво цементної огорожі. Ціна договору 94,846 тис. грн., витрачено 94,846 тис. грн. Крім того, з даним підприємством укладений договір на придбання плиток та фундаментних стовпчиків на суму 81,699 тис. грн., профінансовано – 81,699 тис. грн. Дана огорожа встановлена навколо кладовища «Богопіль» по вул.Червонофлотській.

На вирішення питань по регулюванню чисельності тварин гуманними методами укладений договір з Первомайською районною державною лікарнею ветеринарної медицини на суму 50,0 тис. грн.

Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою реалізації завдань розвитку та утримання  житлово-комунального господарства міста Первомайська, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію виконуючої обов’язки начальника управління житлово-комунального господарства міської ради Троян Т.Д.  про хід виконання рішення міської ради від 25.12.2012 року № 11 “Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Первомайська на 2013-2017 роки” взяти до відома.

2.  Відповідальність за виконання даного рішення покласти на першого заступника міського голови.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, інженерної інфраструктури  міста та охорони навколишнього середовища.

# Міський голова							                    Л.Г. Дромашко