ПЕРВОМАЙСЬКА   МІСЬКА   РАДА

Миколаївської області

68  СЕСІЯ                 6  СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від  26.12.2014 року   № 15

м.Первомайськ

Про внесення змін до рішення міської ради

від 30.12.2010р.   № 14  «Про затвердження

Програми   розробки  Генерального

плану міста Первомайська на 2011-2013 роки»

Керуючись пунктом  22 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  на виконання частини 1 статті 16 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та з метою врахування видатків при складанні проекту бюджету на 2015 рік, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в розділ 7 – (кошторис розробки генерального плану), затвердженого  рішенням міської ради від 30.12.2010р №14 «Про затвердження  Програми  розробки  Генерального плану міста Первомайська на 2011-2013 роки», виклавши його в новій редакції:

| № | Види проектних робіт | Загаль-на вартість робіт, тис. грн. | У тому числі по роках |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011рік | 2012рік | 2013рік | 2014рік | 2015рік |
| 1. | Виготовлення геодезичної підоснови в вигляді графічних і цифрових векторних планів М 1:5000 та М 1:2000 в УСК 2000. | 298,0 | 298,0 | - | - | - |  |
| 2. | Розробка історико - архітектурного опорного плану. | 227,1 | 72,3 | 148,6 | 6,2 | - |  |
| 3. | Збір вихідних даних для розроблення проекту, аналіз та систематизація матеріалів. | 70,0 | - | 70,0 | - | - |  |
| 4. | Створення плану сучасного використання територій м.Первомайська (опорний план). | 140,0 | - | - | 140,0 | - |  |
| 5. | Демографічний прогноз. Розроблення схеми планувальних обмежень. Проектні пропозиції щодо розвитку господарського комплексу міста. Попереднє погодження ескізу проектного плану. | 150,0 | - | - | 150,0 | - |  |
| 6. | План земельно - господарського устрою міста, пояснювальна записка, оформлення графічних матеріалів. | 77,0 | - | - | 77,0 | - |  |
| 7. | Розробка схем з інженерного забезпечення міста. Виконання креслень Генерального плану міста, пояснювальна записка, оформлення графічних матеріалів. | 105,0 | - | - | 105,0 | - |  |
| 8. | План зонування території міста Первомайськ, пояснювальна записка, оформлення графічних матеріалів. | 104,7 | - | - | - | 74,7 | 30,0 |
| 9. | Експертиза Генерального плану міста Первомайська. | 71,0 | - | - | - | - | 71,0 |
| Всього |  | 1242,8 | 370,3 | 218,6 | 478,2 | 74,7 | 101,0 |

2. Фінансовому управлінню міської ради врахувати потребу в бюджетних коштах на 2015 рік.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Міський голова                                                                               Л. Г. Дромашко